安阳县财政支出重点项目

绩效评价报告

高审咨字【2022】第1002号

项目名称：   2021年绿化管养服务费项目

项目单位：       安阳县城市管理局

委托单位：         安阳县财政局

评价机构：河南高审会计师事务所（普通合伙）

安阳县财政局

二○二二年十月

摘  要

根据安阳县人民政府常务会议纪要第（92）次第五条：研究建成区内绿化管养工作方案，将建成区内绿化管养工作由示范区城市发展服务局移交给县城管局，从2021年起，每年的绿化管养费用列入县城管局财政预算。

项目预算资金600万元，实际执行393.58万元，结余206.42万元。

经评价，该项目评价综合得分85.95分，其中：项目决策评价得分13.00分，项目过程评价得分19.25分，项目绩效评价得分53.70分，绩效级别评定为“良”。

目 录

一、项目基本情况	1

（一）概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价工作方案制定过程	4

（三）绩效评价原则、评价方法等	4

（四）数据采集方法及过程	5

（五）绩效评价实施过程	6

（六）绩效评价的局限性	7

三、评价结论和绩效分析	8

（一）评价结论	8

（二）具体绩效分析	8

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	12

五、其他需说明的问题	15

六、附件	15

安阳县城市管理局2021年度

“绿化管养服务费”项目绩效评价报告

高审咨字【2022】第1002号

安阳县财政局：

我们接受贵单位委托，为进一步加强预算绩效管理，提高绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号）、《中共河南省委  河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）以及《关于做好2021年财政支出重点项目及部门绩效评价工作的通知》（安县财效【2022】4号）等文件要求，对安阳县城市管理局2021年度“绿化管养服务费”项目的绩效完成情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

根据安阳县人民政府常务会议纪要第（92）次第五条：研究建成区内绿化管养工作方案，将建成区内绿化管养工作由示范区城市发展服务局移交给县城管局，从2021年起，每年的绿化管养费用列入县城管局财政预算。

2.预算资金来源及使用情况

该项目预算资金600万元，主要用于对住建局已建成的绿化用地进行管养，确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提高安阳县绿化品位，为市民提供绿色生态、改善城市生态环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统。

2021年1月1日至2021年12月31日，该项目共支出393.58万元，预算执行率为65.60%。其中：委托业务费393.58万元。该项目共结余206.42万元。结余资金原因为：由于2021年第四季度考核于2022年1月进行，故未支付2021年第四季度费用。资金构成及支付明细详见下表2：

表2：           2021年资金构成及支付明细表         单位：元

| 级别 | 2021年预算金额 | 2021年追加预算 | 2021年支付合计 | 2021年年末结余 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级 | 6,000,000.00 | 0.00 | 3,935,800.00 | 2,064,200.00 | 65.60% |
| 合计 | 6,000,000.00 | 0.00 | 3,935,800.00 | 2,064,200.00 | 65.60% |

3.项目实施情况

该项目2021年主要完成管养绿化面积178万平方米左右，主要涵盖了文明，文峰，铜雀，金凤等主要路段，对建成区绿地浇灌返青水共154万余平方米，在建成区主要街道分车带、街头游园、广场公园的春季修建工作中，绿篱及模纹带修建面积达45万平方米，草坪修建面积达83万余平方米。积极开展病虫害防治工作，对文峰大道、文明大道、铜雀路、金凤路等26条道路、各街头游园、礼湖公园的白粉病、蚜虫等病虫害进行防治，施药面积达90余万平方米，补植绿地2.40余万平方米。

4.组织及管理

（1）项目组织情况

该项目由安阳县城市管理局组织实施，承担自2020年11月后接收住建局移交的区内绿化管养工作。

安阳县城市管理局通过招标确定了四家养护公司，依据《安阳县城管局绿化养护考核管理办法》对四家公司进行监督管理，按照《安阳市城市园林绿化监督考评计分标准》的要求对日常养护成效进行监督考核，根据考核结果支付绿化管养费用。

为提高单位人员的专业技能水平，安阳县城市管理局每月邀请市园林研究所专家组来辖区进行现场指导，对日常工作中遇到的困难疑问积极请教。组织集体学习活动。

（2）项目管理情况

①项目资金管理情况

为加强对财政资金的管理，安阳县城市管理局制定了《安阳县城市管理局财务管理办法》、《专项资金管理制度》、《绩效考核评价制度》等管理制度和办法，用于规范项目资金的使用和管理，对于大额资金的使用，均需局长办公会审核、批准。

②项目管理制度及执行情况

为加强项目的管理，安阳县城市管理局制定了《项目管理办法》，明确了项目任务下达与实施、成果审查与提交、奖罚等具体要求。

（二）绩效目标

1.总体目标

完成辖区内的绿化养护工作。

2.阶段性目标

完成辖区内2020年11月至2021年12月的绿化养护工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，促进相关部门（单位）树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

（二）绩效评价工作方案制定过程

评价工作组在接受安阳县财政局委托后，按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】10号）、《中共河南省委  河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）以及《关于做好2021年财政支出重点项目及部门绩效评价工作的通知》（安县财效【2022】4号）要求，制定了该项目绩效评价工作方案。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1.绩效评价原则

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价该项目财政资金的支出效率和效果。

## 2.绩效评价方法

评价工作组采用政策文献研究、社会调查、综合比较等评价方式方法，对该项目进行评价。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该项目整体绩效实施情况。

3.评价标准

在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分。评价结果包括综合评分和评级，分类如下：优（90 分（含）-100 分）、良 （80 分（含）-90 分）、中（60 分（含）-80 分）、差（0-60 分以下）。

（四）数据采集方法及过程

本次绩效评价相关数据的采集主要通过以下方法：一是通过项目单位提供资料采集；二是评价工作组通过各种途径采集；三是通过评价工作组进行满意度调查的方式采集。数据具体的采集过程如下：

1.项目单位提供资料的数据采集过程

评价工作组向项目单位发放《绩效评价准备资料清单》，列明本次绩效评价应由项目单位提供的资料明细，要求项目单位在规定时间内提交给评价工作组，评价工作组相关工作人员通过整理资料，核实信息，分析确定并采集出相关评价数据，作为绩效评价的基础性依据资料，供本次绩效评价使用。

2.评价工作组自行的数据采集过程

评价工作组接到本次绩效评价任务后，通过网络查询、电话咨询专家等方式，了解与该项目绩效评价相关信息，并从中采集出绩效评价相关数据，供本次绩效评价使用。

3.评价工作组通过满意度调查方式的数据采集过程

评价工作组启动本次绩效评价工作后，通过首次入户了解到项目基本情况后，编制本次绩效评价调查问卷，并确定满意度调查针对辖区内商铺和普通居民二个层面开展。

（五）绩效评价实施过程

安阳县城市管理局2021年绿化管养服务费项目绩效评价主要从决策、管理（业务管理和预算管理）、绩效三个方面进行评价，重在评价预算执行效果。

本次绩效评价时间为2022年8月16日到10月8日，包括前期准备阶段、现场核查阶段、数据分析与报告撰写阶段、征求意见出具正式报告阶段四个阶段。

1.前期准备阶段

2022年8月16日至8月23日，开展前期准备工作。收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案；开展预调研，结合部门意见，调整确定评价指标体系和评价方案。

2.现场核查阶段

2022年8月24日至9月10日开展现场核查工作。

我们要求安阳县城市管理局提前填报基础数据表，按照文件内容准备相关材料；现场进行实地调研和勘查，通过听取主管部门介绍、现场核查、问询、复核等方式详细了解情况，对相关部门和单位提供的基础资料数据进行核实，并对主管部门及受益群体进行问卷调查。

3.数据分析与报告撰写阶段

2022年9月11日至9月22日，根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，根据绩效评价指标体系进行打分，整理形成初步评价报告。

4.征求意见出具正式报告阶段

2022年9月23日至10月7日，与相关部门及科室沟通，综合形成绩效评价报告，提交委托方。

（六）绩效评价的局限性

1.绩效目标编制不够完善，影响绩效评价效果

项目支出绩效目标申报表是绩效评价的基础性资料之一，也是判断项目绩效实现情况的重要依据，但该项目原填报的绩效目标申报表过于简单，缺乏与该项目相关的量化指标，难以作为绩效评价的基础依据，故本次绩效评价之初，项目单位对原绩效目标申报表进行了调整，补充了部分与该项目相关的量化指标，但这也会在一定程度上影响绩效评价的效果。

2.评价资料的完整准确性，影响绩效评价效果

绩效评价采取定量和定性相结合的方式开展，具体评价有赖于资料收集的完整度和相关信息的准确度。虽然评价工作组在绩效评价开始时即向项目单位发放了需提供的资料清单，但鉴于项目单位首次参加绩效评价，对相关工作的理解和认识高度所限，加之绩效评价时间要求紧，故提供资料在完整性和准确性上必然存在一定的局限性，也会影响绩效评价效果。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

运用指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷等形式对履职效能、管理效率、运行成本、可持续性、服务满意度进行全面综合评价。根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分汇总后得出最终分数为85.95分，参照《河南省省级预算绩效评价管理办法》中对于绩效评价等级标准的规定，该项目绩效评价等级为“良”，得分情况如下：

绩效评价结论一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 |  | 15 | 13.00 |
|  | 项目立项 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 6 | 5 |
|  | 资金投入 | 5 | 4 |
| 项目管理 |  | 25 | 19.25 |
|  | 资金执行 | 10 | 7.25 |
|  | 资金管理 | 10 | 8 |
|  | 组织实施 | 5 | 4 |
| 项目绩效 |  | 60 | 53.70 |
|  | 项目产出 | 34 | 27.70 |
|  | 项目效果 | 26 | 26 |
| 合 计 |  | 100 | 85.95 |
| 绩效评定级别 |  | 良 |  |

- 绩效指标对比分析项目绩效评价指标按一级指标分类对比分析，一级指标共分为三个部分：项目决策、项目管理项目绩效，对比情况如图：

（二）具体绩效分析

1.项目决策分析

项目决策指标包含3个二级指标以及5个三级指标，该指标分值15分，得分为13.00分，得分率87.00%。各指标详细说明如下：

（1）项目目标管理情况：该二级指标分值4分，得4分，该指标下具体内容：

①设有目标：该指标分值1分，得1分。项目绩效目标为2020年已接收的绿化管养及2021年计划接收的绿化管养服务。

②目标明确性：该指标分值1分，得1分。该项目绩效目标明确，即对辖区内绿化用地进行管养。

③目标细化性：该指标分值1分，得1分。该项目绩效目标细化，即通过招标确定4家养护公司对辖区内绿化用地进行管养。

④目标量化性：该指标分值1分，得1分。项目绩效目标表显示养护面积为151.83万平方米。

- 决策过程管理情况：该二级指标分值6分，得5分，该指标下具体内容：

- ①决策依据是否符合法律法规，经济社会发展规划和相关政策：该指标分值1分，得1分。该项目依据《安阳县人民政府常务会议纪要》第92次第五条“同意自2021年起，每年的绿化管养费用列入安阳县城管局财政预算”。

- ②决策依据是否符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，符合部门年度工作计划：该指标分值0.5分，得0.5分。该项目决策依据符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，符合部门年度工作计划。

- ③决策依据是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分：该指标分值0.5分，得0.5分。该项目决策依据属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分。

- ④决策依据是否针对某一实际问题和需求：该指标分值1分，得1分。该项目决策依据针对辖区内绿地绿化管养费用这一实际问题和需求。

- ⑤项目是否符合申报条件：该指标分值0.5分，得0.5分。该项目符合申报条件。

- ⑥项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估。绩效评估、集体决策：该指标分值1分，得0分。扣分原因：未见该项目的可行性研究、专家论证等资料。

- ⑦项目申报、批复程序是否符合管理办法：该指标分值0.5分，得0.5分。项目申报、批复程序符合管理办法。

- ⑧项目调整是否履行了相应手续：该指标分值1分，得1分。该项目无项目调整。

- 资金投入管理情况：该二级指标分值5分，得4分，该指标下具体内容：

- ①预算编制经过科学论证，与项目内容匹配：该指标分值0.5分，得0.5分。该专项资金与项目内容匹配，即2020年已接收的绿化管养及2021年计划接收的绿化管养资金。

- ②预算额度测算依据充分：该指标分值2分，得2分。该项目通过招标最终确定4家企业对辖区内绿地绿化进行管养工作，依据充分。

- ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配：该指标分值0.5分，得0.5分。

- ④有相应的资金管理办法，资金分配符合分配办法：该指标分值1分，得0.5分。扣分原因：资金管理办法不够详细，无具体的内容指向。

- ⑤资金分配公平合理，有测算依据，与项目单位与地方实际相适应：该指标分值2分，得0.5分。扣分原因：资金分配时有考核表，但考核表仅1人签字，不够客观。

- 2.项目管理分析

- 项目管理指标包含3个二级指标以及8个三级指标，该指标分值25分，得分为19.25分，得分率77.00%。各指标详细说明如下：

- （1）资金执行管理情况：该二级指标分值10分，得7.25分，该指标下具体内容：

- ①资金到位率：该指标分值2分，得2分。该项目年初预算600万元，资金到位600万元，到位率100%。

- ②预算执行率：该指标分值8分，得5.25分。扣分原因：该项目本年实际支付393.57万元，预算执行率65.60%。

- 资金管理情况：该二级指标分值10分，得8分，该指标下具体内容：

- ①资金使用情况：该指标分值6分，得6分。该项目支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准、超预算等情况。

- ②财务管理情况：该指标分值4分，得2分。扣分原因：支付绿化费用时，考核表上均1名考核人员签字，财务审核不够严谨。

- 组织实施情况：该二级指标分值5分，得4分，该指标下具体内容：

- ①组织机构健全、分工明确：该指标分值1分，得1分。

- ②具备人员、场地、设备条件：该指标分值1分，得1分。该项目通过招标最终确定4家企业对辖区内绿地绿化进行管养工作，人员、场地和设备均具备良好条件。

- ③按计划开工、按计划开展、按计划完工：该指标分值1分，得1分。

- ④管理制度健全:该指标分值1分，得1分。安阳县城市管理局制定了《专项资金管理制度》、《绩效考核评价制度》等管理制度。

- ⑤制度执行严格:该指标分值1分，得0分。扣分原因：绿化养护考核表上仅1名考核人员签字，结果不够客观。

- 3.项目绩效分析

- 项目绩效指标包含2个二级指标以及9个三级指标，该指标得分60分，得分为53.70分，得分率89.50%。各指标详细说明如下：

- （1）项目产出情况：该二级指标分值34分，得27.70分，该指标下具体内容：

- ①产出数量：该指标分值9分，得9分。项目绩效目标表养护面积为151.83万平方米 ，实际完成178万平方米左右的养护。

- ②产出质量：该指标分值9分，得6.7分。扣分原因：根据资料显示本年共对4家中标单位完成质量进行39次考核，其中得分80分以下共10次，质量达标率为74.36%。

- ③产出时效：该指标分值8分，得4分。扣分原因：绩效目标表中计划2020年9月完成招标，实际前3个标段2020年11月完成，第四标段2021年4月完成，未按照计划时间完成。

- ④产出成本：该指标分值8分，得8分。2021年该项目共支付费用393.57万元，未存在超预算的情况。

- （2）项目效果情况：该二级指标分值26分，得26分，该指标下具体内容：

- ①经济效益：该指标分值6分，得6分。共抽取辖区内商户100家填写商户对辖区绿化环境满意度调查问卷，通过计算汇总得出对该单位满意度调查平均得98.95分，分值率98.50%。

- ②社会效益：该指标分值5分，得5分。通过对辖区内居民对绿化环境的满意度调查结果，2021年绿化养护工作具有良好的社会效益。

- ③环境效益：该指标分值5分，得5分。通过对辖区内的绿化进行管养，提高了辖区内的居民生活环境，使居民的生活幸福感不断提高。

- ④可持续影响：该指标分值5分，得5分。通过不断提高绿化养护的考核要求，不断形成招商引资的环境，不断提高辖区内的经济发展。

- ⑤服务对象满意度：该指标分值5分，得5分。共抽取辖区内居民400人填写绿化环境满意度调查问卷，通过计算汇总得出对该单位满意度调查平均得97.65分，分值率97.65%。

四、评价中发现的主要问题及有关建议

（1）预算编制的科学性、准确性、预算支出结构的合理性不足

该项目批复预算600万元，主要用于支付委托业务费。由于支付方式为每季度完结后，次月经考核后支付，故第四季度的费用于次年支付，导致预算执行率较低。

建议：根据当年实际需要支出的情况编制项目预算，保证预算执行率按要求完成。

（2）绩效目标申报表仍需完善

一是产出指标中的效益指标目标不够明确，二是项目的绩效指标设置过于空泛，无具体的考核内容，影响最终考核结果。

建议：完善绩效目标申报表，数量指标尽量预算出具体的数量，以便事后绩效评价的完整性、真实性。

五、其他需说明的问题

本报告仅为安阳县财政局绩效管理部门、业务主管部门及预算部门绩效管理、审核预算提供参考依据，不做其它用途。

六、附件

1.绩效目标申报表

2.指标体系及打分情况表

河南高审会计师事务所（普通合伙）    主评人：

中国·河南

2022年10月8日