# 安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）资金

# 绩效评价报告

# 河南昌盛会计师事务所（普通合伙）

# 2022年10月

目录

一、基本概况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）评价目的、对象及范围	4

（二）评价指标体系	5

（三）绩效评价原则、方法和标准	5

（四）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

（一）综合评价情况	7

（二）总体评价结论	7

四、绩效指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	10

五、主要成效和做法	11

六、存在的问题及原因分析	11

七、有关建议	12

附件1：2021年安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）绩效评价评分表....	14

附件2：2021年安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）工作底稿.............................................25

# 安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）资金

# 绩效评价报告

昌盛绩报字【2022】296号

# 为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，安阳县财政局委托河南昌盛会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，本着客观、公正、科学的评价原则，对2021年安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）项目953.00万元资金使用情况进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

# 一、基本概况

## （一）项目概况

安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）是安阳县委、县政府为贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《安阳市城市绿化条例》等相关文件，旨在进一步增加我县森林资源，构建生态安全屏障，改善城乡人居环境，努力形成完善的森林生态体系、发达的林业产业体系、繁荣的生态文化体系，进一步提升城市形象和品位，为加快建设经济强县、美丽安阳县奠定基础。

为响应河南省实施国土绿化提速行动建设森林河南的要求，依托安阳建设国家森林城市的契机，以现状生态景观为依托，以森林城市系统为核心,安阳县规划实施安阳市京港澳城区段廊道绿化提升项目(一园)致力于打造一处集景观绿化、森林科普、休闲娱乐等景观游憩休闲功能于一体的城市生态公园，打破森林和城市的界限，打造最具亲和力的城市生态公园，助力安阳成为国家森林城市新标杆。

项目位于河南省安阳市安阳县境内南林高速与京港澳高速交叉口段，分东、西两个园区。东侧园区北部背靠工业园区，东部毗邻辛瓦路，西部和南部紧接京港澳高速和南林高速绿化带;西侧园区东部和南部紧接京港澳高速和南林高速绿化带，北部背靠洪河，西北紧挨村庄农地。

工程内容及规模:安阳市京港澳城区段廊道绿化提升项目(一园)建设内容主要包括景观打造(绿化种植、地形塑造、山体堆建)，以及观景平台、园路、灌溉、照明系统及其他配套设施的建设等。项目总建设面积439736.95㎡(合659.61亩，其中水域面积约63.90亩)。合同计划开工日期2019年6月6日，计划竣工日期2019年11月2日。拟打造一处集景观绿化、森林科普、休闲娱乐等景观游憩休闲功能于一体的城市生态公园。

2021年预算金额及支付情况如下：预算金额1,650.00万元，实际拨付953.00万元，预算执行率57.76%。

## （二）项目绩效目标

计划到2021年，全县建起完备的“森林一湿地”生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的森林文化体系，将我县打造成国内外知名生态文化公园，实现“城在林中、林在

城中、美丽安阳县”的人与自然和谐相处、共同发展的目标。

具体目标：通过创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）项目，利用村边、路边、水边、塘（沟）边、田边等“五边”隙地和山区宜林荒地、沙化土地、污染土地等生态空间，广泛开展国土绿化，加大生态保护力度，实施“四创五建五保”，实现森林绿量增加、森林质量提高、人居环境改善、群众幸福感增强、城市品质提升。具体年度绩效指标如表1-1所示。

| 表1-1：年度绩效目标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建设面积 | 439736.95㎡ |
|  |  | 水域面积 | 约63.90亩 |
|  | 质量指标 | 森林城市绿化覆盖率 | ≥95% |
|  |  | 新增林木成活率 | ≥95% |
|  |  | 城市人均绿地面积增长率 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 开始时间 | 2019.6.6 |
|  |  | 完成时间 | 2019.11.2 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤1,650.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绿化产值增加率 | 明显 |
|  |  | 带动群众就业率 | 增加 |
|  | 社会效益指标 | 优化投资环境 | 显著 |
|  |  | 有效带动全县实现高质量发展 | 提高 |
|  | 生态效益指标 | 绿化面积增长率 | 提升 |
|  |  | 生态环境得到改善 | 显著 |
|  | 可持续影响指标 | 构建森林稳定生态系统 | 持续 |
|  |  | 减低污染空气质量指数 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接对象满意度 | ≥95% |
|  |  | 间接对象满意度 | ≥95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、对象及范围

本次绩效评价旨在通过开展安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查该项目资金的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面提高预算绩效管理水平。

本次绩效评价对象是“安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）”涉及的县级财政预算资金1,650.00万元。从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策管理到项目产生效益的全过程。从时间维度来看，评价涵盖2021年1月1日至2021年12月31日。评价相关方包括自然资源局、财政部门。

## （二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为4个一级指标、14个二级指标和24个三级指标。总分值为100分。一是决策（18.00分）。主要评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及预算编制科学性和资金分配合理性。二是过程（18.00分）。主要评价预算执行时效性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、区财政资金拨付及时率、项目管理制度健全性、项目验收规范性。三是产出（40.00分）。主要评价总建设面积、森林城市绿化覆盖率、新增林木成活率、开始时间、完成时间、预算控制数。四是效益（24.00分）。主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益及社会公众或服务对象满意度。

## （三）绩效评价原则、方法和标准

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取综合评价法、比较法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。并对安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）进行现场调研，开展访谈询问等。非现场评价通过问卷形式，统计收集数据资料等形式。依据现场调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，综合分析进行全面总体评价。

## （四）绩效评价工作过程

# 根据工作要求，河南昌盛会计师事务所组织成立了绩效评价工作组，按照“前期准备－现场调查－报告编写”的流程开展工作。

# 工作小组成员名单如下：

# 组  长：刘春枝

# 成  员：韩星、张雪颖、郭丽云

# 2022年8月15日至 8月24日，评价工作组与安阳县自然资源局相关科室负责人进行座谈，了解部门支出整体情况和项目实施管理情况，收集相关资料；8月25日至9月3日，评价工作组现场对部门支出整体受益对象及相关方进行了满意度调查、访谈；9月4日至9月12日，评价工作组依据绩效评价指标体系，对评价工作实施过程中数据进行分析汇总，对项目执行情况及绩效实现情况进行客观的评价，编写出绩效评价报告初稿；9月13日至9月15日，评价工作组根据绩效评价初稿情况发出征求意见函；9月16日至9月21日，评价工作组根据项目相关单位反馈意见进一步完善绩效评价报告；9月22日至9月28日，出具最终版绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

## 2021年安阳县自然资源局通过创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园），推动在城市居民身边增绿，让居住环境绿树环抱，生活空间绿荫常在，更加便捷地享受造林绿化带来的好处，提升居民幸福指数，增强居民对城市绿地建设的获得感，积极推进各类绿地免费向公众开放，建设遍及城乡的绿道网络和生态服务设施，方便公众进入绿地、享用绿地推动我县环境质量持续改善等方面成效明显。但项目在绩效目标设置的合理性、预算编制科学性和财务管理制度执行有效性等方面还有待提高。

## （二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系进行评分，2021年安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）总体得分为81.20分（见表1-1）。按照《安阳县项目支出绩效评价管理办法（试行）的通知 》（安县财效〔2020〕7号）明确的评价等级设置，该项目评价等级为“良”。

表1-1  总体得分情况表

| 指标 | A 决策 | B 过程 | C 产出 | D 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 18.00 | 18.00 | 40.00 | 24.00 | 100.00 |
| 得分 | 14.50 | 14.00 | 29.70 | 23.00 | 81.20 |
| 得分率 | 80.56% | 77.78% | 71.75% | 95.83% | 81.20% |

# 四、绩效指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，该部分指标总分18.00分，实际得14.50分，得分率80.56%。该项目立项依据充分，符合安阳县县委、县政府的重要指示精神及《河南省城市绿化实施办法》、《安阳市城市绿化条例》等文件相关要求，且与本单位职能范围相符，属于部门履职所需。但事前未经过必要专家论证、风险评估；绩效指标设置不太合理，如数量指标目标值和实际完成数量存在偏差，效益指标等指标值设置不够细化、明确；预算额度测算依据不够充分，未达到预期目标值。

## （二）项目过程情况

项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价，该部分指标总分18.00分，得14.00分，得分率77.78%。该项目实施过程中基本符合相关管理规定有关内容，且未对项目开展造成不良影响。创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）全年预算1,650.00万元，实际到位资金953.00万元，因县级财政资金紧张，预算执行率较低；项目业务管理制度不健全，在项目实施中，缺乏规范的制度管理作为依据。

## （三）项目产出情况

项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价，该部分指标总分40.00分，实际得29.70分，得分率74.25%。该项目总建设面积、质量等方面均能及时高效、高质高量完成计划任务，充分保障了创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）的有效开展。但项目质量、时效、成本方面控制有效性不足，时效方面未能在合同规定的时间内竣工；质量方面园区道路绿化不到位、垃圾桶存在乱摆放、损坏等问题；成本方面因县级财政资金支付不及时，预算执行率较低。

- 项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行评价。该部分指标总分24.00分，实际得23.00分，得分率95.83%。通过创建森林绿化建设项目活动的开展，有利于合理利用剩余劳动力，扩大居民的就业机会。调整产业结构，改变当地人民的生产、生活方式，增加经济收入。吸收更多的劳动力就业，经济效益比较明显；通过“创建森林绿化建设”改善了当地的环境状况，有助于提升城市景观形成，完善了城市功能，对进一步发展安阳县城市经济起到了应有的保障作用。同时，带动了旅游业的发展，将会吸引更多的人士观光旅游。社会效益比较明显；社会效益比较明显；森林绿化建设项目创建城乡宜居环境，大力发展道路绿化，使区域生态环境得到可持续发展的保障，生态效益得到提升；群众的不满情绪降低了满意度得分。

根据问卷调查结果，经评价组核查：本次满意度调查问卷对象为群众满意程度，调查问卷满意度共发放调查问卷30份，收回30份。每份问卷共10个问题，每道题满分10分，总分100分，具体分值为：选A得10分、选B得7分、选C得3分，选D不得分。根据问卷调查结果30份得分情况为：15份100分、9份85分、6份89分；其中失分项集中在第2题“您支持安阳县创建国家森林城市吗”有6人持“不太支持”态度；第3题“您支持安阳县创建国家森林城市吗”有6人持“不太支持”态度；第6题“您对古树名木的保护、对城市公共绿地实行更加严厉的保护措施是否支持”有6人持“基本支持”态度；依据评分标准，满意度≧95%的得满分，群众对整体评价的满意程度为93%以上。

# 五、主要成效和做法

一是成立专门领导小组，工作协调推进机制健全。在县级层面成立创建森林绿化建设领导小组办公室，负责绿化建设项目工作的组织协调、任务落实、工作推进、督导检查、等组织管理，全面推进工作；二是改善了当地城市交通环境，提高了群众的生活水平；三项目建设符合国家、省市相关政策要求，具有良好的政策环境，同时受到相关部门及广大群众的支持，具有良好的社会互适性。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）是预算绩效管理意识薄弱，预算编制合理性不足，绩效目标设置科学性不足

该项目在编制预算申报书时，未经过必要的专家论证、风险评估。测算依据不充分，无法确定项目投入资金量与绿化建设是否相匹配。绩效指标方面，存在部分指标设置不合理的现象，如数量指标目标值和实际完成数量存在偏差，效益指标指标值设置不合理用100%表示无法衡量。

## （二）因财政资金紧张，未及时足额拨付到位

创建森林绿化建设项目预算金额1,650.00万元，实际拨付953.00万元，预算执行率57.76%，资金未足额拨付到位。

- （三）项目管理制度不健全，制度执行有效性有待进一步加强

- 创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）项目未制定具体项目管理制度及长效管理机制，导致项目未在计划的竣工日期内完成。在项目实施过程中，缺乏规范的制度管理作为依据，不利于该项目的高效开展。

# 七、有关建议

## （一）强化绩效管理意识，合理设置绩效目标。

建议加强预算绩效管理意识，高度重视绩效目标编制论证工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。结合项目特点，合理设置绩效指标。

## （二）加大专项资金支持力度，严格规范使用资金

建议县级财政加大对资金的支持力度，提高专项资金的使用率、及时资金，为提升创建森林城市整体建设提供保障。

- （三）进一步完善项目管理制度，加强制度建设

为了更好地开展工作，确保各项工作高效、协调、规范、有序运转，建议安阳县自然资源局对项目财务制度、管理制度及时修订和完善。严格按照规章制度执行，保障项目顺利实施。

# 附件1：2021年安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）绩效评价评分表

# 附件2：2021年安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）工作底稿

- 河南昌盛会计师事务所                  主评人：

- （普通合伙）

- 中国安阳市                      2022年9月28日

附件1：

2021年安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）绩效评价评分表

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 目标值 |  | 分值 |  | 评价标准 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 A （18分） |  | 项目立项A1 （4分） |  | 立项依据充分性 A11 |  | 充分 |  | 2 |  | 评价要点： 单个方向评价：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上要素各占1/5权重分，符合相关要素得满分,否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）设立符合安阳县县委、县政府的重要指示精神及《河南省城市绿化实施办法》、《安阳市城市绿化条例》相关要求；②安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）设立符合安阳县创新驱动发展战略规划，符合《安阳市城市绿化条例》中的相关要求；③安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）设立与安阳县自然资源局的部门职责范围相符合；④属于公共财政支持范围；⑤与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，该指标得满分。 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 A12 |  | 规范 |  | 2 |  | 评价要点： 单个方向评价：①县级部门直接安排实施的项目；②项目是否按照规定的程序申请设立；③审批文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县自然资源局安排实施项目;②安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）按照规定的程序申请设立，专项资金申报、审批等程序公平、公正；③审批文件、材料符合相关要求；④事前未经过经过必要的专家论证、风险评估等。根据评分标准，该指标得1.5分。 | 1.5 |
| 项目决策 A （18分） |  | 绩效目标A2 （8分） |  | 绩效目标合理性 A21 |  | 合理 |  | 4 |  | 评价要点： 单个方向评价：①项目具有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①时，则要素①②③④各占1/4权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分；当要素①不符合时，该项指标不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据安阳县自然资源局提供的《总承包合同》、《可行性研究报告》及工作要点，经评价组核查：①安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）有绩效目标；②安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）绩效目标与实际工作内容相关；③安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）预期产出和效果符合国家和安阳县对“创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）”定位要求，但部分绩效目标指标值设置不合理。如效益指标指标值设置不合理。④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;根据评分标准，①②④得对应权重分满分，③不得分，综上，该指标得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 A22 |  | 明确 |  | 4 |  | 评价要点： 单个方向评价：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）绩效目标细化分解为具体的绩效指标；符合要素的得1分，否则不得分。②绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要素的得1分，否则不得分。③绩效指标目标任务数或计划数相对应，符合要素的得2分，否则不得分。①不得分，②不得分，③得2分。综上，该指标得2分。 | 2 |
|  |  | 资金投入A3 （6分） |  | 预算编制科学性 A31 |  | 科学合理 |  | 4 |  | 评价要点： 单个方向评价：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 | 根据调研获取的项目资料，经评价组核查，该项目：①立项时预算编制经过科学论证；②预算内容明确了支出范围，预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；根据评分标准，①②③④得满分，该指标得4分。 | 4 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 A32 |  | 科学合理 |  | 2 |  | 评价要点： 单个方向评价：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占50%权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 根据自然资源局提供的分配依据及测算过程材料，经评价组核查：①预算资金分配依据充分；②资金额度合理，与项目单位发展需求实际相适应。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
| 项目过程 B （18分） |  | 预算执行B1 （5分） |  | 预算执行时效性B11 |  | 符合预算法下达时间要求 |  | 5 |  | 评价要点： 单个方向评价：专项执行率100%得8分，未达到100%的，按实际执行率乘以目标分值得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：自然资源局已提前向县财政局提交了专项资金各补贴方向预算资金分配建议。安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）全年预算数1650.00万元，实际拨付953.00万元，预算执行率57.76%根据评分标准，该指标得3分。 | 3 |
|  |  | 资金管理B2 （9分） |  | 资金使用合规性 B21 |  | 合规 |  | 2 |  | 评价要点： 单个项目评价：①符合项目预算批复或合同规定的用途，专款专用；②资金支出依据充分；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①资金使用符合项目预算批复和规定的用途，安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）资金使用单位针对专项资金进行专账核算；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，①②③得满分。综上，该指标得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 财务管理制度健全性B22 |  | 健全 |  | 2 |  | 评价要点： 单个方向评价：项目已制定或具有专项资金管理制度，有专项制度得满分，否则酌情得分。 | 经评价组核查：该项目未制定具体项目管理制度及长效管理机制，在项目实施过程中，缺乏规范的制度管理作为依据，不利于该项目的高效开展；根据评分标准，该指标得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 财务管理制度执行有效性B23 |  | 有效 |  | 2 |  | 评价要点： 单个方向评价：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目资金支付手续完备；③项目资金分账（专账）管理；④项目财务人员是否落实到位。以上各要素各占25%权重分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①该项目遵守专项资金管理办法；②项目资金支付手续完备；③项目资金实施分账管理。④项目财务人员落实到位。根据评分标准，①②③④得满分，综上，该指标得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 区财政资金拨付及时率B24 |  | 100% |  | 3 |  | 评价要点： 安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）资金按实际情况酌情得分。 | 经评价组核查：根据《关于建设安阳市京港澳城区段廊道绿化提升项目（一园）的请示（安县自然资〔2019〕12号），县财政局于2021年已拨付安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）到位资金935.00万元。根据评分标准，该指标得满分。 | 3 |
|  |  | 组织实施B3 （4分） |  | 项目管理制度健全性B31 |  | 健全 |  | 2 |  | 评价要点： 单个方向评价：制定或具有相应的项目管理制度，得满分，否则，不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查，安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）项目未制定具体项目管理制度及长效管理机制，在项目实施过程中，缺乏规范的制度管理作为依据，不利于该项目的高效开展有相应的项目管理制度。根据评分标准，该指标得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 项目验收规范性B32 |  | 规范 |  | 2 |  | 评价要点： 单个方向评价：①项目评审公平公正，按要求进行过公示；②项目验收过程严格按照管理办法中流程执行；③项目实施过程严格按照管理制度要求执行。要素①②各占30%权重分，要素③占40%权重分，符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。 | 经评价组核查：①安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）进行公示补助金额和户名及电费量；②安阳县自然资源局创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）严格按照管理办法中流程执行；③严格按照验收管理制度要求执行。根据评分标准，该指标得2分。 | 2 |
|  |  | 数量指标C1 （10分） |  | 总建设面积C11 |  | 439736.95㎡ |  | 5 |  | 评价要点： 该指标得分采用完成率考核，完成100%得满分，未完成酌情得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：应完成总建设面积439736.95㎡，实际完成439736.95㎡。完成率为100.00%，根据评分标准，该指标得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 水域面积C12 |  | 约63.90亩 |  | 5 |  | 评价要点： 该指标得分采用完成率考核，完成100%得满分，未完成酌情得分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：应完成水域面积约63.90亩，实际完成水域面积约63.90亩。完成率为100.00%，根据评分标准，该指标得5分。 | 5 |
|  |  | 质量指标C2 （10分） |  | 森林城市绿化覆盖率C21 |  | 100% |  | 3 |  | 评价要点： 完成100%以上的得满分，否则，酌情得分。 | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：安阳县自然资源局绿化不到位，园区内垃圾桶存在损坏及乱摆放等问题。综上，根据评分标准，该指标得1分。 | 1 |
|  |  |  | 新增林木成活率C22 |  | 100% |  | 3 |  | 评价要点： 完成100%以上的得满分，否则，酌情得分。 |  | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：新增林木成活率达到100%，综上，该指标得3分。 | 3 |
|  |  |  | 城市人均绿地面积增长率C23 |  | 100% |  | 4 |  | 评价要点： 完成95%以上的得满分，否则，酌情得分。 |  | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：城市人均绿地面积增长率达到95%以上，综上，该指标得4分。 | 4 |
|  | 时效指标C3 （5分） |  | 项目按期完成率 C31 |  | 100% |  | 5 |  | 评价要点： 完成100%以上的得满分，否则，酌情得分。 |  | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：合同签订项目于2019年6月6日开工，2019年11月02日完工，该项目实际完工时间2020年5月20日，未在合同计划时间内完成。综上，该指标得3分。 | 3 |
|  | 成本指标C4 （15分） |  | 预算控制数C41 |  | 1650.00万元 |  | 15 |  | 评价要点： 完成100%的得满分，未达到100%的，按照实际完成率乘以目标分值得分。 |  | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：项目总成本完成953.00万元,完成率57.76%。综上，该指标得8.7分。 | 8.7 |
| 项目效益D （24分） | 经济效益D1 （5分） |  | 是否增加了劳动力就业D11 |  | 改善 |  | 5 |  | 评价要点： 增加了经济收入，吸收更多的劳动力就业得满分否则，不得分。 |  | 根据自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：创建森林城市绿化项目的实施增加了经济收入，吸收更多的劳动力就业，经济效益比较明显。依据评分标准，该指标得5分。 | 5 |
|  | 社会效益D2 （5分） |  | 是否带动经济发展，提高城市品味，改善投资环境D21 |  | 提高 |  | 5 |  | 评价要点： 带动经济发展，提高城市品味，改善投资环境得满分，否则，不得分。 |  | 根据安阳县自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：通过“创建森林绿化建设”改善了当地的环境状况，有助于提升城市景观形成，完善了城市功能，对进一步发展安阳县城市经济起到了应有的保障作用。同时，带动了旅游业的发展，将会吸引更多的人士观光旅游。社会效益比较明显；依据评分标准，该指标得5分。 | 5 |
|  | 生态效益D3 （5分） |  | 是否对生态环境的提升D31 |  | 显著 |  | 5 |  | 评价要点： 对生态环境的提升得满分，否则，不得分。 |  | 根据安阳县自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：通过“创建森林绿化建设”改善了区域交通环境和生态环境，提高了群众生活质量，为树立文明、整洁、现代化城市形象打下良好的基础。生态效益比较明显；依据评分标准，该指标得5分。 | 5 |
|  | 可持续影响D4 （5分） |  | 是否净化空气、减少噪音D41 |  | 提升 |  | 5 |  | 评价要点： 有明显提升的得满分，否则，不得分。 |  | 根据安阳县自然资源局提供的基础数据表、佐证材料等，经评价组核查：创建森林城市绿化建设京港澳高速城区段绿化项目（一园）项目实施提高了人民的生活、健康水平。森林是城市绿地生态的组成部分,城市森林可以净化空气、减少噪音、吸收灰尘、减缓气候变化等。同时森林也是低碳文化的象征，因此森林城市建设对保障城市和社区的可持续发展、促进民生福祉发挥着至关重要的作用。依据评价标准，该项指标得5分。 | 5 |
|  | 满意度D5 （4分） |  | 服务对象满意度D51 |  | ≥95% |  | 4 |  | 评价要点： 根据满意度测评结果进行评分。 满意度≥95%得满分，若满意度＜95%，按实际情况酌情得分，满意度＜0，该项不得分。 |  | 根据问卷调查结果，经评价组核查：本次满意度调查问卷对象为群众满意程度，调查问卷满意度共发放调查问卷30份，收回30份。每份问卷共10个问题，每道题满分10分，总分100分，具体分值为：选A得10分、选B得7分、选C得3分，选D不得分。根据问卷调查结果30份得分情况为：15份100分、9份85分、6份89分；其中失分项集中在第2题“您支持安阳县创建国家森林城市吗”有6人持“不太支持”态度；第3题“您支持安阳县创建国家森林城市吗”有6人持“不太支持”态度；第6题“您对古树名木的保护、对城市公共绿地实行更加严厉的保护措施是否支持”有6人持“基本支持”态度；依据评分标准，满意度≧95%的得满分，群众对整体评价的满意程度为93%以上。根据评分规则，该指标得3分。 | 3 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | -- |  | -- | 81.20 |