2022年度安阳县水利局部门整体支出绩效

评价报告

昌盛绩报字【2023】150号

项目名称：2022年度安阳县水利局部门整体支出

主管单位：安阳县人民政府

实施单位：安阳县水利局

评价机构：河南昌盛会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2023年9月12日

综    述

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，根据年度工作安排，进一步增强预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，推动优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，安阳县财政局委托河南昌盛会计师事务所，对2022年度安阳县水利局部门整体支出进行绩效评价。

- 工作开展情况

- 根据安阳县财政局工作要求，河南昌盛会计师事务所组织成立了绩效评价工作组，按照“前期准备－现场调查－报告编写”的流程开展工作。

工作小组成员名单如下：

组  长：焦佳林

成  员：郭新民、张雪颖、郭丽云

- 2023年8月16日至 8月23日，评价工作组与安阳县水利局相关科室负责人进行座谈，了解部门支出整体情况和项目实施管理情况，收集相关资料；8月24日至8月31日，评价工作组现场对部门支出整体受益对象及相关方进行了满意度调查、访谈；9月1日至9月7日，评价工作组依据绩效评价指标体系，对评价工作实施过程中数据进行分析汇总，对项目执行情况及绩效实现情况进行客观的评价，编写出绩效评价报告初稿；9月8日至9月10日，评价工作组根据绩效评价初稿情况发出征求意见函；9月11日至9月13日，评价工作组根据项目相关单位反馈意见进一步完善绩效评价报告；9月14日至9月15日，出具最终版绩效评价报告。

- 部门整体支出情况

- （一）预算资金使用管理

安阳县水利局2022年初财政预算收入为13,589.10万元，预算支出为13,589.10万元，其中：基本支出1,484.60万元，项目支出12,104.50万元。年终财政决算收入为32,321.19万元，财政决算支出为32,321.19万元，其中基本支出1,200.68万元，项目支出31,120.51万元。2022年无结余财政资金。

表1-1  2022年安阳县水利局部门预算到位、执行情况表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 预算数 | 实际到位数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本支出 | 1,484.60 | 1,200.68 | 1,200.68 | 80.88% |
| 2 | 项目支出 | 12,104.50 | 31,120.51 | 31,120.51 | 257.10% |
| 合计 |  | 13,589.10 | 32,321.19 | 32,321.19 | 237.85% |

## 安阳县水利局部门预算执行率情况说明：本次评价以实际支出为评价依据。

（二）项目组织实施

1.2022年度项目支出共计31,120.51万元，主要用于年初申报10个项目，主要包括：（1）机井队人员工资保险、（2）修建水利工程受伤人员补助、（3）安阳县农村饮水安全工程维修基金、（4）河长制、洹南所、水旱防御、水保水资源工作经费、（5）16-20年河道治理、滞洪区独立费用、（6）2016-2018年水利工程占地补偿费、（7）2021年河道治理占地补偿费、（8）2019年安阳河占地补偿费、（9）2019年洪河占地补偿费、（10）广润坡滞洪区工程项目。

项目均完成良好，但广润坡滞洪区工程项目经实地考察，存在道路不平整、裂缝等现象。

- 三、绩效评价结论

- 评价工作组认真查阅了安阳县水利局提供的相关资料，从年度主要任务、预算情况、投入管理指标、综合管理指标4个方面，通过数据采集、实地调查、问卷访谈等方式，对2022年安阳县水利局部门整体支出进行客观公平的评价，最后形成综合评价结论。

- 根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为91.8分（见表2-1）。按照《安阳县县级预算项目支出绩效评价管理办法》明确的90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差的评价等级设置，评价等级为“良”。具体指标体系及评价得分情况详见附件一。

表2-1总体得分情况表

| 指标 | A年度主要任务 | B预算情况 | C投入管理指标 | D综合管理指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 20 | 30 | 10 | 100 |
| 得分 | 35 | 17 | 30 | 9.8 | 91.8 |
| 得分率 | 87.50% | 85% | 100% | 98% | 91.8% |

- 三、存在问题

- （一）不合规支出

- 1.2022年3月22日101号凭证，购买食品660.00元，慰问病人无姓名；

- 2.2022年7月20日78号凭证，支付安阳县天主教爱国会电费27.35元；

## （二）取得的原始凭证不合规、不完整

1.2022年2月21日19号凭证，支付订报刊1,008.00元，取得的河南通用定额发票无付款单位名称和开票日期；

2.2022年5月19日47号凭证，支付洹南19·1标进度款1,144,780.28元，未附监理阶段性报告；

## （三）三重一大存在的问题

## 1.2022年3月18日83号凭证，支付河南隆云建设工程公司工程款331,158.00元；

2.2022年6月14日31号凭证，支付安阳市蓝鲸文化传媒有限公司重点项目开工会场费97,511.60元；

## （四）服务项目未询价和招标

1.2022年7月28日135号凭证，支付河南共信会计师事务所服务费22,000.00元；

2.2022年7月13日59号凭证，支付河南祥通建设工程检测有限公司工程质量检测费99,000.00元；

（五）工程项目未询价和招标

1.2022年6月14日31号凭证，支付安阳市蓝鲸文化传媒有限公司重点项目开工会场费97,511.60元；

（六）固定资产未验收

1.2022年8月2日17号凭证，购买床12张，共计11,496.00元；

- （七）绩效管理有待进一步提升

- 一是绩效管理工作有待提升。相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，理论知识还不够扎实。二是项目绩效目标表中部分指标设置不够清晰合理，不能直观体现项目的实施效益。

- 四、相关建议

## （一）规范部门资金使用管理

- 一是建议安阳县水利局在资金执行过程中，按照预算批复的内容和使用方向支出，严格执行部门财务管理制度，如规范会计核算及记账，同时加强固定资产管理，定期对固定资产进行入账、盘点，保证国有资产的安全性。

- （二）加强部门绩效管理意识

一是加强财政预算绩效管理意识，重视绩效目标申报表

的填写和管理工作，建议根据部门实际情况，科学填报项目

各项绩效指标，尽可能细化量化绩效指标，保证绩效目标和

指标内容完整、指向明确、合理可行，与部门年度工作计划

和预算资金相匹配，提高项目实施效果的可衡量性，清晰反

映预算资金的预期产出和效果。

- （三）牢固依法管理国有资产的意识，完善资产管理制度

- 一是加强固定资产管理，积极处理好闲置固定资产；二是建立固定资产外部监督管理制度，切实加强对行政事业单位固定资产购置、增减、租赁的监督，定期对使用中的资产进行盘点和监督检查，对需要处置的资产进行报备，避免处置的随意性。

- （四）加强项目实施的监督管理

- 完善建筑工程质量监督管理制度，深入掌握监督工作的方式、手段，全面监督工程建设、工程监理单位的工作，增强质量行为的规范性，保障项目实施成果的可持续性。

目录

一、 基本情况	1

（一） 部门概况	1

（二） 当年部门履职总体目标、工作任务	4

（三） 部门年度整体绩效目标	5

（四） 绩效自评情况及结论	7

（五） 当年单位预算及执行情况	8

二、 绩效评价指标体系分析	8

三、 绩效评价指标分析	9

（一） 年度主要任务指标分析	9

（二） 预算情况指标分析	12

（三） 投入管理指标分析	13

（四） 综合管理指标分析	15

四、 绩效评价结论	17

五、 主要经验及做法	18

六、 存在问题及原因分析	19

七、 相关建议	22

- 附件：

- 1.安阳县水利局2022年度部门整体项目绩效评价评分表

- 2.项目绩效目标申报表

- 3.项目支出绩效自评表

- 4.部门整体预算绩效自评表及部门整体自评报告

- 基本情况

- 部门概况

安阳县水利局是一个独立财务核算机构，单位执行政府会计制度，部门预算即指单位本级预算。安阳县水利局是县政府直属机关，安阳县水利局内设5个股室，4个事业二级机构，共有在编制75人，其中行政编制14人，事业编制61人。

## 主要职责为：(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

## (二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

## (三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责河湖库和重要水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

## (四)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市下达的和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理;组织编制、审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

## (五)负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;指导饮用水水源保护有关工作，开展重要河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理;指导水文工作，组织编制并发布水资源公报和信息、开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作，承担水资源调查有关工作。

## (六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

## (七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

## (八)负责水土保持工作。组织开展全县水土保持法律、法规宣传教育工作，拟订全县水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持重点建设项目实施。

## (九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导水利扶贫工作。

## (十)负责分散安置移民后期扶持工作;管理和监督移民资金的使用。

## (十一)负责重大涉水违法事件查处工作。

## (十二)开展全县水利科技和外事工作。

## (十三)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

## (十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

- 当年部门履职总体目标、工作任务

安阳县水利局部门年度履职总体目标为全面贯彻党的十九届五中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系，有力发挥稳投资促增长保民生作用。紧盯超标洪水、水库失事、山洪灾害三大突出风险，认真做好水灾害应对工作，确保人民群众生命安全；以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、用途管制、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用；以河长制为主平台，紧盯水资源、河湖管理等风险高发领域，坚持以问题为导向，以整改为目标，以问责为抓手，建立健全务实高效管用的监管体系，全力推进水利事业高质量发展，为经济社会持续健康发展提供强有力的水利支撑。具体工作任务如下：

表1-1   2022年度安阳县水利局年度工作任务

| 序号 | 任务名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水网建设 | 围绕促进高质量发展和我县重大发展战略，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系。力保农村饮水安全项目—城乡一体化供水、广润坡蓄滞洪区工程建设。 |
| 2 | 灾害防御 | 加强水旱灾害防御预案体系建设和演练，提高雨情水情汛情分析研判和预报预警能力，依法依规科学实施水工程调度；发挥好行业优势，根据需要提供可靠的抢险技术支撑，紧盯超标洪水突出风险，认真做好应对。坚持防汛抗旱两手抓，做好应对旱情的思想准备，防止旱涝急转。落实应急供水保障措施，全力确保居民生活、工农业生产和生态用水需求。 |
| 3 | 水资源刚性约束 | 以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用。推进主要河流水量分配和生态流量确定、水资源监控体系建设和水资源管理法制建设，提升水资源管理能力。扩大南水北调供水范围，提高水资源保障能力。深入实施节水行动，推进节水型社会建设。 |
| 4 | 河湖管理 | 完善流域、水系河湖长制工作体系，探索建立跨行政区域河流上下游、左右岸联防联控机制，压实河长湖长责任。持续开展河湖“清四乱”常态化规范化，消除存量、遏制增量，防止问题反弹。在全市建设一批示范河湖，发挥示范引领作用。严打非法采砂，推进合法采砂标准化建设，大力推广机制砂。 |

- 部门年度整体绩效目标

- 安阳县水利局填报了2022年度部门整体支出绩效目标申报表，明确了年度履职目标和年度主要任务。

- 年度绩效目标：全面贯彻党的十九届五中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系，有力发挥稳投资促增长保民生作用。紧盯超标洪水、水库失事、山洪灾害三大突出风险，认真做好水灾害应对工作，确保人民群众生命安全；以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、用途管制、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用；以河长制为主平台，紧盯水资源、河湖管理等风险高发领域，坚持以问题为导向，以整改为目标，以问责为抓手，建立健全务实高效管用的监管体系，全力推进水利事业高质量发展，为经济社会持续健康发展提供强有力的水利支撑。

表1-2  2022年度安阳县水利局部门整体支出绩效目标申报表

| 部门名称 | 安阳县水利局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度履职 目标 | 全面贯彻党的十九届五中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系，有力发挥稳投资促增长保民生作用。紧盯超标洪水、水库失事、山洪灾害三大突出风险，认真做好水灾害应对工作，确保人民群众生命安全；以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、用途管制、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用；以河长制为主平台，紧盯水资源、河湖管理等风险高发领域，坚持以问题为导向，以整改为目标，以问责为抓手，建立健全务实高效管用的监管体系，全力推进水利事业高质量发展，为经济社会持续健康发展提供强有力的水利支撑。 |  |  |  |
| 年度主要 任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  |
|  | 水网建设 |  | 围绕促进高质量发展和我县重大发展战略，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系。力保农村饮水安全项目—城乡一体化供水、广润坡蓄滞洪区工程建设。 |  |
|  | 灾害防御 |  | 加强水旱灾害防御预案体系建设和演练，提高雨情水情汛情分析研判和预报预警能力，依法依规科学实施水工程调度；发挥好行业优势，根据需要提供可靠的抢险技术支撑，紧盯超标洪水突出风险，认真做好应对。坚持防汛抗旱两手抓，做好应对旱情的思想准备，防止旱涝急转。落实应急供水保障措施，全力确保居民生活、工农业生产和生态用水需求。 |  |
|  | 水资源刚性约束 |  | 以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用。推进主要河流水量分配和生态流量确定、水资源监控体系建设和水资源管理法制建设，提升水资源管理能力。扩大南水北调供水范围，提高水资源保障能力。深入实施节水行动，推进节水型社会建设。 |  |
|  | 河湖管理 |  | 完善流域、水系河湖长制工作体系，探索建立跨行政区域河流上下游、左右岸联防联控机制，压实河长湖长责任。持续开展河湖“清四乱”常态化规范化，消除存量、遏制增量，防止问题反弹。在全市建设一批示范河湖，发挥示范引领作用。严打非法采砂，推进合法采砂标准化建设，大力推广机制砂。 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理 指标 | 预算和财务 管理 | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 投入管理 指标 | 预算和财务 管理 | 结转结余率 | 0 | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 |
| 投入管理 指标 | 预算和财务 管理 | “三公经费”控制率 | 93% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 投入管理 指标 | 预算和财务 管理 | 政府采购执 行率 | 75% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 |

## 注：资料来源于安阳县水利局2022年度部门整体支出绩效目标申报表。

- 绩效自评情况及结论

- 安阳县水利局于2023年3月开展了部门(单位)整体预算绩效自评工作。安阳县水利局2022年部门(单位)整体预算绩效自评得分91分，绩效等级为“优”。

- 当年单位预算及执行情况

安阳县水利局2022年初财政预算收入为13,589.10万元，预算支出为13,589.10万元，其中：基本支出1,484.60万元，项目支出12,104.50万元。年终财政决算收入为32,321.19万元，财政决算支出为32,321.19万元，其中基本支出1,200.68万元，项目支出31,120.51万元。2022年无结余财政资金。

表1-3  安阳县水利局部门预算资金批复、到位、执行情况汇总表

## 单位：万元

| 序号 | 名称 | 预算数 | 实际到位数 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本支出 | 1,484.60 | 1,200.68 | 1,200.68 | 80.88% |
| 2 | 项目支出 | 12,104.50 | 31,120.51 | 31,120.51 | 257.10% |
| 合计 |  | 13,589.10 | 32,321.19 | 32,321.19 | 237.85% |

- 绩效评价指标体系分析

- （一）评价指标体系

- 本次评价指标体系依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号），以安阳县水利局的部门职责为基础，按照“年度主要任务-预算情况-投入管理-综合管理”的逻辑路径分层设定，划分为4个一级指标、4个二级指标和21个三级指标，总分值为100分。

一是年度主要任务（40分）。主要评价内容包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制完整性、在职人员经费变动率、人均共用经费变动率、“三公经费”变动率。

二是预算情况（20分）。主要评价内容包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率。

三是投入管理指标（30分）。主要评价内容包括公用经费控制率、“三公经费”控制率、固定资产使用率。

四是综合管理指标（10分）。主要评价部门履职效益，包括管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性；资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理规范性和群众满意度。

- 绩效评价指标分析

- 年度主要任务指标分析

- 年度主要任务类指标共分1个二级指标，6个三级指标，权重分值共40分，实际得分32分，得分率80%。各指标具体得分情况如下：

表3-1年度主要任务指标评分结果汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.年度主要任务 | A01.绩效目标合理性 | 10 | 10 | 100% |
|  | A02绩效指标明确性 | 10 | 10 | 100% |
|  | A03.预算编制完整性 | 10 | 10 | 100% |
|  | A04.在职人员经费变动率 | 6 | 3 | 50% |
|  | A05.人均公用经费变动率 | 2 | 2 | 100% |
|  | A06.“三公经费”变动率 | 2 | 0 | 0% |
| 小计 |  | 40 | 35 | 87.5% |

A01.绩效目标合理性：该指标分值10分，实际得分为10分。本次绩效评价根据《2022年度安阳县水利局部门预算公开说明》和部门整体绩效目标表等资料，考核其目标合理性和完成情况，2022年安阳县水利局预期目标为全面贯彻党的十九届五中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，深入推进四水同治，加快构建兴利除害现代水网体系，有力发挥稳投资促增长保民生作用。紧盯超标洪水、水库失事、山洪灾害三大突出风险，认真做好水灾害应对工作，确保人民群众生命安全；以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、用途管制、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用；以河长制为主平台，紧盯水资源、河湖管理等风险高发领域，坚持以问题为导向，以整改为目标，以问责为抓手，建立健全务实高效管用的监管体系，全力推进水利事业高质量发展，为经济社会持续健康发展提供强有力的水利支撑。年度目标设置合理，根据评分规则，该指标得10分。

A02.绩效指标明确性：该指标分值10分，实际得分为10分。本次绩效评价根据其《2022年度安阳县水利局部门预算公开说明》等资料，考核其绩效指标的设置情况，①2022年部门整体工作总结内容清晰，工作完成明确，相关工作任务可衡量；②该单位的年度工作总结基本落实到位；③2022年安阳县水利局部门预算为一般公共预算，其预算资金与部门整体预算资金基本匹配。根据评分规则，该指标得10分。

A03.预算编制完整性：该指标分值10分，实际得分为10分。①根据《2022年度安阳县水利局部门预算公开说明》等资料，安阳县水利局经费实行全额预算管理，经检查2022年度安阳县水利局收入分别为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金收入，收入全部编入收入预算；②经检查安阳县水利局预算公开信息，其人员经费按标准、日常公用经费，按定额、专项经费按项目分别编制。根据评分规则，该指标得10分。

A04.在职人员经费变动率：该指标分值6分，实际得分为3分。根据安阳县水利局2022年度实际支出数，安阳县水利局2022年人员经费支出11,568,772.10元，2021年人员经费实际支出数9,257,495.28元，在职人员经费变动率=〔（11,568,772.10-9,257,495.28）/9,257,495.28〕×100%=24.97%。根据评分规则，该指标得3分。

A05.人均公用经费变动率：该指标分值2分，实际得分为2分。根据安阳县水利局2022年度实际支出数，安阳县水利局2022年度公用经费总额438,010.49元，在职人数74人，人均公用经费5,919.06元，2021年度公用经费总额523,307.47元，在职人数73人，人均公用经费7,168.60元，人均用经费变动率=〔（5,919.06-7,168.60）/7,168.60〕×100%=-17.43%，根据评分规则，该指标得2分。

A06.“三公经费”变动率：该指标分值2分，实际得分为0分。根据安阳县水利局2022年度实际支出数，安阳县水利局2022年度“三公经费”支出数566,818.17元，2021年度“三公经费”支出数116,769.16元，“三公经费”变动率=〔（566,818.17-116,769.16）/116,769.16〕×100%=385.42%。根据评分规则，该指标得0分。

- 预算情况指标分析

## 预算情况类指标共分1个二级指标，5个三级指标，权重分值共20分，实际得分17分，得分率85%。各指标具体得分情况如下：

表3-2预算情况指标评分结果汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.预算执行情况 | B01.预算完成率 | 8 | 8 | 100% |
|  | B02.预算调整率 | 3 | 0 | 0% |
|  | B03.项目支付进度率 | 3 | 3 | 100% |
|  | B04.结转结余率 | 3 | 3 | 100% |
|  | B05.结转结余变动率 | 3 | 3 | 100% |
|  | 小计 | 20 | 17 | 85% |

B01.预算完成率：该指标分值8分，实际得分为8分。根据安阳县水利局2022年度实际支出数，安阳县水利局2022年度预算完成数32,321.19万元，2022年度预算数13,589.10万元，预算完成率=（32,321.19/13,589.10）×100%=237.85%，根据评分规则，指标得分8分。

B02.预算调整率：该指标分值3分，实际得分为0分。根据安阳县水利局2022年实际支出数，安阳县水利局2022年度预算调整数为30,865.16万元，预算数为13,589.10万元，预算调整率=[（30,865.16-13,589.10）/13,589.10]×100%=127.13%。根据评分规则，实际得0分。

B03.项目支付进度率：该指标分值3分，实际得分为3分。根据安阳县水利局2022年收入支出决算总表，安阳县水利局2022年度项目支付进度率=31,120.51万元/12,104.50万元×100%=257.10%。根据评分规则，指标得分3分。

B04.结转结余率：该指标分值3分，实际得分为3分。根据安阳县水利局2022年度实际支出数，安阳县水利局2022年度结转结余资金总额0.00万元，安阳县水利局2022年度支出预算数13,589.10万元，结转结余率=（0.00万元/13,589.10万元）×100%=0%。根据评分规则，该指标得3分。

B05.结转结余变动率：该指标分值3分，实际得分为3分。根据安阳县水利局2021年度决算报表、安阳县水利局2022年度实际支出数，本年度累计结转结余总额为0万元，上年度累计结转结余总额为0.00万元，结转结余变动率=0%。根据评分规则，该指标得3分。

- 投入管理指标分析

投入管理类指标共分1个二级指标，3个三级指标，权重分值共30分，实际得分30分，得分率100%。各指标具体得分情况如下：

表3-3投入管理指标评分结果汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.预算与财务管理指标 | C01.公用经费控制率 | 10 | 10 | 100% |
|  | C02.“三公经费”控制率 | 10 | 10 | 100% |
|  | C03.固定资产利用率 | 10 | 10 | 100% |
| 小计 |  | 30 | 30 | 100% |

C01.公用经费控制率：该指标分值10分，实际得分为10分。根据安阳县水利局2022年度实际支出数，安阳县水利局2022年度公用经费预算金额603,000.00元，实际支出金额438,010.49元，公用经费控制率为（438,010.49/603,000.00）×100%=72.64%。根据评分规则，该指标得10分。

C02.“三公经费”控制率：该指标分值10分，实际得分为10分。根据安阳县水利局2022年度实际支出数，安阳县水利局2022年度“三公经费”预算金额569,400.00元，实际支出566,818.17元，“三公经费”控制率=（566,818.17/569,400.00）×100%=99%。根据评分规则，该指标得10分。

C03.固定资产利用率：该指标分值10分，实际得分为10分。根据安阳县水利局固定资产盘点表，截至2022年末安阳县水利局固定资产总额4,171,328.47元，其中在用固定资产总额4,171,328.47元，待处置和闲置固定资产总额0.00元，固定资产利用率为100%。根据评分规则，该指标得10分。

- 综合管理指标分析

综合管理指标共分1个二级指标，7个三级指标，权重分值共10分，实际得分9.8分，得分率98%。各指标具体得分情况如下：

表3-4综合管理指标评分结果汇总表

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.内控制度管理和绩效信息公开及群众满意度指标 | D01.管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
|  | D02.资金使用合规性 | 2 | 2 | 100% |
|  | D03.预决算信息公开性 | 1 | 1 | 100% |
|  | D04.基础信息完整性 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | D05.资产管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
|  | D06.资产管理规范性 | 1 | 1 | 100% |
|  | D07.群众满意度 | 1 | 0.8 | 80% |
| 小计 |  | 10 | 9.8 | 98% |

D01.管理制度健全性：该指标分值2分，实际得2分。①安阳县水利局制定有《安阳县水利局财务管理办法》，会计核算按照政府会计制度的规定执行；②相关财务管理制度符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等法律法规的规定，相关财务管理制度内容合法、合规；③具有的相关管理制度得到有效执行。根据评分规则，该指标得2分。

D02.资金使用合规性：该指标分值2分，实际得2分。

①经检查安阳县水利局预算支出会计凭证及原始凭证，资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《安阳县水利局财务管理办法》和《项目建设财务管理》等国家法律法规和财务管理制度的规定；②资金支出审批程序和手续基本完整；③安阳县水利局2022年项目开支均为县级财政资金，无需专家论证评估；④经现场核查，安阳县水利局经费支出符合部门预算批复用途；⑤现场核查未发现预算资金存在截留、挤占、挪用或虚列支出等情况。根据评分规则，该指标得2分。

D03.预决算信息公开性：该指标分值1分，实际得1分。

①经检查安阳县水利局2022年预决算公开信息，公开内容合法、合规、完整；②经检查安阳县水利局2022年预决算公开时间符合规定时限。根据评分规则，该指标得1分。

D04.基础信息完整性：该指标分值1分，实际得1分。经核查，2022年预算相关基础数据信息及部分会计凭证及附件真实、准确、完整。根据评分规则，该指标得1分。

D05.资产管理制度健全性：该指标分值2分，实际得2分。①安阳县水利局具有相关资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规③单位单位管理制度基本得到有效执行。根据评分规则，该指标得2分。

D06.资产管理规范性：该指标分值1分，实际得1分。①经现场核查，安阳县水利局资产基本保存完整，账实相符；②经核查固定资产盘点表，未发现超标准配置资产情况；③安阳县水利局资产处置规范。根据评分规则，该指标得1分。

D07.群众满意度：该指标分值1分，实际得0.8分。工作组面向社会公众设计了调查问卷，采用实地走访方式进行满意度调查。评价标准为满意人数/被调查人数*指标分值，本次调查共形成30份有效问卷，其中25份满意度较高。社会公众对安阳县水利局工作情况的满意度为83%。根据评分规则，该指标得0.8分。

- 绩效评价结论

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为91.8分（见表4-1）。按照《安阳县县级预算项目支出绩效评价管理办法》明确的90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差的评价等级设置，评价等级为“优”。具体指标体系及评价得分情况详见附件一。

表4-1总体得分情况表

| 指标 | A年度主要任务 | B预算情况 | C投入管理指标 | D综合管理指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 20 | 30 | 10 | 100 |
| 得分 | 35 | 17 | 30 | 9.8 | 91.8 |
| 得分率 | 87.5% | 85% | 100% | 98% | 91.8% |

- 主要经验及做法

- （一）高度关注民生水利建设

- 我局在工作中坚持以人为本，以保障人民群众切身利益为出发点和落脚点，积极服务民生、改善民生，初步构筑了服务民生、保障民生的民生水利发展格局；坚持把保障饮水安全、重点水利工程作为水利工作的首要任务，坚持把保障人民群众生命财产安全作为防汛抗旱的首要目标；有力地改善了广大人民群众的生产生活条件。

- （二）水利建设服务发展大局

- 我局根据我市水利基础设施的实际情况及群众的要求，大力加强农村水利基础设施建设和生态水环境整治等工作，为加快社会主义新农村建设和经济社会又好又快发展提供了有力的支撑和保障。

- （三）注重多部门合作

- 随着水利服务于经济社会发展的基础和保障作用不断增强，各级党委政府对水利工作高度重视，把水利建设置于更加突出的重要位置，紧抓不放，强力推动；积极与各部门沟通协调，为水利发展创造条件。

- 存在问题及原因分析

- （一）不合规支出

- 1.2022年3月22日101号凭证，购买食品660.00元，慰问病人无姓名；

- 2.2022年7月20日78号凭证，支付安阳县天主教爱国会电费27.35元；

## （二）取得的原始凭证不合规、不完整

1.2022年2月21日19号凭证，支付订报刊1,008.00元，取得的河南通用定额发票无付款单位名称和开票日期；

2.2022年5月19日47号凭证，支付洹南19·1标进度款1,144,780.28元，未附监理阶段性报告；

## （三）三重一大存在的问题

## 1.2022年3月18日83号凭证，支付河南隆云建设工程公司工程款331,158.00元；

2.2022年6月14日31号凭证，支付安阳市蓝鲸文化传媒有限公司重点项目开工会场费97,511.60元；

## （四）服务项目未询价和招标

1.2022年7月28日135号凭证，支付河南共信会计师事务所服务费22,000.00元；

2.2022年7月13日59号凭证，支付河南祥通建设工程检测有限公司工程质量检测费99,000.00元；

（五）工程项目未询价和招标

1.2022年6月14日31号凭证，支付安阳市蓝鲸文化传媒有限公司重点项目开工会场费97,511.60元；

（六）固定资产未验收

1.2022年8月2日17号凭证，购买床12张，共计11,496.00元；

- （七）绩效管理有待进一步提升

- 一是绩效管理工作有待提升。相关人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，理论知识还不够扎实。二是项目绩效目标表中部分指标设置不够清晰合理，不能直观体现项目的实施效益。

- 四、相关建议

## （一）规范部门资金使用管理

- 一是建议安阳县水利局在资金执行过程中，按照预算批复的内容和使用方向支出，严格执行部门财务管理制度，如规范会计核算及记账，同时加强固定资产管理，定期对固定资产进行入账、盘点，保证国有资产的安全性。

- （二）加强部门绩效管理意识

一是加强财政预算绩效管理意识，重视绩效目标申报表

的填写和管理工作，建议根据部门实际情况，科学填报项目

各项绩效指标，尽可能细化量化绩效指标，保证绩效目标和

指标内容完整、指向明确、合理可行，与部门年度工作计划

和预算资金相匹配，提高项目实施效果的可衡量性，清晰反

映预算资金的预期产出和效果。

- （三）牢固依法管理国有资产的意识，完善资产管理制度

- 一是加强固定资产管理，积极处理好闲置固定资产；二是建立固定资产外部监督管理制度，切实加强对行政事业单位固定资产购置、增减、租赁的监督，定期对使用中的资产进行盘点和监督检查，对需要处置的资产进行报备，避免处置的随意性。

- （四）加强项目实施的监督管理

- 完善建筑工程质量监督管理制度，深入掌握监督工作的方式、手段，全面监督工程建设、工程监理单位的工作，增强质量行为的规范性，保障项目实施成果的可持续性。