安阳县中医院政府专项债券资金使用情况

一、门诊医技综合楼

（一）项目简介：

安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目位于安阳县白壁镇，经安阳县政府同意，发改委立项批复，占地面积65亩，建设规模31140㎡，项目计划总投资15180万元，项目于2023年8月收到政府专项债券5300万元。

（二）截至2023年末专项债券使用情况：

截至2023年12月31日专项债券已支付255.22万元。

（三）截至2023年末项目实施进度：

项目完成了《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《环境影响报告》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《不动产土地证》、《建设工程施工证》等手续批复，进行了地质勘探、文物勘探、详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作，截止2023年底二次结构整体完成90%，屋面防水完成，地下室及二层消防水主管道施工完成，地下室暖通风管及水管主管道施工完成。

（四）项目运营情况：

项目目前处于建设期。

二、公共卫生医学中心（感染病区）

（一）项目简介：

安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目位于安阳县白壁镇，经安阳县政府同意，发改委立项批复，建设规模3440㎡，项目计划总投资2800万元，项目于2022年6月收到政府专项债券1500万元。

（二）截至2023年末专项债券使用情况：

截至2023年12月31日专项债券已支付完毕。

（三）截至2023年末项目实施进度：

项目完成了《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工证》等手续批复，详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作，截止2023年底，主体、二次结构、外装修均已完工，二层硫氧镁吊顶、灯具完成，卫生间墙砖、地砖完成，自流平地面完成50%。。

（四）项目运营情况：

项目目前处于建设期。

三、应急感染院区综合楼建设项目

（一）项目简介：

安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目，该项目位于安阳县吕村镇境内，南临安楚路。项目设置床位数250张，建筑面积16855.29㎡，主要建设感染门诊楼、医技楼、病房楼及院区道路、管网、绿化等基础设施建设。项目计划总投资8970万元，项目于2023年6月收到政府专项债券920万元。

（二）截至2023年末专项债券使用情况：

截至2023年12月31日专项债券已支付150万元。

（三）截至2023年末项目实施进度：

项目完成了《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工证》等手续批复，详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作，截止2023年底，主体已完工，二次结构正在进行中。

（四）项目运营情况：

项目目前处于建设期。

安阳县中医院

2024年5月29日