安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目政府专项债券绩效自评报告

（2023年度）

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目专项债券绩效开展单位自评。

一、概述

1、项目单位基本情况

安阳县中医院位于安阳县白壁镇，前身是安阳县第二人民医院,是安阳县一所县级中医综合性医院，承担着安阳县56万人口的医疗、预防、保健工作。现有在职职工312人，编制床位150张。医院占地面积12751平方，建筑面积10456平方。

2、项目概况

安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目经安阳县发改委批复，项目位于安阳县白璧镇文明大道与锦绣路交叉口东南角，占地面积65亩，建设规模31140㎡，项目总投资15180万元。

- 项目专项债券资金情况

项目于2020年2月收到政府专项债券4450万元。至2021年12月31日专项债券已支付完毕，支付比例100%。

项目于2023年8月收到政府专项债券5300万元。截至2023年12月31日专项债券已支付255万元。

项目收到县财政配套资金1358万元，截至2023年12月31日已支付完毕，支付比例100%。

- 绩效目标完成情况

2023年项目预期绩效目标为：资金使用情况合理安排，保障病房综合楼运行支出，保证综合楼的基础设施设备安全和正常运作。

项目绩效指标设定情况如下：

- 数量指标：工程项目1个，

- 质量指标：项目验收质量达标率95%，全年执行率100%

- 时效指标：完工时间准时完工。

- 成本指标：项目施工单位成本按时支付100%。

- 社会效益指标：对当地人员健康有效提升

- 生态效益指标：对区域生态环境提升影响一般

- 服务对象满意度指标：直接服务对象和间接服务对象基本满意

二、绩效自评工作开展情况

整体支出绩效自评：自评得分合计92分。

附件：

政府专项债券项目绩效自评表

（  2023年度）

填报单位：

| 项目 名称 | 安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目 |  |  |  | 项目类型 |  | 卫生健康 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 安阳县卫生健康委员会 |  |  |  | 单位名称 |  | 安阳县中医院 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 |  |  | 15180 | 年度资金总额 |  | 294 |  |  |
|  | 其中：债券资金 |  |  | 9750 | 其中：债券资金 |  | 255 |  |  |
|  | 配套资金 |  |  | 1358 | 配套资金 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 资金使用情况合理安排，保障病房综合楼运行支出，保证综合楼的基础设施设备安全和正常运作。 |  |  |  | 资金使用情况合理安排，保障病房综合楼运行支出，保证综合楼的基础设施设备安全和正常运作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目施工单位成本 | 按时支付 | 按时支付 | 10 |  | 8 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 工程项目 | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 95% | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  | 全年执行率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 完工时间 | 准时准点完工 | 准时准点完工 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 设施运转正常 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 带动就业人数 | 积极带动 | 完成 | 10 |  | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 一般 | 完成 | 10 |  | 9 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | 95% | 完成 | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  | 间接服务对象满意度 | 95% | 完成 | 10 |  | 9 |  |

安阳县中医院

2023年6月6 日