安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目政府专项债券绩效自评报告

（2023年度）

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目专项债券绩效开展单位自评。

一、概述

1、项目单位基本情况

安阳县中医院位于安阳县白壁镇，前身是安阳县第二人民医院,是安阳县一所县级中医综合性医院，承担着安阳县56万人口的医疗、预防、保健工作。现有在职职工312人，编制床位150张。医院占地面积12751平方，建筑面积10456平方。

2、项目概况

安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目位于安阳县白璧镇文明大道与锦绣路交叉口东南角，建设规模3440㎡，项目总投资2800万元。

3、项目专项债券资金情况

项目于2022年6月收到政府专项债券1500万元。截至2023年12月31日专项债券已支付完毕，支付比例100%。项目收到政府配套资金49万元，截至2023年12月31日已支付完毕，支付比例100%。

- 绩效目标完成情况

2023年项目预期绩效目标为：资金使用情况合理安排，保障公共卫生医学中心项目运行支出，保证公共卫生医学中心项目的基础设施设备安全和正常运作。

项目绩效指标设定情况如下：

- 数量指标：工程项目1个，

- 质量指标：项目验收质量达标率100%，全年执行率100%

- 时效指标：完工时间准时完工。

- 成本指标：项目施工单位成本按时支付100%。

- 社会效益指标：对当地人员健康有效提升

- 生态效益指标：对区域生态环境提升影响一般

- 服务对象满意度指标：直接服务对象和间接服务对象基本满意

二、绩效自评工作开展情况

整体支出绩效自评：自评得分合计90分。

附件：

政府专项债券项目绩效自评表

（  2023年度）

填报单位：安阳县中医院

| 项目 名称 | 安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目 |  |  |  | 项目类型 |  | 卫生健康 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 安阳县卫生健康委员会 |  |  |  | 单位名称 |  | 安阳县中医院 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 |  |  | 2800万元 | 年度资金总额 |  | 1221万元 |  |  |
|  | 其中：债券资金 |  |  | 1500万元 | 其中：债券资金 |  | 1146万元 |  |  |
|  | 配套资金 |  |  | 49 | 配套资金 |  | 21 |  |  |
| 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 资金使用情况合理安排，保障公共卫生医学中心项目运行支出，保证公共卫生医学中心项目的基础设施设备安全和正常运作。 |  |  |  | 资金使用情况合理安排，保障公共卫生医学中心项目运行支出，保证公共卫生医学中心项目的基础设施设备安全和正常运作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目施工单位成本 | 按时支付 | 按时支付 | 10 |  | 8 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 工程项目 | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目验收质量达标率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 全年执行率 | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |
|  |  | 时效 指标 | 完工时间 | 准时准点完成 | 准时准点完成 | 10 |  | 9 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 积极带动 | 完成 | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 当地人民健康率 | 有效提升 | 完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 一般 | 完成 | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≧90% | 完成 | 10 |  | 8 |  |
|  |  |  | 患者家属满意度 | ≧90% | 完成 | 10 |  | 8 |  |

安阳县中医院

2024年6月6 日