安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券绩效自评报告

（2022年度）

一、概述

（一）项目单位基本情况

安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目为我县重点民生项目，资金来源为政府专项债券资金，资金总额2000万元

- 项目概况

2022年4月初资金落实到位。分设备采购和工程建设两部分，其中设备采购部分经公开招标，共采购5台32吨大型纯电动车厢可卸式垃圾转运车和400个不锈钢材质果皮箱；工程部分包括8座垃圾中转站及7座公厕。占地面积约400平方米，建筑面积约268平方米。垃圾中转站为三位一体式，含公厕、垃圾中转站、环卫工人休息室。每个垃圾中转站包括管理间、物资储藏间、压缩站房、机坑、控制室及值班室等，并配套压缩设备、除臭系统、高压清洗系统、监控系统、水电设施、进场道路及环境保护设施等。移动式垃圾压缩设备、垃圾挂桶车、钩臂车、垃圾桶、垃圾转运车、可移动式垃圾罐、垃圾渗滤液转移车等设备。

- 项目专项债券资金情况

- 专项债券资金到位2000万元。

- （四）绩效目标完成情况

我单位及所属部门对安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目项目绩效目标完成情况进行自我评价。根据全域覆盖、精细化管理和基本公共服务均等化要求，坚持“政府主导、多元化投入、市场化运作”原则，按照“统一领导、分工负责、属地管理、全民参与”总体思路，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行绩效评价,有效改善和提升安阳县建成区人居环境。

2023年项目预期绩效目标为：生活垃圾中转站对于维持城市环境卫生、保障市民健康发挥着举足轻重的作用。是城市重要的环卫基础设施，作为连接居民日常生活垃圾和垃圾处理厂之间的枢纽。

- 项目绩效指标设定情况如下：

- （1）数量指标：依据合同等文件设立，完成合同约定的建设内容，并配备相应的设备。

- （2）质量指标：建设质量合格，达到约定完工标准。

- （3）时效指标：按照合同约定时间和周期完成建设，确保及时完工。

- （4）成本指标：项目投资成本控制在项目预算内，确保城市环境干净整洁，生态环境绿色文明。

- （5）社会效益指标：人居环境干净，带动城市发展。

- （6）生态效益指标：生态环境美好，推动城市绿色发展。

- （7）服务对象满意度指标：打造整洁干净的人居环境，群众满意度大大提高。

二、绩效自评工作开展情况

- （一）基本情况

- 1、评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。

- 2、评价方法。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券绩效实施情况。

- 3、成立评价小组。按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

- （二）评价组织实施

- 1、调研。评价工作组根据实际情况，对涉及到部门的往年整体资金使用、预算编制、工作的组织管理、项目完成情况进行初步了解，并形成初步材料，为绩效评价工作的全面展开奠定基础。

- 2、制定绩效评价工作方案。在先期调研的基础上，评价工作组撰写绩效评价工作方案，征求相关人员意见，进行修改定稿。

- 3、召开自评工作会议。评价工作组组织项目涉及到的部门召开自评会议开展集体讨论研究，对于不够准确或完整的内容进行补充及修改完善。

- 4、形成绩效评价报告。按照修改后的内容，完成绩效评价报告。

附件：

政府专项债券项目绩效自评表

（  2022  年度）

填报单位：安阳县城市管理局

| 项目 名称 | 安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目政府专项债券 |  |  |  | 项目类型 |  | 环境卫生工程设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 经建科 |  |  |  | 单位名称 |  | 安阳县城市管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 |  |  | 2000 | 年度资金总额 |  | 2000 |  |  |
|  | 其中：债券资金 |  |  | 2000 | 其中：债券资金 |  | 2000 |  |  |
|  | 配套资金 |  |  |  | 配套资金 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建设安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化项目 |  |  |  | 按合同约定进度开展垃圾中转站建设 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目投资成本 | ≤2000万 | 1985.15万 | 10 |  | 10 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 建设八座垃圾中转站及公厕 | ≤8座 | 5座 | 10 |  | 7 |  |
|  |  | 质量 指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥90% | 95% | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目按时开工建设 | ≥90% | 95% | 10 |  | 9 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升安阳县垃圾收运能力 | 显著提升 | 显著提升 | 20 |  | 19 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 固体废弃物排放符合标准 | ≥90% | 95% | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |

安阳县城市管理局

2024年6月10日