安县农〔2024〕75号                     签发人：王瑞江

是否公开：是                            办理结果:A

关于对安阳县第十六届人大第四次会议

第73号建议的答复

尊敬的郑永刚代表：

您提出的关于“加快推进高标准农田建设助力乡村振兴 ”的建议收悉，现答复如下：

建设高标准农田，关系着国家粮食安全，是贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”、推动农业高质量发展的重要举措，是实现乡村振兴的重要战略。

收到提案后我局相当重视，立即召集相关负责领导和股站进行研讨，该提议对我县高标准农田的建议具有重要的借鉴意义。

近年来，安阳县委、县政府认真贯彻习近平总书记关于“扛稳粮食生产安全责任，推进高标准农田建设”的指示精神，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，将高标准农田建设作为民生实事、“三农”工作的重点工程，采取科学谋划、精心施工、建管并重等有力措施，更实在更实诚更稳当地扛牢粮食安全重任。截至2022年底，全县已累计建设高标准农田52万亩，基本实现了高标准农田建设的全域覆盖。

但受投资年限、投资标准和水毁影响，提升提质的任务还很艰巨，为此进行了新一轮的高标准农田改造提升。自2022年我县开始了新一轮的高标准农田改造提升建设，目前已完成改造提升8.43万亩（涉及瓦店乡5.6万亩、崔家桥镇1.8万亩、北郭乡0.3万亩、吕村镇0.4万亩、白璧镇0.33万亩，亩均投资1600元），目前正在建设辛村镇7万亩高标准农田示范区，同时等待建设的有永和镇3.9万亩高标准农田示范区，以及崔家桥镇2.5万亩、北郭乡2.5万亩、韩陵镇1万亩、吕村镇5.25万亩高标准农田示范区也在有序推进。

在2021年7.20洪灾后，崔家桥镇实施了2023年安阳县崔家桥镇1.8万亩高标准农田（灾后重建І类）提质项目和2022 年安阳县崔家桥镇1.6万亩高标准农田建设（灾后重建II类）项目。

一、关于崔家桥镇高标准农田建设工作

2023年安阳县崔家桥镇1.8万亩高标准农田（灾后重建І类）提质项目，涉及中艾亭、石艾亭、薛庄、西曹马、东曹马、段宋村、康宋村、韩宋村、李宋村、苏宋村、宋村屯、路宋村、郭宋村、南街、东庄、琚庄、高村、和邵庄、李辛庄、杨辛庄、隆化、双塔22个行政村，计划总投资2800万元。主要建设内容为：新打机井197眼；老井配套99眼；地埋管71.831㎞；地埋线74.138㎞；5米跨桥6座；6米φ800过路涵4座；田间道路共长14.696㎞；种植楸树5592棵；清淤护堤9093m。

2022 年安阳县崔家桥镇1.6万亩高标准农田建设（灾后重建II类）项目涉及赵马房、路马房、魏村、郭家庙、施庄、申庄、郜庄、滩里、常庄、冀庄、胡庄、翟庄、王彦、五里屯、程村、后艾亭、沙堆、北街18个行政村，计划总投资1568万元。主要建设内容为：开挖整治排水沟1070m，硬化U型渠1761m米，矩形盖板渠127m；硬化4米宽田间道路5764m，3米宽田间道路962m米；新打机井72眼，老井配套75眼；铺设地埋线43.565㎞；铺设地埋管道35.603㎞。

2024年又规划了崔家桥镇2.5万亩高标准农田改造提升（示范区）项目，涉及崔家桥镇赵马房、路马房、魏村、郭家庙、牛庄、施庄、沙岸、申庄、郜庄、安阳屯、滩里、何村、常庄、冀庄、胡庄、翟庄、王彦、五里屯、 程村、后艾亭、沙堆、北街22个行政村，主要建设内容为：老井配套400眼，新打机井42眼，地埋管道15.12km，低压电缆12.6km；清淤硬化排水沟43773m，新建农桥40座，农涵20座，退水闸5座，倒虹吸10座，硬化道路28.041km。

待2.5万亩高标准农田示范区完成建设后，崔家桥镇基本完成了高标田的提质改造工作，建设总投资达11948万元。建设内容合计新打机井311眼，老井配套574眼，地埋管122.55㎞，低压电缆130.3㎞；疏浚衬砌排水沟55.83㎞；田间道路49.46㎞，还有部分大型高效节水灌溉设施。这些设施的建设基本满足了镇区的灌溉和排涝问题，镇区内田间道路也四通八达。

高标准农田的建设大大提高了农田基础设施，但是在后期的使用中存在着管护不当的问题，比如2024年年初，镇区内413眼机井配套设施被盗，导致大量机井不能正常使用。建议崔家桥镇政府按照《安阳县人民政府办公室关于加强农田水利设施管护工作的意见》职责分工，做好镇区内农田设施的管护工作，保证农田设施长久有效的服务于农业生产。

建议崔家桥政府在设计崔家桥镇2.5万亩高标准农田示范区项目时积极征求村集体和群众的意见建议，加强宣传，提高村集体和群众的建前、建中、建后管护的积极性。

二、关于设施农业用地

关于设施农业，在《高标准农田建设通则》6.1.5田间基础设施占地率指农田中灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等设施占地面积与建设区农田面积的比例，一般不高于８％。田间基础设施占地涉及的地类按照GB/T21010规定执行。8.2.3因灌溉与排水设施、田间道路、农田防护林等配套设施建设占用，造成建设区域内永久基本农田面积减少的，应予以补足或补划。

GB/T21010中的设施农用地指直接用于经营性畜牧养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场所等规模化粮食生产所必须的配套设施用地。

由于我县大部分耕地都是基本农田，补划困难。乡镇可以利用村集体非基本农田规划晾晒场。从而解决晾晒问题。比如瓦店乡东路村就是运用村集体土地建设有粮食储存仓库、农机具仓库和晾晒场。

- 三、关于土地流转

根据中共安阳县委农村工作领导小组办公室文件《关于进一步规范农村土地流转工作的实施意见》（安县农领办发〔2023〕5号）中保障工作经费中指出，县财政要将农村土地流转工作经费纳入财政预算，有效保障农村土地流转信息平台建设和农村土地流转工作开展。各乡（镇）也要根据实际情况，安排专项工作经费，确保土地流转工作顺利开展。农村金融机构要把规模经营、流转合同规范的经营主体作为信贷支农重点。县财政、发改、农业农村等部门，要将粮油基地建设、现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇、高标准农田建设、农田水利建设等项目优先安排给规模经营主体。

2024年7月26日

联系单位：安阳县农业农村局

联系电话：15090039006

联 系 人：殷静伟

抄    送：县人大联络科（3份）、县督查局（1份）