- 北关区第三实验幼儿园（西漳涧幼儿园）新建项目基本情况

- 一、项目基本情况

- 该项目位于六寺小学西侧。占地13.05亩，总建筑面积4347.19平方米，三层教学楼，12个标准班，总投资为2479.28万元。

- 二、当前形象进度

目前项目主体已经封顶，正在进行装饰装修收尾工作。预计7月底竣工，9月份投入使用。