柏庄镇一中学学生宿舍楼改扩建项目

基本情况

- 一、项目基本情况

位于北关区柏庄镇第一初级中学院内。该项目建筑面积3203.73平方米，楼高四层，呈回字形，床位560个。

- 二、当前形象进度

招投标已完成，施工方已拆除旧房，准备施工。预计12月底完工并投入使用。