汤阴县高标准农田建设规划

（2021—2030年）

汤阴县农业农村局

二O二三年六月

目录

前言	1

1.基本情况	3

1.1地理位置	3

1.2 自然条件	4

1.3 水土资源条件	5

1.4农业生产	18

1.5经济社会	20

1.6 农业旱涝自然灾害	22

2.建设发展	24

2.1总体建设情况	24

2.2 十三五规划评估	26

2.3实施效果	29

3.主要问题及需求分析	31

3.1主要问题	31

3.2需求分析	36

4.规划必要性	38

4.1粮食安全和重要农产品有效供给的需要	38

4.2水土资源集约节约利用的需要	38

4.3农业现代化发展的需要	39

4.4乡村振兴战略有效衔接的需要	39

4.5农业增效益和农民增受益的需要	40

5.规划实施条件	41

5.1政策条件	41

5.2资金条件	42

5.3技术条件	43

5.4耕地资源条件	43

5.5水资源条件	44

6.总体规划	61

6.1指导思想	61

6.2基本原则	62

6.3规划依据	63

6.4规划水平年	64

6.5规划范围	64

6.6规划总目标	70

6.7规划重点任务	73

6.8规划有效衔接	76

7.建设内容与标准	78

7.1 建设标准	78

7.2 建设内容	84

8.分区规划与建设任务	93

8.1丘陵区	93

8.2平原区	95

9.投资测算与资金筹措	97

9.1 投资测算	97

9.2资金筹措	100

10.建设管理和后续管护	101

10.1 建设管理	101

10.2 加强后续管护	103

10.3 严格保护利用	104

11.预期效果	105

11.1经济效益	105

11.2社会效益	105

11.3生态效益	106

12.项目实施的保障措施	107

12.1加强组织领导	107

12.2强化规划引领	108

12.3加强资金保障	108

12.4加强科技支撑	110

12.5严格监督考核	110

# 前言

党中央、国务院高度重视高标准农田建设。习近平总书记指出，中国人的饭碗要牢牢端在自己手里，而且里面应该主要盛中国粮；强调要突出抓好耕地保护和地力提升，坚定不移抓好高标准农田建设，提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理对发展粮食生产、加强高标准农田建设提出明确要求。各地、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推进高标准农田建设，有力支撑了粮食和重要农产品生产能力的提升。

建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。大力推进高标准农田建设，加快补上农业基础设施短板，增强农田防灾抗灾减灾能力，有利于聚集现代生产要素，推动农业生产经营规模化专业化，促进农业农村现代化发展；有利于落实最严格的耕地保护制度，不断提升耕地质量和粮食产能，实现土地和水资源集约节约利用，推动形成绿色生产方式，促进农业可持续发展；有利于有效应对国际农产品贸易风险，确保国内农产品市场稳定。

2019年中央1号文件提出“修编全国高标准农田建设总体规划，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库”。2020年中央1号文件强调加快“修编建设规划”。2021年中央1号文件要求“实施新一轮高标准农田建设规划”，据此编制了《全国高标准农田建设规划(2021—2030 年)》。为了更好地适应乡村振兴战略实施的需要，促进农村一二三产融合发展，根据汤阴县农业农村局要求，特编制《汤阴县高标准农田建设规划（2021-2030年》。

《汤阴县高标准农田建设规划（2021-2030年）》以《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》和“十三五”时期以来各地实践为基础，对接《汤阴县国土空间规划（2020-2035）》、《汤阴县国土空间总体规划（2020-2035）》、《汤阴县乡村振兴规划（2018-2022年）》以及汤阴县各灌区的相关规划等，借鉴了有关部门近年来相关工作成果和研究结论，在深入调研基础上，分析了当前全县高标准农田建设面临的形势，提出了今后一个时期高标准农田建设的总体要求、建设标准和建设内容、建设总体布局和建设任务、建设监管和后续管护、效益分析、实施保障等，是科学有序开展高标准农田建设的重要依据。

汤阴县“十三五”期间共发展高标准农田面积51.17万亩，其中两区面积49.7万亩，为保障河南省粮食产能稳定做出了重要贡献。

本次规划范围涉及汤阴县宜沟镇、菜园镇、任固镇、古贤镇、伏道镇、五陵镇、瓦岗乡、白营镇、韩庄镇共9个乡镇。项目规划年度为2021-2030年，涉及耕地面积53.15万亩，448871人，其中2021-2025年新建高标准农田面积3.28万亩，提升高标准农田面积16.85万亩，共20.13万亩；2026-2030年提升高标准农田面积33.02万亩。

规划建设总投资143839万元，其中2021-2025年新建、提升改造面积20.13万亩，建设投资44779万元；2026-2030年提升改造高标准农田面积33.02万亩，建设投资99060万元。

本次规划基准年为2020年，规划期为2021～2030年。

# 1.基本情况

1.1地理位置

（1）地理空间位置

汤阴县位于河南省北部，行政隶属安阳市，地处东经114°13′～114°42′，北纬35°45′～36°01′之间，属华北平原与太行山麓交接地带。东部卫河环绕，与内黄县隔河相望，西与鹤壁市接壤，北临安阳市区，南接浚县。

（2）国土形状及面积

地势西高东低，海拔最高为西部五里岗184.0m，最低为东部泊地54.0m，东西最大距离36.0km，南北最大距离20.0km，总面积636.6km2。县域西部和中南部为丘陵地区，面积191.17 km2，占总面积29.6%；京广铁路以东、卫河以西的县域中北部为面积广阔的平原区，面积344.89 km2，占总面积53.4%；泊洼地位于县域东部和东南部，面积109.8 km2，占总面积的17%。

（3）区位优势

汤阴县位于河南省北部，行政隶属安阳市，属于华北平原与太行山麓交界地带，地处安阳、鹤壁、濮阳三市交汇中心，自古就是南北通衢要道。京港澳高速、107国道、中华路纵贯南北，302省道、219省道横贯东西，京广铁路、京广客运、晋豫鲁铁路在汤阴形成双十字交叉状，铁路口岸、安阳机场、安罗高速、城际铁路开工或者即将开工建设，万庄物流完成混合所有制改革，保税仓申报成功并投入运营，铁路专用线开通，安阳东向出海国际物流大通道正式打通，汤阴公铁空海“四港联运”区位优势和承东启西的区域性战略价值日益凸显。“南水北调”“西气东输”“晋煤东运”等国家重大能源工程贯穿全境，冀鲁豫成品油储备库建在汤阴，投资7.8亿元的华能安阳热电项目，发电机组已通过验收并开始发电。建成开通5G基站137个。为汤阴未来的经济发展提供了强力的能源支撑。

汤阴县

滑县

内黄县

安阳县

林州市

图1.1-1 汤阴县地理位置图

1.2 自然条件

（1）地形地貌

汤阴县以平原为主，京广铁路以西为太行山东麓丘陵，铁路以东距县城约10公里处，势跨浚、汤两县之火龙岗，纵贯其间，其余皆为平原，属太行山麓的洪积-冲积平原，其海拔一般在53～100米之间。汤阴县境东界为卫河，卫河之滨属砂碱地带，为黄河故道。地势西部南部略高于东部北部，坡度在1/200～1/2000之间。

（2）水文气象

汤阴县属暖温带大陆性季风气候，兼有丘陵向平原过渡的地方性气候特征，一年四季分明，春季干旱风沙多，夏季炎热降雨集中，秋季温差大，冬季寒冷雨雪少。多年平均气温为13.4℃，相对湿度66％，全年平均无霜期为206天，年平均日照时间2369.9小时，春冬多北风，频率为11.4％，夏秋多南风，频率为18.5％，最大风速22m/s。据气象资料统计分析，元月份平均气温-1.8℃，极端最低气温-21.7℃，七月份平均气温26.9℃，极端最高气温41.7℃，最大冻土深度为0.5m。

全县多年平均降水量597.2mm，降水主要集中在6～8月间，其中汛期占全年的63%，冬春季占17.7%，而年平均蒸发量为1240mm，历史上频繁出现季节性干旱。初夏期干旱平均2～3年一遇，盛夏伏旱五年两遇，尤其是7月下旬到8月下旬的伏秋旱，危害更为明显。

（3）土壤

汤阴县地表主要是第四系覆盖层，主要为重粉质壤土、轻粉质壤土、粉细砂和碎石土。按农业土壤分类，区内主要为褐土，在县域内分布较广，尤其是东部平原；有少部分潮土、立黄土分布在山前洪积平原；在丘陵较高的部位局部分布有白面土；尚有大片非耕地的褐土性黄土分布于丘陵西南。

（4）植被

植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种，全部为人工林。

1.3 水土资源条件

1.3.1土地资源及农用地、各类耕地面积

根据《汤阴县统计年鉴》（2020），汤阴县土地总面积为95.49万亩。各用地类型结构与分布情况如下：

（1）农用地

农用地面积为73.65万亩，占全县土地总面积的77.13%，其中：耕地面积64.28万亩，占全县土地总面积的64.73%；园地面积为1.57万亩，占全县土地总面积的1.64%；林地面积为6.8万亩，占全县土地总面积的7.12%，草地面积0.12万亩，占全县土地面积的0.13%，其它农用地面积0.88万亩，占全县土地总面积的0.92%。详见图1.3-1。

（2）水域用地

水域用地面积为2.93万亩，占全县土地面积的3.07%，其中：水域面积2.41万亩，占全县土地面积的2.52%，水库面积0.52万亩，占全县土地面积的0.54%。详见图1.3-2。

（3）建设用地

建设用地面积为14.07万亩，占全县土地总面积的14.73%。详见图1.3-3。

（4）未利用地

未利用地面积为4.84万亩，占全县土地总面积的5.07%。

汤阴县土地资源利用情况见下表：

表1.3-1  汤阴县土地资源利用状况表

| 国土面积（万亩） | 农用地（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域用地 |  |  | 建设用地（万亩） | 未开发地（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 耕地 |  |  | 非耕地 |  |  |  |  | 水域 | 水库面积 | 小计 |  |  |
|  |  | 小计 | 永久基本农田保护区 | 一般农田 | 林地 | 园地 | 牧草地 | 其它农业用地 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 95.49 | 73.65 | 64.28 | 53.40 | 10.88 | 6.8 | 1.57 | 0.12 | 0.88 | 9.37 | 2.41 | 0.52 | 2.93 | 14.07 | 4.84 |

图1.3-1 汤阴县农用地分布图

图1.3-2汤阴县水域用地分布图

图1.3-3汤阴县建设用地分布图

1.3.2水资源及水利工程、灌溉面积等

（1）河流水系

汤阴县境内的主要河流均位于海河流域漳卫河水系，涉及卫河、永通河、汤河、羑河、洪河。

卫河发源于山西省陵川县，流经河南省博爱、焦作、武陟、修武、获嘉、辉县、新乡、卫辉、浚县、内黄、清丰、南乐，入河北省大名县，在河北省馆陶县徐万仓与漳河汇流，干流自干流自合河镇至徐万仓，长度10km，流域面积15229km2。河南省境内流域面积12921km2，约占全流域面积的85%。

永通河发源于鹤壁市山城区鹿楼乡西扒厂，经鹤壁市山城区、淇滨区、汤阴县、安阳县，流域面积1323.5km2，干流全长64km，其中汤阴县境内4.7km。永通河双石桥以下左岸为广润坡蓄滞洪区，右岸为任固坡蓄滞洪区。永通河上游建有中型水库-琵琶寺水库。

汤河发源于太行山东麓，鹤壁市张公堰牟山脚下，曲折向东北流经鹤壁市、汤阴县，至汤阴县后高汉村西双石桥与永通河汇合，在汤阴县西园村入卫河，流域面积211.5km2，全长49km，其中汤阴县39.9km。汤河上游建有中型水库-汤河水库，双石桥以下左岸有广润坡蓄滞洪区。目前汤河京广铁路以下已基本上完成治理。

羑河发源于鹤壁市鹤壁集，流经汤阴县。安阳市文峰区，经过京广铁路后，经任村、黎官屯村进入广润坡蓄滞洪区，至城乡一体化示范区汪柳屯出汇入洪河，长45km，流域面积1884km2.其中广润坡蓄滞洪区以上河段长度28.5km，主要功能为排泄山区洪水。滞洪区段河道长度3.9km，主要功能为排泄上游来水及蓄滞洪区内涝水。目前，羑河京广铁路以下河段已按照20年一遇防洪标准完成治理。

洪河发源于安阳市龙安区马投涧乡郭家村的浅山区丘陵地带，自西向东穿过开发区，至示范区高庄乡汪流屯村羑河汇入后，进入广润坡蓄滞洪区，而后流经中扬庄、万庄，自四伏厂汇入汤永河，全长42km，流域面积674.8km2。

表1.3-2汤阴县主要河流基本情况表

| 河流 | 流域 | 起源 | 汇入河流 | 流域面积（km2） | 河道长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫河 | 海河流域 | 山西省陵川县 | 漳卫河 | 15229 | 310 |
| 永通河 | 海河流域 | 鹤壁市山城区 | 汤河 | 1323.5 | 64 |
| 汤河 | 海河流域 | 鹤壁市山城区 | 卫河 | 211.5 | 49 |
| 羑河 | 海河流域 | 鹤壁市鹤壁集 | 洪河 | 188.4 | 45 |
| 洪河 | 海河流域 | 安阳市龙安区 | 汤河 | 674.8 | 42 |

图1.3-1 汤阴县水系图

（2）水利工程

1）水库

目前，汤阴县已建成水库3座，其中汤河上2座，永通河上1座。汤河水库和琵琶寺水库为中型水库，中张贾水库为小（1）型水库。

①汤河水库

汤河水库位于汤阴县西南约7km，坐落与汤河干流上游，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾旅游开发综合利用的中型水库。水库控制流域面积162km2，水库设计死水位103m，相应的死库容144万m3，兴利水位114.2m，兴利库容2069万m3。水库设计100年一遇洪水位118.35m，相应库容4217万m3，水库校核2000年一遇洪水位120.33m，相应库容5615万m3。

②琵琶寺水库

琵琶寺水库位于永通河上，始建于1957年，地处汤阴县宜沟镇西部约6km，控制流域面积30km2，总库容2054万m3，兴利库容1105万m3，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾发电等综合利用的中型水库。水库经过历年的数次扩、续建和除险加固，现已达到100年一遇设计洪水标准、1000年一遇校核洪水标准。

③中张贾水库

中张贾水库坐落于汤河上游，汤河水库下游中张贾村，控制流域面积29.3km2，总库容376万m3，兴利库容32万m3。

各水库基本情况见下表：

表1.3-3汤阴县境内水库工程基本情况表

| 序号 | 名称 | 规模 | 所在河流 | 总库容（万m3） | 兴利库容（万m3） | 流域面积（km2） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤河水库 | 中型 | 汤河 | 5615 | 2069 | 162 | 防洪灌溉 |
| 2 | 琵琶寺水库 | 中型 | 永通河 | 2054 | 1105 | 30 | 防洪灌溉 |
| 3 | 中张贾水库 | 小（1） | 汤河 | 376 | 32 | 29.3 | 防洪 |

2）灌区

①汤河灌区

汤河灌区是漳南灌区的子灌区。汤河灌区位于羑河以南，淤泥河、永通河以北，分布于汤河上游南北两岸，设计灌溉面积10.7万亩，有效灌溉面积7.0万亩，是一处以自流灌溉为主、自流与提灌相结合的中型灌区。灌区有总干渠一条，长2.5km，有汤北干渠、五里岗干渠、汤南干渠三条干渠，总长48.1km，各干渠建有支、斗渠，共有支渠20条，长61.5km，斗渠78条，长148km。沿渠建有提灌站6处，干支渠建有桥、涵、闸建筑物747座。

②琵琶寺灌区

琵琶寺灌区初建于1958年，1959年建成并投入使用，主要承担着宜沟镇所辖23个村庄的灌溉和乡镇企业供水。灌区于七十年代中期进行了改、扩建，对三条干渠进行了改造，使灌区灌溉面积增至8.0万亩，但当时由于受资金和施工条件限制，建筑材料和施工质量差，灌区不能正常发挥效益，实际面积只有4万亩。灌区骨干工程现有总干渠、南干渠、北干三条干渠，总长度22.1km，支渠12条，总长度50.27km，砌石渠道的完好率仅为30％：共有渠系建筑物103座，工程完好率仅为20%。其中总干渠从琵琶寺水库泄洪洞引水口至营耳，总长度6.6km，比降1/6600，设计流量5m3/s，三条支渠分别自总干渠4＋100、4＋100、5+850处引水，总长12.97km；北千渠从琵琶寺水库北灌溉洞引水至南阳庄，总长度10.0km，比降1/2500，设计流量1.1m3/s，四条支采分别自总干渠0＋010、2＋200、6＋600处及干渠末引水，总长19.25km；南干渠从琵琶寺水库南灌溉洞引至盖族，总长度5.5km，比降1/4000，设计流量1.0m3/s，五条支渠分别自总干渠2＋200、2＋650、4＋600、6＋120处及干渠末引水，总长18.05km。

田间配水渠道斗渠116条，总长度88.1km，农渠共有306条，总长度70.9km，现状均为土渠；配水渠系共有建筑物839座，已全部损毁。

目前，汤阴县琵琶寺灌区节水配套改造项目正在实施，主要内容为对琵琶寺灌区北干渠、南干渠、北干一支渠骨干工程进行节水配套改造。

③五陵灌区

五陵南小章电灌站灌区位于汤阴县五陵镇南小章村卫河左岸，通过提灌泵站引卫河水灌溉，涉及五陵镇1个乡镇，灌区内共有14个自然村，总人口2.42万人，其中农业人口2.42万人。五陵灌区设计扬程26m，装机6台，装机容量690千瓦，配有500千伏安变压器2台，设计提水流量3.0m3/s，80年配套有效灌溉面积2.0万亩，2000年后有效面积1.3万亩，2015年实际灌溉面积0.75万亩。目前，灌区内有干渠1条，长8.8km；支渠2条，长18.5km；斗、农渠143.5km；渠系配套建筑物112座。

2015年～2020年，汤阴县水利局对五陵灌区进行了节水技术改造。目前，尚有部分干支渠未改造。

④瓦岗灌区

瓦岗灌区位于汤阴县东南部火龙岗地区，灌区控制面积59.78km2，总耕地面积6.76万亩，设计灌溉面积6.4万亩，有效灌溉面积0.87万亩。涉及瓦岗1乡19个行政村，总人口3.73万人。

瓦岗灌区始建于1966年，灌区与火龙岗东侧修建五级提灌站提卫河水灌溉，灌区1～5级提灌站总装机容量1810KW，干渠10条，共38.16km，支渠63条，共25.44km，斗、农、毛渠35km。渠系建筑物63座，机房及生活用房66间，面积1864㎡。

灌区经过2016年节水技改及2018～2020年地下水压采方案的治理后，灌区内渠系基本完整，能够正常运行。

表1.3-3汤阴县大中型灌区基本情况表

| 灌区名称 | 类型 | 设计灌溉面积（万亩） | 有效灌溉面积（万亩） | 水源 | 灌溉型式 | 干渠长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤河灌区 | 中型灌区 | 10.7 | 7 | 汤河水库 | 渠灌 | 2.5 |
| 琵琶寺灌区 | 中型灌区 | 8 | 4 | 淇河 | 渠灌 | 22.1 |
| 五陵灌区 | 中型灌区 | 2 | 1.3 | 卫河 | 渠灌 | 8.8 |
| 瓦岗灌区 | 中型灌区 | 6.4 | 0.87 | 卫河 | 渠灌 | 38.16 |
| 合计 |  | 27.1 | 13.17 |  |  | 71.56 |

3）地下水工程

现状年全县灌溉机电井5791眼，均为浅层地下水机电井。

表1.3-4  汤阴县灌溉机井情况表

| 乡镇 | 菜园镇 | 任固镇 | 宜沟镇 | 五陵镇 | 韩庄乡 | 白营乡 | 古贤乡 | 伏道乡 | 瓦岗乡 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可用机井 | 1068 | 1081 | 380 | 906 | 97 | 431 | 876 | 556 | 396 | 5791 |

4）水闸、泵站、塘坝等工程

汤阴县境内目前建有规模以上的水闸工程28座，泵站工程55处（规模以上的18处），塘坝工程22处（主要分布于丘陵区及羑河上），河湖取水口58个（规模以上的17个）。

5）其他水源工程

汤阴县其他水源工程主要为污水处理以及再生水利用、雨水资源利用等非常规水资源利用工程。

目前汤阴县城区的污水处理厂主要为①城东污水处理厂，日处理污水量4万吨，②东方环宇污水处理厂，日处理污水3万吨，③天雨工业污水处理厂，日处理污水量1万吨。④固现工业污水处理厂，日处理污水量0.5万吨，⑤德威华泰梦幻泉污水处理厂，日处理污水量0.5万吨。污水排放标准均达到一级A类排放标准。

1.3.3水资源量及灌溉面积

（1）地表水资源量

地表水资源是指河流、湖泊、冰川等地表水体中当地降水形成的，可以逐年更新的动态水量，用河川天然径流量表示。

根据《安阳市水资源调查评价及综合利用规划》，汤阴县多年平均地表水资源量为4473万m3，折合径流深为70.3mm，50%、75%、95%频率的径流量分别为3885万m3、2669万m3、1658万m3。具体结果见下表：

表1.3-5  汤阴县地表水资源量

| 水资源分区 | 面积（km2） | 均值（万m3） | 不同频率地表水资源量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50% | 75% | 95% |
| 汤卫河山丘区 | 126.2 | 1823 | 1510 | 1033 | 642 |
| 汤卫河平原区 | 510.4 | 2650 | 2375 | 1636 | 1016 |
| 合计 | 636.6 | 4473 | 3885 | 2669 | 1658 |

（2）地下水资源量

根据《安阳市水资源调查评价及综合利用规划》，汤阴县多年平均浅层地下水资源总量为9940万m3。其中，平原区浅层地下水资源量为12885万m3，山丘区浅层地下水资源量为2593万m3，山丘区与平原区之间重复量为5538万m3。具体结果见下表：

表1.3-6  汤阴县地下水资源量

| 县区 | 平原区（万m3） | 山丘区（万m3） | 山丘区与平原区重复量（万m3） | 浅层地下水资源量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤阴县 | 12885 | 2593 | 5538 | 9940 |

（3）水资源总量

根据以上计算结果，汤阴县多年平均水资源量为10650万m3，其中地表水资源量4473万m3，地下水资源量9940万m3，重复计算量3763万m3。具体结果见下表：

表1.3-7  汤阴县水资源总量表

| 县区 | 地表水资源量（万m3） | 地下水资源量（万m3） | 重复计算量（万m3） | 水资源总量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤阴县 | 4473 | 9940 | 3763 | 10650 |

（4）灌溉面积

汤阴县全县耕地面积64.28万亩，截止2020年，全县共已建成高标准农田面积51.17万亩，其中渠灌面积15.5万亩，井灌面积35.67万亩。

1.4农业生产

1.4.1农业种植面积及农作物产量、产值

根据《汤阴县统计年鉴》2018-2020年的统计数据，汤阴县粮食作物播种面积109.43万亩，经济作物播种面积19.24万亩，共计播种，面积128.67万亩，复种指数1.86，粮经比例5.7:1。：

表1.4-1  汤阴县粮经作物种植表

| 年份 | 耕地面积（万亩） | 播种面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粮食作物 |  |  |  |  | 经济作物 |  |  |  |  | 复种指数 | 粮经比例 |
|  |  | 总播种面积 | 小麦 | 种植比例 | 玉米 | 种植比例 | 总播种面积 | 花生 | 种植比例 | 蔬菜（白菜） | 种植比例 |  |  |
| 2018 | 69.15 | 109.32 | 56.79 | 82.00% | 52.53 | 76.00% | 19.86 | 2.47 | 4.00% | 17.39 | 25.00% | 1.87 | 5.5 |
| 2019 | 69.15 | 109.43 | 57.08 | 83.00% | 52.35 | 76.00% | 20.09 | 2.71 | 4.00% | 17.38 | 25.00% | 1.87 | 5.45 |
| 2020 | 69.14 | 109.53 | 53.89 | 78.00% | 55.64 | 80.00% | 17.77 | 3.03 | 4.00% | 14.74 | 21.00% | 1.84 | 6.16 |
| 三年均值 | 69.15 | 109.43 | 55.92 | 81.00% | 53.51 | 77.00% | 19.24 | 2.74 | 4.00% | 16.5 | 24.00% | 1.86 | 5.7 |

1.4.2两区划分面积及重要农产品、特色农产品

根据国土调查数据，汤阴县重要农产品保护区面积2.81万亩，粮食生产功能区面积53.24万亩，两区面积共56.05万亩。重要农产品及特设农产品主要有强筋小麦、林果、蔬菜、食用菌、艾草、花生等。

表1.4-2汤阴县两区划分面积表

| 序号 | 乡镇 | 两区面积（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要农产品保护区 | 粮食生产功能区 | 合计 |
| 1 | 任固镇 | 0.86 | 7.34 | 8.2 |
| 2 | 白营镇 |  | 2.06 | 2.06 |
| 3 | 菜园镇 |  | 8.53 | 8.53 |
| 4 | 伏道镇 |  | 6.56 | 6.56 |
| 5 | 古贤镇 |  | 3.83 | 3.83 |
| 6 | 韩庄镇 | 0.21 | 3.19 | 3.4 |
| 8 | 瓦岗乡 | 0.49 | 5.85 | 6.34 |
| 9 | 五陵镇 | 0.33 | 6.7 | 7.03 |
| 10 | 宜沟镇 | 0.92 | 9.18 | 10.1 |
| 总计 |  | 2.81 | 53.24 | 56.05 |

1.5经济社会

1.5.1行政区划、乡镇及行政村数量

汤阴县辖9个镇、1个乡。9个镇分别为：城关镇、韩庄镇、白营镇、古贤镇、菜园镇、任固镇、五陵镇、伏道镇、宜沟镇，1个乡为瓦岗乡，共298个行政村。

表1.5-1 汤阴县行政区划表

| 县区 | 乡镇 | 行政村个数 | 村名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汤阴县 汤阴县 | 城关镇 | 16 | 西关、北关、五里村、武家庄、李孔村、杨孔村、苏孔村、陈孔村、焦孔村、张庄、东关、南关东、南关西、南园、石家庄、段庄 |
|  | 韩庄镇 | 33 | 韩庄、庵上、康洼、娄湾、王佐、驸马营、北张贾、南张贾、大光村、西苏庄、 部落、羑河、武洼、樊庄、李家湾、曹庄、中张贾、大云村、小光村、大黄村、 七里铺、小傅庄、孙庄、西云村、西冢上、小庄、庞洼、刘黄村、东酒寺、工官屯、小河、董庄、三里村 |
|  | 白营镇 | 26 | 白营、胡营、戴村、徐庄、北店、杨庄、杨村、李营、东木佛、西木佛、小张盖、大张盖、花耳庄、后湾张、张官屯、大傅庄、东兰村、西兰村、北陈王、南陈王、尧石得、闻石得、西石得、仝家庄、西隆化、南店 |
|  | 古贤镇 | 21 | 古贤、河岸、支村、枣园、东隆化、瓦子岗、东冢上、北韩庄、东段村、西段村、北士昌、南士昌、北周流、南周流、大朱庄、小朱庄、前路村、后路村、士昌屯、南韩庄、李庄 |
|  | 菜园镇 | 36 | 菜园西街、菜园东街、菜园南街、菜园北街、尚金寨、石辛庄、大偏店、东岗头、后岗头、官司、后庄、程岗、同庄、杨辛庄、北青村、广平厂、小偏店、前岗头、李尧会、东尧会、报马厂、前皇甫、后皇甫、前高汉、后高汉、葛庄、大坡、小坡、西河、西尧会、东杨庄、中杨庄、西杨庄、三八、马营、南青村 |
|  | 任固镇 | 35 | 任固一街、任固二街、任固三街、任固四街、任固五街、任固六街、岳儿寨南、 岳儿寨北、南故城沟南、南故城沟北、白龙一街、白龙二街、白龙三街、梁儿寨、孟庄、赵庄、苏胡、綦逐、商城、辛留、顾德、南庄、季庄、东小庄、冯家巷、北故城、前故城、后故城、杜故城、蔡故城、王施济、杜施济、姬施济、李施济、王辛庄 |
|  | 五陵镇 | 27 | 五陵一街、五陵二街、五陵三街、五陵四街、水塔河一街、水塔河二街、水塔河三街、东小章、西小章、南小章、大宋村、小宋村、旱塔河、镇抚寨、麻廷寨、小葛寨、阎庄、北五陵南街、北五陵中街、北五陵前街、北五陵后街、瓦查、翟庄、屯庄、俎佐、朱家营、农场 |
|  | 瓦岗乡 | 19 | 瓦岗村、小元、南里于、东江尧、东苏庄、大江尧、邶城、李五屯、马岗、龙虎、大寒泉、冯村、西柳圈、东柳圈、岳营、南寒泉、郑家屯、辛庄、夏庄 |
|  | 伏道镇 | 29 | 伏道一街、伏道二街、伏道三街、伏道四街、后小滩、东官庄、前攸昙、北里于、西水磨湾、辉泉、东水磨湾、夹河、东师庄、南阳、南申庄、寺台寺、前小滩、 西官庄、小贺屯、后攸昙、大性南、大性中、大性北、司马、七涧、岗阳南街、岗阳北街、侯庄、小屯 |
|  | 宜沟镇 | 56 | 翻身街、解放街、芦胜街、胡勇街、新华街、前进街、胜利街、谷多、赵窑、长沙、牛村、陈庄、赵屯、将城、刘庄、马屯、车屯、香寺、段庄、大洼、魏城、石庙、冯岗、三里屯、向阳庄、前李朱、江王庄、小青山、黄下扣、王下扣、张家庄、尚家庵、王老屯、王军庄、棘针庄、吴指挥营、小莲庄、东黄鹿厂、李河、东蚕姑冢、高耳庄、后李朱、大寺台、大青山、索下扣、陈下扣、霍家洼、唐王庄、王武岗、大盖族、琵琶寺、赵河、小洼、肖下扣、西蚕姑冢、西黄鹿厂 |
|  | 合计 | 298 |  |

1.5.2 总人口及农村人口

汤阴县共计144957户，总人口523377人，其中城镇人口112654人，农村人口410723人。

表1.5-2汤阴县人口数量表

| 县区 | 乡镇 | 户数 | 人口 | 城镇人口 | 农村人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤阴县 | 城关镇 | 23705 | 74506 | 62274 | 12232 |
|  | 白营镇 | 11555 | 42215 | 7812 | 34403 |
|  | 古贤镇 | 9676 | 35308 | 2415 | 32893 |
|  | 菜园镇 | 13251 | 58334 | 6108 | 52226 |
|  | 任固镇 | 14141 | 58938 | 11016 | 47922 |
|  | 五陵镇 | 13876 | 52041 | 4435 | 47606 |
|  | 瓦岗乡 | 11653 | 40406 | 5256 | 35150 |
|  | 伏道镇 | 14314 | 49919 | 5998 | 43921 |
|  | 宜沟镇 | 18837 | 64434 | 4077 | 60357 |
|  | 韩庄镇 | 13949 | 47276 | 3263 | 44013 |
|  | 合计 | 144957 | 523377 | 112654 | 410723 |

1.5.3 县域经济及预算收入

汤阴县2020年生产总值1624934万元，其中第一产业257672万元，第二产业636107万元，第三产业731155万元，人均生产总值36688元。详见下表：

表1.5-3汤阴县经济构成表

| 生产总值（万元） | 第一产业 |  | 第二产业 |  | 第三产业 |  | 人均收入（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产值 （万元） | 比例 | 产值 （万元） | 比例 | 产值 （万元） | 比例 |  |
| 1624934 | 257672 | 15.9% | 636107 | 39.1% | 731155 | 45.00% | 36688 |

1.6 农业旱涝自然灾害

（1）旱灾

干旱灾害主要指很长一段时间内降水稀少或者无降水，导致土壤水分不足，农作物水分平衡受到破坏而减产或歉收从而带来的农业生产灾害问题。汤阴县由于降水时空分布不够均匀，干旱灾害频繁发生，一年四季均可能会出现干旱天气。汤阴县一旦发生干旱天气，常常导致大部分河流湖泊干枯现象严重，水库蓄水量减少，不仅人畜饮水面临着很大的困难，而且给当地的农业生产造成特别严重的危害。

2008年11月中旬至2009年初，汤阴县降水较常年同期平均值减少9成，全县最大的汤河水库和部分机井干涸，小麦受灾面积达总面积的60%以上，农业生产遭受巨大损失。

气象部门应强化汤阴县土壤墒情的监测，一旦出现干旱灾害，应充分借助于农业气象信息服务平台以及手机短信发布千旱灾害预测预报，使农户及时应对，并且根据天气情况适时开展人工增雨作业。

（2）水灾

汤阴县农业水灾一半由持续暴雨引起，暴雨是汤阴县夏季经常发生的一类气象灾害，暴雨来得快、雨势猛、危害严重，特别是大范围持续性暴雨以及集中的特大暴雨，不但会对工农业生产造成影响，而且还会对人民的生命构成威胁，造成严重的经济损失。暴雨对农作物的危害主要有2种：一方面由于暴雨急而大，排水不畅易引起积水成涝，土壤孔隙被水充满，导致农作物根系缺氧，使根系生理活动受到抑制而滋生病虫害，造成农作物受害而大幅减产;另一方面因暴雨引起洪涝淹没农田，使农作物新陈代谢无法正常开展而发生各种伤害，淹水愈深、淹没时间愈长，则危害更重。

2021年7月20日，汤阴县遭遇连续强降雨天气，全县受灾范围涉及10个乡镇，农作物受灾面积56万亩，成灾46万亩，绝收12万亩，受灾人口38万人。

气象部门应密切关注雨情、水情，及时发布强降雨预警信息以及防御要求。积水严重的田地应及时清沟排水，避免积水形成渍涝灾害；对于受灾作物，应科学指导农户做好田间管理，确保农作物的正常生长发育。

# 2.建设发展

2.1总体建设情况

2011年以来，汤阴县县委、县政府、县农业农村局高度重视高标准农田建设，全县积极组织申报并整合各方面的项目资金，加大农业基础设施投入，通过农业综合开发、新增千亿斤粮食产能规划田间工程、高效节水工程、中央小农水重点县、高标准农田等项目的实施，采取治水、改土、整田等工程、生物和技术措施，提高了农田配套水平和保障能力，提升了农田产出率和效益，对全县农业农村经济发展和生态环境保护和改善起到了重要作用。截止至2020 年年底，全县新建高标准农田面积51.17万亩，占全县耕地面积的79.65%（耕地面积64.28万亩）。其中管灌区面积35.67万亩，渠灌区15.5万亩。

表2.1-1 高标准农田建设情况表

| 县 | 乡镇 | 耕地面积（万亩） |  |  | 2011-2015年 | 十三五期间新发展高标准农田面积（万亩） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久基本农田面积 | 一般农田面积 | 合计 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 合计 |
| 汤阴县 | 城关镇 | 0.01 | 0.63 | 0.63 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
|  | 白营镇 | 2.86 | 1.07 | 3.93 | 1.19 | 0.64 |  |  |  |  | 1.83 |
|  | 古贤镇 | 6.45 | 0.52 | 6.97 | 3.54 |  | 0.07 |  |  |  | 3.61 |
|  | 菜园镇 | 8.71 | 0.44 | 9.15 | 9.09 |  |  |  |  |  | 9.09 |
|  | 任固镇 | 7.84 | 0.68 | 8.52 | 8.18 |  |  | 0.07 |  |  | 8.25 |
|  | 五陵镇 | 9.06 | 0.56 | 9.62 | 6.49 | 0.17 | 0.4 |  |  |  | 7.06 |
|  | 瓦岗乡 | 6.23 | 0.95 | 7.18 | 7.13 |  |  |  |  |  | 7.13 |
|  | 伏道镇 | 1.81 | 1.65 | 3.46 | 2.77 |  |  |  |  |  | 2.77 |
|  | 宜沟镇 | 6.82 | 3.01 | 9.83 | 2.95 | 3.3 | 2.3 |  |  |  | 8.55 |
|  | 韩庄镇 | 3.60 | 1.38 | 4.98 | 2.18 | 0.66 |  |  |  |  | 2.84 |
|  | 合计 | 53.40 | 10.88 | 64.28 | 43.56 | 4.77 | 2.77 | 0.07 | 0 | 0 | 51.17 |

表2.1-2汤阴县各年度建设高标准农田面积情况

| 序号 | 项目名称 | 主管单位 | 实施年度 | 建设面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤阴县2012年农业综合开发土地治理项目 | 财政局 | 2012 | 0.53 |
| 2 | 汤阴县第六批小型农田水利重点县2016年度建设项目 | 水利局 | 2016 | 1.84 |
| 3 | 汤阴县宜沟镇高标准农田建设项目 | 国土局 | 217 | 2.11 |
| 4 | 汤阴县2011年新增千亿斤粮食田间工程项目 | 发改委 | 2011 | 2.81 |
| 5 | 汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治项目第一年度工程 | 国土局 | 2012 | 4.25 |
| 6 | 汤阴县2012年新增千亿斤粮食田间工程项目 | 发改委 | 2012 | 2.22 |
| 7 | 汤阴县2013年新增千亿斤粮食田间工程 | 发改委 | 2013 | 1.67 |
| 8 | 汤阴县2014年第一批农业综合开发土地治理项目 | 财政局 | 2014 | 0.84 |
| 9 | 汤阴县2014年新增千亿斤粮食田间工程项目 | 发改委 | 2014 | 0.78 |
| 10 | 汤阴县2014年第二批农业综合开发0.8万亩高标准农田建设（提质更新）项目 | 财政局 | 2014 | 0.71 |
| 11 | 汤阴县2014年小型农田水利重点县工程 | 水利局 | 2014 | 1.78 |
| 12 | 汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治项目第二年度工程 | 国土局 | 2013 | 4.97 |
| 13 | 汤阴县2015年农业综合开发存量资金土地治理项目 | 财政局 | 2015 | 1.83 |
| 14 | 汤阴县2015年新增千亿斤粮食田间工程项目 | 发改委 | 2015 | 0.54 |
| 15 | 汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治项目第三年度 | 国土局 | 2014 | 13.06 |
| 16 | 汤阴县2016年农业综合开发第一批土地治理项目 | 财政局 | 2016 | 0.52 |
| 17 | 汤阴县瓦岗乡土地整治项目第一年度 | 国土局 | 2014 | 3.18 |
| 18 | 汤阴县第六批小型农田水利重点县2015年度工程 | 水利局 | 2015 | 0.07 |
| 19 | 汤阴县2017年第一批农业综合开发1.3万亩土地治理项目 | 财政局 | 2017 | 0.19 |
| 20 | 汤阴县2018年农田水利项目县工程 | 水利局 | 2018 | 0.07 |
| 21 | 汤阴县2017年新增千亿斤粮食田间工程项目 | 发改委 | 2017 | 0.09 |
| 22 | 汤阴县2016年度全国新增千亿斤粮食田间工程建设项目 | 发改委 | 2016 | 0.8 |
| 23 | 韩庄镇伏道镇2个乡（镇）土地整治项目 | 国土局 | 2015 | 4.25 |
| 24 | 汤阴县宜沟镇土地整治项目第一年度工程 | 国土局 | 2016 | 2.06 |
| 合计 |  |  |  | 51.17 |

高标准农田通过集中连片开展田块整治、土壤改良、配套设施建设等措施，解决了耕地碎片化、质量下降、设施不配套等问题，有效促进了农业规模化、标准化、专业化经营，带动了农业机械化提档升级，提高了水土资源利用效率和土地产出率，加快了新型农业经营主体培育，推动了农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转变，有效提高了农业综合效益和竞争力。

通过沟渠配套、节水灌溉、林网建设和集成推广绿色农业技术等措施，调整优化了农田生态格局，增强了农田生态防护能力，减少了农田水土流失，提高了农业生产投入品利用率，降低了农业面源污染，保护了农田生态环境。建成后的高标准农田，农业绿色发展水平显著提高，节水、节电、节肥、节药效果明显，同时促进了农村环境连片整治，为实现生态宜居打下了坚实基础。

通过建设高标准农田，汤阴县项目区内道路平直、通畅，农田林网纵横交错，道路两旁树木整齐挺拔，真正形成田成方、林成网；渠相通、路相连；旱能浇、涝能排；行路易、农机化；品种优、科技新；设施配套、功能齐全；稳产高产、节本高效；生态和谐、持续发展的现代农业新格局。农田形象大幅度提升，产出效益明显提高，推进全县农业生产整体水平的提高，实现农村经济持续健康发展。

表2.1-3高标准农田建设田间工程配套表

| 县 | 项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汤阴县 | 机电井 | 座 | 861 |
|  | 硬化道路 | m | 22842 |
|  | 地埋管道 | km | 442.74 |
|  | 地埋电缆 | km | 314.054 |
|  | 变压器台区 | 个 | 78 |

高标准农田建设通过完善农田基础设施、提升耕地质量、改善农业生产条件，降低了农业生产成本、提高了产出效率、增加了土地流转收入，显著提高了农业生产综合效益，从各项目实践来看，平均每亩节本增效约500元，有效增加了农民生产经营性收入。

截至2020年累计建成高标准农田51.17万亩，通过完善农田基础设施，改善农业生产条件，增强了农田防灾抗灾减灾能力，使粮食的综合生产能力大大提高，产业结构全面优化，实现经济、社会、生态效益的高度统一。建成后的高标准农田，亩均粮食产能增加10%～20% ，稳定了农民种粮的积极性，为粮食多年丰收提供了重要支撑。

2.2 十三五规划评估

2.2.1 十三五期间高标准农田建设情况

“十三五”期间，汤阴县新建设高标准农田面积为7.61万亩，主要分布在白营镇、古贤镇、任固镇、五陵镇、宜沟镇、韩庄镇。2016 年成建成高标准农田面积4.77万亩，2017 年建成高标准农田面积2.77万亩，2018年建成高标准农田面积0.07万亩。

表2.2-1 十三五期间汤阴县建设高标准农田面积表

| 县 | 乡镇 | 十三五期间建设高标准农田面积 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 合计 |
| 汤阴县 | 城关镇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 白营镇 | 0.64 |  |  |  |  | 0.64 |
|  | 古贤镇 |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |
|  | 菜园镇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 任固镇 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |
|  | 五陵镇 | 0.17 | 0.4 |  |  |  | 0.57 |
|  | 瓦岗乡 |  |  |  |  |  |  |
|  | 伏道镇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 宜沟镇 | 3.3 | 2.3 |  |  |  | 5.6 |
|  | 韩庄镇 | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 |
|  | 合计 | 4.77 | 2.77 | 0.07 |  |  | 7.61 |

通过实施高标准农田建设，项目区土地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效，解除了制约项目区农业和农村经济发展的关键障碍因素，项目区抵御自然灾害能力显著增强，粮食生产能力稳步提高，将达到旱涝保收、稳产高产的目标，经济、生态、社会效益十分显著。

2.2.2 运行管理成效

在运行管理上，经过多年的建设经验，管理上取得了丰富的成果，但仍然存在重建轻管和粗放管理的现象，影响水利工程设施效益的充分发挥，导致有限的水资源得不到充分地利用，粮食产量无法维持稳产高产，严重影响农村产业结构的优化调整和农民增收，也给社会增加不可忽视的不稳定因素。

2.2.3 新型经营主体

新型经营主体主要包括专业大户、家庭农场、农民合作组织和农业产业化龙头企业，是推进现代农业发展的主体基础和中坚力量。目前，新型经营主体进入快速发展时期，覆盖范围日益扩大，逐渐成为发展现代农业、促进农民增收、繁荣农村经济的重要力量。实践证明，新型经营主体是农业先进生产力的代表，支持新型经营主体发展是转变农业发展方式，解决当前农业成本高、品质差、风险大、效益低的有效组织形式；支持新型经营主体发展是稳定完善农村基本经营制度、分激发农村生产要素潜能、促进农业转型升级的重要举措，是优化农村资源配置、促进农业生产可持续发展的重要手段，是稳定农产品市场和价格、促进农民收入持续增长的重要措施。通过高标准农田建使耕地建成高标准农田，积极推行新型经营主体建设，加强宣传，扩大高标准农田管理面积。

汤阴县是优质强筋小麦的重要产区，目前主要推广品种如西农20、伟隆169、郑麦366、新麦26、丰德存麦5号等多穗型强筋小麦，主要企业包括田丰粮业有限公司、大地粮业有限公司、康丰粮业有限公司、农茂粮业有限公司、汤阴县古贤镇小叶农业服务站、汤阴县航甫农贸有限公司等多家企业。

2.2.4 农业水价综合改革

由国务院办公厅《关于推进水价综合改革的意见》国办发【2016】2 号文作为政策支持，汤阴县正在开展农业水价综合改革工作，灌溉采用电表、水表双计量方式收取水费。随着农业水价综合改革工作的不断开展，各种问题也开始逐一暴露，一是农经管理队伍不健全，管理和专业技术人才严重不足；二是个别村农业水价综合改革程序必备资料缺失问题整改不到位；三是部分村相关制度建立不够完善；四是部分村集体经济组织公章刻制、银行开户不及时；五是个别乡村《农村集体经济股份合作组织股权证》发放不及时。

经调查，现状灌溉模式中灌溉水价及水价到位率偏低，一贯制灌溉水价不适应于市场经济，灌溉水价结构单一，水费计收难、收取率较低。灌溉水价应由三部分组成，即资源水价、工程水价和环境水价。工程水价是根据各供水工程运行的单位成本、费用、利润、税金计算形成的。水利工程供水的价格构成中应包括资源水价(水资源费），但现行水价中尚未考虑到环境水价的问题。现状并无灌溉计量设施，多数为村民自行用泵抽水浇灌，大多采用大水漫灌的灌溉方式，节水意识薄弱，水资源浪费问题严峻，亟需推行农业水价综合改革政策，唤醒群众的节水意识，提高水资源利用率。

2.3实施效果

2.3.1 保障粮食安全和重要农产品有效供给

高标准农田建设是实施“藏粮于地、藏粮于技战略”的重要举措，是稳定提升农业综合生产能力、保障国家粮食安全、推动现代农业高质量发展的关键途径。我县认真贯彻落实中央及河南省决策部署，坚持将高标准农田建设放在全县“三农”工作全局中谋划推动，始终将高标准农田建设作为农村产业发展的基础性工程，狠抓各项措施到位，取得明显成效。

通过完善农田基础设施，改善农业生产条件，增强了农田防灾抗灾减灾能力，巩固和提升了粮食综合生产能力。建成后的高标准农田，亩均粮食产能增加，稳定了农民种粮的积极性，为我国粮食实现多年稳定增长提供了重要保障。

通过实施土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、耕地地力提升等五项工程，解决了耕地碎片化、质量下降、设施不配套等问题，有效促进了农业规模化、标准化、专业化经营，带动了农业机械化提档升级，将中低产田改造成旱涝保收的稳产田，提高了水土资源利用效率和土地产出率，建成后的高标准农田，能有效减少旱涝灾害带来的影响，减少粮食生产损失；项目区耕地质量和农业科技水平显著提高，能有效稳定粮食产能。

2.3.3 促进农民增收

通过高标准农田建设，在稳定粮食产能基础上，积极支持优质蔬菜、经济蔬果及其他优势农产品等特色产业发展，为建设优质粮食、蔬菜等生产基地夯实基础，有效推动山地特色高效农业发展，增加农民营业性收入。同时，通过工程建设，扩大农民二、三产业就业机会，增加农民工资性收入。

2.3.4 改善生态环境

通过高标准农田建设，切实优化和美化了农田空间格局，理顺了农田平面结构，改善了农田利用方式，实现了对山水林田湖草生态系统的有效修复和保护。通过农田灌排工程生态技术措施的推广，使农田生态友好型基础设施得到有效改善。通过农田林网建设，林网覆盖率明显提高，土壤理化性状得以改善，水土流失得到有效控制。通过推广良种良法、节水灌溉，减少了农业生产投入品的使用，全县化肥使用总量和强度保持“双减”态势，农产品质量安全水平明显提高。

# 3.主要问题及需求分析

3.1主要问题

经过2011年以来多部门的农田项目建设，全县农业基础设施水平与过去相比明显提高，但是还存在一些薄弱区域和薄弱环节，不能适应现代农业发展需要。部分地区农业基础设施相对比较落后，一些地方农业基础设施不足和损毁严重的状况没有得到有效改变，不能完全适应农业持续稳产高产，以及转变农业发展方式，加快农业供给结构调整的需要。

3.1.1工程问题

（1）渠系工程

目前全县有4处中型灌区和其他小型灌区。中型灌区分别为汤河灌区、琵琶寺灌区、五陵灌区和瓦岗灌区，设计总灌溉面积27.1万亩，有效灌溉面积13.17万亩。设计渠道总长度258.0km，现有长度110km，已衬砌渠道长度50.4km，渠道完好率为42.64%。设计渠系建筑物389座，现有渠系建筑物162座，完好率41.65%。

1）汤河灌区

由于汤河灌区于1959年兴建，资金短缺、物料贫乏，大部分建筑物为砖石结构，渠道多为土渠，实为“先天不足”。加上后期维修经费少，得不到及时维护，已衬砌渠段多已风化、脱落、损坏，土渠段淤积萎缩严重。灌区建筑物建设标准低、建筑材料落后，损坏严重，大部分已丧失其使用功能。目前汤河总干渠已完成技改工程，输水渗漏基本已得到解决。

2）琵琶寺灌区

田间配水渠道斗渠116条，总长度88.1km，农渠共有306条，总长度70.9km，现状均为土渠；配水渠系共有建筑物839座，已全部损毁。

3）五陵灌区

目前，灌区内有干渠1条，长8.8km；支渠2条，长18.5km；斗、农渠143.5km；渠系配套建筑物112座。2015年～2020年，汤阴县水利局对五陵灌区进行了节水技术改造。目前，尚有部分干支渠尚改造。

4）瓦岗灌区

瓦岗灌区始建于1966年，干渠10条，共38.16km，支渠63条，共25.44km，斗、农、毛渠35km。渠系建筑物63座，机房及生活用房66间，面积1864㎡。

灌区经过2016年节水技改及2018～2020年地下水压采方案的治理后，灌区内渠系基本完整，能够正常运行。

（2）排水工程

现有排涝沟道94.14km，控制排涝面积17.29万亩，现状排涝沟道除涝标准低，排水体系不完整。

（3）其他工程

部分田间道路仍为土路、砂石路、且宽度小于3m，难以满足机耕要求，部分道路虽为混凝土路面，但路面损坏、老化情况严重，难以满足机耕需求。

田间生产桥多为砖砌板桥，年久失修，桥体开裂现象突出，部分排涝沟上的生产桥采用了涵管形式，限制了排涝沟的行洪能力。仍有区域的生产桥缺口较大。

3.1.2耕地质量问题

汤阴县的耕地面积共64.28万亩，主要为水浇地和旱地，耕地质量等级在2～7等。其中2等质量面积0.8万亩，占耕地面积的1.25%，3等质量面积14.05万亩，占耕地面积的21.86%，4等质量面积25.41万亩，占耕地面积的39.52%，5等质量面积16.09万亩，占耕地面积的25.03%，6等质量面积7.78万亩，占耕地面积的12.10%，7等质量面积0.16万亩，占耕地面积的0.24%。

表3.1-1 汤阴县耕地质量等级面积分布表单位：万亩

| 乡镇 | 耕地质量等级（万亩） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 合计 |
| 城关镇 | 0.04 | 0.44 | 0.18 |  | 0.01 |  | 0.67 |
| 白营镇 |  | 2.39 | 0.50 |  |  |  | 2.89 |
| 古贤镇 |  | 2.26 | 1.87 | 0.00 |  |  | 4.13 |
| 菜园镇 |  | 1.95 | 4.14 | 2.25 | 0.80 |  | 9.14 |
| 任固镇 |  | 0.06 | 6.73 | 1.71 |  |  | 8.50 |
| 五陵镇 |  |  | 5.55 | 1.30 | 0.40 | 0.16 | 7.25 |
| 瓦岗乡 |  |  | 0.33 | 3.27 | 3.56 |  | 7.16 |
| 伏道镇 | 0.34 | 1.41 | 4.53 | 1.37 | 0.56 |  | 8.20 |
| 宜沟镇 | 0.43 | 3.41 | 1.13 | 6.04 | 0.97 |  | 11.98 |
| 韩庄镇 |  | 2.13 | 0.44 | 0.15 | 1.48 |  | 4.21 |
| 合计 | 0.80 | 14.05 | 25.41 | 16.09 | 7.78 | 0.16 | 64.28 |

图3.1-1  汤阴县耕地质量分布图

3.1.3农田生态环境问题

汤阴县早期建设的高标准农田过于偏重产能提升而对改善农田生态环境重视不够，在高标准农田项目设计、施工各环节，未充分体现绿色发展理念，存在简单硬化沟渠道路等影响生态环境的问题。特别是对农田污染物排放问题重视不足。加之因缺乏与良种良法良机良制等措施的有效融合，一些高标准农田建成后，仍然沿用传统粗放的生产方式，资源消耗强度大，耕地质量提升不明显，支撑现代农业绿色发展的作用未能充分发挥。

3.1.4运行管理问题

农田建设三分建、七分管，当前高标准农田建成后普遍由当地乡镇基层政府或村委会负责管护，由于乡镇干部流动性大、村干部职位调动等原因，管护主体缺位现象突出，责任落实不到位，部分配套设施缺乏监管、维护，高标准农田实际功效减弱。

在以往的高标准农田建设过程中，部分乡镇存在重建设，轻管护的问题，未能有效落实管护经费、管护主体和管护责任，管护措施和手段薄弱，缺少后续长期监测评价和跟踪督导。一些项目日常管护不到位，设施设备损毁后得不到及时有效修复，常年带病运行，工程使用年限明显缩短。

3.1.5其他问题

（1）农业集约化规模化生产水平不高

农村分散式的经营模式近年来有了一些改变，但是整体而言农业生产组织化程度和产业化程度偏低的问题还没有完全解决，集约化和规模化程度不能适应农业现代化需要，新型农业经营主体在现代农业发展中的地位和作用还不十分明显，在一定程度上制约了农业发展。

（2）农业产业化品牌化发展较低

品牌化经营是提高农业发展质量和效益的重要抓手和措施。尽管汤阴县在农产品品牌化发展中取得了一定成绩，但是总体而言品牌化水平较低，相当比例的农产品还是初级产品，或者初级加工产品，附加值较低，影响了农业效益。

（3）农业从业人员不足

农业从业人员数量和质量与农业发展，特别是农业产业化进程、科技进步等有着密切关系。全县农业从业人员不能满足现代农业发展需要，主要表现在以下几个方面：一是农业从业人员年轻人较少，长期在农村从事农业生产的基本上都是50岁以上的人员，对现代农业自动化、规模化生产的应用水平不能满足农业产业发展的需要。二是劳动力素质偏低，农村从事农业生产的基本上是以老年劳动力和妇女劳动力为主体，群体接受教育程度普遍偏低，不能适应农业机械化、智能化生产的需要。

3.2需求分析

根据以上存在的问题，本次规划2021-2030年新建、提升高标准农田53.15万亩，范围涉及汤阴县宜沟镇、菜园镇、任固镇、古贤镇、伏道镇、五陵镇、瓦岗乡、白营镇、韩庄镇共9个乡镇。项目规划年度为2021-2030年，涉及耕地面积53.15万亩，448871人，其中2021-2025年新建高标准农田面积3.28万亩，提升高标准农田面积16.85万亩，共20.13万亩；2026-2030年提升高标准农田面积33.02万亩。

表3.2-1 汤阴县2021-2030年高标准农田建设需求表

| 序号 | 乡镇 | 现状年2020（万亩） | 规划2021-2025年（万亩） |  |  | 规划2026-2030年（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 | 提升 | 累计完成 | 新建 | 提升 | 累计完成 |
| 1 | 宜沟镇 | 8.6 | 1.30 |  | 9.85 |  | 6.30 | 9.85 |
| 2 | 伏道镇 | 6.3 | 0.24 | 1.13 | 3.01 |  | 3.97 | 3.01 |
| 3 | 瓦岗乡 | 3.6 | 1.74 |  | 8.87 |  | 6.92 | 8.87 |
| 4 | 菜园镇 | 9.1 |  | 5.41 | 9.09 |  | 1.67 | 9.09 |
| 5 | 任固镇 | 8.3 |  | 7.72 | 8.25 |  |  | 8.25 |
| 6 | 古贤镇 | 3.6 |  | 2.59 | 3.61 |  | 0.68 | 3.61 |
| 7 | 五陵镇 | 7.1 |  |  | 7.06 |  | 7.30 | 7.06 |
| 8 | 白营镇 | 1.8 |  |  | 1.83 |  | 2.39 | 1.83 |
| 9 | 韩庄镇 | 2.8 |  |  | 2.84 |  | 3.79 | 2.84 |
| 合计 |  | 51.17 | 3.28 | 16.85 | 54.45 | 0.00 | 33.02 | 54.45 |

通过对汤阴县丘陵区和平原区进行农田平整建设、灌溉工程建设、排涝工程建设、田间道路建设、农田防护林网建设、科技措施、农田土壤质量提升等措施，达到保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农业生产方式转变、拓宽农民致富渠道、改善生态环境等效果。

# 4.规划必要性

4.1粮食安全和重要农产品有效供给的需要

民以食为天，保障粮食等重要农产品供给安全是治国理政的头等大事。刚刚公布的中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，全力抓好粮食生产和重要农产品供给。

2020年我县粮食生产克服疫情灾情等不利因素影响，再获丰收，产量达到47379吨，其他主要农产品市场供应和价格总体稳定，为保障粮食和重要农产品供给安全奠定了坚实基础。然而，在百年变局和世纪疫情交织之下，粮食安全依然面临一些不稳定不确定因素，如粮食结构性矛盾不断凸显、粮食紧平衡的格局短期内难以改变、资源环境约束也在加剧，国际粮食贸易形势复杂多变，国际粮价持续上涨。要推动经济社会平稳健康发展，必须着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘，确保农业稳产增产，牢牢守住国家粮食安全底线，以国内供给的稳定性应对国际环境的不稳定性不确定性。

4.2水土资源集约节约利用的需要

由于上世纪的土地规划利用不太合理，存在一定的无序开发利用，使得农业耕地被浪费。由于土地利用效率较低，对国民经济发展产生了很大制约作用。从现阶段的土地发展情况来看，传统的土地利用模式和发展模式己经不能够适应现阶段经济发展需求，需要我们结合新实际的发展情况，积极推动土地节约利用，并进一步落实国家所制定的各项法律法规，严格落实土地利用的各项规章制度，更好的保护农业耕地红线，避免农业耕地被大量的浪费，避免农业用地随意挖掘。只有严格落实土地资源利用规章制度，才能显著提高土地资源的利用管理水平。现阶段加强土地资源的节约利用己经成为现在土地管理的重中之重。

4.3农业现代化发展的需要

发展现代农业，就是要努力实现粮食增产、农民增收和农业多功能发展的目标。这既是实现生活宽裕的重要途径，也是实现乡风文明、村容整洁、管理民主的重要基础。发展现代农业，是从根本上解决农业发展滞后、难以适应工业化和城镇化需要的重要举措。近年来，我县农业基础设施依然薄弱，农村社会事业发展依然滞后，农民稳定增收依然困难，城乡经济社会发展失衡、差距继续拉大等基本状况尚未根本改变，农业仍然是我县国民经济中最薄弱的环节。

大力发展现代农业，是社会主义新农村建设的重要着力点，也是统筹城乡和工农业发展的基本前提与物质保障。粮食安全是实现经济增长、社会发展的前提和基础。

通过高标准农田建设，可以较好地推进良种、良法和良田的有机结合，实现藏粮于地的目标，推进农业结构调整与改革。实施高标准农田建设有利于把农村的土地承包经营权和使用权分开，实行土地的有序规模流转，让有能力、愿意种田的人来种田，实行适度规模经营。经过高标准农田建设能够在一定程度上提高农村土地连片程度，有利于实行农业机械化、尤其是大型农业机械作业，降低农业生产成本，解决农村劳动力严重不足的矛盾，较好地解决当前农村普遍存在的谁来种地的问题。

4.4乡村振兴战略有效衔接的需要

高标准农田建设的主要内容除了田块整治外，还包括大量的河道疏浚整治，农路、农桥建设、农田林网建设、农村电力设施建设等，对改善农村生产和生活环境，改变农村脏乱差面貌有明显的推动和促进作用。通过高标准农田建设可以在很大程度上改善农村的居住生活环境，对建设美丽宜居乡村意义重大。

建设高标准农田，提高农田设施和装备水平，是中央乡村振兴战略的重要目标任务，是促进农业农村发展的重要措施。通过高标准农田建设，提高和带动农村各方面的基础设施建设，促进管理水平提高，有利于改善农村面貌，提高农村发展水平，早日实现乡村振兴战略的宏伟目标。

4.5农业增效益和农民增受益的需要

2022年2月22日，以《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》为题的中央一号文件正式发布。文件要求2022年建设高标准农田1亿亩，累计建成高效节水灌溉面积4亿亩。高标准农田建设已成为夯实现代农业发展基础的重要抓手。

通过高标准农田建设和相关工程实施，农田质量得到明显提高，有利于发展具有明显嘉善地方特色的优势农业主导产业，有利于对优势特色产业，特别是花卉苗木、特色蔬菜等产业实行区域化布局、规模化发展，有利于提升农业的整体效率和效益，促进农民增收致富。

对于高标准农田建设项目来说，能够在很大程度上改善和优化农民生活现状，同时，通过对农田建设项目的高标准投入，实现资金统筹，提高现有资源的综合利用效率，不断完善和优化当地农业区域结构，提高农业生产效率，进而改善农村生活条件，形成“田成方、路相通、渠相连、林成网”的景象。大力实施高标准农田建设，助力乡村振兴，有效实现农业增效、农民增收。

# 5.规划实施条件

5.1政策条件

高标准农田建设项目是保障供给粮食安全的基础设施，党中央国务院和省委省政府始终关心和支持高标准农田建设。出台了一系列支持、保障高标准农田建设的法律法规和政策措施。

（1）《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发﹝2019﹞50号）；

（2）《中央农村工作领导小组办公室农业农村部国家发展和改革委员会财政部中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》（中农发〔2020〕10 号）

（3）《河南省人民政府办公厅关于加快推进农业信息化和数字乡村建设的实施意见》（豫政办〔2020〕10号）；

（4）《河南省人民政府办公厅关于加强高标准农田建设打造全国重要粮食生产核心区的实施意见》（豫政办〔2020〕14号）；

（5）《河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知》（豫财政〔2020〕10号）；

（6）《河南省农业农村厅关于印发《河南省高标准农田建设评价激励实施办法（试行）》的通知》（豫农发〔2020〕5号）；

（7）《河南省农业农村厅关于印发《河南省农田建设项目管理实施办法》的通知》（豫农文〔2020〕156号）；

（8）《河南省农业农村厅关于印发《河南省农田高效节水灌溉示范区创建指南》的通知（豫农文〔2020〕267号）；

（9）《河南省农业农村厅关于印发《河南省农业农村厅中央预算内投资农业项目管理工作流程》（试行）的通知》（豫农发〔2020〕9号）；

（10）《河南省农业农村厅关于印发《河南省耕地地力保护与提升工作方案》的通知》（豫农文〔2020〕310号）；

（11）《河南省农田建设前期工作管理指导手册》；

（12）《中共汤阴县委汤阴县人民政府关于实施乡村振兴战略进展情况的报告》汤文〔2021〕号。

5.2资金条件

根据《安阳市统计年鉴》（2016-2020），汤阴县近5年的公共财政预算收入均值为139983万元，其中税收收入106722万元，非税收入33261万元；近5年的公共财政预算支出均值为320536万元，其中用于农林水事务支出51715万元，占总支出的16.13%，其他支出268821万元。

表5.2-1 汤阴县近年公共预算收入与支出表

| 年份 | 公共财政收入（万元） |  |  | 公共财政预算支出（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税收收入 | 非税收入 | 合计 | 农林水事务支出 | 其他支出 | 合计 |
| 2016 | 81254 | 29516 | 110770 | 5219 | 240277 | 245496 |
| 2017 | 90899 | 29205 | 120104 | 47177 | 227035 | 274212 |
| 2018 | 103627 | 31505 | 135132 | 73658 | 260236 | 333894 |
| 2019 | 125018 | 35621 | 160639 | 64760 | 286764 | 351524 |
| 2020 | 132813 | 40458 | 173271 | 67763 | 329792 | 397555 |
| 均值 | 106722 | 33261 | 139983 | 51715 | 268821 | 320536 |

2021 年8 月16 日，省政府办公厅印发了《关于加强农田水利设施管护工作的指导意见》（豫政办〔2021〕42 号），从筑牢基础、落实人员、保证经费、创新方式、压实责任五个方面，对加强我省农田水利设施管护工作，进一步提升运行质量和使用效益，提出了指导意见。县委、县政府领导第一时间作出批示，要求结合工作实际，出台我县实施方案。

（1）合理收取水费

县发展改革部门要根据农业灌溉取水、农田水利工程管护等成本，合理制定和调整农业水价，并向省发展改革部门报备。农业水价综合改革区要按照现行机制规范收取水费。其他地方可参照“以电折水”的形式收取水费，标准不得超过发展改革部门核定的“以电折水”价格。收取的水费在支付电费等成本后，剩余部分可用于补充管护经费。

（2）拓宽筹资渠道

可按规定通过使用高标准农田建设结余资金、评价激励资金、管护奖补资金、新增耕地指标交易收入和统筹整合涉农资金，以及村级集体经济收入提取、社会捐赠等方式筹措管护资金。鼓励通过政府和社会资本合作等方式，拓展管护经费来源。

（3）严格资金管理

规范管理使用财政预算列支和通过其他渠道筹集的管护经费，建立管护维修基金，通过“基金池”管理方式，保持管护资金总量稳定。管护资金主要用于维修农田水利设施、购置简易维修工具和运行监测设备、推进管护信息化建设、支付管护人员补助等。

5.3技术条件

汤阴县根据2021年8月发布的全国高标准农田建设规划 (2021—2030年)，要大力引进和推广高标准农田建设先进实用工程与装备技术，加强农田建设与农机农艺技术的集成与应用。开展生态绿色农田、数字农田和土壤盐碱化、酸化、退化及工程性缺水等专项建设示范，引领相同类型区域高标准农田建设。加大对农田防灾抗灾减灾能力提升、国家耕地质量科学研究、农田信息化监管等关键技术问题。有了这些技术保障，汤阴县2021—2030年高标准农田规划建设能够顺利完成。

5.4耕地资源条件

汤阴县耕地资源较为充足，高标准农田建设项目起步较早，现有较多资源条件良好的耕地可供利用。为今后高标准农田规划建设提供充足的资源。

汤阴县现有永久基本农田面积53.39万亩，一般农田面积10.89万亩，耕地质量等级分布为2～7等，其中2等质量面积0.8万亩，3等质量面积14.05万亩，4等质量面积25.41万亩，5等质量面积16.09万亩，7等质量面积0.16万亩，详见下表：

表5.4-1 汤阴县耕地资源条件表

| 乡镇 | 耕地面积（万亩） |  |  | 耕地质量等级（万亩） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久基本农田 | 一般农田 | 合计 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 加权等级 |
| 城关镇 | 0.01 | 0.63 | 0.64 | 0.04 | 0.44 | 0.18 |  | 0.01 |  | 3.258 |
| 白营镇 | 2.86 | 1.07 | 3.93 |  | 2.39 | 0.50 |  |  |  | 3.172 |
| 古贤镇 | 6.45 | 0.52 | 6.97 |  | 2.26 | 1.87 | 0.00 |  |  | 3.453 |
| 菜园镇 | 8.71 | 0.44 | 9.15 |  | 1.95 | 4.14 | 2.25 | 0.80 |  | 4.208 |
| 任固镇 | 7.84 | 0.68 | 8.52 |  | 0.06 | 6.73 | 1.71 |  |  | 4.193 |
| 五陵镇 | 9.06 | 0.56 | 9.62 |  |  | 5.55 | 1.30 | 0.40 | 0.16 | 4.440 |
| 瓦岗乡 | 6.23 | 0.95 | 7.18 |  |  | 0.33 | 3.27 | 3.56 |  | 5.451 |
| 伏道镇 | 1.81 | 1.65 | 3.46 | 0.34 | 1.41 | 4.53 | 1.37 | 0.56 |  | 4.050 |
| 宜沟镇 | 6.82 | 3.01 | 9.83 | 0.43 | 3.41 | 1.13 | 6.04 | 0.97 |  | 4.309 |
| 韩庄镇 | 3.6 | 1.38 | 4.98 |  | 2.13 | 0.44 | 0.15 | 1.48 |  | 4.234 |
| 合计 | 53.39 | 10.89 | 64.28 | 0.80 | 14.05 | 25.41 | 16.09 | 7.78 | 0.16 | 4.256 |

5.5水资源条件

根据汤阴县流域划分情况，按照流域与行政区划相结合的原则计算分区，汤阴全县10个行政区（9镇1乡）共划分为2个水资源三级区：漳卫河山丘区、漳卫河平原区，对应2个水资源四级分区，见下表：

表5.5-1 汤阴县水资源分区（一）

| 流域三级分区 | 流域四级分区 | 分区面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 漳卫河山丘区 | 漳卫河山丘区 | 126.2 |
| 漳卫河平原区 | 漳卫河平原区 | 510.4 |
| 合计 |  | 636.6 |

本次将上述计算分区根据地形地貌特点予以细化，分为：①西部丘陵区、②南部丘陵区、③中部平原区。各区划分情况见下表：

表5.5-1 汤阴县水资源分区（二）

| 分区 | 地形 | 乡镇 | 面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 西部丘陵区 | 丘陵 | 韩庄镇、宜沟镇 | 18.33 |
| 南部丘陵区 | 丘陵 | 菜园镇、伏道镇、瓦岗乡 | 16.54 |
| 中部平原区 | 平原 | 城关镇、韩庄镇、白营镇、古贤镇、菜园镇、任固镇、五陵镇、伏道镇、宜沟镇 | 60.62 |
| 合计 |  |  | 95.49 |

5.5.1现状年水资源承载能力分析

（1）地表水资源量

地表水资源量包括年径流量和调水量。年径流量计算公式如下：

W = 0.1× P × F

式中：

W—多年平均径流量，万m3；

P—多年平均径流深，mm，根据《河南省水利工程水文计算常用图》（以下称“84图集”）中的 “河南省平均年径流深图”，查取分区重心处的多年平均径流深，西部丘陵区取125mm，南部丘陵区和中部平原区取88mm；不同保证率下的年径流深可根据《84图集》中“河南省年径流深离差系数图”，查取分区重心处的年径流深离差系数，结合皮尔逊曲线查取不同保证率下的模比系数Kp值，与多年平均径流深相乘即得到不同保证率下的年径流深。

F—产流面积，km2。

根据水资源公报数据，汤阴县2018年调水量1358万m3，2019年调水量74万m3，2020年调水量2761万m3，平均调水量1397.67万m3。计算结果见下表：

表5.5-2 不同保证率下地表水资源量计算表

| 分区 | Cv | Cs/Cv | 年均径流深（mm） | Kp |  |  | 径流深（mm） |  |  |  | 地表径流量（万m3） |  |  |  | 地表水资源量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% | F（km2） | W多年 | W50% | W75% | W95% | W多年 | W50% | W75% | W95% |
| 西部丘陵区 | 0.9 | 3.5 | 125 | 0.638 | 0.463 | 0.429 | 79.75 | 57.875 | 53.63 | 122.2 | 1528 | 975 | 707 | 655 | 2926 | 2373 | 2105 | 2053 |
| 南部丘陵区 | 0.92 | 3.5 | 88 | 0.627 | 0.459 | 0.429 | 55.176 | 40.392 | 37.75 | 110.27 | 970 | 608 | 445 | 416 | 2368 | 2006 | 1843 | 1814 |
| 中部平原区 | 0.92 | 3.5 | 88 | 0.627 | 0.459 | 0.429 | 55.176 | 40.392 | 37.75 | 404.13 | 3556 | 2230 | 1632 | 1526 | 4954 | 3628 | 3030 | 2924 |

由于项目区降水年内分配不均，季节变化大，汛期径流集中，且径流拦蓄控制性水工建筑物少，大部分流出境外，因而地表水的利用率很小，在地表水资源可利用量估算时按照径流量的50%进行考虑。则地表水可利用量见下表：

表5.5-3 地表水可利用量计算表

| 分区 | 地表水资源量（万m3） |  |  |  | 地表水可利用量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W多年 | W50% | W75% | W95% | 多年平均 | 50% | 75% | 95% |
| 西部丘陵区 | 2926 | 2373 | 2105 | 2053 | 1463 | 1187 | 1053 | 1027 |
| 南部丘陵区 | 2368 | 2006 | 1843 | 1814 | 1184 | 1003 | 922 | 907 |
| 中部平原区 | 4954 | 3628 | 3030 | 2924 | 2477 | 1814 | 1515 | 1462 |

（2）地下水资源量

地下水资源类主要包括降水入渗补给量、灌溉回归补给量、河道侧渗补给量。

- 降水入渗补给量W1计算公式：

W1=0.1× α × P × F

W1—降水入渗补给量，万m3；

α —入渗系数，丘陵地区取0.25，平原区取0.23；

P —多年平均降水量，mm，取597.2；不同保证率下的年降水量可根据《七三图集》中“河南省年降水量离差系数图”，查取分区重心处的年降水量离差系数，结合皮尔逊曲线查取不同保证率下的模比系数Kp值，与多年平均年降水量相乘即得到不同保证率下的年降水量；

F —控制面积，km2。

计算结果见下表：

表5.5-4降水入渗补给量计算过程表

| 分区 | 面积（km2） | Cv | Cs/Cv | 平均降水量（mm） | Kp |  |  | 降水量（mm） |  |  | 补给系数 | 降水入渗补给量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% | a | 50% | 75% | 95% |
| 西部丘陵区 | 122.20 | 0.37 | 3.5 | 597.2 | 0.922 | 0.728 | 0.553 | 550.62 | 434.76 | 330.25 | 0.25 | 1682 | 1328 | 1009 |
| 南部丘陵区 | 110.27 | 0.4 | 3.5 | 597.2 | 0.91 | 0.706 | 0.533 | 543.45 | 421.62 | 318.31 | 0.25 | 1498 | 1162 | 877 |
| 中部平原区 | 403.87 | 0.4 | 3.5 | 597.2 | 0.91 | 0.706 | 0.533 | 543.45 | 421.62 | 318.31 | 0.23 | 5051 | 3919 | 2959 |

- 其他补给量W2：

其他补给量主要包括灌溉回归补给量、河道侧渗补给量。根据《安阳市水资源公报》2018-2020年数据，汤阴县灌溉回归补给量平均值为1163万m3，河道侧渗补给量平均值为3512万m3。

表5.5-5 其他地下水补给量表 单位：万m3

| 型式 | 2020年公报数据 | 2019年公报数据 | 2018年公报数据 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉回归 | 1248 | 973 | 1268 | 1163 |
| 河道侧渗 | 3525 | 3290 | 3720 | 3512 |

则汤阴县地下水资源量见下表：

表5.5-6 汤阴县地下水资源量

| 分区 | 地下水资源量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 75% | 95% |
| 西部丘陵区 | 6357 | 6003 | 5684 |
| 南部丘陵区 | 6173 | 5837 | 5552 |
| 中部平原区 | 9726 | 8594 | 7634 |

地下水资源可利用量为地下水可开采量或允许开采量。采取开采系数法进行估算，开采系数根据《河南省水资源》中有关规定，开采条件良好的地区取0.8～0.95，对于开采条件一般的地区取值0.7～0.85。根据汤阴县水文地质及地下水埋深情况，本次丘陵区开采系数取为0.80，平原区开采系数取为0.90，则地下水可利用量计算结果见下表：

表5.5-7 汤阴县地下水可利用量计算表

| 分区 | 地下水资源量（万m3） |  |  | 开采系数 | 地下水可利用量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 75% | 95% | a | 50% | 75% | 95% |
| 西部丘陵区 | 6357 | 6003 | 5684 | 0.8 | 5086 | 4802 | 4547 |
| 南部丘陵区 | 6173 | 5837 | 5552 | 0.8 | 4938 | 4670 | 4442 |
| 中部平原区 | 9726 | 8594 | 7634 | 0.9 | 8753 | 7735 | 6871 |

（3）水资源可利用量

根据以上计算结果，汤阴县现状年水资源可利用量见下表：

表5.5-8 汤阴县现状年水资源可利用量计算表

| 分区 | 50%水资源可利用量（万m3） |  |  | 75%水资源可利用量（万m3） |  |  | 95%水资源可利用量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 总量 | 地表水 | 地下水 | 总量 | 地表水 | 地下水 | 总量 |
| 西部丘陵区 | 1187 | 5086 | 6273 | 1053 | 4802 | 5855 | 1027 | 4547 | 5574 |
| 南部丘陵区 | 1003 | 4938 | 5941 | 922 | 4670 | 5592 | 907 | 4442 | 5349 |
| 中部平原区 | 1814 | 8753 | 10567 | 1515 | 7735 | 9250 | 1462 | 6871 | 8333 |
| 合计 |  |  | 22781 |  |  | 20697 |  |  | 19256 |

（4）需水量

①农业灌溉需水量

根据《汤阴县统计年鉴》2018-2020年的统计数据，汤阴县粮食作物播种面积109.43万亩，经济作物播种面积19.24万亩，共计播种面积128.67万亩，复种指数1.86，粮经比例5.7:1。根据汤阴县种植习惯，为便于计算，本次粮食作物取小麦、玉米作为典型作物、经济作物以花生和蔬菜（取白菜）作为典型作物进行灌溉需水量的计算。详见下表：

表5.5-9 汤阴县农作物种植结构表

| 年份 | 耕地面积（万亩） | 播种面积（万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粮食作物 |  |  |  |  | 经济作物 |  |  |  |  | 复种指数 | 粮经比例 |
|  |  | 总播种面积 | 小麦 | 种植比例 | 玉米 | 种植比例 | 总播种面积 | 花生 | 种植比例 | 蔬菜（白菜） | 种植比例 |  |  |
| 2018 | 69.15 | 109.32 | 56.79 | 82.00% | 52.53 | 76.00% | 19.86 | 2.47 | 4.00% | 17.39 | 25.00% | 1.87 | 5.5 |
| 2019 | 69.15 | 109.43 | 57.08 | 83.00% | 52.35 | 76.00% | 20.09 | 2.71 | 4.00% | 17.38 | 25.00% | 1.87 | 5.45 |
| 2020 | 69.14 | 109.53 | 53.89 | 78.00% | 55.64 | 80.00% | 17.77 | 3.03 | 4.00% | 14.74 | 21.00% | 1.84 | 6.16 |
| 三年均值 | 69.15 | 109.43 | 55.92 | 81.00% | 53.51 | 77.00% | 19.24 | 2.74 | 4.00% | 16.5 | 24.00% | 1.86 | 5.7 |

根据《河南省地方标准—农业用水定额》（DB41/T 958—2020）（以下简称“河南农业用水定额”）灌溉分区划分，项目区属豫北平原区。基本灌溉定额见下表：

表5.5-10 汤阴县基本灌溉定额表

| 灌溉分区 | 农作物 | 种植比例 | 保证率 | 基本灌溉定额（m3/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 豫北平原区 | 小麦 | 81.00% | 50% | 125 |
|  |  | 81.00% | 75% | 155 |
|  | 玉米 | 77.00% | 50% | 98 |
|  |  | 77.00% | 75% | 127 |
|  | 花生 | 4.00% | 50% | 80 |
|  |  | 4.00% | 75% | 105 |
|  | 白菜 | 24.00% | 50% | 180 |
|  |  | 24.00% | 75% | 215 |

根据《河南农业用水定额》，农作物的灌溉定额应综合考虑项目区灌溉方式、种植条件，对农业灌溉用水基本定额进行修正，修正系数采用两者相乘。具体见下表：

表5.5-10 汤阴县灌溉定额修正系数表

| 修正系数 | 灌溉方法 |  |  |  | 种植条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面灌溉 | 管灌 | 喷灌 | 微灌 | 露地 | 温室 |
|  | 1 | 0.88 | 0.76 | 0.63 | 1 | 1.85 |

汤阴县种植条件均为露地，则管灌区修正系数为0.88，渠灌区修正系数为1，喷灌区修正系数为0.76。修正后的灌溉定额见下表：

表5.5-11 汤阴县灌溉定额计算表

| 农作物 | 种植比例 | 保证率 | 基本灌溉定额（m3/亩） | 修正系数 |  |  | 修正后灌溉定额（m3/亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管灌 | 渠灌 | 喷灌 | 管灌 | 渠灌 | 喷灌 |
| 小麦 | 81.00% | 50% | 125 | 0.88 | 1 | 0.76 | 110.0 | 125.0 | 95.0 |
|  | 81.00% | 75% | 155 | 0.88 | 1 | 0.76 | 136.4 | 155.0 | 117.8 |
| 玉米 | 77.00% | 50% | 98 | 0.88 | 1 | 0.76 | 86.2 | 98.0 | 74.5 |
|  | 77.00% | 75% | 127 | 0.88 | 1 | 0.76 | 111.8 | 127.0 | 96.5 |
| 花生 | 4.00% | 50% | 80 | 0.88 | 1 | 0.76 | 70.4 | 80.0 | 60.8 |
|  | 4.00% | 75% | 105 | 0.88 | 1 | 0.76 | 92.4 | 105.0 | 79.8 |
| 白菜 | 24.00% | 50% | 180 | 0.88 | 1 | 0.76 | 158.4 | 180.0 | 136.8 |
|  | 24.00% | 75% | 215 | 0.88 | 1 | 0.76 | 189.2 | 215.0 | 163.4 |

汤阴县灌溉区综合净灌溉定额计算公式如下：

M综净=α1M1+α2M2+α3M3+α4M4

式中：M综净——综合灌溉定额，m3/亩；

α1、α2、α3、α4——小麦、玉米、花生、白菜的种植比例，分别为0.81、0.77、0.04、0.24；

M1、M2、M3、M4——小麦、玉米、花生、白菜的灌溉定额，m3/亩；

则渠灌区的综合净灌溉定额：

M综净50%=125×0.81+98×0.77+80×0.04+180×0.24=223.07m3/亩

M综净75%=155×0.81+127×0.77+105×0.04+215×0.24=279.12m3/亩

管灌区的综合净灌溉定额：

M综净50%=110×0.81+86.24×0.77+70.4×0.04+158.4×0.24=196.3m3/亩

M综净75%=136.4×0.81+111.76×0.77+92.4×0.04+189.2×0.24=245.62m3/亩

喷灌区的综合净灌溉定额：

M综净50%=95×0.81+74.48×0.77+60.8×0.04+136.8×0.24=169.53m3/亩

M综净75%=117.8×0.81+96.52×0.77+79.8×0.04+163.4×0.24=212.13m3/亩

毛灌溉定额为净灌溉定额除以渠系或管系水利用系数得到，根据《节水灌溉工程技术标准》，管道输水利用系数不低于0.95，喷灌输水利用系数不低于0.95，中型灌区渠灌渠道输水利用系数不低于0.60，小型灌区不应低于0.7，汤阴县共有3处中型灌区，1处小型灌区，本次渠道输水利用系数取为0.65，则各灌溉区的毛灌溉定额见下表：

表5.5-12汤阴县综合毛灌溉定额计算表

| 定额 | 保证率 | 管灌 | 渠灌 | 喷灌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净灌溉定额（m3/亩） | 50% | 196.34 | 223.11 | 169.56 |
|  | 75% | 245.64 | 279.14 | 212.15 |
| 毛灌溉定额（m3/亩） | 50% | 206.67 | 343.25 | 178.49 |
|  | 75% | 258.57 | 429.45 | 223.31 |

汤阴县现有高标准农田51.17万亩，其中管灌区面积35.67万亩，渠灌区灌溉面积15.5万亩，无喷灌区灌溉面积，则现状年农业灌溉需水量为：

W50%=35.67×206.67+15.5×343.25=12692万m3；

W75%=35.67×258.57+15.5×429.45=15880万m3；

表5.5-13汤阴县现状年农业灌溉需水量计算表

| 水平年 | 灌溉面积（万亩） |  | 灌溉定额（50%） |  | 灌溉定额（75%） |  | 需水量（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 管灌 | 渠灌 | 管灌区 | 渠灌区 | 管灌区 | 渠灌区 | 50% | 75% |
|  | 35.67 | 15.5 | 206.67 | 343.25 | 258.57 | 429.45 | 12692 | 15880 |

②工业、林牧渔业、生活及生态用水需水量

根据安阳市水资源公报2016-2020年的统计数据，汤阴县工业、林牧渔业、生活及生态用水需水量合计3581万m3，详见下表：

表5.5-14汤阴县工业、林牧渔业、生活及生态用水需水量  单位：万m3

| 年份 | 工业 | 林牧渔业 | 农村生活 | 城镇生活 | 生态用水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 1263 | 377 | 450 | 701 |  | 2791 |
| 2017年 | 2077 | 313 | 394 | 924 | 702 | 4410 |
| 2018年 | 222 | 358 | 408 | 931 | 9 | 1928 |
| 2019年 | 1030 | 288 | 694 | 1018 | 434 | 3464 |
| 2020年 | 1180 | 961 | 581 | 955 | 1636 | 5313 |
| 平均值 | 1154 | 459 | 505 | 906 | 556 | 3581 |

③总需水量

根据以上计算结果，汤阴县现状年总需水量为：W50%=12692+3581=16273万m3，W75%=15880+3581=19461万m3，

（5）供需平衡

根据上述计算结果，汤阴县在现状年P=50%年份下，可供水量22780万m3，需水量16273万m3，余水量6507万m3；P=75%年份下，可供水量20697万m3，需水量19461万m3，余水量1236万m3，总体可满足现状年51.17万亩的灌溉要求。

表5.5-15汤阴县现状年水资源供需平衡计算结果

| 行政区划 | 灌溉面积（万亩） | 可供水量（万m3） |  | 需水量（万m3） |  | 余缺水量（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤阴县 | 51.17 | 50% | 75% | 50% | 75% | 50% | 75% |
|  |  | 22780 | 20697 | 16273 | 19461 | 6507 | 1236 |

5.5.2规划年水资源承载能力分析

（1）可利用水资源量

根据上述计算结果，现状年份汤阴县在保证率P=50%下可利用水资源量为22780万m3，P=75%下可利用水资源量为20697万m3，P=95%下可利用水资源量为19256万m3，根据各区的不同情况，参照有关经验数据，确定到2025年和2030年各阶段不同保证率的可利用水量，见下表：

表5.5-16汤阴县2025年可利用水资源量预测表

| 预测水资源可利用量（2025年） | 分区 | 50%水资源量（万m3） |  |  | 75%水资源量（万m3） |  |  | 95%水资源量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水可利用量 | 地下水可利用量 | 可利用水资源量 | 地表水可利用量 | 地下水可利用量 | 可利用水资源量 | 地表水可利用量 | 地下水可利用量 | 可利用水资源量 |
|  | 西部丘陵区 | 1139 | 4882 | 6021 | 1011 | 4610 | 5621 | 986 | 4366 | 5352 |
|  | 南部丘陵区 | 963 | 4741 | 5704 | 885 | 4483 | 5368 | 871 | 4264 | 5135 |
|  | 中部平原区 | 1741 | 8403 | 10144 | 1454 | 7425 | 8879 | 1404 | 6596 | 8000 |
|  | 合计 |  |  | 21869 |  |  | 19869 |  |  | 18486 |

表5.5-17汤阴县2030年可利用水资源量预测表

| 预测水资源可利用量（2030年） | 分区 | 50%水资源量（万m3） |  |  | 75%水资源量（万m3） |  |  | 95%水资源量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水可利用量 | 地下水可利用量 | 可利用水资源量 | 地表水可利用量 | 地下水可利用量 | 可利用水资源量 | 地表水可利用量 | 地下水可利用量 | 可利用水资源量 |
|  | 西部丘陵区 | 1115 | 4781 | 5896 | 990 | 4514 | 5504 | 965 | 4274 | 5239 |
|  | 南部丘陵区 | 943 | 4642 | 5585 | 867 | 4390 | 5257 | 853 | 4175 | 5028 |
|  | 中部平原区 | 1705 | 8228 | 9933 | 1424 | 7270 | 8694 | 1374 | 6458 | 7832 |
|  | 合计 |  |  | 21414 |  |  | 19455 |  |  | 18099 |

（2）需水量

①农业灌溉需水量

汤阴县现有高标准农田面积51.17万亩，根据汤阴县未来规划，至2025年新增高标准农田面积3.28万亩，提质面积16.85万亩，高标准农田面积将达到54.45万亩，其中渠灌区面积15.5万亩，管灌区面积37.05万亩，喷灌区面积1.91万亩；至2030年提质高标准农田面积33.02万亩，高标准农田面积54.45万亩，其中渠灌区面积15.5万亩，管灌区面积33.78万亩，喷灌区面积5.17万亩。

表5.5-18汤阴县十四五期间规划高标准农田面积表

| 年度 | 十四五 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 渠灌面积 | 管灌面积 | 喷灌面积 |
| 规划面积（万亩） | 0.64 | 2.64 | 10.39 | 1.13 | 4.25 | 15.50 | 37.05 | 1.91 |
| 性质 | 新建 | 新建 | 提质 | 提质 | 提质 |  |  |  |

表5.5-19汤阴县十五五期间规划高标准农田面积表

| 年度 | 十五五 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 渠灌面积 | 管灌面积 | 喷灌面积 |
| 规划面积 | 7.98 | 6.95 | 5.27 | 6.08 | 6.34 | 15.50 | 33.78 | 5.17 |
| 性质 | 提质 | 提质 | 提质 | 提质 | 提质 |  |  |  |

则农业灌溉需水量根据上述章节计算方法，可得不同年份在不同保证率下农业灌溉需水量，详见下表：

表5.5-20汤阴县2025年农业灌溉需水量计算表

| 水平年 | 节水灌溉面积（万亩） |  |  |  | 灌溉定额（50%）m3/亩 |  |  | 灌溉定额（75%）m3/亩 |  |  | 需水量（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渠灌面积 | 管灌面积 | 喷灌面积 | 合计 | 渠灌 | 管灌 | 喷灌 | 渠灌 | 管灌 | 喷灌 | 50% | 75% |
| 2025 | 15.50 | 37.05 | 1.91 | 54.45 | 343.25 | 206.67 | 178.49 | 429.45 | 258.57 | 223.31 | 13316 | 16661 |

表5.5-21汤阴县2030年农业灌溉需水量计算表

| 水平年 | 节水灌溉面积（万亩） |  |  |  | 灌溉定额（50%）m3/亩 |  |  | 灌溉定额（75%）m3/亩 |  |  | 需水量（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渠灌面积 | 管灌面积 | 喷灌面积 | 合计 | 渠灌 | 管灌 | 喷灌 | 渠灌 | 管灌 | 喷灌 | 50% | 75% |
| 2030 | 15.50 | 33.78 | 5.17 | 54.45 | 343.25 | 206.67 | 178.49 | 429.45 | 258.57 | 223.31 | 13225 | 16546 |

②工业、林牧渔业、生活及生态用水需水量

根据安阳市水资源公报2016-2020年的统计数据，预测汤阴县工业、林牧渔业、生活及生态用水需水量，详见下表：

表5.5-22汤阴县工业、林牧渔业、生活及生态用水需水量  单位：万m3

| 年份 | 工业 | 林牧渔业 | 农村生活 | 城镇生活 | 生态用水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 1263 | 377 | 450 | 701 |  | 2791 |
| 2017年 | 2077 | 313 | 394 | 924 | 702 | 4410 |
| 2018年 | 222 | 358 | 408 | 931 | 9 | 1928 |
| 2019年 | 1030 | 288 | 694 | 1018 | 434 | 3464 |
| 2020年 | 1180 | 961 | 581 | 955 | 1636 | 5313 |
| 2025年 | 981 | 390 | 430 | 770 | 473 | 3044 |
| 2030年 | 924 | 368 | 404 | 725 | 445 | 2865 |

③总需水量

根据以上计算结果，汤阴县2025年总需水量为：W50%=13316+3044=16360万m3，W75=16661+3044=19705万m3，汤阴县2030年总需水量为：W50%=13225+2865=16090万m3，W75=16546+2865=19411万m3，

（5）供需平衡

根据上述计算结果，汤阴县在2025年规划年P=50%年份下，可供水量21869万m3，需水量16360万m3，余水量5509万m3；P=75%年份下，可供水量19869万m3，需水量19705万m3，余水量164万m3；

汤阴县在2030年规划年P=50%年份下，可供水量21414万m3，需水量16089万m3，余水量5325万m3；P=75%年份下，可供水量19455万m3，需水量19411万m3，余水量44万m3。

表5.5-23汤阴县2025年水资源供需平衡分析表

| 行政区划 | 2025年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可供水量（万m3） |  | 需水量（万m3） |  | 余缺水量（万m3） |  |
| 汤阴县 | 50% | 75% | 50% | 75% | 50% | 75% |
|  | 21869 | 19869 | 16360 | 19705 | 5509 | 164 |

表5.5-24汤阴县2030年水资源供需平衡分析表

| 行政区划 | 2030年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可供水量（万m3） |  | 需水量（万m3） |  | 余缺水量（万m3） |  |
| 汤阴县 | 50% | 75% | 50% | 75% | 50% | 75% |
|  | 21414 | 19455 | 16089 | 19411 | 5325 | 44 |

综上所述，汤阴县水资源量总体可满足不同规划年高标准农田灌溉面积的灌溉要求。

# 6.总体规划

6.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和“三农”思想为指导，以创新、协调、绿色、开放和共享发展理念为引领，强化农田建设的基础作用和对产业发展的支撑作用，紧紧围绕乡村振兴战略实施的总目标，加大农田基础设施建设力度，提高农业装备水平，实现“藏粮于地”；

严格建设监管与后续管护，建立项目工作管护机制，推行信息化监管方式，确保工程规范、良性运行，长久发挥效益；

转变农业发展方式，推进农业适度规模经营，提高土地产出率；积极实施农业科技创新，大力引进新品种、新技术，提高农业科技水平，实现“藏粮于技”；

强化政策支持，加大项目投入，创新投资机制，统筹协调各方面力量，合力推进高标准农田建设，促进农业增效、农民增收、农村发展，夯实乡村振兴的基础。

坚持“生态为本、注重实效、适度超前”的治理思路，有序推进稻田退水“零直排”工程建设，加快构建生产清洁、产品绿色、资源节约、环境友好的现代农业生态环境体系。

坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，紧紧围绕全面建成小康社会的宏伟目标，将五个统筹的发展要求与水利发展的实际相结合，全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理，突出重点，全面提升水利服务于经济社会发展的综合能力，努力建设节水型社会，不断提高水资源利用效率和效益，促进水资源的可持续利用，为农业生产、粮食丰收提供保障。

6.2基本原则

坚持政府主导、多元参与，科学布局、突出重点，建改并举、注重质量，绿色生态、土壤健康，分类施策、综合配套，建管并重、良性运行，依法严管、良田粮用等工作原则，集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。

6.2.1政府主导、多元参与

切实落实地方政府责任，加强政府投入保障，提高资金配置效率和使用效益。尊重农民意愿，维护农民权益，积极引导广大农民群众、新型农业经营主体、农村集体经济组织和各类社会资本参与高标准农田建设和管护，形成共谋一碗粮、共抓一块田的工作合力。

6.2.2科学布局、突出重点

依据国土空间规划、衔接水资源利用等相关专项规划，科学确定高标准农田建设布局，主要在农产品主产区，以永久基本农田为基础，优先在粮食生产功能区、重要农产品生产保护区建设高标准农田，筑牢国家粮食和重要农产品安全阵地。

6.2.3建改并举、注重质量

落实高质量发展要求，在保质保量完成新增高标准农田建设任务的基础上，合理安排已建高标准农田改造提升，切实解决部分已建高标准农田设施不配套、工程老化、建设标准低等问题，有效提升高标准农田建设质量。

6.2.4绿色生态、土壤健康

将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程，切实加强水土资源集约节约利用和生态环境保护，强化耕地质量保护与提升，防止土壤污染，实现农业生产与生态保护相协调，提升农业可持续发展能力。

6.2.5分类施策、综合配套

根据各项目区地形、地貌条件、土地利用现状、农业生产特征及生产主要障碍因素，因地制宜地确定土地利用方向、确定建设重点与内容；并根据区域水资源条件和水土资源平衡分析结果，设计作物种植结构，合理确定耕作田块布局、类型、规格；统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，完善农田基础设施，实现综合配套，满足现代农业发展需要。

6.2.6建管并重、良性运行

加强高标准农田建设和利用评价，确保建设成效。完善管护机制，落实管护主体和管护经费，确保工程长久发挥效益。完善耕地质量监测网络，强化长期跟踪监测。

6.3规划依据

（1）汤阴县三区三线划定成果。

（2）汤阴县市土地利用总体规划。

（3）汤阴县市城市总体规划。

（4）乡村振兴规划。

（5）最新水资源综合规划/专项规划。。

（6）2021年耕地质量等别年度更新评价成果。

（7）第三次全国国土调查数据和2020年度变更调查成果。

（8）耕地资源管理单元图（汤阴县）。

（9）农业种植区划图。

（10）第二、三次全国水资源调查评价成果。

（11）农业“两区”划定成果。

（12）已建成高标准农田范围图。

（13）高标准农田建设取得的成效。。

（14）高标准农田建设基本情况(截至2021年)。

（15）2021-2030年项目安排的总体考虑、优先投向和区域重点布局。

6.4规划水平年

现状基准年：2020年；

规划水平年：近期2025年，远期2030年，展望2035年。

6.5规划范围

汤阴县现状年2020年已建高标准农田面积51.17万亩，本次规划范围涉及汤阴县宜沟镇、菜园镇、任固镇、古贤镇、伏道镇、五陵镇、瓦岗乡、白营镇、韩庄镇共9个乡镇。项目规划年度为2021-2030年，涉及耕地面积53.15万亩（其中新建项目3.28万亩，提升项目49.87万亩，提升项目中包含10.39万亩水毁灾后重建Ι类提升项目），448871人，其中2021-2025年新建高标准农田面积3.28万亩，提升高标准农田面积16.85万亩（包含10.39万亩水毁灾后重建Ι类提升项目），共20.13万亩；2026-2030年提升高标准农田面积33.02万亩。

表6.5-1 汤阴县各乡镇规划任务表

| 序号 | 乡镇 | 现状年2020（万亩） | 规划2021-2025年（万亩） |  |  | 规划2026-2030年（万亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 | 提升 | 累计完成 | 新建 | 提升 | 累计完成 |
| 1 | 宜沟镇 | 8.6 | 1.30 |  | 9.85 |  | 6.30 | 9.85 |
| 2 | 伏道镇 | 6.3 | 0.24 | 1.13 | 3.01 |  | 3.97 | 3.01 |
| 3 | 瓦岗乡 | 3.6 | 1.74 |  | 8.87 |  | 6.92 | 8.87 |
| 4 | 菜园镇 | 9.1 |  | 5.41 | 9.09 |  | 1.67 | 9.09 |
| 5 | 任固镇 | 8.3 |  | 7.72 | 8.25 |  |  | 8.25 |
| 6 | 古贤镇 | 3.6 |  | 2.59 | 3.61 |  | 0.68 | 3.61 |
| 7 | 五陵镇 | 7.1 |  |  | 7.06 |  | 7.30 | 7.06 |
| 8 | 白营镇 | 1.8 |  |  | 1.83 |  | 2.39 | 1.83 |
| 9 | 韩庄镇 | 2.8 |  |  | 2.84 |  | 3.79 | 2.84 |
| 合计 |  | 51.17 | 3.28 | 16.85 | 54.45 | 0.00 | 33.02 | 54.45 |

规划项目建设完成后，汤阴县高标准农田面积将达到54.45万亩。其中高效节水灌溉面积38.95万亩。详见下表：

表6.5-2汤阴县十四五期间发展高标准农田面积表

| 年份 | 乡镇 | 村庄 | 地貌 | 建设性质 | 建设面积（万亩） | 小计（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 宜沟镇 | 刘庄 | 平原 | 新建 | 0.10 | 0.40 |
|  |  | 大寺台 | 平原 | 新建 | 0.30 |  |
|  | 伏道镇 | 寺台寺 | 平原 | 新建 | 0.09 | 0.24 |
|  |  | 前小滩 | 平原 | 新建 | 0.05 |  |
|  |  | 后小摊 | 平原 | 新建 | 0.10 |  |
|  | 合计 |  |  | 新建 | 0.64 | 0.64 |
| 2022年 | 宜沟镇 | 将城村 | 平原 | 新建 | 0.68 | 0.90 |
|  |  | 赵屯村 | 平原 | 新建 | 0.19 |  |
|  |  | 农场 | 平原 | 新建 | 0.03 |  |
|  | 瓦岗乡 | 邶城村 | 丘陵 | 新建 | 0.44 | 1.74 |
|  |  | 李五屯村 | 丘陵 | 新建 | 0.16 |  |
|  |  | 马岗村 | 丘陵 | 新建 | 0.19 |  |
|  |  | 夏庄村 | 丘陵 | 新建 | 0.23 |  |
|  |  | 辛庄村 | 丘陵 | 新建 | 0.25 |  |
|  |  | 岳营村 | 丘陵 | 新建 | 0.07 |  |
|  |  | 郑家屯村 | 丘陵 | 新建 | 0.40 |  |
|  | 合计 |  |  | 新建 | 2.64 | 2.64 |
| 2023年 2023年 | 菜园镇 | 菜园北街 | 平原 | 提升改造 | 0.17 | 3.00 （水毁灾后重建Ι类提升） |
|  |  | 菜园西街 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 程岗 | 平原 | 提升改造 | 0.32 |  |
|  |  | 东杨庄 | 平原 | 提升改造 | 0.28 |  |
|  |  | 中杨庄 | 平原 | 提升改造 | 0.21 |  |
|  |  | 西杨庄 | 平原 | 提升改造 | 0.20 |  |
|  |  | 葛庄 | 平原 | 提升改造 | 0.44 |  |
|  |  | 官司 | 平原 | 提升改造 | 0.07 |  |
|  |  | 后庄 | 平原 | 提升改造 | 0.12 |  |
|  |  | 马营 | 平原 | 提升改造 | 0.26 |  |
|  |  | 三八 | 平原 | 提升改造 | 0.26 |  |
|  |  | 石辛庄 | 平原 | 提升改造 | 0.17 |  |
|  |  | 杨辛庄 | 平原 | 提升改造 | 0.34 |  |
|  | 任固镇 任固镇 | 白龙一 | 平原 | 提升改造 | 0.19 | 4.80 （水毁灾后重建Ι类提升） |
|  |  | 北故城 | 平原 | 提升改造 | 0.50 |  |
|  |  | 蔡故城 | 平原 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  |  | 东小庄 | 平原 | 提升改造 | 0.09 |  |
|  |  | 杜故城 | 平原 | 提升改造 | 0.29 |  |
|  |  | 杜施济 | 平原 | 提升改造 | 0.26 |  |
|  |  | 顾德 | 平原 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  |  | 后故城 | 平原 | 提升改造 | 0.26 |  |
|  |  | 姬施济 | 平原 | 提升改造 | 0.04 |  |
|  |  | 季庄 | 平原 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  |  | 李施济 | 平原 | 提升改造 | 0.28 |  |
|  |  | 孟庄 | 平原 | 提升改造 | 0.46 |  |
|  |  | 南故城沟北 | 平原 | 提升改造 | 0.14 |  |
|  |  | 南故城沟南 | 平原 | 提升改造 | 0.38 |  |
|  |  | 南庄 | 平原 | 提升改造 | 0.13 |  |
|  |  | 前故城 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 商城 | 平原 | 提升改造 | 0.50 |  |
|  |  | 王施济 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 王辛庄 | 平原 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  |  | 辛留 | 平原 | 提升改造 | 0.07 |  |
|  |  | 任固三街 | 平原 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  | 古贤镇 | 东冢上 | 平原 | 提升改造 | 0.33 | 2.59 （水毁灾后重建Ι类提升） |
|  |  | 支村 | 平原 | 提升改造 | 0.38 |  |
|  |  | 北韩庄 | 平原 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  |  | 李庄 | 平原 | 提升改造 | 0.17 |  |
|  |  | 东段村 | 平原 | 提升改造 | 0.24 |  |
|  |  | 西段村 | 平原 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  |  | 枣园 | 平原 | 提升改造 | 0.17 |  |
|  |  | 士昌屯 | 平原 | 提升改造 | 0.09 |  |
|  |  | 北周流 | 平原 | 提升改造 | 0.37 |  |
|  |  | 南周流 | 平原 | 提升改造 | 0.34 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 10.39 | 10.39 |
| 2024年 | 伏道镇 | 北里于 | 平原 | 提升改造 | 0.51 | 1.13 |
|  |  | 东官庄 | 平原 | 提升改造 | 0.13 |  |
|  |  | 小贺屯 | 丘陵 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  |  | 大性北 | 丘陵 | 提升改造 | 0.26 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 1.13 | 1.13 |
| 2025年 2025年 | 菜园镇 | 东街 | 平原 | 提升改造 | 0.23 | 2.41 |
|  |  | 前岗头 | 丘陵 | 提升改造 | 0.15 |  |
|  |  | 后岗头 | 丘陵 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  |  | 西河 | 丘陵 | 提升改造 | 0.31 |  |
|  |  | 后高汉 | 丘陵 | 提升改造 | 0.29 |  |
|  |  | 后皇甫 | 丘陵 | 提升改造 | 0.24 |  |
|  |  | 前高汉 | 丘陵 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  |  | 报马厂 | 丘陵 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 南街 | 平原 | 提升改造 | 0.11 |  |
|  |  | 大坡 | 平原 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  |  | 同庄 | 平原 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  | 任固镇 任固镇 | 岳南村 | 平原 | 提升改造 | 0.38 | 2.92 |
|  |  | 岳北村 | 平原 | 提升改造 | 0.45 |  |
|  |  | 梁儿寨 | 平原 | 提升改造 | 0.33 |  |
|  |  | 苏胡 | 平原 | 提升改造 | 0.31 |  |
|  |  | 白龙二 | 平原 | 提升改造 | 0.18 |  |
|  |  | 白龙三 | 平原 | 提升改造 | 0.18 |  |
|  |  | 任固一街 | 平原 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  |  | 任固二街 | 平原 | 提升改造 | 0.20 |  |
|  |  | 任固三街 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 任固四街 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 任固五街 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 任固六街 | 平原 | 提升改造 | 0.13 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 5.33 | 5.33 |
| 十四五期间汤阴县新建高标准农田面积3.28万亩，提升改造高标准农田面积16.85万亩，共计20.13万亩（包含10.39万亩水毁灾后重建Ι类提升项目） |  |  |  |  |  |  |
| 2026年 | 宜沟镇 | 前李朱 | 平原 | 提升改造 | 0.32 | 0.70 |
|  |  | 肖下扣 | 丘陵 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  |  | 赵窑 | 丘陵 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  |  | 小洼 | 丘陵 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  | 五陵镇 | 小宋村 | 平原 | 提升改造 | 0.33 | 7.30 |
|  |  | 东小章 | 平原 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 五三街 | 平原 | 提升改造 | 0.14 |  |
|  |  | 朱家营 | 平原 | 提升改造 | 0.25 |  |
|  |  | 水三街 | 平原 | 提升改造 | 0.32 |  |
|  |  | 水二街 | 平原 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  |  | 麻庭寨 | 平原 | 提升改造 | 0.18 |  |
|  |  | 五一街 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 农场村 | 平原 | 提升改造 | 0.02 |  |
|  |  | 旱塔河 | 平原 | 提升改造 | 0.37 |  |
|  |  | 小葛寨 | 平原 | 提升改造 | 0.32 |  |
|  |  | 镇抚寨 | 平原 | 提升改造 | 0.97 |  |
|  |  | 翟庄 | 平原 | 提升改造 | 0.09 |  |
|  |  | 阎庄 | 平原 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  |  | 南小章 | 平原 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  |  | 北后街 | 平原 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 北南街 | 平原 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 北前街 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 北中街 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 大宋村 | 平原 | 提升改造 | 0.65 |  |
|  |  | 水一街 | 平原 | 提升改造 | 0.41 |  |
|  |  | 屯庄 | 平原 | 提升改造 | 0.64 |  |
|  |  | 五二街 | 平原 | 提升改造 | 0.14 |  |
|  |  | 五四街 | 平原 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 西小章 | 平原 | 提升改造 | 0.11 |  |
|  |  | 瓦查 | 平原 | 提升改造 | 0.20 |  |
|  |  | 俎佐 | 平原 | 提升改造 | 0.56 |  |
|  | 合计 |  |  | 提升改造 | 8.00 | 8.00 |
| 2027年 | 瓦岗乡 | 瓦岗村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.65 | 6.92 |
|  |  | 小元村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.58 |  |
|  |  | 大江窑村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.56 |  |
|  |  | 东江窑村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.34 |  |
|  |  | 苏庄村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 冯村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.54 |  |
|  |  | 东柳圈村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.12 |  |
|  |  | 大寒泉村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.44 |  |
|  |  | 龙虎村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.56 |  |
|  |  | 南里于村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.52 |  |
|  |  | 郑家屯村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.45 |  |
|  |  | 李五屯村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 夏庄村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  |  | 邶城村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.46 |  |
|  |  | 马岗村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 辛庄村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.25 |  |
|  |  | 岳营村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  |  | 西柳圈村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.48 |  |
|  |  | 南寒泉村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.13 |  |
|  | 合计 |  |  | 提升改造 | 6.92 | 6.92 |
| 2028年 2028年 | 古贤镇 | 大朱庄 | 平原 | 提升改造 | 0.05 | 0.68 |
|  |  | 小朱庄 | 平原 | 提升改造 | 0.04 |  |
|  |  | 前路村 | 平原 | 提升改造 | 0.15 |  |
|  |  | 后路村 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 瓦子岗 | 平原 | 提升改造 | 0.09 |  |
|  |  | 东隆化 | 平原 | 提升改造 | 0.11 |  |
|  |  | 河岸 | 平原 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  | 白营镇 | 花耳庄 | 平原 | 提升改造 | 0.16 | 1.65 |
|  |  | 徐庄 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 西隆化 | 平原 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  |  | 西木佛 | 平原 | 提升改造 | 0.25 |  |
|  |  | 小张盖 | 平原 | 提升改造 | 0.09 |  |
|  |  | 白营村 | 平原 | 提升改造 | 0.26 |  |
|  |  | 李营 | 平原 | 提升改造 | 0.05 |  |
|  |  | 闻石得 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 尧石得 | 平原 | 提升改造 | 0.22 |  |
|  | 伏道镇 | 东水磨湾村 | 平原 | 提升改造 | 0.22 | 1.68 |
|  |  | 伏道四街 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  |  | 后攸昙村 | 平原 | 提升改造 | 0.24 |  |
|  |  | 前攸昙村 | 平原 | 提升改造 | 0.29 |  |
|  |  | 西水磨湾 | 平原 | 提升改造 | 0.53 |  |
|  |  | 小屯村 | 平原 | 提升改造 | 0.21 |  |
|  | 菜园镇 | 北青村 | 平原 | 提升改造 | 0.45 | 1.67 |
|  |  | 大偏店 | 平原 | 提升改造 | 0.44 |  |
|  |  | 南青村 | 平原 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  |  | 尚金寨 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 小偏店 | 平原 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 小坡 | 平原 | 提升改造 | 0.19 |  |
|  | 合计 |  |  | 提升改造 | 5.68 | 5.68 |
| 2029年 | 韩庄镇 | 庵上村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.06 | 3.79 |
|  |  | 韩庄村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 羑河 | 丘陵 | 提升改造 | 0.14 |  |
|  |  | 李家湾 | 丘陵 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  |  | 驸马营 | 丘陵 | 提升改造 | 0.06 |  |
|  |  | 康洼 | 丘陵 | 提升改造 | 0.16 |  |
|  |  | 娄湾 | 丘陵 | 提升改造 | 0.11 |  |
|  |  | 樊庄 | 丘陵 | 提升改造 | 0.07 |  |
|  |  | 王佐 | 丘陵 | 提升改造 | 0.47 |  |
|  |  | 部落 | 丘陵 | 提升改造 | 0.09 |  |
|  |  | 北张贾 | 丘陵 | 提升改造 | 0.35 |  |
|  |  | 南张贾 | 丘陵 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  |  | 中张贾 | 丘陵 | 提升改造 | 0.13 |  |
|  |  | 小庄 | 丘陵 | 提升改造 | 0.07 |  |
|  |  | 小河 | 丘陵 | 提升改造 | 0.03 |  |
|  |  | 西冢上 | 丘陵 | 提升改造 | 0.04 |  |
|  |  | 东酒寺 | 丘陵 | 提升改造 | 0.06 |  |
|  |  | 庞洼 | 丘陵 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 西云村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.33 |  |
|  |  | 大云村 | 平原 | 提升改造 | 0.30 |  |
|  |  | 大光村 | 平原 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  |  | 小光村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.15 |  |
|  |  | 武洼 | 丘陵 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  |  | 孙庄 | 丘陵 | 提升改造 | 0.04 |  |
|  |  | 董庄 | 丘陵 | 提升改造 | 0.05 |  |
|  |  | 三里屯 | 丘陵 | 提升改造 | 0.12 |  |
|  | 伏道镇 | 大性南街 | 丘陵 | 提升改造 | 0.49 | 2.29 |
|  |  | 大性中街 | 丘陵 | 提升改造 | 0.25 |  |
|  |  | 伏道二街 | 平原 | 提升改造 | 0.17 |  |
|  |  | 岗阳南街 | 丘陵 | 提升改造 | 0.31 |  |
|  |  | 岗阳北街 | 丘陵 | 提升改造 | 0.29 |  |
|  |  | 辉泉 | 平原 | 提升改造 | 0.24 |  |
|  |  | 司马 | 平原 | 提升改造 | 0.54 |  |
|  | 合计 |  |  | 提升改造 | 6.08 | 6.08 |
| 2030年 | 宜沟镇 | 吴指挥营 | 丘陵 | 提升改造 | 0.41 | 5.60 |
|  |  | 霍家洼 | 丘陵 | 提升改造 | 0.18 |  |
|  |  | 索下扣 | 丘陵 | 提升改造 | 0.39 |  |
|  |  | 尚家庵 | 丘陵 | 提升改造 | 0.18 |  |
|  |  | 大洼 | 丘陵 | 提升改造 | 0.06 |  |
|  |  | 王下扣 | 丘陵 | 提升改造 | 0.33 |  |
|  |  | 陈下口 | 丘陵 | 提升改造 | 0.25 |  |
|  |  | 黄下扣 | 丘陵 | 提升改造 | 0.32 |  |
|  |  | 长沙 | 丘陵 | 提升改造 | 0.70 |  |
|  |  | 西六厂 | 丘陵 | 提升改造 | 0.07 |  |
|  |  | 东六厂 | 丘陵 | 提升改造 | 0.05 |  |
|  |  | 琵琶寺 | 丘陵 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  |  | 古垛 | 丘陵 | 提升改造 | 0.23 |  |
|  |  | 香寺 | 丘陵 | 提升改造 | 0.47 |  |
|  |  | 段庄 | 丘陵 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 石庙 | 丘陵 | 提升改造 | 0.27 |  |
|  |  | 王武岗 | 丘陵 | 提升改造 | 0.42 |  |
|  |  | 冯岗 | 丘陵 | 提升改造 | 0.10 |  |
|  |  | 唐王庄 | 丘陵 | 提升改造 | 0.08 |  |
|  |  | 李河 | 丘陵 | 提升改造 | 0.04 |  |
|  |  | 牛村 | 丘陵 | 提升改造 | 0.39 |  |
|  |  | 魏城 | 丘陵 | 提升改造 | 0.11 |  |
|  |  | 大盖族 | 丘陵 | 提升改造 | 0.17 |  |
|  |  | 小莲庄 | 丘陵 | 提升改造 | 0.05 |  |
|  | 白营镇 | 北店村 | 平原 | 提升改造 | 0.12 | 0.74 |
|  |  | 大付庄 | 平原 | 提升改造 | 0.09 |  |
|  |  | 戴村 | 平原 | 提升改造 | 0.14 |  |
|  |  | 东木佛 | 平原 | 提升改造 | 0.14 |  |
|  |  | 后湾张 | 平原 | 提升改造 | 0.07 |  |
|  |  | 南店 | 平原 | 提升改造 | 0.11 |  |
|  |  | 仝家庄 | 平原 | 提升改造 | 0.07 |  |
|  | 合计 |  |  | 提升改造 | 6.34 | 6.34 |
| 十五五期间，汤阴县共提升改造高标准农田面积33.02万亩 |  |  |  |  |  |  |

6.6规划总目标

高标准农田建设总体目标是：“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”。通过高标准农田建设，结合农业新品种、新技术的推广应用和新型农业生产经营主体培育与扶持，提高亩均粮食综合产能、灌溉水利用系数达、主要农作物综合机械化水平等。

表6.6-1 汤阴县高标准农田建设主要指标

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 到2025年新建、改造提升高标准农田面积20.13万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2025年累计建成高标准农田面积54.45万亩 |  |
|  |  | 到2030年改造提升高标准农田面积33.02万亩 |  |
|  |  | 到2030年累计建成高标准农田面积54.45万亩 |  |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 到2022年累计建成高效节水灌溉面积38.95万亩 | 预期性 |
|  |  | 2021-2030年新增高效节水灌溉面积38.95万亩 |  |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤左右 | 预期性 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 |  |
| 4 | 新增建设高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

6.6.1建设目标

按照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）的要求。针对项目区农田设施现状，在项目区采取灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等措施，把项目区建设成为田成方、林成网、沟相通、路相连、旱能浇、涝能排、农机化、科技优的高标准农业。通过新增建设和改造提升，确保到2030年建成54.45万亩高标准农田，使工程设计灌溉保证率达到75%以上、工程建设质量合格率达到100%。到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量和质量进一步提高，绿色农田、数字农田建设模式进一步普及，支撑粮食生产和重要农产品供给能力进一步提升，形成更高层次、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础。

6.6.2管理目标

产权和管护责任明晰率达到100%，全面推行农业水价改革，全面建立运行管护机制。

6.6.3效益目标

通过高标准农田的建设，集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，形成一批“一季千斤、两季吨粮”的口粮田，亩均粮食综合生产能力达到500kg 以上，农民人均收入增加 3000 元以上，主要农作物综合机械化水平达到 90%以上，农业适度规模经营比重达到 80%以上。

6.6.4具体目标

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、管8个方面目标。

（1）通过合理归并和平整土地、坡耕地田坎修筑，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜。

（2）通过培肥改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。

（3）通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉等，增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准，实现旱涝保收。

（4）通过田间道(机耕路)和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流要求。

（5）通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，改善农田生态环境，提高农田防御风沙灾害和防止水土流失能力。

（6）通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田设施用电需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

（7）通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和综合生产能力。

（8）通过上图入库和全程管理，落实建后管护主体和责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施在设计使用年限内正常运行、高标准农田用途不改变、质量有提高。

6.7规划重点任务

6.7.1规划方向

汤阴县现状年2020年已建高标准农田面积51.17万亩，规划项目建设完成后，汤阴县高标准农田面积将达到54.45万亩。其中高效节水灌溉面积38.95万亩。汤阴县重点规划任务主要是高标准农田示范工程。

高标准农田示范区项目以稳产高产、节水优先、绿色发展为导向，以提高农业灌溉效率、提升耕地地力、改善农田生态环境为核心，通过持续开展示范区建设，粮食稳产增产基础更加稳固，农业现代化生产条件更加完善。其主要特点有：

（1）建设标准化。以构建高标准农田现代化标准体系为导向，以统一规划布局、统一设计标准、统一组织实施、统一竣工验收、统一上图入库的“五统一”为核心，坚持质量、数量和生态并举，总体达到“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好”的要求。

（2）装备现代化。以农田装备现代化为导向，充分利用现代装备制造业和信息产业发展成果，推动农田基础设施装配化和农田生产管理设备集成化，夯实农田生产设施现代化和管理手段现代化基础。推动基础设施装配式发展，着力提高基础设施绿色建筑水平，鼓励使用绿色环保新技术、新工艺、新材料和模块化、结构化组装建筑等，实现减少占地、宜拆装、节能、省工。推动农田管理手段现代化，着力提高农田生产管理设备的自动化、机械化、集成化水平，采用机电一体化泵站、水肥一体化灌溉设备、机电井首部集成化、水泵节能变频、遥感监测、飞机喷防等设备和技术，有效提高生产效率。

（3）应用智能化。以支撑现代农田生产少人化和智能化为导向，充分运用物联网、人工智能发展成果，发挥农田数字赋能的作用，构建空地一体、万物互联的网络空间，提高农田全要素生产率（减少活劳动投入，减轻劳动强度，提高精准生产管理水平，降低成本，提高资源利用率和农田产出率）。推动农田“物联网+”体系建设，强化农田信息化管理、生产作业调度自动化、生产环境预报预警遥测、耕地质量监测等四大系统功能，实现现地感知、远动传输、遥控调度、实时读取、精准决策等智能化应用。

（4）经营规模化。以适度规模化经营发展为导向，以整县示范、绿色示范、科技示范等为引领，促进以小农户之间承包田自主互换为基础、“四类”新型经营主体规模化经营为骨干、其他农耕农事服务主体为补充的农田适度规模化经营发展。一是通过农田基础设施建设，有效改善农田生产条件，提高耕地等级质量，促使小农户自发互换田块，提高田块规模化水平。二是充分发挥“四类”新型经营主体规模化经营农田的积极性，带动规模化经营发展。三是引导农业托管企业、订单企业等市场主体开展不同形式的农耕农事规模化经营和服务，促进规模化经营发展。

（5）管理规范化。充分发挥新体制、新机制优势，通过工程建设管理、运行管理、利用保护全过程规范化管理，达到农田数量不减少、质量不降低，高水平管理、高效率利用。强化设计、施工、工程质量和耕地质量、竣工验收规范化管理，制度建设、产权明晰、管护责任落实、管护经费保障、运行服务体系等规范化管理；推进农田建后利用保护规范化，高标准农田建成后，及时划为永久基本农田，树立高标标识，统一上图入库，颁发合格证书，实行特殊保护。

（6）环境生态化。大力发展喷灌、“微灌+水肥药一体化”等高效节水灌溉模式，提高节水减排压采能力；普及深耕深松、测土配方施肥等技术，提高农田健康水平和土壤涵养固碳能力。着力推广农田林网防护、沟渠田坎植物护坡、农田退水净化等绿色建设模式，改善农田气候条件，增强农田生态环境保护能力。

本次汤阴县拟规划高标准农田示范面积23万亩，分为3个年度实施，分别为2023年10万亩、2024年8万亩、2025年5万亩。

表6.7-1 汤阴县高标准农田示范区工程规划表

| 年度 | 实施面积（万亩） | 实施乡镇 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 10 | 古贤镇、任固镇、菜园镇 |
| 2024 | 8 | 伏道镇、宜沟镇 |
| 2025 | 5 | 菜园镇、任固镇 |

6.7.2 农田土壤质量提升任务

到2025 年，全县耕地质量状况得到阶段性改善，耕地养分失衡、耕层变浅、白色污染等问题得到有效遏制，土壤生物群系逐步恢复。到 2030 年，全县耕地质量状况实现总体改善，对粮食生产和农业可持续发展的支撑能力明显提高。

（1）有机肥资源利用水平持续提升

到2025 年，畜禽粪便养分还田率达到34.62%，提高5 个百分点；农作物秸秆养分还田率达到 44%以上，提高8 个百分点以上

（2）科学施肥水平持续提升

到 2025 年，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上；肥料利用率达到73.34%以上，提高10 个百分点以上，主要农作物化肥使用量实现零增长。

6.7.3 管理改革任务

（1）筑牢管护基础

严把管护关口，坚持建管并重，将农田水利设施建后管护作为新建项目前期工作的重要内容，在规划设计、建设施工、项目监理、竣工验收等环节，统筹考虑项目建设和运营管护。强化项目施工管理，对生产原料进行源头把控，明确工程监理的质量监督职责落实到人，确保工程建设达到质量标；工程质量保修期内由施工单位按照合同约定负责维修和更换，并依法依规承担相应责任。规范工程移交，指导乡镇（街道）与管护主体签订管护协议和目标责任书，纳入农业农村部门统一监管范围。

（2）明确管护人员

实行井长制、设立管护员、确定维修员。由村党支部书记任本村井长，牵头负责本村机井及其他高标设施的管理、使用及维护工作，协调解决用水矛盾、管理指导管护人员；管护员由村级确定，由乡级农业农村机构统一管理；维修人员由乡级任命，也由乡级农业农村机构统一管理。

（3）落实管护经费

建立高标准农田基础设施管护经费合理保障机制，创新受益者筹集为主，政府补助为辅、社会资本投入为补充的运行管护经费合理负担机制，确保高标准农田基础设施建得成、管得好、用得起、长受益

（4）创新管护方式

一是可呼吁工程受益群体成立用水协会，依托农民用水协会来进行涉农用水服务、将管护职责落实到人；二是委托新型农业经营主体按照合同约定落实管护要求、履行管护责任；三是可通过引入商业保险等，解决设施管护问题。

6.8规划有效衔接

6.8.1衔接国土空间规划

《汤阴县2021—2030年高标准农田建设规划》以第三次全国国土调查数据和2020年变更调查数据为基础，结合汤阴县三区三线划定成果，充分参考国土空间规划进行编制。

6.8.2衔接土地综合利用规划

《汤阴县2021—2030年高标准农田建设规划》充分衔接土地综合利用规划，在高标准农田规划中严格按照土地综合利用规划方向进行规划。在规划过程中优化配置土地资源，协调解决土地综合利用规划中农田利用问题。

6.8.3衔接水资源配置规划

《汤阴县2021—2030年高标准农田建设规划》以水资源配置规划为基础，查阅汤阴县2020年地下水资料年鉴、汤阴县2019年度农业水价综合改革实施方案以及2020年度农业水价综合改革实施方案。参考水利部门相关规划。与水资源配置规划充分衔接。

6.8.4衔接乡村振兴规划

汤阴县2021—2030年高标准农田建设规划衔接乡村振兴规划。“高标准农田+乡村振兴”激发农村活力，因地制宜激发乡村新活力。深入挖掘生产、生态、景观综合功能，促进高标准农田经济效益、生态效益、社会效益提升。夯实农业产业基础，确保增产增收，助力乡村振兴。

# 7.建设内容与标准

7.1 建设标准

依据《高标准农田建设通则》《河南省高标准农田建设标准》等规定，按照高质量建设、高水平管理的总体要求，以构建现代化高标准农田体系为导向，以持续提高粮食产能为中心任务，以农田旱涝保收和宜机化为基础，质量、数量和生态并举，田、土、水、路、林、电、气、技、管等综合配套，总体达到“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准农田标准。

建成的高标准农田，主要工程使用年限一般不低于15年，工程质量合格率达到100%，田间基础设施占地率不超过8%，灌溉设计保证率不低于75%，宜机化率不低于90%，作物生产能力大于前三年平均水平（其中平原区年亩均粮食产能大于500公斤）。

综合考虑汤阴县农业经营、水利设施、耕地资源、林业生产、供电状况、气候条件等各方面因素，通过高标准农田建设，实现“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”的总体目标。依据《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《河南省农业综合开发高标准农田建设项目工程建设标准实施细则》，田、土、水、路、林、电、技、管要达到以下标准：

7.1.1 田块整治工程

耕作田块应实现田面平整。田面高差、横向坡度和纵向坡度根据土壤条件和灌溉方式合理确定。

田块平整时不宜打乱表土层与心土层，确需打乱应先将表土进行剥离，单独堆放，待田块平整完成后，再将表土均匀摊铺到田面上。田块整治后，有效土层厚度和耕层厚度应符合作物生长需要。

平原区以修筑条田为主；丘陵、山区以修筑梯田为主，并配套坡面防护设施，梯田田面长边宜平行等高线布置；水田区耕作田块内部宜布置格田。田面长度根据实际情况确定，宽度应便于机械作业和田间管理。

7.1.2 农田地力提升工程

（1）土壤改良工程

根据土壤退化成因，可采取物理、化学、生物或工程等综合措施治理。农田土壤风蚀沙化防治，可采取建设农田防护林，实施保护性耕作等措施。土壤板结治理，可采取秸秆还田、增施腐植酸肥料、生物有机肥、种植绿肥、保护性耕作、深耕深松，施用土壤调理剂，测土配方施肥等措施，改善耕层土壤团粒结构。

（2）土壤培肥工程

高标准农田建成后，应通过秸秆还田、施有机肥、种植绿肥、深耕深松等措施，保持或提高耕地地力；应实施测土配方施肥，使养分比例适宜作物生长。测土配方施肥覆盖率应达到95%以上。

7.1.3 灌溉与排水工程

水源选择应根据当地实际情况，选用能满足灌溉用水要求的水源，水质应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）的规定。水源利用应以地表水为主，地下水为辅，严格控制开采深层地下水。水源配置应考虑地形条件、水源特点等因素，合理选用蓄、引、提或组合的方式。水资源论证应按《农田灌溉建设项目水资源论证导则》SL/T769- 2020 规定执行。

斗渠和农渠等固定渠道宜综合考虑生产与生态需要，因地制宜进行衬砌处理。防渗应满足《渠道防渗衬砌工程技术标准》GB/T50600- 2020 的规定。采用管道输水灌溉，管道系统应结合地形、水源位置、田块形状及沟、路走向优化布置。支管上布置出水口，单个出水口的出水量应通过控制灌溉的格田面积、作物类型、灌水定额计算确定各用水单位应独立配水。管道系统宜采用干管续灌、支管轮灌的工作制度。规模不大的管道系统可采用续灌工作制度。管道输水灌溉工程建设应按《管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2017 规定执行。

季节性冻土区，冻土深度大于10cm 的衬砌渠道应进行抗冻胀设计。冻土深度小于 1.5m 的地区，固定管道应埋在冻土层以下，且顶部覆土厚度不小于 70cm，管道系统末端需布置泄水井；冻土深度大于或等于 15m 的地区，固定管道抗冻要求按《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）规定执行。

应根据气象、作物、地形、土壤、水源、水质及农业生产、发展、管理和经济社会等条件综合分析确定田间灌溉方式。地面灌溉工程建设应按《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）规定执行，喷灌工程建设应按《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007 规定执行，滴灌、微喷和小管出流等形式的微灌工程建设应按《微灌工程技术标准》 GB/T50485-2020 规定执行，管道输水灌溉工程建设应按《管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2017 规定执行。

田间排水应按照排涝、排渍、改良盐碱地或防治土壤盐碱化任务要求，根据涝、渍、碱的成因，结合地形、降水、土壤、水文地质条件，兼顾生物多样性保护，因地制宜选择水平或垂直排水、自流、抽排或相结合的方式，采取明沟、暗管、排水井等工程措施。在无塌坡或塌坡易于处理地区或地段，宜采用明沟排水；采用明沟降低地下水位不易达到设计控制深度，或明沟断面结构不稳定塌坡不易处理时，宜采用暗管排水；采用明沟或暗管降低地下水位不易达到设计控制深度，且含水层的水质和出水条件较好的地区可采用井排。采用明沟排水时，排水沟布置应与田间渠、路、林相协调，在平原地区一般与灌溉渠系相分离，在丘陵山区可选用灌排兼用或灌排分离的形式。排水沟可采取生态型结构，减少对生态环境的影响。排涝达到五年一遇，一日暴雨一日排出。

7.1.4 田间道路工程

田间道路工程应减少占地面积，宜与沟渠，林带结合布置，提高土地节约集约利用率。应符合宜机耕作业要求，设置必要的下田设施，错车点和末端掉头点。

黄淮海地区机耕路宜为4m，生产路的路面宽度≤3m；道路通达路率平原区 100%，丘陵区≥90%。在大型机械化作业区，路面宽度可适当放宽。

田间道(机耕路)与田面之间高差大于0.5m或存在宽度(深度)大于0.5m 的沟渠，宣结合实际合理设置下田坡道或下田管涵。

田间道(机耕路)路面应满足强度、稳定性和平整度的要求，宜采用泥结石、碎石等材质和车辙路(轨迹路)、砌石(块)间隔铺装等生态化结构。根据路面类型和荷载要求，推广应用生物凝结技术、透水路面等生态化设计。在暴雨冲刷严重的区域，可采用混凝土硬化路面。道路两侧可视情况设置路肩，路肩宽宜为30cm～50cm。

7.1.5 农田防护与生态环境保护工程

农田防护面积比例指通过各类农田防护与生态环境保护工程建设，受防护的农田面积占建设区农田面积的比例，黄淮海地区农田防护面积比例应≥90%。

在有大风、扬沙、沙尘暴、干热风等危害的地区，应建设农田防护林工程。建设农田防护林工程应选择适宜的造林树种、造林密度及树种配置。窄林带宜采用纯林配置，宽林带宜采用多树种行间混交配置。农田防护林造林成活率应达到90%以上，三年后林木保存率应达到85%以上，林相整齐，结构合理。

7.1.6 农田输配电工程

农田输配电工程应满足农业生产用电需求，并应与当地电网建设规划相协调。农田输配电线路宜采用 10kV 及以下电压等级，包括10kV、1kV，380V 和220V，应设立相应标识。农田输配电设备接地方式宜采用TT 系统，对安全有特殊要求的宜采用IT 系统。

输配电线路的线间距应在保障安全的前提下，结合运行经验确定；塔杆宜采用钢筋混凝土杆，应在塔杆上标明线路的名称、代号、塔杆号和警示标识等；塔基宜选用钢筋混凝土或混凝土基础。

变配电设施宜采用地上变台或杆上变台，应设置警示标识。变压器外壳距地面建筑物的净距离应大于 0.8m；变压器装设在杆上时，无遮拦导电部分距地面应大于 3.5m。变压器的绝缘子最低瓷裙距地面高度小于 2.5m 时，应设置固定围栏，其高度应大于1.5m。接地装置的地下部分埋深应大于0.7m，且不应影响机械化作业。

7.1.7 科技措施

推广先进适用技术，主要是农产品质量安全、良种良法、生态保护、综合防治、地膜覆盖、配方施肥、病虫害综合防治、化学除草、节水灌溉、秸秆还田等方面技术，鼓励采用经济适用的新技术、新工艺，提高工程建设质量。对基层干部、农民技术员、受益农户和科技示范户进行3-4 次先进技术和政策方面的培训。

扶持农技服务组织，为具有技术推广服务功能的农民专业合作经济组织配备必要的仪器设备、提供适量服务经费，明确其具体任务，并适当扶持原有农机服务体系，并进行严格考核。

7.1.8 管理要求

（1）土地权属确认与地类变更

高标准农田建设前，应查清土地权属现状，纳入项目库的耕地不应有权属纠纷。高标准农田建设涉及土地权属调整的，要充分尊重权利人意愿，在高标准农田建成后，依法进行土地确权，办理土地变更登记手续，发放土地权利证书，及时更新地籍档案资料。

高标准农田建成后，应按照《土地利用现状分类》GB/T21010-2017和自然资源调查监测相关规定，以实际现状进行地类认定与变更，完善有关手续。

（2）验收与建设评价

高标准农田建设项目竣工后，应由项目主管部门按照项目现行管理规定组织验收。相关的管理、技术等资料应及时立卷归档，档案资料应真实、完整。高标准农田建设项目竣工验收后，应按照有关规定开展评价。因灌溉与排水设施、田间道路、农田防护林等配套设施建设占用，造成建设区域内永久基本农田面积减少的，应予以补足或补划。

（3）耕地质量评价监测与信息化管理

高标准农田建设前后，应开展耕地质量等级评定。评定应按《耕地质量等级》GB/T33469-2016 规定执行。建设所产生的新增耕地若用于占补平衡，需在耕地质量评定上与自然资源部门有关管理规定相衔接。高标准农田耕地质量监测应按《耕地质量监测技术规程》 NY/T1119-2019 规定执行。

高标准农田建设和利用全过程应采用信息化手段管理，实现集中统一、全程全面，实时动态的管理目标。高标准农田建设信息应上图入库，实现信息共享。高标准农田建设情况应以适当方式适时向社会发布。

（4）建后管护

高标准农田建成后，应编制，更新相关图、表、册，完善数据库，设立统一标识，落实保护责任，实行特殊保护。

建立政府引导，行业部门监管，村级组织、受益农户，新型农业经营主体和专业管理机构、社会化服务组织等共同参与的管护机制和体系。

按照“谁受益，谁管护，谁使用、谁管护”的原则，落实管护主体，压实管护责任，办理移交手续，签订管护合同。管护主体应对各项工程设施进行经常性检查维护，确保长期有效稳定利用。新建成的高标准农田应优先划入永久基本农田储备区。

7.2 建设内容

高标准农田建设内容包括田块整治、农田地力提升、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电以及科技措施。

7.2.1 田块整治工程

田块整治工程主要包括耕作田块修筑工程和耕作层地力保持工程。

耕作田块修筑工程要根据永久基本农田划定和土地利用现状分类结果，充分考虑人均耕地水平和农业种植结构，优化农田结构布局。根据气候条件、地形地貌、作物种类、机械作业效率和灌溉与排水效率、确定田块长度和宽度，合理规划田块，提高田块归并程度，使耕作田块相对集中。减小农田地表坡降，调整优化田块内部地类结构功能分工和布局。耕作层地力保持工程通过机械深耕深松，保持一般农田耕作土层厚度，采用土壤剥离、回填方式，调节土壤质地。根据土壤条件和灌溉方式确定田块横、纵向坡度，实施坡耕地水土流失综合治理，因地制宜修筑梯田，增强农田保土、保水、保肥能力。汤阴县属于黄淮海区，根据《高标准农田建设通则》对各区域高标准农田基础设施工程建设要求，田块平整后耕层厚度应不小于 25cm，有效土层厚度不小于60cm。

7.2.2 土壤改良与培肥工程

根据作物种植类型、耕作方式、灌排方式、地形、土壤条件和农田保护等要求，确定田块的形状、规格和方向，提出土壤改良措施。

在项目区进行土地深耕和秸秆还田并施用土壤调理剂。土地深耕能疏松土壤，加厚耕层，改善土壤的水，气热状况，打破犁底层，加深耕层、熟化底土，利于作物根系深扎，能改良土壤结构、提高土壤肥力、增加粮食收成；秸秆还田能增加土壤有机质，改良土壤结构，使土壤疏松，孔隙度增加，容量减轻，促进微生物活力和作物根系的发育。

通过施入土壤调理剂(松土促根剂），增加土壤的孔隙度，使土壤疏松、改善土壤通透状况，打破土壤板结，加深土壤耕层 7～15cm，降低土壤硬度56～135N/cm2，降低土壤容重3%～10%，同时增加土壤团粒结构，有效协调土壤肥力因素，全面改善土壤水、肥、气、热状况，为农作物根系生长发育创造有利的立地环境条件，有效提高土壤养分和肥料利用率，增强土壤供肥性能，有利于提高土壤肥力，培肥地力、提高土壤产能。

7.2.3 灌溉与排水工程

汤阴县的丘陵地区灌溉水源可采用地表水，主要依托琵琶寺灌区、汤河灌区、瓦岗灌区以及五陵灌区的各级渠系，对渠系进行硬化、防渗处理、配套渠系建筑物等措施，挖掘现有水利工程潜力，辅以塘坝、排灌站、雨水集蓄工程等“五小水利工程”建设，重点加强农业机械化建设和灌区水利建设。

平原区可采用井灌或井渠结合方式，可大力发展固定式喷灌、半固定式喷灌、卷盘式喷灌、桁架式、平移式指针式喷灌，调节农田水分状况。

排水沟及农田防护林沿道路布置，位于道路两侧。为了更好地发挥灌排系统的灌排作用，一般情况下，灌排系统应分开布置，各成系统，以免相互干扰，造成排水与灌水困难。各级排水沟道应尽量布置在各自控制范围内的最低处，以便控制较大的排水面积和获得最好的控制条件，尽可能地实现自流排水。农田排水设计暴雨重现期采用五年，一日暴雨从作物受淹起一日排至田面无积水。

7.2.4 田间道路工程

根据农用物资和农产品运输及农机作业的要求，新建和改造田间机耕路和生产路，配套建设完善路桥等设施，提高农田道路通达率和农业生产效率。田间道、生产路布置要适应农业现代化生产的需要，与田、水、林、电、村规划相衔接，合理确定路网密度，与县乡级道路配套链接。汤阴县属于黄淮海区，根据《高标准农田建设通则》对各区域高标准农田基础设施工程建设要求，田间道路建设后田间机耕路硬化宽度达到4m 至6m 宽。

7.2.5 农田防护与生态环境保持工程

以生态脆弱农田保护为重点，加强农田生态防护与生态环境保护工程。根据防护需要，新建、修复农田防护林网，主要道路、沟、渠两侧适时、适地、适树设置农田防护带，提高农田林网建设水平；在水土流失易发区，修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，防治水土流失，利用截留沟、排水沟、排洪渠等设施，搜集和引导坡面径流进入蓄水池；在丘陵地区对已经修建的梯田的田埂进行砌石防护，防治暴雨冲刷，增强梯田稳定性。汤阴县属于黄淮海区，根据《高标准农田建设通则》对各区域高标准农田基础设施工程建设要求，农田防护林建成后能使得规划区农田防护面积比不小于90%。

7.2.6 农田输配电工程

根据《河南省农业农村厅国网河南省电力公司关于明确高标准农田项目区新建输配电设施建管责任的通知》（豫农明电［2020］8 号）要求，“2020 年及以后年度项目，以变压器台区计量箱为界，高压部分（含配变设施和计量表计）由供电部门负责筹措资金配套建设；低压部分由高标准农田建设项目单位负责建设。需要建设配电房的，由项目单位负责建设”。

按照便于引线、分村设置的原则合理布局。即电力工程布置遵循低压满足最大控制半径要求，考虑使用管理需要，尽可能不跨行政边界布置台区。低压布置上采用“一井一线、集中计量”设计模式敷设380V 低压地埋电缆。

7.2.7 农业科技服务配套工程

本次重点叙述示范区内农业科技服务配套设施。

#### 7.2.7.1四情检测平台系统

重点推广由四情监测平台搭建构成的智慧农业示范点，四情监测平台由土壤墒情监测系统、病虫害防治植保系统、物联农业气象系统和苗情监测系统四部分组成。可通过土壤墒情监测系统、病虫害防治植保系统、物联农业气象系统和苗情监测系统对每个监测点的病虫状况、作物生长情况、灾害情况、空气温度、空气湿度、露点温度、土壤温度、光照强度等各种作物生长过程中重要的参数进行实时监测。监测结果可以在网站上直观的显示出来，同时还可远程设置每个点的各种参数。并且还配套数据服务器或者云服务平台，将数据传入数据中心服务器或者云平台上，再配合专业的分析处理功能，可以对作物生长环境信息的处理分析，提供更多更好的科学指导。农业物联网装备体系的推广应用将有效解决现在智能农业系统设施的不足，另外，通过系统中的智能监控预警功能，能够及时有效的预防、治理相关农业灾害的发生，为农产品的丰收保驾护航。四情检测平台各部分系统的主要功能如下：

（1）土壤墒情监测系统

土壤墒情监测系统是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。整机由多通道数据采集仪、土壤水分传感器、土壤温度传感器等气象传感器和软件平台组成。土壤墒情监测系统主要是针对土壤水分含量和土壤温度进行监测，通过墒情传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量（VWC）和温度值。同时，可以根据用户的需求，该系统可以扩展配置空气温湿度、土壤电导率、太阳辐射、二氧化碳等气象传感器，监测数据统一由自动监测站发送到网络数据平台，数据按照统一的格式进行存储，通过图表格式直观展现给用户。可以拓展开发苗情旱情监测系统，以对田间苗情、灾情实现自动监测，使管理人员可以远程关注作物生长状况，根据作物在不同生长周期的需求，指导灌溉、施肥、喷药等措施。

（2）病虫害防治植保系统

病虫害防治植保系统利用现代光、电、数控技术，实现了在无人监管的情况下，能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业；通过 GPRS 移动无线网络，定时拍照采集接虫盒内收集的虫体图片，自动上传到远程物联网监控平台，平台每天自动记录采集数据，形成虫害数据库，可以通过数据列表和图表的形式展现，工作人员可随时远程了解虫体的情况和变化，制定防控措施。

智能孢子捕捉仪设备内含高倍显微拍照装置，采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输等功能。全天候实时采集分析病原菌孢子图像，分析其数量的变化，预测病害发生的时间、程度和传播路线，实现了病原菌孢子采集的数字化、自动化，及时预防农业的发生和蔓延。

（3）物联农业气象系统

物联农业气象系统是一种集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统。可对风向、风速、雨量、温度、湿度、辐射、大气压等气象要素进行全天候现场精确测量，并将数据传输到中心计算机气象数据库中，用于统计分析和处理，然后根据农田气象状况，进行针对性防治。

本系统配套风速传感器（0-70m/s）、风向传感器（0-360°）、温湿压传感器、雨量传感器（≤4mm/min）、光照度传感器、太阳总辐射传感器、二氧化碳传感器、智能采集控制系统（16 个通道）和通讯系统（含流量卡及3 年流量费）各1 套。

（4）苗情监测系统

苗情监测系统主要用于农林病虫的远程诊断、预测、预报、预警、研究和监测控制等工作领域。设定可视化通道监测植物的生长、病虫的数量和种类等数据，通过Internet 网络实时传输到相关地区和部门，快速准确预测预报监控区的病虫害发生动态、环境因子，分析种群的空间格局，植保专家远程实时遥控诊断，根据监测到的害虫、天敌数量的多少，提出最佳防治方案，以维护生物链的平衡，大大促进了农业病虫害预测预报预警工作的标准化、网络化、现代化、自动化、可视化发展。

#### 7.2.7.2智能灭虫设备

在规划的高标准农田建设中配备智能灭虫设备，智能灭虫设备主要有风吸式杀虫灯和高空杀虫灯两种。

（1）风吸式杀虫灯

风吸式杀虫灯是一款物理灭虫器械，采用抽拉式箱体及设备集成结构，利用光波引诱害虫成虫扑灯，然后风机转动产生气流将虫子吸入到收集器中，使之风干、脱水，达到杀虫的目的。

（2）高空杀虫灯

高空杀虫灯是针对于草地贪夜蛾等迁飞性害虫防控研制的专业设备，该灯采用高空投射灯，主要用于对高空迁徙性害虫的监测和防治。本产品生产及加工符合 GB/T 24689.1-2009 植物保护机械虫情测报灯国家标准，采用不锈钢整体结构，利用光、电、数控技术，兼容病虫测防系统及物联网系统（选配）；实现虫体远红外自动处理、整灯自动运行等功能；在无人监管的情况下，能自动完成诱虫、杀虫排水等系统作业。

#### 7.2.7.3无人机遥感监测作物病虫害技术

无人机农业遥感因其图像空间分辨率高、数据获取时效性强和成本低等特点，在作物病虫害胁迫监测中发挥了重要作用。利用无人机遥感监测作物病虫害是基于绿色植物在病虫害胁迫下，叶绿素等色素的浓度降低，植物在蓝、红波段吸收减少反射增强，光谱特征发生明显变化，这一变化可用归一化植被指数（NDVI）体现；通过遥感监测下的光谱反射率变化规律（NDVI 变化曲线），并与田间表型数据做相关性分析，从而定量评估病虫害所造成的产量损失。适用于小麦、水稻、玉米等大宗作物，田间正常叶面表现为绿叶时，精度较高。

7.2.7.4智能灌溉水肥一体化系统

智能灌溉水肥一体化系统是基于物联网的精准灌溉控制系统。该系统可通过手机端小程序进行远程灌溉操控，通过无线网端控制微控制器，其核心是微控制器，它包括了温度、湿度、光照度等模块以及微喷器或控制阀的驱动电路。当检测到的信号被发送到微喷器或控制阀时，微喷器或控制阀就会自动工作，并发出指令，完成整个过程。智能灌溉水肥一体化设备的一般灌溉流程为水流经过增压泵到达输水管道，经砂石过滤器、叠片过滤器进行过滤后，与经过水肥一体机预设参数混合后的肥料一并输送到田间地头，对作物进行灌溉。

7.2.8 管理措施

（1）明晰产权

1）明晰工程产权。结合农村土地承包经营权确权登记工作，推行农田水利设施“权属登记”制度，理清权属。县级人民政府或其授权的部门负责对辖区内的农田水利设施登记造册，健全工程档案，并向工程产权所有者核发由县级人民政府统一监制的《农田水利设施产权证书》。

2）明确工程使用权。依据产权归属和受益情况确定农田水利设施使用权，由乡（镇）人民政府负责向工程使用权人颁发由县级人民政府统一监制的《农田水利设施使用权证书》。

3）探索产权使用、转换模式。创新产权抵押借贷融资模式，探索产权所有人、使用权人以农田水利设施作为抵押，取得金融贷款支持的有效途径。在建立和完善合理的水价形成机制和投资回报机制的基础上，研究金融机构加大对农田水利建设管理信贷投入的办法。探索建立农田水利设施产权交易平台，研究完善推动所有权、使用权、经营权分离的具体措施，鼓励产权所有者、使用者按照市场规律自主经营，促进农田水利设施所有权、使用权、经营权的依法、有序、市场化流动，切实搞活。

（2）压实管护责任

汤阴县人民政府对高标准农田建设项目建后管护负总责，汤阴县农业农村局负责制定建后管护方案，组织协调、监督指导和检查考核建后管护工作。项目所在镇人民政府对建后管护负有主体责任，要遵照国家法律、法规和本办法的规定，承担行政区域内高标准农田建后管护职责，负责组织实施、协调、监督、落实高标准农田工程设施管护。已规模流转的高标准农田，由取得土地经营权的专业大户、家庭农场、专业合作社、农民企业等新型农业经营主体负责高标准农田工程设施的维修、养护和管理；未流转的高标准农田，由所在村委会负责高标准农田工程设施的维修、养护和管理。管护主体要认真落实高标准农田建后管护工作，加强宣传高标准农田建后管护的法律、法规及相关制度，积极引导村民珍惜爱护高标准农田工程设施。所有村民都有维护高标准农田工程设施的义务，有权制止、检举损害高标准农田工程设施的行为。

（3）落实管护经费

建立高标准农田基础设施管护经费合理保障机制，创新受益者筹集为主，政府补助为辅、社会资本投入为补充的运行管护经费合理负担机制，确保高标准农田基础设施建得成、管得好、用得起、长受益。

根据《河南省人民政府办公厅关于加强农田水利设施管护工作的指导意见》（豫政办〔2021〕42 号），各地可按照使用高标准农田建设结余资金、评价奖励资金、管护奖补资金、新增耕地指标交易收入和统筹整合涉农资金。高标准农田建设项目结转结余资金按规定可优先用于工程设施管护等。鼓励各地通过政府和社会资本合作等方式，拓展管护经费来源。

# 8.分区规划与建设任务

根据上述章节内容，根据汤阴县水资源条件不同，将汤阴县划分为：①西部丘陵区、②南部丘陵区、③中部平原区，各区位置建下表：

表5.5-1 汤阴县水资源分区

| 分区 | 地形 | 乡镇 | 面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 西部丘陵区 | 丘陵 | 韩庄镇、宜沟镇 | 18.33 |
| 南部丘陵区 | 丘陵 | 菜园镇、伏道镇、瓦岗乡 | 16.54 |
| 中部平原区 | 平原 | 城关镇、韩庄镇、白营镇、古贤镇、菜园镇、任固镇、五陵镇、伏道镇、宜沟镇 | 60.62 |
| 合计 |  |  | 95.49 |

8.1丘陵区

丘陵区灌溉水源采用地表水，主要依托琵琶寺灌区、汤河灌区、瓦岗灌区以及五陵灌区的各级渠系，对渠系进行硬化、防渗处理、配套渠系建筑物等措施，部分地区可结合“五小水利工程”，使其满足灌溉需求。

（1）农田平整建设。以适应农机作业、节水灌溉为基本标准，结合农田灌排体系、林网和田间道路布局，合理划分和适度归并田块，基本达到中型农机作业的田块要求，宜机化率达到90%以上。田面平整度水田格田内田面高差不超过±3厘米，水浇地畦田内田面高差不超过±5厘米。水浇地有效土层厚度达到80厘米以上，耕作层厚度大于25厘米。地面坡度为5～25°的坡耕地宜改造成水平梯田，梯田化率不宜低于90%。

（2）灌溉工程建设。以旱能浇为基本标准，灌溉设计保证率保障中等干旱年农作物用水需求。水浇地灌溉设计保证率达到75%以上。优先考虑地表水灌溉，充分发挥已建成大中型灌区的灌溉条件，合理采用田间灌溉形式。因地制宜推广“五小水利工程”拦蓄雨洪资源互为补充工程模式。

（3）排涝工程建设。按照涝能排的要求，完善排涝体系，总体上达到5年一遇排涝标准，做到一日暴雨三日排除。田间排涝沟道不低于3年一遇排涝标准。外排涝沟道达到5～10年一遇排涝标准。

（4）田间道路建设。适应农业现代化需要，与田、水、林、电、路、村规划相衔接，统筹兼顾，满足中型农机田间作业要求。机耕路的路面宽度4米以上，生产路路面宽度控制在3米以内。

（5）农田防护林网建设。适应农田适度规模化经营发展趋势，结合周边生态林、防护林、环村林防护条件，因地制宜利用道路、防洪沟道、田坎等种植生态防护林、多年生深根乔木，有效保护和改善农田生态环境。合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施，提高水土保持和防洪能力。

（6）科技措施。按照农田现代化建设要求，以科技措施基础化为导向，以数字农田建设为引领，充分发挥数字赋能作用，提高全要素生产率。配套推进人工影响天气保障系统建设，提高干旱抵御能力。推进农田基础设施装配化、集成化建设和经营管理自动化、智能化。充分利用县域或区域农业信息化平台及现有农业生产监测设施，通过完善补充达到网络互联互通、设施设备兼容、数据资源共享、操作程序便捷的标准。农田生产环境和耕地质量监测网络覆盖率达到100%。大力引进、应用、普及良机、良种、良法，科技普及率达到100%。

（7）农田土壤质量提升。根据粮食生产和重要农产品生产规划，因地制宜通过综合措施提高耕地质量。通过2～3年的持续治理，达到高标准农田耕地质量和环境质量标准。土壤有机质含量丘陵区一般不低于12克/公斤，土壤pH值一般保持在6.0～7.5，盐碱区土壤pH值不超过8.5，耕地质量等级达到4.5等以上。

土壤培肥主要通过增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥、科学施用化肥等农艺和生物措施，使耕地基础地力保持或持续提高，使土壤有机质含量达到当地中值以上水平。高标准农田应持续实施测土配方施肥。

8.2平原区

（1）农田平整建设。以适应农机作业、节水灌溉为基本任务，结合农田灌排体系、林网和田间道路布局，合理划分和适度归并田块，基本达到大型农机作业的田块要求。田面平整度高差应不超过±5厘米。有效土层厚度应达到80厘米以上，耕作层厚度达到25厘米以上。宜机化率达到100%。

（2）灌溉工程建设。以旱能浇为基本任务，灌溉设计保证率达到75%以上，保障中等干旱年农作物用水需求。优先考虑地表水灌溉，充分发挥已建成大中型灌区的灌溉条件，合理采用田间灌溉形式。全面推广高效节水灌溉生产方式，渠道防渗、管灌、喷灌等工程节水条件。平原井灌区大力推广管灌、喷灌等高效节水灌溉模式，适度规模化推广粮食作物水肥一体化灌溉模式。

（3）排涝工程建设。以减少水涝灾害保稳产为基本任务，完善排涝体系，总体上达到5年一遇排涝标准，做到一日暴雨三日排除。田间排涝沟道不低于3年一遇排涝标准。外排涝沟道达到5～10年一遇排涝标准。

（4）田间道路建设。适应大型农机具田间作业要求，田间道路通达度达到100%，机耕路的路面宽度4～6米，生产路的路面宽度控制在3米以内。

（5）农田防护林网建设。适应农田适度规模化经营发展趋势，在考虑周边生态林、防护林、环村林防护条件的同时，因地制宜，按照15～60公顷规划设计网格，有效保护和改善农田生态环境，农田防护控制率不低于90%。

（6）科技措施。按照农田现代化建设要求，以数字农田建设为重点，充分发挥数字赋能作用，提高全要素生产率。充分利用县域或区域农业信息化平台及现有农业生产监测设施，通过完善补充达到网络互联互通、设施设备兼容、数据资源共享、操作程序便捷的标准。大力引进、应用、普及良机、良种、良法，科技普及率达到100%。

（7）农田土壤质量提升。

以农田肥沃健康为基本任务，通过2～3年的持续治理，达到高标准农田耕地质量和环境质量标准。土壤有机质含量平原区不低于15克/公斤（示范区不低于16克/公斤）、山地丘陵区不低于12克/公斤，土壤pH值一般保持在6.0～7.5，盐碱区土壤pH值不超过8.5（示范区不超过7.5），耕地质量等级平原区应达到4等以上，山地丘陵区大道5等以上。

土壤培肥主要通过增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥、科学施用化肥等农艺和生物措施，使耕地基础地力保持或持续提高，使土壤有机质含量达到当地中值以上水平。高标准农田应持续实施测土配方施肥。

# 9.投资测算与资金筹措

9.1 投资测算

项目规划主要建设内容为田块整治、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电、科技服务等。

本规划投资匡算按照《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（豫水建〔2017〕1号）及《河南省水利水电工程概预算定额》（豫水建〔2006〕52号），结合不同类型区的典型调查和典型设计，确定各项建设内容综合单价，然后计算总价。

项目规划年度为2021-2030年，涉及耕地面积53.15万亩，448871人，建设投资2021年取1500元/亩，2022年取1600元/亩，2023年取2000元/亩，2024年取2500元/亩，2025年取3000元/亩，2026-2030年取3000元/亩。

规划建设总投资143839万元，其中2021-2025年新建、提升改造面积20.13万亩，建设投资44779万元；2026-2030年发展高标准农田面积33.02万亩，建设投资99060万元。详见下表：

表9.1-1 汤阴县2021-2025年投资测算表

| 年份 | 高标准农田/提升改造 | 建设面积 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 高标准农田 | 0.64 | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 432 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 378 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 77 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 72 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 960 |
| 2022年 | 高标准农田 | 2.64 | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 2212 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 1549 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 96 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 76 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 292 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 4224 |
| 2023年 | 提升改造 | 10.39 | 土壤改良 | 项 | 1 | 50 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 12470 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 4559 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 154 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 1402 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 2195 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 20780 |
| 2024年 | 提升改造 | 1.13 | 土地平整 | 项 | 1 | 113 |
|  |  |  | 土壤改良 | 项 | 1 | 113 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 1223 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 917 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 31 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 122 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 306 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 2825 |
| 2025年 | 提升改造 | 4.24 | 土地平整 | 项 | 1 | 533 |
|  |  |  | 土壤改良 | 项 | 1 | 533 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 7041 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 5281 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 176 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 666 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 1760 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 15990 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 44779 |
| 2021-2025年之间发展高标准农田面积20.13万亩，投资44779万元 |  |  |  |  |  |  |

表9.1-2 汤阴县2026-2030年投资测算表

| 年份 | 高标准农田/提升改造 | 建设面积 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 提升改造 | 8.0 | 土地平整 | 项 | 1 | 800 |
|  |  |  | 土壤改良 | 项 | 1 | 800 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 10571 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 7886 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 263 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 1051 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 2629 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 24000 |
| 2027年 | 提升改造 | 6.92 | 土地平整 | 项 | 1 | 692 |
|  |  |  | 土壤改良 | 项 | 1 | 692 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 9158 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 6868 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 229 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 916 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 2205 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 20760 |
| 2028年 | 提升改造 | 5.68 | 土地平整 | 项 | 1 | 568 |
|  |  |  | 土壤改良 | 项 | 1 | 568 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 7529 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 5584 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 186 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 744 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 1861 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 17040 |
| 2029年 | 提升改造 | 6.08 | 土地平整 | 项 | 1 | 608 |
|  |  |  | 土壤改良 | 项 | 1 | 608 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 8012 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 6008 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 200 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 801 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 2003 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 18240 |
| 2030年 | 提升改造 | 6.34 | 土地平整 | 项 | 1 | 634 |
|  |  |  | 土壤改良 | 项 | 1 | 634 |
|  |  |  | 灌溉与排水 | 项 | 1 | 8355 |
|  |  |  | 田间道路 | 项 | 1 | 6265 |
|  |  |  | 农田防护与生态环境保护 | 项 | 1 | 209 |
|  |  |  | 农田输配电 | 项 | 1 | 835 |
|  |  |  | 其他费用 | 项 | 1 | 2088 |
|  |  |  | 合计 |  |  | 19020 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 99060 |
| 2026-2030年之间发展高标准农田面积33.02万亩，投资99060万元 |  |  |  |  |  |  |

9.2资金筹措

9.2.1 加大财政资金投入

参与高标准农田建设的各职能部门，应结合本部门的具体实施规划，积极向国家申请涉农项目建设资金，投入我县的高标准农田建设项目。县级作为高标准农田建设的责任主体，应通过预算安排加大高标准农田建设的投入力度。

9.2.2 统筹整合资金，发挥聚合效应

以完成《汤阴县高标准农田建设规划（2021-2030 年）》确定的建设任务为目标，在不改变现有资金渠道的前提下，统筹整合高标准农田建设相关资金，形成建设合力。

在县级政府的统一领导下，通过成立领导小组，建立决策协商制度和征求意见制度等方式，建立健全协调机制，形成建设规划、实施区域、投入方向、支持环节、项目选择等方面有机联结、相互匹配、协调衔接的工作局面；依据高标准农田建设规划，围绕主导产业、先易后难、连片治理、配套建设、整体推进；研究制定统筹整合资金的具体方案，引导各类高标准农田建设资金统筹使用和规模投入，明确各业务部门任务，分头组织实施，确保责任落实。

9.2.3 切实调动社会资金投入

财政局投入高标准农田建设的资金要积极向农民专业合作组织、家庭农场、专业大户、涉农企业等新型经营主体倾斜，探索实行财政贴息、财政部分补贴等方式，引导和支持各类专业新型经营主体和广大农民群众筹资开展高标准农田建设。创新农业政策性投入机制，完善金融支持农业基础设施建设相关政策，积极引导各类社会资本投入高标准农田建设。

# 10.建设管理和后续管护

10.1 建设管理

10.1.1强化质量管理

（1）严控建设质量

适应农业高质量发展要求，合理规划建设布局，科学设计建设内容，统一组织项目实施。全面推行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，实现项目精细化管理，严格执行相关建设标准和规范，落实工程质量管理责任，确保建设质量。

（2）开展质量评价

依托布设的高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测土壤理化性状、区域性特征等指标。按照《耕地质量等级》( GB / T 33469) 国家标准，在建设前后分别开展耕地质量等级变更调查，评价高标准农田粮食产能水平，逐步实现“建设一片、调查一片、评价一片”。

（3）加强社会监督

尊重农民意愿，维护农民权益，保障农民知情权、参与权和监督权。及时公开项目建设相关信息，在项目区设立统一规范的公示标牌和标志，接受社会和群众监督。

（4）质量控制

对于建设项目，应始终将建设高标准、高质量作为终极目标，要从各方面加强质量控制和管理。针对不同时期、不同重点采取不同的控制手段，最终完成对建设项目的质量控制，达到预期的质量标准。在工程的设计、施工、验收中，要严格执行我国现有各类规范、规程及法规。对我国规范没有规定的，要参照国际上较先进国家的标准进行实施。要建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化，要聘请设计监理和施工监理，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验制度，隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。

10.1.2 统一上图入库管理

充分利用现有资源，加快农田管理大数据平台建设，做好相关信息系统的对接移交和数据共享，以土地利用现状图为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，把高标准农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段信息及时上图入库，形成全县域高标准农田建设“一张图”。

10.1.3 规范竣工验收

（1）明确验收程序

按照“谁审批、谁验收”的原则，由市农业农村部门组织竣工验收。满足以下条件方可验收：

1）完成批复的初步设计文件中各项建设内容。

2）技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整。

3）主要设备及配套设施运行正常，达到项目设计目标。

4）各单项工程已经设计单位、施工单位、监理单位和建设单位等四方验收。

5）编制竣工决算，并经有资质的机构审计。

县级初验合格后，提出竣工验收申请报告，并附初步验收结论意见、竣工决算审计报告等。市农村农业部门在收到项目竣工验收申请报告后，及时组织竣工验收，并将验收结果报省农业农村厅备案。省农业农村厅按照一定比例对年度竣工项目进行抽查考评。农业农村部对各省验收工作进行抽查、指导和监督。

（2）规范项目归档

项目竣工验收后，按照高标准农田档案管理有关规定，做好项目档案的收集、整理、组卷、存档工作。

（3）做好工程移交

工程竣工验收后，及时按照有关规定办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程设施的所有权和使用权。需要变更权属的，及时办理变更登记发证，确保建成后的高标准农田权属清晰。

10.2 加强后续管护

（1）明确管护责任

完善高标准农田建后管护制度，明确地方各级政府相关责任，落实管护主体，压实管护责任。发挥村级组织、承包经营者在工程管护中的主体作用，落实受益对象管护投入责任，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社等参与农田设施的日常维护，相关基层服务组织要加强对管护主体和管护人员的定期技术指导、服务和监管。

（2）健全管护机制

按照权责明晰、运行有效的原则，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制。相关部门要做好灌溉与排水、农田林网、输配电等工程管护的衔接，确保管护机制落实到位。为了加强项目管护，使建成后的工程正常运转并长期发挥效益，按照“建管并重”、“谁受益、谁负责”和“以工程养工程”的原则，结合汤阴县实际情况，在充分征求受益村干部、群众意见的基础上，制定了工程管护相关制度，在有偿服务机制下，实行“一井一长制”、“林权确认制”、“占地补偿制”、“一事一议制”。

（3）落实管护资金

建立健全农田建设项目管护经费合理保障机制，制订管护经费标准，对管护资金全面实施预算绩效管理。对灌溉渠系、喷灌、微灌设施、机耕路、生产桥(涵) 、农田林网等公益性强的农田基础设施管护，地方政府根据实际情况适当给予运行管护经费补助。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益。

（4）推进农业水价综合改革

在有条件的地区统筹推进农业水价形成机制、农田水利工程建设和管护机制、精准补贴和节水奖励机制、终端用水管理机制等机制的建立、健全，促进农业节水和农田水利工程的良性运行。

10.3 严格保护利用

（1）强化用途管控

已建成的高标准农田，要及时划为永久基本农田，实行特殊保护，遏制“非农化”、防止“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

（2）加强农田保护

推行合理耕作制度，实行用地养地相结合，加强后续培肥，防止地力下降，确保可持续利用。对水毁等自然损毁的高标准农田，要纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、存放到农田。

（3）坚持良田粮用

完善粮食主产区利益补偿机制，健全产粮大县奖补政策和农民种粮激励政策，压实主销区和产销平衡区稳定粮食生产责任，保障农民种粮合理收益，调动地方政府重农抓粮积极性和农民种粮积极性。引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。引导作物一年两熟以上的粮食生产功能区至少生产一季粮食，种植非粮作物的要在一季后能够恢复粮食生产。

# 11.预期效果

11.1经济效益

高标准农田建成后，新增建设高标准农田亩均预计可提高粮食综合产能100公斤左右、改造提升高标准农田亩均预计可提高粮食综合产能80公斤左右，节水、节能、节肥、节药、节劳效果显著，亩均每年增收节支约500元。规划实施后，每年亩均粮食综合产能达到500公斤左右。通过节本增效，促进农民增收效果明显。

高标准农田建成后可全部实现节水灌溉。项目区内机耕、机播、机收、秸杆还田面积均达95%以上；项目区生产条件的改善，促使土地产出率大幅度提高。

11.2社会效益

（1）通过加强农业基础设施建设，农业生产条件得到根本改善

项目区内道路平直、通畅，农田林网纵横交错，道路两旁树木整齐挺拔，真正形成田成方、林成网；渠相通、路相连；旱能浇、涝能排；行路易、农机化；品种优、科技新；设施配套、功能齐全；稳产高产、节本高效；生态和谐、持续发展的现代农业新格局。农田形象大幅度提升，产出效益明显提高，成为全区现代农业的示范区、样板区、高产创建和有机农业试验区，从而推进全区农业生产整体水平的提高，实现农村经济持续健康发展。

（2）通过高标准项目的实施，促进了社会主义新农村的建设

通过高标准农田建设，农民热切盼望解决的问题得到有效解决，使党的惠农政策得到落实，农民的生产生活水平显著提高，进一步增强了基层党组织凝聚力和战斗力，密切了党群、干群关系。通过“民主开发”机制的引导示范，村民自制机制健全，民主管理规范，农民群众的知情权、参与权、管理权和监督权得到有效行使，村民对村级管理的满意度明显提升，对保持农村大局稳定和加快社会主义新农村建设进程将产生积极的影响。

（3）促进农业现代化进程，提高农业组织化程度

在开发的基础上，积极引导组织农民进行适度规模化经营，着力组建、扶持农机、农技、植保和水利等多种形式的社会化服务化体系，提高社会化服务水平，推进现代农业发展

11.3生态效益

通过项目的实施项目区全部建成田成方、林成网、沟相通、路相连、旱能浇、涝能排的高标准农田，进一步提高了项目区的植被覆盖率，增强了水土保护能力，减少了水土流失，增强了抗御自然灾害能力，改善了生态气候环境。通过项目区的提升改造，提升或降低农田林网温度，提高空气相对湿度22%～28%，减少土壤蒸发量18%～24%，可有效改善农田小气候，减轻干热风、龙卷风等灾害性天气的危害，提高农田抵御自然灾害的能力，促进作物增产，实现林茂粮丰。

项目实施阶段，施工会对当地环境造成短暂的影响，必须采取切实可行的水保环保措施，加强扬尘控制，安全生产、文明施工、确保把对环境的影响降到最低。

# 12.项目实施的保障措施

12.1加强组织领导

（1）完善体制机制。落实高标准农田建设统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库要求，构建集中统一高效的管理新体制。高标准农田建设实行省负总责、市县抓落实、群众参与的工作机制。强化政府主要领导负总责、分管领导直接负责的责任制，加强规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作。省农业农村厅要全面履行高标准农田建设集中统一管理职责，省发展改革、财政、自然资源、水利、电力等相关部门要按照职责分工，密切配合，做好规划指导、资金投入、新增耕地核定和交易、水资源利用和管理、金融支持等工作，协同推进高标准农田建设。各地农业农村部门要逐级落实建设任务和工作责任，地方有关部门要按照职责分工，主动协作配合，确保各项工作任务按期完成。加强建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控和评价，强化结果应用，提高资金使用效益。

（2）加强行业管理。严把高标准农田建设从业机构资质审查关，提高勘察、设计、施工和监理等相关单位门槛，杜绝无资质或资质不符合要求的从业机构承接相关业务。大力推行信用承诺制度，依法依规建立健全高标准农田建设从业机构失信惩戒机制。加强行业自律和动态监管，紧盯2种对象（招标人和投标人），抓住3个关键方面（勘察设计、招投标、工程质量），督查15项禁止事项，形成竞争有序、诚实守信的高标准农田建设市场环境，确保高标准农田建设项目资金安全，把高标准农田建设项目打造成惠民工程、优质工程和廉洁工程。

（3）强化队伍建设。加强高标准农田建设管理和技术服务体系队伍建设，强化人员配备，重点配强县、乡两级工作力量，与当地高标准农田建设任务相适应。加快形成层次清晰、上下衔接的专业化人才队伍。加大技术培训力度，加强业务交流，提升高标准农田建设管理和技术人员的业务能力和综合素质。

12.2强化规划引领

（1）构建规划体系。建立国家、省、市、县四级高标准农田建设规划体系，市、县级要按照“下级规划服从上级规划、等位规划相互协调”的原则，在全面摸清高标准农田数量、质量、分布和利用状况基础上，根据省级规划分配任务，编制本地高标准农田建设规划。市级规划经省农业农村厅审核、本级政府批准后发布实施，并报省农业农村厅备案；县级规划经省辖市农业农村部门审核、本级政府批准后发布实施，并报省、省辖市农业农村部门备案。

（2）加强规划衔接。各地在编制高标准农田建设规划时，在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，要衔接国土空间规划、水资源综合利用规划等相关规划，综合考虑资源环境承载力、“三线一单”生态环境分区管控要求、粮食保障要求等因素，科学开展水资源论证，确定高标准农田建设区域，明确建设的重点区域、限制区域和禁止区域。

（3）开展规划评估。严格落实规划，按照规划时序落实新建和提升任务。在规划实施中期，采用各地自评与第三方评估相结合的方式，对规划目标、建设任务、重点工程的完成情况进行评估分析，客观评价规划实施进展，总结提炼经验做法、剖析实施过程中存在的问题及原因，进一步发挥规划的引领作用。

12.3加强资金保障

（1）加大财政投入。建立健全高标准农田建设投入保障增长机制。积极争取国家加大对我省高标准农田建设的政策和资金支持力度；优化省、市、县级财政支出结构，将高标准农田建设作为重点事项，根据高标准农田建设任务、标准和成本，保障财政资金投入；按照《省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法》规定，及时落实支出责任，足额保障负担的建设资金。按照《财政部农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕5号）规定，各地要通过一般公共预算、政府性基金预算中的土地出让收入等渠道，支持本地区高标准农田建设。鼓励有条件的地方加大投入力度，提高建设标准，打造示范项目。

（2）完善多元化筹资机制。发挥政府投入引导和撬动作用，完善政银担合作机制，采取投资补助、以奖代补、财政贴息、政府与社会资本合作等方式支持高标准农田建设。积极引导金融和社会资本投入高标准农田建设。对有收益的市场化项目，在严格规范政府债务管理的同时，鼓励开发性、政策性金融机构结合职能定位和业务范围支持高标准农田建设，引导商业金融机构加大信贷投放力度，优化信贷资源配置，提升金融支持精准度。完善政银担合作机制，加强与信贷担保等政策衔接。支持符合条件的地方使用政府专项债券建设高标准农田。有条件的地方在债券发行完成前，对预算已安排债券资金的项目可先行调度库款开展建设，债券发行后及时归垫。鼓励保险机构开发针对高标准农田建设和管护的农业保险产品。加强新增耕地指标跨区域调剂统筹和收益调节分配，拓展高标准农田建设资金投入。在不加重农民负担的前提下，积极鼓励农民和农村集体经济组织自主筹资投劳，参与高标准农田建设和运营管理。加强国际合作与交流，探索利用国外贷款开展高标准农田建设。

（3）统筹整合资金。建立高标准农田资金统筹使用机制，加大高标准农田建设投入，推进集中连片建设，确保完成目标任务。省级层面统筹资金用于高标准农田建设，按照任务和资金相匹配的原则，将资金分解落实到县。县级层面制定整合资金使用方案，统筹使用各类高标准农田建设资金，将任务和资金落实到地块。

12.4加强科技支撑

（1）加强技术创新。围绕高标准农田建设关键技术问题，集聚跨学科、跨领域优势力量，开展科学研究和技术研发。加大对农田防灾抗灾减灾能力提升、农田信息化监管、生态治理等关键技术问题的攻关力度，重点突破。推进科技创新成果转化，为高标准农田建设提供技术支撑。

（2）完善创新机制。建立产学研用深度融合的技术创新机制，鼓励农田建设领域各类创新主体建立创新联盟，建立关键核心技术攻关机制。建设一批长期定位监测点、技术创新中心等科研平台，加大资源开放和数据共享力度，优化科研平台管理机制。

（3）开展科技示范。大力引进和推广先进实用装备和技术，加强农田建设与农机农艺技术的集成与应用。开展生态绿色农田、数字农田和土壤盐碱化、酸化、退化及工程性缺水等专项建设示范，引领相同类型区域高标准农田建设。实施区域化整体建设，在潜力大、基础条件好、积极性高的地方，推进高标准农田建设整区域示范。

12.5严格监督考核

（1）强化激励考核。建立健全“定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣”的任务落实机制，加强项目日常监管和跟踪指导。按照粮食安全省长责任制考核要求，强化质量管理，提升建设成效。进一步完善高标准农田建设评价制度，强化评价结果运用，对完成任务好的予以支持，对未完成任务的进行约谈。

（2）动员群众参与。构建群众监督参与机制，积极引导农村集体经济组织、农民、社会组织等广泛参与高标准农田建设工作，形成共同监督、共同参与的良好氛围。注重发挥农民的主体作用，激发耕地所有者、农民及新型农业经营主体等参与高标准农田项目规划、建设和管护的积极性、主动性和创造性。

（3）加强风险防控。强化廉政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，切实防范农田建设项目管理风险。加强工作指导，针对发现的问题及时督促整改。严格跟踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法依规追究有关人员责任。