安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）项目政府专项债券资金使用情况

一、项目简介

安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)包括中东孟、北务两个安置房片区。两个安置片区项目总建筑面积约53万m2，预计总投资约21亿元，建安费约16.2亿。其中中东孟住宅1580套、北务住宅1470套，共计3050套安置房。

二、2024年发行的政府专项债券11000万元使用情况
示范区棚户区改造安置房项目(一期)于2024年年底收到政府政府专项债券11000万元。该笔专项债券利率为:利率1.46%，专项债券期限5年。截止2026年6月支出32.438417万元，剩余10967.561583万元未支出。

三、2025年发行的政府专项债券12600万元使用情况

示范区棚户区改造安置房项目(一期)于2025年收到政府政府专项债券11300万元及1300万元。截止2026年6月支出0万元，剩余12600万元未支出。
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