安阳县永和镇3.9万亩高标准农田改造（提升）项目专项债券绩效自评报告（2025年度）

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安阳县永和镇3.9万亩高标准农田改造（提升）项目专项债券绩效开展单位自评。

一、概述
1、项目背景
为积极响应国家关于保障粮食安全、提升农业综合生产能力的政策号召，切实改善永和镇农田基础设施条件，推动农业现代化进程，安阳县永和镇人民政府决定实施 3.9 万亩高标准农田改造（提升）项目。通过对农田的集中整治和设施升级，实现农田的 “田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”，提高耕地质量和土地利用效率，促进农业增效、农民增收。

2、实施情况

因上级新政策要求不允许在滞洪区建设高标准农田项目，该项目已终止实施。

3、项目专项债券资金情况

项目截至目前共计收到政府专项债券3600万元。但由项目终止，实际支付资金0元
绩效目标完成情况

2025年项目预期绩效目标为：通过实施 3.9 万亩高标准农田改造（提升）项目，显著改善永和镇农田基础设施条件，提高耕地质量，增强农田抗灾减灾能力，稳定提升粮食综合生产能力，促进农业产业结构优化升级，实现农业可持续发展，助力乡村振兴战略目标的实现。但因政策原因，项目终止，未完成。
项目绩效指标设定情况如下：
数量指标：工程项目1个，

质量指标：项目验收质量达标率100%，全年执行率100%

时效指标：完工时间准时完工。

成本指标：项目施工单位成本按时支付100%。

社会效益指标：农民利益保障程度
服务对象满意度指标：直接服务对象和间接服务对象基本满意
二、绩效自评工作开展情况

整体支出绩效自评：自评得分合计10分。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（2025年度）

填报单位：安阳县永和镇人民政府
	项目名称
	安阳县永和镇3.9万亩高标准农田改造（提升）项目
	项目类型
	农业基础设施建设

	主管部门
	安阳县永和镇人民政府
	单位名称
	安阳县永和镇人民政府

	项目资金（万元）
	项目资金总额
	11700万元
	年度资金总额
	3600万元

	
	其中：债券资金
	4800万元
	其中：债券资金
	

	
	配套资金
	
	配套资金
	0

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	提高耕地质量，增强农田抗灾减灾能力，稳定提升粮食综合生产能力，促进农业产业结构优化升级，实现农业可持续发展，助力乡村振兴战略目标的实现
	因政策原因，项目终止，未完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目施工单位成本
	按时支付
	按时支付
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	工程项目
	1
	0
	10
	0
	因政策原因，未开工

	
	
	质量指标
	项目验收质量达标率
	100%
	0%
	10
	0
	因政策原因，未开工

	
	
	
	全年执行率
	100%
	0%
	10
	0
	因政策原因，未开工

	
	
	时效指标
	完工时间
	准时准点完成
	未完成
	10
	0
	因政策原因，未开工

	
	效益指标
	社会效益指标
	农民利益保障程度
	积极带动
	未完成
	15
	0
	因政策原因，未开工

	
	
	
	产量及质量提升程度
	明显提升
	未完成
	15
	0
	因政策原因，未开工

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≧85%
	完成
	20
	0
	因政策原因，未开工
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                        2025年6月26日  
