安阳市高新区（示范区片区）园区基础设施提升项目政府专项债券绩效自评报告
（2025年度）

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安安阳市高新区（示范区片区）园区基础设施提升项目专项债券绩效开展单位自评。
一、概述

1、项目单位基本情况

安阳市高新区（示范区片区）园区基础设施提升项目的总体目标是全面提升安阳市示范区产业小镇机器人及智能装备产业园和创业创新中心青年创业村智能制造基地的基础设施水平，打造一个现代化、智能化、高效化的产业园区，为安阳市高新区的高质量发展提供有力支撑。

2、项目概况

本项目主要对安阳市高新区（示范区片区）范围内的安阳市示范区产业小镇机器人及智能装备产业园建筑面积 99770.75 ㎡（北地块 42340.41 ㎡、南地块 57430.34 ㎡）、创业创新中心青年创业村智能制 造基地建筑面积 137106.78 ㎡两个园区基础设施进行改造提升，具体包括园区厂房主体工程提升及室外配套给水、排水、消防、配电、弱 电监控以及设备提升等。

3、项目专项债券资金情况

（1）2025年11月下达专项债券3600万。截至2025年12月31日专项债券资金结余3600万元，支付比例0%。

4、绩效目标完成情况

2025年项目预期绩效目标为：加快完成园区基础设施提升项目的招标工作。
项目绩效指标设定情况如下：

数量指标：工程项目1个。
质量指标：项目合格率≥ 95%。
社会效益指标：保障项目正常运转。
生态效益指标：对区域生态环境提升影响一般

服务对象满意度指标：群众满意度 ≥ 85%。
二、绩效自评工作开展情况

整体支出绩效自评：自评得分合计100分。
附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（  2025年度）

填报单位：安阳县城市投资开发有限公司
	项目

名称
	安阳市高新区（示范区片区）园区基础设施提升项目
	项目类型
	园区基础设施提升

	主管部门
	安阳县预备费及预留
	单位名称
	安阳县城市投资开发有限公司

	项目资金

（万元）
	项目资金总额
	22030.16
	年度资金总额
	3600

	
	其中：债券资金
	16000
	其中：债券资金
	3600

	
	配套资金
	6030.16
	配套资金
	0

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益
	全面完成

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标
	项目施工单位成本
	3600
	3600
	10
	10
	

	
	产出

指标
	数量

指标
	工程项目
	1
	1
	5
	5
	

	
	
	
	建筑面积
	236877.53㎡
	236877.53㎡
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量

指标
	质量合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	全年执行率

	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效

指标
	完工时间
	2026年底
	100%
	10
	10
	

	
	效益

指标
	社会效益指标
	设施运转正常
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	带动就业人数
	积极带动
	完成
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	对区域生态环境的提升或影响程度
	一般
	完成
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	直接服务对象满意度
	90%
	91%
	10
	10
	

	
	
	
	间接服务对象满意度
	90%
	91%
	10
	10
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