政府专项债券项目绩效自评表
（2025年度）

填报单位：安阳市龙安区水利局
	项目

名称
	安阳市龙安区马投涧镇、田村街道办事处城乡供水一体化工程
	项目类型
	城乡供水一体化

	主管部门
	安阳市龙安区水利局
	单位名称
	安阳市龙浩生态旅游发展有限公司

	项目资金

（万元）
	项目资金总额
	28847.72
	年度资金总额
	1900

	
	其中：债券资金
	21000
	其中：债券资金
	1900

	
	配套资金
	7847.72
	配套资金
	

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	完成杜家庵村、活水村、郜家庄村、南坡村、柏家村、潘家安村、坟凹村等村内官网改造。
	完成杜家庵村、活水村、郜家庄村、南坡村、柏家村、潘家安村、坟凹村等村内官网改造。已

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标
	当年预算控制数
	1900万元
	600万元
	10
	5
	

	
	产出

指标
	数量

指标
	完成杜家庵村、活水村、郜家庄村、南坡村、柏家村、潘家安村、坟凹村等村内官网改造
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	质量

指标
	工程验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	已建工程是否存在质量问题
	否
	否
	5
	5
	

	
	
	时效

指标
	项目开工计划
	按计划开工
	完成
	5
	5
	

	
	效益

指标
	社会效益指标
	为建成现代水利基础设施提供保障
	有效提高
	有效提高
	5
	5
	

	
	
	
	实现城乡供水一体化
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	区域地下水超采问题
	有效缓解
	有效缓解
	7.5
	7.5
	

	
	
	
	水资源节约集约利用
	优化
	优化
	7.5
	7.5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	≥95%
	5
	5
	


