政府专项债券项目绩效自评表
（2025年度）

填报单位：安阳市龙安区水利局
	项目

名称
	安阳市龙安区西部调水支线管网工程
	项目类型
	城乡供水一体化

	主管部门
	安阳市龙安区水利局
	单位名称
	安阳市龙浩生态旅游发展有限公司

	项目资金

（万元）
	项目资金总额
	34654.75
	年度资金总额
	2000

	
	其中：债券资金
	15000
	其中：债券资金
	2000

	
	配套资金
	19654.75
	配套资金
	

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	南部主管线（DN500涂塑复合钢管）完成1.5km；东部主管线（DN800涂塑复合钢管）完成6km；主管线（DN1000涂塑复合钢管）完成2km；合金产业园支线完成2km；入村管线完成3km。截至2025年12月31日预期目标已基本完成
	南部主管线（DN500涂塑复合钢管）已完成1.5km；东部主管线（DN800涂塑复合钢管）已完成6km；主管线（DN1000涂塑复合钢管）已完成2km；合金产业园支线已完成2km；入村管线已完成3km。

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本

指标
	经济成本指标
	当年预算控制数
	2000万元
	1500万元
	10
	7
	

	
	产出

指标
	数量

指标
	南部主管线铺设
	1.5km
	1.5km
	5
	5
	

	
	
	
	东部主管线铺设
	6km
	6km
	5
	5
	

	
	
	
	主管线铺设
	2km
	2km
	5
	5
	

	
	
	
	合金产业园支线
	2km
	2km
	5
	5
	

	
	
	
	入村管线

铺设
	3km
	3km
	5
	5
	

	
	
	质量

指标
	工程验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	已建工程是否存在质量问题
	否
	否
	5
	5
	

	
	
	时效

指标
	完成彰武街道办事处境内主管网埋设
	完成


	完成


	2.5


	2.5


	

	
	效益

指标
	社会效益指标
	为建成现代水利基础设施提供保障
	有效提高
	有效提高
	5
	5
	

	
	
	
	实现城乡供水一体化
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	区域地下水超采问题
	有效缓解
	有效缓解
	7.5
	7.5
	

	
	
	
	水资源节约集约利用
	优化
	优化
	7.5
	7.5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	≥95%
	5
	5
	


