政府专项债券项目绩效自评表（  2025年度）
	项目
名称
	安阳市龙安区四府坟城中村改造安置房建设项目
	项目类型
	保障性住房

	主管部门
	安阳市龙安区住房和城乡建设局
	单位名称
	安阳市龙安区住房和城乡建设局

	项目资金
（万元）
	项目资金总额
	31587.56
	年度资金总额
	        1500

	
	其中：债券资金
	20000
	其中：债券资金
	0

	
	配套资金
	11587.56
	配套资金
	1500

	绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	2025年度预计完成续建地下车库地下室、商业、配套幼儿园。
	2025年度续建地下室。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本
指标
	经济成本指标
	当年预算控制数
	≦1500万元
	1500
	5
	5
	

	
	产出
指标
	数量
指标
	安置房套数
	=895套
	895套
	5
	5
	

	
	
	
	总征收户数
	=512户
	512户
	5
	5
	

	
	
	
	总拆迁面积
	=259.35亩
	259.35亩
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	工程验收合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	工程竣工配套基础设施
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效
指标
	安置房竣工
	=11栋
	11栋
	5
	5
	

	
	效益
指标
	社会效益指标
	城镇化质量
	有效提高
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	城乡居民住房保障率
	有效提升
	100%
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	防尘防控标准
	达到污染分级分类防控标准
	100%
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	安置房居民满意度
	≧90%
	90%
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	附近商户满意度
	≧85%
	85%
	2.5
	2.5
	


