南乐县河长制开展情况

- 2025年，南乐县河长制严格贯彻落实上级河湖长制工作要求，纵深推进河长制工作走深走实，河长制工作取得新成效，河湖生态面貌得到新提升。

- 一、县乡村三级河长基本情况

- 南乐县现有河流沟渠86条、总长526公里，其中设立县级河湖长的河湖17条，总长217公里，设立乡村级河长的河湖69条，总长309公里。全县共有383名河长，其中县级河长17名，乡级河长155名，村级河长211名。

- 二、工作开展情况

（一）健全工作机制，强化河长履职。动态调整县级河长及其分管河流并公示，确保责任不脱节、任务不断档。强化河长巡河提醒机制，督促提醒三级河长严格按照规定频次、规定要求开展日常巡查，提升巡河质效。截至目前，全县河长累计巡河1.98万次，其中，县级河长巡河164次，乡村级河长巡河1.97万余次，巡河率99.5%。全面深化“河长+检察长”“河长+警长”工作机制，实现行政执法和检察监督有机衔接，共向检察机关移交问题线索2个，检察建议书1份，严厉打击了涉河违法犯罪行为。

（二）围绕重点任务，筑牢河湖屏障。纵深推进河湖“清四乱”、碍洪突出问题清理整治，按照濮阳市河长制办公室《关于开展汛期集中巡河工作的通知》要求，下发河道问题集中排查整治工作通知，对汛前对河道、坑塘安全防护、“四乱”、妨碍河道行洪等问题开展排查，并对乡（镇）办整改情况进行督导，立整立改问题174处，其中“四乱”问题111处，河道排污口19处，重点部位安全防护（防护栏、隔离带、安全警示牌、警示标志等）问题35处，黑臭水体9处，清理河道垃圾约42吨；以大运河沿线生态环境保护专项督查为契机，通过召开全县河道生态环境问题治理专题会议，开展生态环境排查整治行动，县河长办充分发挥统筹协调作用，下发排查整改通知，明确工作目标、任务和责任分工，对河道、坑塘等生态环境问题进行拉网式排查，督导乡镇对河道水生态环境问题进行整改，共整改问题142处，出动机械150台班，清理河道打捞垃圾约34吨；依法对省水利厅交办马颊河城关段彩钢房、傅潭桥烧烤店2处问题进行拆除，清理非法占用河道岸线0.8公里、拆除违建980立方米，清理建筑和生活垃圾约12吨，清理王方桥阻水片林2处，3500余平方米。

- （三）聚焦问题整改，提升管护水平。南乐县河长办紧紧围绕河长制工作职能，严格落实河长职责，积极推进问题整改，协调处置上级暗访交办问题22处，高效办结群众涉河湖举报事件2起，下发专项交办清单2份，实现问题动态闭环管理。同步完成水利部下发的13处遥感疑似问题图斑现场复核，系统推进水普名录内3条骨干河流健康评估报告编制，以及河南省河长制管理系统数据信息迁移，构建“数据驱动+科学诊断”的治理决策支撑体系。通过深化巡查监管机制，全域河湖精细化、科学化管护水平显著提升。

（四）明晰河湖边界，筑牢生态屏障。南乐县立足生态保护与防洪安全，通过“空间确权+数字赋能”双轮驱动，全面推进河湖划界工作，目前已完成19条主要河道的管理范围划定，涵盖马颊河、卫河、徒骇河等流域骨干河道，有效解决了长期存在的乱占、乱建、乱采等“四乱”问题，为水资源保护、生态修复提供法定依据，助力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境。

- （五）加强河长宣传，打造幸福河湖。广泛开展河长制工作宣传，推动河长制进机关、进企业、进学校、进乡村，社会宣传20余次，悬挂条幅200余条，发放宣传页3000余页，在重点河道树立河长制公示牌，公布举报电话，调动社会公众参与监督积极性。认真落实市第6号总河长令《关于开展幸福河湖建设的决定》，在全县大力开展美丽幸福河湖建设，今年5月份，马颊河成功创建省级美丽幸福河湖，人民群众因水而生的幸福感、获得感和安全感大幅提升。

三、存在问题

群众环保意识薄弱，部分沿河居民习惯将生产物资沿河岸堆放，甚至随意倾倒农作物秸秆和生活垃圾，直接成为了水体污染源。

- 四、下步打算

（一）着力提升巡河质效。严格按照河南省第1号总河长令《关于开展河长巡河工作的通知》相关要求开展巡河，确保巡河频次、时间、长度符合要求。加强河道“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）、妨碍河道行洪、排污设障、采砂取土以及其他影响河湖水安全、水环境、水生态等问题排查力度，对发现影响行洪的问题立即交办，确保重点区域度汛安全。及时协调解决河湖管理和保护中的问题，全面提高各级河长巡河频次与巡河质效。

（二）加大联合执法力度。积极推动“河长+”机制在水生态建设方面的保障作用，持续对“清四乱”“碍洪建筑”等整改情况进行“回头看”，跟踪检察建议落实情况，促进行政执法规范，严厉打击破坏河湖生态环境违法犯罪行为，进一步加强对“河长+检察长”履职工作模式的探索，加强执法、司法协作配合，为河长制的运行提供更坚强的法治保障。

（三）进一步加强宣传引导。深入开展全民护水、节水宣传教育行动，把群众、媒体、志愿者等动员起来，不断增强对河流保护的责任意识和参与意识，以实际行动参与河流水质保护工作。

（四）加强常态化督查。对辖区内河道定期开展巡查和不定期督查、突查，定期组织联合整治，水岸齐抓、标本兼治，同时根据日常巡查中发现的急需解决的问题，集中开展专项整治，力争使南乐县的河长制工作再上新台阶。

2025年12月25日