安阳东飞航空运动城建设发展有限公司

关于安阳通航产业园区配套设施项目

专项债券存续期内信息公开的说明

我单位对安阳通航产业园区配套设施项目专项债券存续期内信息进行公开，情况说明如下:

一、2022年-2025年债券资金下达及使用情况。

安阳通航产业园区配套设施项目专项债券资金发行金额6000万元，利率2.42%,债券期限为30年,截止2025年末结余专项债券资金920万。

- 截止2025年末债券项目建设进展情况:

- 目前，项目已完成立项、不动产权证（土地证）、可研批复、一案两书、工程规划许可、施工许可、开工报告等所有前期手续。

- 研发楼和综合站房基本完工。飞机组装厂房、飞机调试试验厂房辅房主体及二次结构完成，内外抹灰完成，水电安装完成约50%，屋面工程完成；钢结构主体完成， 防火涂料完成，飞机组装厂房屋面底板完成。

安阳东飞航空运动城建设发展有限公司

2026年4月13日