汤阴县伏道镇2026年以工代赈中央预算内项目“租购聘”工作方案

根据河南省发展和改革委员会等部门印发的《河南省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》等文件精神，伏道镇大性北街村在本着公开公平公正原则，在汤阴县发展和改革委员会和伏道镇人民政府指导下，经村“两委”和项目理事会召开专题会议研究，并经村民代表大会讨论通过，议定项目建设各种机械设备租赁、材料购买、技术人员聘用等相关事宜，结合项目建设实际，特制定汤阴县伏道镇2026年以工代赈中央预算内项目“租购聘”工作方案，具体如下：

一、工程概况

汤阴县伏道镇大性北街村2026年以工代赈项目位于汤阴县伏道镇大性北街村，主要建设内容为：大性北街村新建DN300排水管道长约2165米、DN500排水管道长约648米，合计长约2813米，安装塑料检查井123套，其中直径0.63米32套，直径0.45米91套，路面破除2250.4平方米，长2813米、宽0.8米、厚0.15米，C25混凝土路面恢复2250.4平方米，长2813米、宽0.8米、厚0.15米；大性北街村排水渠C25混凝土硬化面积共约20293平方米（包含两侧护坡及沟底），厚0.15米，项目总投资420万元，其中中央预算内资金400万元，地方配套资金20万元。建设工期为：2025年12月至2026年6月。（具体工期以实际为准）

二、租购聘主要内容

（一）机械设备租赁

主要机械设备租赁清单和预估数量

| 种类 | 型号 | 数量 | 用途 | 租赁方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | XE220型 | 1台 | 排水管道、道路恢复、排水渠建设 | 台/小时 | 以实际为准 |
| 挖掘机 | XE60型 | 1台 | 排水管道、道路恢复、排水渠建设 | 台/小时 | 以实际为准 |
| 农用三轮车 |  | 8辆 | 材料转运 | 台/天 | 以实际为准 |
| 切割机、 振动棒等 |  | 4套 |  | 套/月 | 以实际为准 |
| 运渣车 |  | 4辆 | 运渣土 | /方 | 以实际为准 |

注：以上报价含税费、运费、维修、燃油、发电机费及上下车费用且需运送至指定地点。

（二）材料采购

主要原材料购买清单和预估数量

| 工程部位 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水管道 | 排水管 | DN300 | 米 | 2165 | 以可行性研究报告工程量及现场实际情况为准 |
|  | 排水管 | DN500 | 米 | 648 | 以可行性研究报告工程量及现场实际情况为准 |
| 路面恢复 | 商品砼 | C25 | ㎡ | 2250.4 | 以可行性研究报告工程量及现场实际情况为准 |
| 排水渠（包含护坡及沟底） | 商品砼 | C25 | ㎡ | 20293 | 以可行性研究报告工程量及现场实际情况为准 |
| 排水管道 | 塑料检查井 | 直径0.63米 | 套 | 32 | 以可行性研究报告工程量及现场实际情况为准 |
| 排水管道 | 塑料检查井 | 直径0.45米 | 套 | 91 | 以可行性研究报告工程量及现场实际情况为准 |

注：以上报价含税费、运费及上下车费用。工程材料运输必须符合国家公路称重范围，若损坏原有路面及路基由供货方照价赔偿将原有路面修复。

其他零星材料：水管、钉子、铁丝、薄膜、钢筋、大板、标示牌、劳保用品等视需要就近按不高于市场价直接询价购买。

（三）聘用人员或委托第三方机构

岗位需求及职责

| 岗位 名称 | 招聘 数量 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术员 | 1 | 1.组织学习和实施相关的技术标准、规范和质量检验标准；2.全面负责施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题，协助加强项目的整体管理，组织制订工程建设计划；3.负责分项和关键工序的技术澄清，负责工序的技术协调，处理技术问题，监督整改措施的实施；4.主持制定安全技术措施，指导项目开展质量控制小组活动；5.指导、监督各施工队的技术、质量、安全检查，组织隐蔽工程验收和分项工程验收，参加单位工程质量评价；6.负责项目技术资料和项目信息化管理，负责整理、处理竣工文件的归档工作。 |  |
| 监理单位 | 1 | 1.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；2.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；3.验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；4.处置发现的质量问题和安全事故隐患；5.进行工程计量、参与工程变更的审查和处理；6.完成其范围内的检查、旁站、巡视、记录、汇报等工作，组织编写监理日志，参与编写监理月报；7.收集、汇总、参与整理监理文件资料；8.参与工程竣工预验收和竣工验收。 |  |
| 资料员 | 1 | 1.负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理；2.参加部分项目工程的验收工作；3.负责计划、统计的管理工作；4.负责工程项目的内业资料管理工作；5.完成交办的其他任务。 |  |

三、租购聘对象及条件

（一）机械（机具）租赁

1.机械类：由项目业主提供协调场地、电力、用水。要求机械出租企业或个人，近三年无机械类安全事故发生，无债权债务纠纷，经营范围要满足项目施工对机械设备的要求；出租方必须配备机械操作手且机械操作人员要有相应的机械操作证，近三年无安全事故发生，无债权债务纠纷。在租用期间发生机械故障，由出租方负责维修维护，不能影响租赁方正常施工进度，报价低者优先考虑。

2.机具类：机具类五金店（含个体经营部）要有相应的营业执照，要有产品合格证，无债权债务纠纷。机具在近三年内无因质量问题导致的任何安全事故发生。在租用期间内，由出租方做好相关机具日常的维护保养，如出现无法修复的故障，由出租方重新提供机具。

3.中选供应商提供的机械及操作手必须购买安全意外保险。施工过程中发生的任何意外，由租赁方负责。

（二）材料供应商

1.主材类（水泥、砂石等）：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照及供货能力，要有质量检测合格证、税票，无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者优先考虑。

2.辅材类（涵管、模具、劳保用品等）及零星材料：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照及个人（个人不需要营业执照），要有质量检测合格证（涵管）、税票，无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者及项目所在村企业优先考虑。

（三）聘用

1.施工技术员：具有二级建造书资格证，具有五年以上现场施工经验，无不良嗜好，无前科，爱岗敬业，能服从领导安排。

2.第三方机构：具有相应营业执照和资质，无不良征信情况，具有参与以工代赈项目管理或监理经验的机构优先选用。

3.资料员：具有相应业务能力，责任心强，能熟练操作电脑办公软件，无个人不良信用。

四、询价对象数量

（一）租用

1.机械类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。

2.机具类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。

（二）购买

1.主材类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。

2.辅材类及零星材料：单项总金额1000元以上材料必须询价3家及以上的公司（含个体经营部）或个人，单项材料总价1000元以内含劳保用品就近购买、加工。

（三）聘用

1.技术员：村“两委”和项目理事会通过会议确定。

2.第三方机构：3家及以上有资质的公司。

3.资料员：村“两委”和项目理事会通过会议确定。

五、租购聘程序

（一）组建租购聘工作机构

1.询价工作小组

组长：董小静   项目理事会副理事长

成员：刘好付   材料采购组组长

刘福印   施工管理组组长

韩国付   财务管理组组长

苏改名  刘希海   材料采购组成员

租购聘询价工作小组负责开展主要原材料采购、材料运输、主要工程机械租赁、聘用专业技术人员（机构）的询价比价工作。

2.租购聘监督小组

组长：张水平    汤阴县发展和改革委员会主任

成员：田锐勋    伏道镇党委书记

裴保贤    伏道镇纪委书记

刘保安    大性北街村党支部书记、村委会主任

刘亚美    大性北街村监委会主任

监督小组负责对租购聘工作进行全面监督，村监委会主任参与询价过程进行监督。

（二）确定询价对象

询价工作小组根据审定的租购聘方案，在县政府门户网站、镇政务公开栏、村务公开栏发布对询价比价公告，公告公示时间不少于5个工作日。按照本村、本镇优先的原则，从符合要求的供应商或个人（机构）中选取三家（人）及以上作为询价对象。

（三）询价

询价工作小组根据审定的租购聘方案，采取书面询价或者电话询价方式，明确询价内容、数量、条件要求、报价方式、结果评定办法等内容，做好询价记录。

（四）比价及对象确定

1.结果评定办法

租购聘采取综合评分法，根据“货比三家、比质比价、择优选购（租、聘）”的原则，综合比较确定成交租购聘对象，比价小组成员共同讨论打分，按最终得分从高到低顺序确定建议中选对象。具体询比价评分标准依据商品（服务）报价、质量、付款方式、公司资质、人员职称及经验等合理确定。

2.比价及对象确定程序

村“两委”和项目理事会成员召开会议，询比工作小组介绍询比价评分标准及综合得分情况，提出“租购聘”对象评比排序名单。

县级以工代赈项目负责人组织镇、村相关人员召开专题会议，听取询比工作组汇报，综合考虑“租购聘”对象评比排序名单和是否有利于基层治理的两方面因素，经参会人员充分讨论，向项目理事会提出“租购聘”建议对象。

村党支部（村委）召开村民代表大会，采取举手表决方式民主确定“租购聘”对象。县级以工代赈项目负责人、镇项目负责人、镇纪委同志、项目理事会理事长列席会议。

表决通过的“租购聘”对象及相关内容及时在镇政务公开栏和村务公开栏进行公示，公示时间不少于5个工作日，主要包括：租购聘对象、内容、单价、规格、举报电话、联系人等。

（五）合同签订

公示期满无异议后，村委会与“租购聘”对象签订正式合同，并按合同约定开展下步工作。

汤阴县伏道镇大性北街村村民委员会

2025年12月10日