安阳县中心医院一期建设项目政府专项债券资金使用情况

一、安阳县中心医院

（一）项目简介：

安阳县中心医院一期建设项目位于安阳县白璧镇文明大道与白棉路交叉口西南角地块，经安阳县政府同意，发改委立项批复，总占地面积133.63亩，计划总投资41964.32万元，总建设规模54713.55平方米，项目于2024年11月5日收到政府专项债券1900万元,2024年8月5日收到政府专项债券6100万元。

（二）截至2026年6月专项债券使用情况：

截至2026年6月2日1900万元专项债券已支付50万元。

（三）截至2026年6月项目实施进度：

项目完成了《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《环境影响报告》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《不动产土地证》、《建设工程施工证》等手续批复，进行了地质勘探、文物勘探、详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作，截至2026年6月该项目已完成总工程量的7%，目前病房楼土方开挖、基坑支护完成、基坑降水、CFG桩完成、桩间土开挖完成20%；污水处理站土方开挖、基坑支护完成、基坑降水、砖胎膜砌筑抹灰完成；变配电室（含开闭所）基础、主体结构完成，屋面女儿墙砌筑完成；西围墙基础、主体结构完成，抹灰、真石漆完成。

（四）项目运营情况：

项目目前处于建设期。

安阳县中心医院

2026年6月2日