安阳市益安建设投资有限公司

关于安阳县双创中心建设工程项目专项债券存续期内信息公开的说明

我单位对安阳县双创中心建设工程（一期）项目专项债券存续期内信息进行公开，情况说明如下:

一、2024年-2025年债券资金下达及使用情况。

安阳县双创中心建设工程（一期）项目专项债券资金2024发行金额12500万元，利率2.75%,债券期限为30年,2025年发行金额8700万元，利率2.42%,债券期限为30年,截止 2025年末已全部使用完毕。

- 截止2025年末债券项目建设进展情况:

- 项目目前建设情况：1#、2#、3#、5-1#、5-2#、5-3#楼主体封顶，2#楼已完成主体验收，1#、3#、5-1#、5-2#、5-3#楼正在进行二次结构施工，5-4#楼主体一层砌筑完成；6#楼正在进行主体一层施工，5-1#楼二次结构完成；5-2#楼、5-3#楼二次结构砌筑中。

安阳市益安建设投资有限公司

2026年6月11日