安阳广润城乡投资发展有限公司

关于安阳润达产业小镇园区基础设施建设项目专项债券存续期内信息公开的说明

我单位对安阳润达产业小镇园区基础设施建设项目专项债券存续期内信息进行公开，情况说明如下:

一、2024年-2025年债券资金下达及使用情况。

安阳润达产业小镇园区基础设施建设项目专项债券资金2024年发行金额1000万元，利率2.42%,债券期限为30年,2025年发行金额1000万元，利率2.19%,债券期限为30年,截止 2025年末已全部使用完毕。

该项目已完成工程量约2122万元，按照合同约定，应付工程款约2122万元，截至2025年12月末，已支付1000万元(其中:专项债券1000万元)。

- 截止2024年末债券项目建设进展情况:

目已完成立项、不动产权证(土地证)、可研批复、一案两书、工程规划许可、施工许可、开工报告等所有前期手续，2023年4月1日开工至今，现场临建设施、项目部已搭建完成;7栋公寓楼管桩桩基施工完成;土方开挖及基坑支护作业已完成。

+

安阳广润城乡投资发展有限公司

2026年6月11日