安阳县安阳通航产业园区配套设施项目
政府专项债券绩效自评报告
（2025年度）
根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要 求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对安阳通航产业园 区配套设施项目专项债券绩效开展单位自评。
一、概述
1、项目单位基本情况
安阳东飞航空运动城建设发展有限公司是安阳城乡一体化 示范区（安阳县）成立的国有企业，专注于发展航空运动产业， 着力打造航空运动产业发展支撑平台、全力服务航空运动产业招 商引资。安阳东飞航空运动城建设发展有限公司（以下简称东飞 公司）于 2017 年 4 月 20 日成立，注册资金：45000 万元，经营 范围：以 自有资金投资包括安阳市城乡一体化示范区城市核心区 内土地的开发、土地综合治理及资本运营、城市基础设施项目、 房地产项目、新农村建设、保障性安居工程建设;中小企业创业 及服务、园林绿化工程服务;销售:建材、钢材、五金、水暖管道、 苗木、第 II 类医疗器械、一般劳保用品;从事货物和技术进出 口 业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物 和技术除外);会议及展览服务;体育航空运动服务(凭通用航空 经营许可证经营);民用无人机的研发、制造、销售、租赁、维修、 技术咨询及服务; 自有房屋租赁服务;物业管理服务。

2、项目概况
安阳通航产业园区配套设施一期项目为新建工程，该项目位于安阳县瓦店工业区，黄河大道与机场西路交叉口东南角。总占地约48.46亩，总建筑面积33545.54平方米，一期建筑面积14445.97平方米，二期建筑面积19099.57平方米。本项目按照一次规划，分期实施的原则，分为一期和二期。一期主要建设1栋飞机组装厂房（辅房为三层钢筋混凝土框架结构，厂房为门式钢架结构，建筑面积7409.36平方米），1栋飞机调试、试验厂房（辅房为三层钢筋混凝土框架结构，厂房为门式钢架结构，建筑面积2494.24平方米），1栋研发楼（三层钢筋混凝土框架结构，建筑面积3345.39平方米），1栋综合站房（地上一层，地下一层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积1196.98平方米）。二期规划一栋零部件及航材供应中心。主要建设内容为土建装修工程，水、电、气及其他配套设施等安装工程，以及综合管网、道路及硬质铺装、绿化等室外工程。
该项目为EPC项目，建设单位为安阳东飞航空运动城建设发展有限公司，2022年11月由河南璩祥建筑工程有限公司和机械工业第六设计研究院有限公司中标，中标造价76530769元。合同约定建设周期为11个月。


3、项目专项债券资金情况
“安阳通航产业园区配套设施项目”申请政府专项债资金7500万元，已发行6000万元，转入代建单位：安阳东飞航空运动城建设发展有限公司3850万元，截止目前共支付项目工程款1463.349484万元，其中：2023年9月13日支付200万元；2024年2月8日润达代付工程款60万元；2024年2月9日润达代付工程款290万元；2024年3月31日润达代付工程款100万元，2024年6月6日50万元，2024年9月30日示范区财政支付100万元，2024年12月28日安东实业代付工程款463.349484万元，2025年4月29日安东实业代付工程款100万，2026年3月31日示范区财政支付70万元，2026年4月30日示范区财政支付30万。
4、绩效目标完成情况
2026 年项目预期绩效目标为：资金使用情况合理安排， 保障正常项目运行支出，保证项目的基础设施设备安全和正常运作。
2026年项目预期绩效目标为：
项目绩效指标设定情况如下：
二、绩效自评工作开展情况
（1）数量指标：工程项目 1 个，
（2）质量指标：项目验收质量达标率 100%，全年执行率
100%
（3）时效指标：完工时间准时完工。
[bookmark: _GoBack]（4）成本指标：项目施工单位成本按时支付 100%。
（5）社会效益指标：对当地提供用工工作保障
（6）生态效益指标：对区域生态环境提升影响一般
（7）服务对象满意度指标：直接服务对象和间接服务对 象基本满意

二、绩效自评工作开展情况
整体支出绩效自评： 自评得分合计92 分。




附件：
政府专项债券项目绩效自评表
（  2025 年度）
填报单位：安阳东飞航空运动城建设发展有限公司

	项目
名称
	安阳通航产业园区配套设施项目
	项目类型
	园区配套

	主管部门
	安阳县通航局
	单位名称
	安阳东飞航空运动城建 设发展有限公司

	

项目资金
（万元）
	项目资金总额
	18929.13
	年度资金总额
	1000

	
	其中：债券资金
	7500
	其中：债券资 金
	1000

	
	配套资金
	11429.13
	配套资金
	0

	



绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	资金使用情况合理安排，保障正常项 目运行支出，保证项目的基础设施设 备安全和正常运作。
	资金使用情况合理安排，保障正常项目 运行支出，保证项目的基础设施设备安 全和正常运作。

	
绩效指标
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	年度指标
值
	实际完成
值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及改 进措施

	
	
成本
指标
	经济
成本
指标
	项目
施工
单位
成本
	
按时支付
	
按时支付
	
10
	
8
	

	
	


产出
指标
	数量
指标
	工  程 项目
	1
	1
	10
	10
	

	
	
	

质量
指标
	目收量标   项 验质 达 率
	

100%
	

100%
	

10
	

10
	





	
	
	
时效
指标
	
完工
时间
	
准时准点 完成
	
准时准点 完成
	
10
	
9
	

	
	







效益
指标
	

社会
效益
指标
	带 动
就 业 人数
	
积极带动
	
完成
	
10
	
8
	

	
	
	
	当  地
人  民
健 康 率
	
有效提升
	
完成
	
10
	
10
	

	
	
	


生态
效益
指标
	区生环的升影程   对域态境提或响度
	



一般
	



完成
	



10
	



10
	

	
	

满意
度指 标
	
服务
对象
满意
度指 标
	患者
满意 度
	
≧90%
	
完成
	
10
	
8
	

	
	
	
	患者
家属
满意 度
	
≧90%
	
完成
	
10
	
8
	












安阳东飞航空运动城建设发展有限公司
2026年 6 月 29 日
