附件：
	政府专项债券项目绩效自评表

	（  2025年度）

	填报单位：安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会

	项目名称
	安阳市龙安区硅基材料研发制造中心项目
	项目类型
	产业园区基础设施

	主管部门
	安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会
	单位名称
	安阳翔泽实业有限公司

	项目资金
（万元）
	项目资金总额：
	27690.54万元
	年度资金总额：
	6200.00万元

	
	其中：债券资金
	18000.00万元
	其中：债券资金
	6200.00万元

	
	配套资金
	9690.54万元
	配套资金
	0.00万元

	绩
效
目
标
	预期目标
	预期目标完成情况

	
	    完成项目的前期手续、项目设计、场地平整、标准化厂房主体钢结构完成20%，配套基础设施建设完成厂区道路硬化，地下工程管网等建设完成。
	土地平整已完成，正在进行前期手续。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	指标1：年度投资成本控制
	≦9000.00万元
	[bookmark: _GoBack]6200万元
	5
	3
	正在加快项目进度推进

	
	
	社会成本指标
	指标1：就业促进率
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	指标1：污染防治率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：项目总用地面积
	95.1亩
	0亩
	5
	0
	该项目未开工

	
	
	
	指标2：年度完成建筑面积
	80000.00㎡
	0㎡
	5
	0
	该项目未开工

	
	
	质量指标
	指标1：项目竣工验收达标率
	100%
	0%
	5
	0
	该项目未开工

	
	
	
	指标2：工程安全事故发生率
	0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：项目按期完工率
	100%
	0%
	5
	0
	该项目未开工

	
	
	
	指标2：工程速度达标率
	100%
	0%
	5
	0
	该项目未开工

	
	
	成本指标
	指标1：年度基建工程建设成本
	≦9000.00万元
	1000万元
	10
	5
	正在加快项目进度推进

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：本息覆盖率
	≧1.20
	≥1.20
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：社会服务基础设施条件
	有效提升
	有效提升
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：服务社会经济发展能力
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：新增就业机会
	有效增加
	有效增加
	2
	2
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：扬尘处理
	有效处理
	有效处理
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：施工噪音
	有效处理
	有效处理
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：环境污染
	不产生
	不产生
	2
	2
	

	
	
	可持续影响
指标
	指标1：产业集聚效应
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：社会公众满意度
	≧95%
	95%
	10
	10
	





