	[bookmark: _GoBack]政府专项债券项目绩效自评表

	（2025年度）

	填报单位：安阳市龙安区新型化工产业园管理委员会

	项目名称
	安阳市龙安区彰武物流园区基础设施建设项目
	项目类型
	产业园区基础设施

	
	
	
	

	主管部门
	安阳市龙安区新型化工产业园管理委员会
	单位名称
	安阳市龙化建设实业有限公司

	项目资金
（万元）
	项目资金总额：
	28128.37万元
	年度资金总额：
	3000.00万元

	
	其中：债券资金
	17000.00万元
	其中：债券资金
	3000.00万元

	
	配套资金
	11128.37万元
	配套资金
	0.00万元

	绩
效
目
标
	预期目标
	预期目标完成情况

	
	一期工程重点推进消防用房6000㎡，构建数据及信息化管理服务平台，完成总建设进度10%
	已完成一期建设进度的40%，其中消防用房仅完成前期勘察工作，暂未进场动工；信息化管理服务平台硬件设备基本安装到位，配套软件正开展调试与系统对接工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	指标1：年度投资成本控制
	≦3000.00万元
	3000万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	指标1：就业促进率
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	指标1：污染防治率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：项目总用地面积
	100亩
	0
	5
	0
	该项目未完工，正在加快建设

	
	
	
	指标2：年度完成建筑面积
	66667㎡
	0
	5
	0
	该项目未完工，正在加快建设

	
	
	质量指标
	指标1：项目竣工验收达标率
	100%
	0%
	5
	0
	该项目未完工，正在加快建设

	
	
	
	指标2：工程安全事故发生率
	0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：项目按期完工率
	100%
	10%
	5
	1
	该项目未完工

	
	
	
	指标2：工程速度达标率
	100%
	10%
	5
	1
	该项目未完工

	
	
	成本指标
	指标1：年度基建工程建设成本
	≦3000.00万元
	3000万元
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：社会服务基础设施条件
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：服务社会经济发展能力
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：新增就业机会
	有效增加
	有效增加
	2
	2
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：扬尘处理
	有效处理
	有效处理
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：施工噪音
	有效处理
	有效处理
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：环境污染
	不产生
	不产生
	5
	5
	

	
	
	可持续影响
指标
	指标1：产业集聚效应
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1：园区满意度
	≧95%
	95%
	10
	10
	




