	政府专项债券项目绩效自评表

	[bookmark: _GoBack]（2025年度）

	填报单位：安阳市龙安区新型化工产业园管理委员会

	项目名称
	安阳市龙安新型化工产业园污水处理厂提标改造及配套管网建设项目
	项目类型
	产业园区基础设施

	
	
	
	

	主管部门
	安阳市龙安区新型化工产业园管理委员会
	单位名称
	安阳市龙化建设实业有限公司

	项目资金
（万元）
	项目资金总额：
	8019.81万元
	年度资金总额：
	1800.00万元

	
	其中：债券资金
	5200.00万元
	其中：债券资金
	1800.00万元

	
	配套资金
	2819.81万元
	配套资金
	0.00万元

	绩
效
目
标
	预期目标
	预期目标完成情况

	
	建设完成总进度的10%
	已完成建设进度的5%，污水处理厂进水水质在线监测已采购并安装。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因及
改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	指标1：年度投资成本控制
	≦1800.00万元
	1800万元
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	指标1：就业促进率
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	生态环境成本指标
	指标1：污染防治率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：项目总用地面积
	90亩
	0
	5
	0
	该项目未完工，正在加快建设

	
	
	
	指标2：年度完成建筑面积
	60000㎡
	0
	5
	0
	该项目未完工，正在加快建设

	
	
	质量指标
	指标1：项目竣工验收达标率
	100%
	0%
	5
	0
	该项目未完工，正在加快建设

	
	
	
	指标2：工程安全事故发生率
	0次
	0次
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	指标1：项目按期完工率
	100%
	5%
	5
	0
	该项目未完工

	
	
	
	指标2：工程速度达标率
	100%
	5%
	5
	0
	该项目未完工

	
	
	成本指标
	指标1：年度基建工程建设成本
	≦180000万元
	1800万元
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：社会服务基础设施条件
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：服务社会经济发展能力
	有效提升
	有效提升
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：新增就业机会
	有效增加
	有效增加
	2
	2
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：扬尘处理
	有效处理
	有效处理
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：施工噪音
	有效处理
	有效处理
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：环境污染
	不产生
	不产生
	5
	5
	

	
	
	可持续影响
指标
	指标1：产业集聚效应
	有效提高
	有效提高
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	指标1园区满意度
	≧95%
	95%
	10
	10
	




