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安阳市发展和改革委员会
关于转发下达2026年第二批以工代赈
中央预算内投资计划的通知


安阳县、滑县发展改革委：
现将《河南省发展和改革委员会关于转发下达2026年第二
批以工代赈中央预算内投资计划的通知》(豫发改投资〔2026〕
465号)分解下达你们，并就有关事项通知如下：
一、项目实施
深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落 实习近平总书记关于以工代赈工作的重要指示精神，严格按照 《国家以工代赈管理办法》《以工代赈加力扩围促进重点群体就
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业增收行动方案》《关于进一步统筹推进“硬投资”和“软建设” 高标准高质量做好以工代赈工作的指导意见》《关于进一步聚焦   重点加强地方以工代赈工作指导和项目闭环管理的通知》及中
央预算内投资管理有关规定，认真落实各县(市、区)人民政 府审定的《高标准高质量推进以工代赈项目建设三年实施方 案》,深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”“项目建 设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵，规范组织 实施，加强项目管理，严格按照批准项目的名称、内容和规模 进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项 目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自 变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按程序报批。
二、分解下达
本批国家计划安排安阳以工代赈项目9个，中央预算内投 资4567万元。
(一)实施范围和受益对象。 主要面向欠发达地区的城乡 就业困难群众，优先吸纳带动返乡农民工、脱贫人口(含易地搬 迁脱贫人口)、防止返贫监测对象和高校毕业生、退役军人、具 备一定劳动能力的残疾人等重点群体，资金项目安排向重点群 体较为集中的县(市、区)倾斜。
(二)重点支持的建设领域和建设内容。 聚焦农业农村和 城乡融合发展领域，同步围绕适合推广以工代赈的巡护道路、 灾后恢复重建、易地搬迁安置区和消费帮扶产区配套基础设施 建设等领域，重点支持技术门槛较低、务工技能要求不高、用
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工量大的中小型基础设施建设。
三、加强监管
项目业主单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体 责任，严格按批复内容组织项目建设，及时准确上报进度数据 和信息，保障项目按期建成发挥效益。项目实施单位要自觉接
受各级监管部门和监管责任人的监督检查，对监管部门指出的  问题要积极整改，并及时向发展改革、财政等有关部门报送整  改情况。按照国家有关规定，落实建设项目安全设施“三同时” 要求，强化全过程工程质量措施和安全监督管理，有效杜绝安  全生产事故的发生。
项目日常监管直接责任单位要严格落实投资计划执行和项
目实施日常监管直接责任，随时掌握项目建设情况，做到“三 到现场”, 即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并及时主 动向上级相关部门报告。
相关县级发展改革部门要按照隶属关系加强行政区域内项 目的监管，特别要发挥县级基层发展改革部门和行业管理部门 就近就便监管的优势，努力做到问题早发现、早解决，避免等
到审计、督查发现问题才去解决；要建立完善日常跟踪监管工 作机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目的日常 调度、在线监测、现场检查和监督问责。
省发展改革委将加大监督检查工作力度，适时对计划执行 情况进行抽查，重点检查项目管理、资金使用、施工进度、工 程质量、务工组织、劳务报酬发放等。对于投资计划执行不力
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的项目，将按照《中央预算内投资项目监督管理办法》等有关 规定，对有关单位实施处罚。
四、按月调度
列入本批计划的项目，均纳入国家重大建设项目库监管体 系，请你们严格做好项目信息数据填报和审核工作，提高填报 数据质量，于每月4 日前将本批计划项目开工情况、投资完成 情况、资金支付情况、工程形象进度等数据通过国家重大建设 项目库报送我委。我委将对所有项目实施在线监测，定期对项 目进度综合评价，在一定范围内公开评价结果，并作为后续投 资安排的重要参考，予以奖惩。
五、绩效目标
本批计划的总体绩效目标是：支持有关地区聚焦农业农村 和城乡融合发展领域中小型基础设施建设，同步围绕适合推广 以工代赈的灾后恢复重建、易地搬迁安置区和消费帮扶产区配 套基础设施建设等领域，实施一批以工代赈项目，在确保劳务 报酬发放金额占中央投资的总体比例达到40%以上的基础上，尽 可能进一步提高占比，广泛吸纳返乡农民工、脱贫人口、防止 返贫致贫对象等重点群体和其他城乡就业困难群众参与工程建 设，实现就地就近就业增收。请县发展改革部门加强对绩效目 标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保 质保量实现。省发展改革委将适时组织开展绩效评价。
六、其他要求
县级发展改革部门要进一步强化以工代赈项目“软建设”,
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进一步改革创新举措、完善配套政策、强化资金监管措施和项
目全流程管理规范，确保高标准高质量做好项目组织实施。要  加强督促指导推动项目尽早开工，尽快形成实物工作量，积极 组织动员当地群众参与工程建设，优先吸纳相关重点群体就业 增收，并适时对组织群众务工、发放劳务报酬等情况开展核查。 要积极探索数智化手段加强项目监管，确保劳务报酬及时足额  发放到位。要落实招标投标法等关于“以工代赈可以不招标” 的有关要求，结合本地实际积极改革以工代赈项目承接方式，  创新动员群众广泛参与的劳务组织模式，充分组织当地群众参
与工程健身。依托以工代赈“公益性基础设施建设+劳务报酬发 放+就业技能培训+公益性岗位设置”或“产业发展配套基础设
施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+资产折股量化分红”的综 合赈济模式，扩大管护岗位和产业岗位用工需求，为重点群体 长期就业提供有力支撑。


附件：1.安阳市2026 年第二批以工代赈中央预算内投资计 划表
2.2026年第二批以工代赈中央预算内投资计划绩效
目标表
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附 件 1

安阳市2026年第二批以工代赈中央预算内投资计划表

	序号
	
地(市、
州)
	
县( 市 、
区)
	
[image: ]项 目名称
	
建设
性质
	
建设内容汇总
	拟开工
日期
(年/
月 )
	拟完工 日 期(年
/月 )
	
投资类别
	总投资
	本次下达
投资
	部门和地
方采取的 资金安排
方式
	项目(法
人)单位
	项目责 任人
	日 常监 管直接
贵任单
位
	日 常监管
直接责任
单位监管 责任人
	预计带
动当地
群众务
工人数
	预计发放
劳务报酬
金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(万元)
	(万元)
	
	
	
	
	
	(人)
	(万元 )

	
合计
	
9个
	
	
	
	
	总投资
	4790.00
	4790.00
	
	
	
	
	
	
1766
	
1915

	
	
	
	
	
	
	中央预算内投资
	4567.00
	4567.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	地方财政投资
	223.00
	223.00
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
安阳市
	
滑县
	滑县城关街道
	
	场地硬化5216平方米；新建道路3518
米 ；铺设污水管道2977米；新建小型桥
梁2座、涵洞1座；疏汛整治排灌沟渠
800米；坑塘治理7口 。
	
2026
年8月
	
2027
年10月
	总投资
	516.00
	516.00
	
直接投资
	滑县城关
街道办事
处
	
常飞
	滑县发
展和改
革委员
会
	
张彦林
	
185
	
212

	
	
	
	2026年以工代
赈中央预算内项
目
	新建
	
	
	
	中央预算内投资
	494.00
	49400
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	滑县财政投资
	22.00
	22.00
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
安阳市
	
滑县
	滑 县 王 庄 镇
2026年以工代
赈中央预算内项
目
	
新建
	混凝土路面总长6175米，面积25874 平 方 米 ；雨污水管网
4533米，雨水检查井113座。步道长
2089米，面积5298平方米。
	
2026 年8月
	
2027  年10月
	总投资
	545.00
	545.00
	
直接投资
	
王庄镇人
民政府
	
张忠才
	滑县发 展和改 革委员
会
	
张彦林
	
165
	
228

	
	
	
	
	
	
	
	
	中央预算内投资
	521.00
	521.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	滑县财政投资
	24.00
	24.00
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
安阳市
	
滑县
	滑县半坡店镇
2026年以工代  赈中央预算内项
目
	
新建
	新建道路总长8307米，总面积32334  平方米。铺设雨污水管网2113米。坑塘 治理6个，面积16467.1平方米。广场
整修6座，场地硬化2040平方米。停 车场硬化4800平方米。
	
2026
年8月
	
2027  年10月
	总投资
	532.00
	532.00
	
直接投资
	
半坡店镇
人民政府
	
龙志伟
	滑县发
展和改
革委员
会
	
张彦林
	
190
	
223

	
	
	
	
	
	
	
	
	中央预算内投资
	509.00
	509.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	滑县财政投资
	23.00
	23.00
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
安阳市
	
滑县
	滑 县 上 官 镇
2026年以工代
赈中央预算内项
目
	
新建
	项目道路铺设总里程为6363.40米，铺 设水泥道路总面积28937.30平方米， 铺设排水渠450米(包含清淤挖方及转
运300m³,新建水泥渠底及护坡1080
平方米),铺设雨水管2890米。
	
2026 年8月
	
2027  年10月
	总投资
	410.00
	410.00
	
直接投资
	
上官镇人
民政府
	
王瑞
	滑县发
展和改
革委员
会
	
张彦林
	
169
	
160

	
	
	
	
	
	
	
	
	中央预算内投资
	400.00
	400.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	滑县财政投资
	10.00
	10.00
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
安阳市
	
滑县
	滑 县 小 铺 镇
2026年以工代
赈中央预算内项
目
	
新建
	混凝土路面总长5344米，面积23064 平 方 米 ；雨污水管网
水管网2700米，检查井68座。步道长 1200米 ，面积2400平方米。坑塘治理 9 口 ，面积22650平方米。
	
2026 年8月
	
2027
年10月
	总投资
	502.00
	502.00
	
直接投资
	
小铺镇人
民政府
	
王永鑫
	滑县发
展和改
革委员
会
	
张彦林
	
160
	
207

	
	
	
	
	
	
	
	
	中央预算内投资
	481.00
	481.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	滑县财政投资
	21.00
	21.00
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	序号
	
地(市、
州 )
	
县(市、
区)
	
项目名称
	
建设
性质
	
建设内容汇总
	拟开工 日期  ( 年/ 月 )
	拟完工
日 期(年
/月)
	
投资类别
	总投资
	本次下达
投资
	部门和地
方采取的
资金安排
方式
	项目(法
人)单位
	项目责
任人
	日 常监
管直接
责任单
位
	日 常监管
直接责任
单位监管
责任人
	预计带
动当地
群众务
工人数
	预计发放
劳务报酬
金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	( 万元)
	(万元)
	
	
	
	
	
	( 人 )
	( 万元)
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安阳市
	



安阳县
	


安阳县瓦店镇四 伏厂村2026年  以工代赈中央预
算内项目
	



新建
	

1.村内原水泥路面破除及恢复面积为
340平 方 米 ；
2.村内道路给水管网路面破除及恢复面
积为8664.00平方米；村内道路给水管 网铺设10830.00米；
3.村内沟渠采用水泥硬化104.70立方 米；
	



2026
年8月
	



2027
年10月
	
总投资
	
500.00
	
500.00
	



直接投资
	


安阳县瓦
店镇人民
政府
	



南浩
	


安阳县
发展和
改革委
员会
	



郜志兴
	



195
	



200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
中央预算内投资
	
474.00
	
474.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
安阳县财政投资
	
26.00
	
26.00
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安阳市
	



安阳县
	


安阳县白璧镇西 报德村2026年
以工代赈中央预 算内项目
	



新建
	
1 .给水工程：在村内道路铺设De110PE  给水管网约11000米，新建阀门井375   座 ，配置室外消火栓10套及相关配件。
2. 雨水工程：在村内部分道路铺设  De500双壁波纹管4833米，新建砌筑 雨水井161座 。
3.路肩工程：对路肩进行混凝土硬化，硬
化面积3446平方米；铺设路缘石4595
米。
	



2026 年8月
	



2027
年10月
	
总投资
	
500.00
	
500.00
	



直接投资
	


安阳县白
璧镇人民
政府
	



田志刚
	


安阳县
发展和
改革委
员会
	



郜志兴
	



200
	



191

	
	
	
	
	
	
	
	
	
中央预算内投资
	
474.00
	
474.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
安阳县财政投资
	
26.00
	
26.00
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安阳市
	



安阳县
	


安阳县辛村镇郝 伍级村2026年
以工代赈中央预
算内项目
	



新建
	一、非机动车道硬化及人行道面包砖铺
装 ：
1.非机动车道采用18cmC25混凝土进  行 硬 化 ，共3940米，宽2米，面积为  7880平方米；砌筑路沿石3940米，人 行道面包砖铺装，共3940米，宽1.5
米 ，5910平 方 米 ；
二 、排水工程 ：
1.排水管网铺设DN500双壁波纹管，
长度为2130米；铺设DN300支管，长
度为144米；
2.安装塑料检查井共72座，雨水收水 口 144座 。
3.村内巷道两侧修建深0.2米、宽0.2 米的排水沟，长度共3318米。
	



2026
年8月
	



2027
年 1 0 月
	
总投资
	
465.00
	
465.00
	



直接投资
	


安阳县辛
村镇人民
政府
	



郝爽
	


安阳县
发展和
改革委 员会
	



郜志兴
	



174
	



174

	
	
	
	
	
	
	
	
	
中央预算内投资
	
434.00
	
434.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
安阳县财政投资
	
31.00
	
31.00
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	序号
	
地(市、
州)
	
县( 市 、 区)
	
项 目名称
	
建设
性质
	
建设内容汇总
	拟开工
日期 ( 年/
月 )
	拟完工 日期(年
/月 )
	
投资类别
	总投资
	本次下达
投资
	部门和地
方采取的
资金安排
方式
	项目(法
人 )单位
	项目贵
任人
	日 常监
管直接
责任单
位
	日常监管
直接责任
单位监管
责任人
	预计带
动当地
群众务
工人数
	预计发放
劳务报酬
金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(万元)
	(万元)
	
	
	
	
	
	( 人 )
	( 万元)
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安阳市
	






安阳县
	





安阳县韩陵镇东
梁贡村等两个村
2026年以工代
赈中央预算内项
目
	






新建
	一 、道路工程 ：
1.道路硬化采用15cmC25混凝土进行
硬 化 ，共5517米，宽4米，面积为22068 平方米 ；
2.路肩硬化采用15cmC25混凝土进行  硬化，9#路长度为660米，宽0.8米， 13#路长度为1320米，宽1米，总长
度为1980米，总面积为1848平方米；
3.小型停车场铺装采用15cmC25混凝 土进行硬化，总面积为850平方米。
二 、污水管网工程：
1.铺设DN50波纹管，长度为300米。
2.安装检查井共10座。
三 、给水管网工程：
1.铺设Del10PE给水管，长度为5000 米 ，铺设De150PE给水管6000米 ；
2.阀门井65座 。
四 、排水渠硬化工程
1.排水渠采用0.15米C25混凝土进行硬 化长度为700米，渠底面积为2100平
方 米 ，两侧护坡面积共7140平方米。
排水渠两侧建设混凝土护栏长度共1400
米。
	






2026
年8月
	






2027
年 10 月
	
总投资
	
820.00
	
820.00
	






直接投资
	





安阳县韩
陵镇人民
政府
	






张宇翔
	





安阳县
发展和
改革委
员会
	






郜志兴
	






328
	






320

	
	
	
	
	
	
	
	
	

中央预算内投资
	

780.00
	

780.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

安阳县财政投资
	

40.00
	

40.00
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附件2

2026年第二批以工代赈中央预算内 投资计划绩效目标表
(2026年度)

	专项名称
	以工代赈

	下达地方或单位
	安 阳 县 、滑县发展改革委

	下达中央预算内投资(万元)
	4567万元

	总 体 目 标
	聚焦农业农村和城乡融合发展中小型基础设施建设，同步围绕适合推广以工
代赈的灾后恢复重建基础设施建设等领域，实施一批以工代赈项目，在确保 劳务报酬发放金额占中央投资的总体比例达到40%以上的基础上，尽可能进
一步提高占比，广泛吸纳返乡农民工、脱贫人口、防止返贫致贫对象等重点 群体和其他域乡就业困难群众参与工程建设，实现就地就近就业增收。

	绩   效   指   标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	

实施效果
指标
	产出指标
	劳务报酬占中央投资比例
	>40%

	
	
	效益指标
	项目区基础设施条件
	持续改善

	
	
	满意度指标
	参与工程建设的务工群众满
意度
	≥90%

	
	






过程管理
指标
	计划管理
指标
	投资计划分解(转发)用时
	≤10个工作日

	
	
	
	“两个责任”按项目落实到位率
	100%

	
	
	资金管理
指标
	中央预算内投资支付率
	≥ 95%

	
	
	
	年度计划投资完成率
	≥ 95%

	
	
	
项目管理
指标
	项目开工率
	≥95%

	
	
	
	超规模、超标准、超概算项目
比例
	0

	
	
	监督检查
指标
	审 计 、督查、巡视等指出问题
项目比例
	≤1%
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	抄送：市财政局、审计局、统计局。

	安阳市发展和改革委员会办公室
	2026年7月13日印发
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