附 件

信阳市系统化全域推进海绵城市建设示范城市建设任务分解表（2022-2023）

| 序号 | 项目类型 | 建设内容 | 工程量 | 责任单位 | 项目起止时间 | 投融资安排情况 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目总 投资 | 海绵 投资 |
| 1 | 水生态 保护修复 | 浉河三期水环境综合治理工程PPP项目 | 西起平桥渠首桥，东至珍珠桥下游2km，共13.2km河道，治理内容包括防洪安全工程、生态治河工程、水污染防治工程、水生态修复工程、水景观、水文化提升工程、监测及智慧河道工程等，以及第一污水厂尾水湿地净化工程 | 市自然 资源和 规划局 | 2021年2月-2023年2月 | / | / |
| 2 | 水生态保护修复、海绵型公园绿地 | 浉河景观带一期提升改造工程 | 奥林匹克公园、茗阳阁西部花镜园的配套基础设施、茗阳阁东部南湖公园、河道生态治理及滨水栈道等 | 市水利局 | 2022年6月-2022年12月 | 31181.37 | 17993.38 |
| 3 | 水生态 保护修复 | 平西沟生态治理工程 | 平安大道至行政路，全长564米，河道加固、生态治理、生态景观、河道附属设施等。 | 平桥区 | 2021年10月-2022年7月 | 1049 | 370 |
| 4 | 水生态 保护修复 | 羊山新区生态保护修复项目 | 保护修复山体坑塘，融入海绵城市理念，建设道路、水系、生态驳岸、基础设施等，主要包括下沉式绿地、透水铺装、调蓄水体等。总面积约58公顷 | 羊山新区 | 2021年5月-2022年12月 | 35728 | 27242 |
| 5 | 水生态 保护修复 | 新申河东一支治理项目 | 补充完善内河沿线污水管网1.4km，综合治理河道长约1.5km，包括生态驳岸建设、河道生态系统构建等工程 | 羊山新区 | 2022年8月-2023年12月 | 2810 | 2810 |
| 6 | 山体生态 保护修复 | 龟山公园二期 建设工程 | 建设龟山公园，实施山体修复，建设道路、景观、基础设施等，融入海绵城市设计理念，总用地面积8.8公顷 | 浉河区 | 2021年7月-2022年6月 | 1491.25 | 1491.25 |
| 7 | 雨洪行泄通道 | 信阳市中心城区河道卡点贯通 工程 | 二号桥河东支:河道卡点处新建和改造过路桥涵 | 浉河区 | 2021年9月-2022年6月 | 3012.92 | 3012.92 |
|  |  |  | 湖东沟十一中学学前路:河道卡点处新建和改造过路桥涵 |  | 2021年9月-2022年9月 |  |  |
|  |  |  | 三里店河浉河南路:河道卡点处新建和改造过路桥涵 |  | 2021年9月-2022年11月 |  |  |
|  |  |  | 新申河五里墩:河道治理300m，改造上岸截污管道600m |  | 2021年9月-2022年12月 |  |  |
| 8 | 雨洪行泄通道 | 信阳市羊山新区金水河截污工程 | 实施信茶大道至纬南五路段截污工程，河道长约2.72公里，截污治理范围为5.5km | 羊山新区 | 2022年7月-2023年12月 | 1000 | 1000 |
| 9 | 雨洪行泄通道 | 二号桥河西支流新七大道北段排水防涝箱涵项目 | 该箱涵汇水面积约为2.3平方公里，重现期为30年，箱涵设计长度为360米 | 南湾湖风景管理区 | 2021年7月-2021年10月 | 1200 | 1200 |
| 10 | 雨洪行泄通道 | 中山铺河（信阳高新区段）综合整治工程 | 全长1.8km，包括河道生态驳岸建设、河道生态系统构建等工程 | 信阳 高新区 | 2021年9月-2022年12月 | 3500 | 3500 |
| 11 | 雨洪行泄通道 | 信阳高新区汇达物流园、手机产业园、伯皇电子产业园排水沟、明渠及箱涵工程 | 信阳高新区汇达物流园，全长约0.8公里浆砌片石护坡、箱涵等，100余米排水管道 | 信阳 高新区 | 2022年10月-2023年6月 | 6000 | 6000 |
|  |  |  | 信阳高新区手机产业园，全长约0.85公里浆砌片石护坡、箱涵等，220余米排水管道 |  | 2022年10月-2023年6月 |  |  |
|  |  |  | 信阳高新区伯皇电子产业园明渠及箱涵，全长约0.65公里浆砌片石护坡、箱涵等，80余米排水管道 |  | 2022年10月-2023年6月 |  |  |
| 12 | 雨洪行泄通道 | 友善明渠新建 工程 | 东森游园东侧明渠及有关排水设施，全长约2公里，浆砌片石护坡及排水管道 | 信阳 高新区 | 2022年6月-2022年12月 | 3500 | 3500 |
| 13 | 市政排水管渠 | 市中心城区清污分流改造工程 | 对中心城区的27条道路新建及改造污水管道共25.7公里，其中主管道22公里，支管3.7公里 | 市城市 管理局 | 2021年10月-2022年11月 | 9757.23 | 9757.23 |
| 14 | 市政排水管渠 | 市中心城区老旧排水管网修复改造工程 | 对中心城区的26条道路排水管道修复改造，总长约13.7公里 | 市城市 管理局 | 2021年10月-2022年11月 | 7054.74 | 7054.74 |
| 15 | 市政排水管渠 | 市第一污水处理系统污水提质 增效工程 | 对中心城区的23条道路新建污水管道33.9公里，其中污水主管27.6公里，支管6.3公里 | 市城市 管理局 | 2021年10月-2022年11月 | 15016.6 | 15016.6 |
| 16 | 市政排水管渠 | 市立交桥雨水泵站综合改造工程 | 对新七大道、楚王城、四一路、龙江路及平西5座立交桥雨水泵站进行综合提升改造 | 市城市 管理局 | 2021年12月-2023年6月 | 16289.46 | 16289.46 |
| 17 | 市政排水管渠 | 市中心城区再生水利用一期工程 | 新建12.7公里的再生水管道及附属设施，新建送水泵房1座，并对第一污水处理厂内再生水送水泵站扩建 | 市城市 管理局 | 2022年5月-2023年1月 | 5691.7 | 5691.7 |
| 18 | 市政排水管渠 | 中心城区拦河截污堰治理工程 | 对中心城区17条河道上24处拦河截污堰进行综合治理，通过拦河堰进行拆除、上游排水管道雨污分流及混错接改造以及合流制截流设施改造等工程 | 市城市 管理局 | 2022年10月—2024年3月 | 26000 | 26000 |
| 19 | 市政排水管渠 | 中心城区雨水管网改造项目 | 对城区老旧合流制盖板渠和管网进行改造。 对盖板渠及部分不满足1年一遇的雨水管网进行改造，新建及改造雨水管道18.4公里 | 市城市 管理局 | 2022年10月—2024年3月 |  |  |
| 20 | 市政排水管渠 | 世界城排水箱涵治理项目 | 解决区域雨污混错接问题，削减外水进入污水处理厂，提升涝水排放能力。 改造混错接点79处，新建及修复污水管道2.5公里，新建排水明渠0.35公里 | 市城市 管理局 | 2022年10月—2024年3月 |  |  |
| 21 | 市政排水管渠 | 浉河北路琴桥涵洞西侧至琵琶台路段排水防涝 工程 | 新建排水泵站一座，配套电气及自动化控制设施；对浉河北岸防浪墙部分段拆除重建，未设防浪墙段新建防浪墙以满足要求 | 浉河区 | 2022年8月-2023年11月 | 2392 | 2392 |
| 22 | 市政排水管渠 | 浉河区市政道路雨水管道提标改造工程 | 民权街(东方红大道-申城大道）道路约0.95km雨水管网进行提标改造 | 浉河区 | 2022年5月-2023年11月 | 2470 | 2470 |
|  |  |  | 浉河南路（湖东大道-民权街）道路约1.2km雨水管网进行提标改造 | 浉河区 | 2022年5月-2023年9月 |  |  |
|  |  |  | 鸡公山大街（行政路-湖东大道）道路约1.5km雨水管网进行提标改造 | 浉河区 | 2022年5月-2023年10月 |  |  |
| 23 | 市政排水管渠 | 信阳市中心城区雨水管网查漏补缺工程 | 浉河区现状道路63处易涝积水点进行雨水支管改造及道路竖向调整 | 浉河区 | 2021年10月-2022年11月 | 2637.68 | 2637.68 |
|  |  |  | 平桥区现状道路26处易涝积水点雨水支管改造、部分道路竖向调整及管网修复工程 | 平桥区 | 2021年9月-2022年10月 | 1226 | 1226 |
|  |  |  | 羊山新区现状道路15处易涝积水点雨水支管改造、部分道路竖向调整及管网修复工程 | 羊山新区 | 2022年9月-2023年12月 | 670 | 670 |
| 24 | 市政排水管渠 | 信阳市金牛物流产业集聚区管网新建工程 | 金牛物流产业集聚区107国道西侧配套雨、污水管网，配套市政雨水管网2.38公里，市政污水管网2.8公里 | 浉河区 | 2021年10月-2022年4月 | 1420.67 | 1420.67 |
| 25 | 市政排水管渠 | 浉河区主次道路雨污错接提升改造项目 | 对浉河区浉河北路、茶韵路等17条市政道路进行雨污水管混错接改造 | 浉河区 | 2021年9月-2023年7月 | 2911.07 | 2911.07 |
| 26 | 市政排水管渠 | 道路雨污分流改造及排水设施 改造 | 对清真街背街小巷实施雨污分流改造（293m） | 浉河区 | 2022年8月-2022年12月 | 310 | 310 |
|  |  |  | 北塘坡背街小巷实施雨污分流改造（104m） |  | 2022年7月-2022年12月 |  |  |
| 27 | 市政排水管渠 | 平桥区主次道路雨污错接提升 改造项目 | 对平桥大道、科教路、花园路等道路进行雨污水管混错接改造（18个混错接改造） | 平桥区 | 2022年7月-2023年4月 | 2500 | 2500 |
| 28 | 市政排水管渠 | 羊山新区主次道路雨污错接提升改造项目 | 对羊山新区新六街市政道路混错接点位进行雨污水管混错接改造 | 羊山新区 | 2022年8月-2023年12月 | 960 | 960 |
|  |  |  | 对羊山新区新十六大街市政道路混错接点位进行雨污水管混错接改造 |  | 2022年8月-2023年12月 |  |  |
| 29 | 市政排水管渠 | 新建污水管网 工程 | 富民路西侧污水管网工程，1200m污水管网建设 | 平桥区 | 2022年7月-2022年12月 | 300 | 300 |
|  |  |  | 平桥区六高污水管网工程，870m污水管网建设 |  | 2022年7月-2022年12月 | 200 | 200 |
| 30 | 市政排水管渠 | 羊山新区地下雨污管网改造工程 | 对实验小学路、联运路二胡同、楚王城路、新都一路、新都二路等5条市政道路提升改造，铺设管道3.5km；对京汉街、工人街等8条背街小巷地下雨污管网进改造，排水管道1.8km；实施凯恩家居雨污管网改造工程和火车站北广场排水工程 | 羊山新区 | 2022年5月-2022年12月 | 3901 | 3901 |
| 31 | 市政排水管渠 | 信阳市平桥区中心城区主次干道雨污分流工程， | 对光明路（2800m）、行政路（1260m）、华豫路（1360m）、农林路（1050m）、浉河南路(8674m）、邮电路（450m）、龙东路（300m）、广场路（400m）等16.29km主次干道道路、雨污分流和海绵化改造 | 平桥区 | 2021年10月-2023年6月 | 20380.11 | 7613 |
| 32 | 市政排水管渠 | 信阳高新区主次道路雨污分流及雨污错接改造 项目 | 对工六路、工八路、工十二路、工十四路、东环路、北环路、工三路、工五路、工九路、工十一路、工十三路、工十五路，共12条道路进行雨污水管混错接改造。对工九路、工十一等道路进行雨污分流 | 信阳 高新区 | 2021年9月-2022年12月 | 1190 | 1190 |
| 33 | 市政排水管渠 | 高新区G4连接线雨水泵站项目 | 新建京珠上跨桥下泵站及配电房等 | 信阳 高新区 | 2021年9月-2021年12月 | 500 | 500 |
| 34 | 源头雨污 分流改造 | 百花园核心区域新能源暨综合提升改造工项目 一期工程 | 对百花园区域开展排水管道混错接改造与清污分流，针对区道路、广场破损、内涝积水等问题，同步开展百花园、会展中心、市行政中心等海绵化提升改造，改造面积约1km² | 华信集团 | 2021年6月-2022年10月 | 18200 | 7500 |
| 35 | 源头雨污 分流改造 | 信阳东站片区综合提升改造工程 | 对新五大道、新三十六街、新七大道及京广高铁围合区域进行积水点改造及海绵化改造等，面积约0.24km² | 华信集团 | 2022年6月-2023年1月 | 4800 | 4800 |
| 36 | 源头雨污 分流改造 | 中心城区分流制小区及分流制公建混错接改造 | 浉河区27个分流制小区(1.72km²），4个分流制公建（0.12km²）实施混错接改造，面积共计1.84km² | 浉河区 | 2022年8月-2023年11月 | 4600 | 4600 |
|  |  |  | 平桥区20个（0.91km²）分流制小区，平桥区2个（0.02km²）分流制公共建筑实施混错接改造 | 平桥区 | 2022年7月-2023年12月 | 2325 | 2325 |
|  |  |  | 对羊山新区138个分流制小区（5.7km²）及42个分流制公共建筑（3.7km²）实施混错接改造，总面积约9.4km² | 羊山新区 | 2021年8月-2023年12月 | 23500 | 23500 |
|  |  |  | 南湾湖风景区19个分流制小区（1.05km²）、8个分流制公共建筑（0.28km²）实施混错接改造 | 南湾湖风景管理区 | 2021年8月-2022年12月 | 3325 | 3325 |
|  |  |  | 对信阳高新区6个分流制小区（0.25km²）、信阳高新区12个分流制公共建筑实施混错接改造(0.5km²) | 信阳 高新区 | 2021年8月-2023年12月 | 1875 | 1875 |
| 37 | 源头雨污 分流改造 | 合流制片区公建雨污分流改造 | 浉河区72个合流制公共建筑雨污分流改造，面积共计2.85km²，新建雨水管道、污水管道 | 浉河区 | 2022年8月-2023年12月 | 9975 | 9975 |
|  |  |  | 平桥区19个合流公共建筑雨污分流改造，面积共计0.37km²km²，新建雨水管道、污水管道 | 平桥区 | 2022年7月-2023年12月 | 1295 | 1295 |
|  |  |  | 羊山新区36个合流制公园雨污分流改造，面积约0.36km² | 羊山新区 | 2021年8月-2023年12月 | 1260 | 1260 |
|  |  |  | 南湾湖风景区7个0.17km²合流公共建筑雨污分流改造，面积约0.17km² | 南湾湖风景管理区 | 2021年8 月-2022年12月 | 595 | 595 |
|  |  |  | 信阳高新区8个合流公共建筑雨污分流改造，面积约0.21km² | 信阳 高新区 | 2021年8月-2023年12月 | 735 | 735 |
| 38 | 源头雨污 分流改造 | 合流制片区园区雨污分流改造 | 浉河区5个物流园区的雨污分流改造，面积约0.16km² | 浉河区 | 2022年9月-2023年11月 | 560 | 560 |
|  |  |  | 平桥区32个园区的雨污分流改造，面积约1.21km² | 平桥区 | 2022年7月-2023年12月 | 4235 | 4235 |
|  |  |  | 羊山新区5个合流制园区的雨污分流改造，面积约0.36km² | 羊山新区 | 2021年8月-2023年12月 | 1260 | 1260 |
|  |  |  | 信阳高新区28个园区的雨污分流改造，面积约1.7km² | 信阳 高新区 | 2021年8月-2023年12月 | 5950 | 5950 |
| 39 | 海绵型 建筑小区 | 2021年在建城市有机更新安置区 | 在建五里墩有机更新安置区项目的雨污水管网、绿化等（5000m²） | 浉河区 | 2021年6月-2023年11月 | 205700 | 2800 |
|  |  |  | 在建平西安置区；安置区项目的雨污水管网、绿化等（12800m²） |  | 2021年6月-2023年10月 |  |  |
|  |  |  | 在建三里店安置区；安置区项目的雨污水管网、绿化等（10000m²） |  | 2021年6月-2023年11月 |  |  |
|  |  |  | 在建两河口安置区；安置区项目的雨污水管网1012m、绿化面积7000m² |  | 2021年6月-2023年12月 |  |  |
| 40 | 海绵型 建筑小区 | 中心城区老旧小区海绵化改造及雨污分流改造 工程 | 浉河区实施馨苑小区等93个老旧小区（面积约1.23km²），99个老小区（面积约2.18km²）的海绵化改造和雨污分流工作，面积共计3.41km² | 浉河区 | 2021年6月-2023年12月 | 45271 | 23870 |
|  |  |  | 实施长江凤凰小区等63个老旧小区（面积约0.88km²）和15个老小区（面积约0.24km²）的海绵化改造及雨污分流工作，面积共计1.12km² | 平桥区 | 2021年10月-2023年12月 | 7840 | 7840 |
|  |  |  | 实施良友小区等8个老旧小区（面积约0.29km²）和62个老小区（面积约1.0km²）海绵化改造和雨污分流工作 | 羊山新区 | 2021年6月-2023年12月 | 9030 | 9030 |
|  |  |  | 实施航运新村小区等5个老旧小区(面积0.12km²）和15个老小区（面积0.81km²）的海绵化改造及雨污分流工作，面积共计0.93km² | 南湾湖风景管理区 | 2021年6 月-2022年12月 | 6510 | 6510 |
| 41 | 海绵型 公园绿地 | 羊山公园 续建项目 | 对公园园林绿化、景观和基础设施、休闲和服务设施、 房屋建筑等进行海绵化改造及续建，面积约0.28km² | 市城市 管理局 | 2022年6月-2023年1月 | 3970 | 3970 |
| 42 | 海绵型 公园绿地 | 信阳市浉河公园、琵琶台公园、平桥公园海绵化综合改造项目 | 对现有老化破损市政设施进行提标改造，完善雨污水管网、对水体和绿化景观进行海绵化改造，增设城市书房2~3座、茶社3座、游乐设施和体育专类竞技场2处、停车场3处等，完善服务市民的功能性设施 | 市城市 管理局 | 2022年10月—2024年3月 | 4280 | 4280 |
| 43 | 海绵型 公园绿地 | 平桥区小桥胡同透水停车场新建工程 | 海绵型停车场建设、游园微景观等 | 平桥区 | 2021年8月-2022年12月 | 600 | 600 |
| 44 | 海绵型 公园绿地 | 光明路南端海绵公园 | 30亩海绵公园建设，包括三个功能区，分别为阳光草坪休闲区、粉黛花海观光区和湿地花园生态区，配套建设视频监控和景观亮化设施 | 平桥区 | 2021年10月-2022年12月 | 290 | 290 |
| 45 | 海绵型 公园绿地 | 羊山新区海绵型口袋公园建设 项目 | 建设新三路边带游园。总面积约30亩，其中人行道铺设约12500平方，海绵建设面积约2200平方，包括下沉绿地，微地形景观等 | 羊山新区 | 2022年6月-2023年12月 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 新十八街与新十一大道交叉口东南角人行道铺装工程，总面积约2000平方，配套建设透水铺装，下沉式绿地等 |  | 2022年6月-2022年12月 | 200 | 200 |
|  |  |  | 新二十八街与新七大道交叉口东北角街头公园，包括下沉绿地，微地形景观、步行便道、停车位等，面积约20亩 |  | 2022年6月-2022年12月 | 450 | 450 |
| 46 | 海绵型 公园绿地 | 南湾游园海绵化建设工程 | 对中心城区小寨山公园进行海绵化改造，总面积33亩，建设下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等 | 南湾湖风景管理区 | 2022年1 月-2023年10月 | 2750 | 2750 |
|  |  |  | 对中心城区彩林园进行海绵化改造，总面积1亩，建设下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等 |  | 2022年1 月-2023年10月 |  |  |
|  |  |  | 对中心城区二号桥公园进行海绵化改造，总面积20亩，建设下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等 |  | 2022年1 月-2023年10月 |  |  |
|  |  |  | 对中心城区翡翠溪谷山体公园进行海绵化改造，总面积13亩公顷，建设下沉式绿地、雨水花园、透水铺装等 |  | 2022年1 月-2022年12月 |  |  |
| 47 | 海绵型 公园绿地 | 南湾生态停车场建设项目 | 在“南湖壹号”东南侧建设社会停车场，共规划130个停车位面积6400平方米。 | 南湾湖风景管理区 | 2021年5 月-2022年12月 | 500 | 400 |
|  |  |  | 在新七大道延长段与茶源路交叉口建设社会停车场，共规划300个停车位， |  | 2021年5 月-2022年12月 |  |  |
| 48 | 海绵型 公园绿地 | 高新区海绵型公园建设项目 | 东森游园又叫友善游园，位于河南信阳市高新区工五路与京港澳高速的交汇处的城市公共绿色景观上，是具有生态和城市活力的示范性的游园景观。绿化面积12108m²，步道休憩等设施 | 信阳 高新区 | 2021年6月-2022年6月 | 500 | 500 |
| 49 | 海绵型道路 | 羊山新区新建海绵型道路工程 | 新二十街南段贯通工程：北起新七大道，南到南京大道，全长2059米，红线宽50米，主要建设内容为道路、景观提升及海绵化改造工程 | 市住建局 | 2022年6月-2023年7月 | 35178 | 3400 |
|  |  |  | 新二十八街南段贯通工程：北起新七大道，南至南京大道，全长1631米，红线宽50米，主要建设内容为道路、景观提升及海绵化改造工程 | 市住建局 | 2022年6月-2023年7月 | 32976 | 1600 |
|  |  |  | 新十一大道东西段贯通工程：东段新二十六街至新三十六街，长2067米，红线宽50米；西段新六大街至新十四街，长1152米，红线宽50米；主要建设内容为道路、景观提升及海绵化改造工程。 | 市住建局 | 2022年6月-2023年7月 | 69338 | 3200 |
| 50 | 海绵型道路 | 新三十六大街（北环路至南京路）贯通工程 | 新建海绵型道路，配套建设市政管网、人行道透水铺装、下沉式绿化带等。 | 华信集团 | 2021年12月-2022年12月 | 27412 | 7787 |
| 51 | 海绵型道路 | 浉河区道路新建工程海绵化建设 | 平西片区工区路：市政道路，约0.673km；新建创新街：市政道路，约0.943km；新建开放路：市政道路，约1.09km；新建和谐路：市政道路，约0.282km。以上新建道路均配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 浉河区 | 2021年6月-2023年11月 | 9012.9 | 2100 |
| 52 | 海绵型道路 | 平桥区道路新建海绵型道路工程 | 新建幸福路（平安大道-农林路）、龙安街等市政道路，约3.6km，配套建设排水管网，透水铺装、易涝点改造、生物滞留设施等低影响开发设施 | 平桥区 | 2021年6月-2022年12月 | 7200 | 2870 |
|  |  |  | 工十路（中山大街）贯通工程：平桥大道至黑马石大道，长1530米，宽55米；工十四路（城东路）贯通工程：滨河路至黑马石大道，长1230米，宽50米。道路均配套建设雨水、污水、给水、电力排管、通信排管、照明、交通及绿化等 |  | 2022年5月-2023年12月 | 17658 | 4100 |
| 53 | 海绵型道路 | 羊山新区新建 海绵型道路工程 | 新建新二十街中段（新五大道-新七大道） 路段，长度约565m；新二十街北段(新三路-新二十四大街) 路段，长度约1263m；丰泽路南段，长度约590m；龙飞山路中段（新二十八街-银钱安置小区），长404m，宽20m；新九路工程（新十八大街-前进支路），全长266.435m，路宽20m；移动西路（新五大道-移动北路），全长140米，宽20米；颐丰苑南路（丰泽街-新二十二街），全长170米，宽20米；五云路（北环路-信茶大道），全长756米，宽30米；北湖生态产业园（环湖路），道路全长8852米；经北二路（公园大道-纬北一路），全长2391米，宽25米；纬北四路（经北一路-经北二路），全长462米，宽25米。共11条道路，均配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等 | 羊山新区 | 2021年10月-2022年12月 | 36153 | 7230 |
| 54 | 海绵型道路 | 南湾道路新建 海绵型道路工程 | 新建规划三路，(起点：茶源路路，终点:新七大道路）约0.96km；规划四路，(起点：南浜街路，终点:榕基东路路）约0.43km；规划五路，(起点：茶源路路，终点:新七大道路）约1.23km；规划八路，(起点：新七大道路，终点:规划十四路）约0.42km；规划九路，(起点：新七大道路，终点:南湖路路）约1.1km；规划十三路，(起点：南浜路，终点:南翔路）约0.43km；南泷路东段，(起点：南翔街路，终点:南湖路）约0.6km；新五大道南湾段，(起点：榕基西路，终点:南翔路）约1.28m；公园里路0.58km。共9条道路，均配套建设排水管网，透水铺装、生物滞留设施等低影响开发设施 | 南湾湖风景管理区 | 2021年9月-2022年12月 | 10148 | 4400 |
| 55 | 海绵型道路 | 新七大道南湾段人行道海绵化建设项目 | 完成新七大道海绵型人行道建设约3公里 | 南湾湖风景管理区 | 2021年12月-2022年5月 （一期） 2022年12月-2023年12月（二期） | 3000 | 3000 |
| 56 | 海绵型道路 | 信阳市新五大道环境综合整治 工程 | 道路全长9.2km，红线宽度50m，道路、景观提升及海绵化改造工程 | 市住建局 | 2022年4月-2022年10月 | 55000 | 8586 |
| 57 | 海绵型道路 | 浉河区道路综合改造工程 | 对新华东路、建设西路、申碑路、人民路等，共4条市政道路进行综合改造，建设排水管网，建设透水人行道 | 浉河区 | 2022年1月-2023年12月 | 6730 | 2240 |
| 58 | 海绵型道路 | 浉河区胜利路片区综合提升改造项目 | 浉河区胜利路片区对屋面、路面与铺装、绿地、河道等海绵化改造工程，涉及项目36公顷范围 | 浉河区 | 2021年6月-2022年6月 | 55300 | 1811 |
| 59 | 海绵型道路 | 统一街和文化街道路改造工程 | 对道路的车行道施工、人行道透水铺装和树穴池进行提升改造施工，全长约900m | 浉河区 | 2021年8月-2021年9月 | 711 | 150 |
| 60 | 海绵型道路 | 32143部队战备路道路整修工程 | 战备道路改造成透水型道路，道路长度2.5公里，宽度6米，完善配套排水系统（雨污分流），海绵型绿地 | 浉河区 | 2022年7月-2022年12月 | 460 | 460 |
| 61 | 海绵型道路 | 宝石桥至大石门段道路市政化改造工程 | 该项目总建设里程约3.5公里，主要建设内容包括道路工程（不含主路面）、给水工程、雨水工程、污水工程、绿化工程、照明工程以及其他相关附属工程等，信阳市公安强制隔离戒毒所附属约353米道路 | 浉河区 | 2021年9月-2022年12月 | 18500 | 9000 |
| 62 | 海绵型道路 | 平桥区道路综合改造工程 | 对平桥区平南大道、浉河北路（福桥-高新区交界段）道路的给排水工程及海绵化改造工程 | 平桥区 | 2021年5月-2023年12月 | 42350.85 | 8500 |
| 63 | 海绵型道路 | 南湾湖风景区道路综合改造工程 | 南湖路：老旧市政道路进行综合改造，(起点：南浜路，终点茶源路）长度5.06km；湖东大道：老旧市政道路进行综合改造，(起点：湖东水厂，终点:燕尾岛大门）长度1.8km；南翔街：老旧市政道路进行综合改造，(起点：新七大道，终点:南湖路）长度97km；南海大道：老旧市政道路进行综合改造，(起点：南泷路路，终点:茶源路路）长度1.08km。共4条道路，均修复破损路面，建设透水人行道 | 南湾湖风景管理区 | 2022年5月-2023年9月 | 7600 | 7600 |
| 64 | 能力建设 | 城市水务综合 管理平台 | 开展海绵城市相关课题研究；基于信阳市水环境智慧管理平台，加入海绵城市项目监测管控与评估功能，完善城市排水防涝设施水安全智慧管控调度与应急系统，建立集水环境、水安全、海绵城市等于一体的城市水务综合管理平台 | 市城市管理局 | 2022年5月-2023年10月 | 1200 | 1200 |
| 65 |  | 防汛应急能力 提升 | 购买防汛泵车4--6台，移动式发电车1台，水路两栖车4辆 | 市城市管理局 | 2021年9月-2022年6月 | 1200 | 1200 |
| 66 |  | 海绵城市科普馆 | 依托现有设施，建设信阳市海绵城市科普馆，通过视频、图片、文字、模型等展示海绵城市建设技术成果 | 市城市管理局 | 2022年5月-2023年10月 | 758 | 758 |
| 67 |  | 全过程技术咨询及相关标准、方案、导则编制服务项目 | 规范标准修订、全过程技术咨询服务、课题研究、宣传培训、技术交流等 | 市城市管理局 | 2021年5月-2024年5月 | 1943 | 1943 |
| 68 |  | 中心城区天然水域保护方案 | 需制定保护方案、划定蓝线和保护范围、埋设界桩及标识牌 | 市自然资源和规划局 | 2021年5月-2022年7月 | 100 | 100 |
| 69 |  | 中心城区内涝风险评估 | 建立动态风险评估模型，开展水力模型分析，内涝风险评估应急，绘制超标风险评估和应灾、内涝风险图 | 市城市管理局 | 2022年5月-2022年7月 | 190 | 190 |
| 70 |  | 排水防涝专项规划修编 | 修编排水防涝专项规划，指导近远期中心城区排水防涝工程建设 | 市城市管理局 | 2022年5月-2022年7月 | 290 | 290 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1028040.55 | 401125.7 |