信阳市全面加快基础设施建设

稳住经济大盘工作方案

为深入贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示，落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神及河南省全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案，全面加快我市基础设施建设，支撑经济运行在合理区间，努力完成全年任务目标，制定本工作方案。

- 一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，围绕网络型、产业升级、城市、农业农村、国家安全等5大重点领域，着力优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，精准补短板、强弱项、构优势，提速全市基础设施建设，加快构建现代化基础设施体系，实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一，为塑造“美好生活看信阳”城市品牌打下坚实基础，为全省稳住经济大盘作出信阳贡献。

（二）基本原则

——立足长远，科学规划。坚持“三大定位”，突出“五个着力”，以打造“两个更好”示范区、美好生活目的地为最终目标，强化基础设施发展对国土空间开发保护、生产力布局和国家重大战略的支撑。加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平，实现互联互通、共建共享、协调联动。

——适度超前，应纳尽纳。适度超前布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施，抢抓国家宏观政策靠前发力的窗口期，将国家和省市“十四五”规划重大工程明确到具体项目，在深入研究论证、做好前期工作的基础上，积极主动对接，争取更多基础设施项目纳入国家规划“大盘子”。

——加快建设，靠前发力。牢牢扭住扩大内需战略基点，发挥基础设施投资拉动关键作用，全面提速基础设施建设，对标重点领域，系统梳理重大基础设施项目清单，逐项目建立台账、倒排工期、压茬推进，推动重大项目早开工、早建成、早见效，尽快形成更多实物工作量。

——落实条件，依法合规。各县区各部门强化协同、配合联动、靠前服务、齐抓共管，紧盯基础设施项目谋划储备、手续办理、要素保障、建设环境，依法合规履行项目基本建设程序，守牢安全生产底线，切实防范化解重大风险。

——多轮驱动，注重效益。充分发挥政府和市场、国有资本和社会资本多方面作用，分层分类加强基础设施建设。做好可行性研究和综合成本收益核算，既要建成精品工程，又要搞好持续运营，提高基础设施全生命周期综合效益。

（三）主要目标

争取“十四五”项目提前到今年开工，今年9月底前开工建设8个重大基础设施项目，总投资91.39亿元，为信阳稳住经济大盘实现高质量发展提供坚实支撑。到2025年，基础设施布局、结构、功能和发展模式更加优化，集约高效、智能绿色、安全可靠水平显著提升，全生命周期综合效益持续增强，对全市经济社会发展的支撑作用更加坚实。

- 二、加强网络型基础设施建设

（四）实施现代综合立体交通网建设工程。紧扣“美好生活看信阳”城市品牌，聚焦“1335”工作布局，加快综合交通体系现代化和枢纽经济建设，打造区域交通枢纽中心。

1. 加快铁路项目建设。全力推动开工南阳经信阳至合肥高铁、京港台高铁阜阳至黄冈段等重大项目，开工建设淮滨县淮上交通有限公司专用铁路工程项目。（责任单位：市发展改革委、各县区政府）

2. 完善民用机场布局。加快实施明港机场二期改扩建工程和潢川支线机场项目，积极推进商城、新县通用机场建设。（责任单位：市发展改革委、市民航局、相关县区政府）

3. 加密提质公路网络。全力推进高速公路“13445”工程9个重点项目建设，加快推进普通干线公路畅通畅连工程，加快“四好公路”建设，力争完成新改建农村公路700公里，重点打造“四好农村路”示范路400公里。（责任单位：市交通运输局、市公路事业发展中心、各县区政府）

4. 推动水运通江达海。实施信阳港内河航运建设项目，加快推进淮河淮滨至息县航运工程息县段、淮河淮滨至三河尖航道提升工程项目，积极谋划淮河息县至长台关航运工程、淮河淮滨段航道升级改造工程等项目，到2025年四级以上航道通航里程达到162公里，港口吞吐量达到3000万吨以上。（责任单位：市交通运输局、淮滨港务中心）

（五）实施现代能源保障网建设工程。

- 1. 提质发展新能源。推进信阳沿淮百万千瓦级高质量风电基地建设，加快7个整县屋顶分布式光伏开发试点和“光伏＋”项目进度，推动罗山县200兆瓦、新县80兆瓦农光互补项目纳入新能源项目库，尽早获批建设。（责任单位：市发展改革委、各县区政府）

- 2. 加快煤电转型升级。完成信阳华豫电厂196万千瓦煤电机组节能、供热和灵活性改造，推动信阳清洁高效电源点项目获批建设。（责任单位：市发展改革委、平桥区政府、陕煤电力信阳公司）

- 3. 优化电力网源储。推动信阳金牛500千伏输变电工程等电网项目建设，电网整体供电能力提升至520万千瓦，进一步增强主配网网架结构，切实提升信阳地区供电能力和供电可靠性；加快推进光山五岳抽水蓄能电站建设，协调推动新县大坪、商城金岗山抽水蓄能电站进入国家抽水蓄能中长期规划前期库，力争“十五五”核准开工建设；提前谋划布局一批50万千瓦级别以下的中小型抽水蓄能电站，全面提升信阳电网应急调峰能力。（责任单位：市发展改革委、市供电公司、各县区政府）

- 4. 推进煤炭储备能力建设。推进信阳淮滨港煤炭储备基地建设，新增静态储备能力60万吨以上。（责任单位：市发展改革委、淮滨县政府）

- 5. 提升油气保障能力。积极拓展入信通道，推进天然气基础管线建设，尽快实施南阳-信阳-固始段、驻马店-信阳段天然气管道项目。（责任单位：市发展改革委、各县区政府）

（六）实施现代水网体系建设工程。加快袁湾水库、固始白果冲水库、南湾和鲇鱼山大型灌区续建配套与现代化改造工程建设进度，完成年度建设计划。统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害综合治理，加快信阳四水同治重点项目建设，推进五水综改。(责任单位：市发展改革委、市水利局、各县区政府）

- 三、加强产业升级基础设施建设

（七）实施泛在先进信息基础设施建设工程。统筹推进通信网络、新技术和算力基础设施布局建设，打造新一代信息基础设施标杆城市。

加快发展融合基础设施。推动博物馆数字化转型，建设市级传统村落数字博物馆,推进传统村落数字博物馆全域试点,彰显传统历史农耕文化内涵。加快智慧养老服务试点建设,上线市级智慧养老平台，鼓励发展养老服务新业态。（责任单位：市发展改革委、市文化广电旅游局、市工业信息化局、市民政局、各县区政府）

（八）实施引领未来科技基础设施建设工程。围绕我市传统产业转型升级、新兴产业培育发展和未来产业谋划布局，主动对接河南省科技创新战略体系，培育壮大现有创新平台。

1. 做强省重点实验室。整合市内外优质创新资源，围绕生物医药、电子信息、新能源等领域，支持羚锐制药、谷麦光电、明阳智慧新能源、鹏升畜产品等企业建设省重点实验室。支持信阳现有7家省级重点实验室做大做强，提高原始创新能力、国内外影响力和行业领域带动力，力争成为国家重点实验室的“预备队”。（责任单位：市科技局、各县区政府）

2. 争创“国字号”创新平台。进一步优化整合我市工程研究中心，做大做强省级企业技术中心，争取在生物医药、节能环保、高端装备等战略性新兴领域建设一批国家级创新平台。（责任单位：市发展改革委、市科技局、市工业信息化局、各县区政府）

3. 谋划重大科技基础设施建设。鼓励支持信阳师范学院、信阳农林学院与大别山森林生态系统国家野外科学观测站开展深度合作，做大做强落羽杉、栓皮栋、油茶等省级林木种质资源库，谋划建立特种稻、弱筋小麦等农作物种质资源库等重大科技基础设施。（责任单位：市发展改革委、市科技局、各县区政府）

（九）实施高效联通物流基础设施建设工程。以物流枢纽、重点园区、冷链物流基地等物流基础设施建设为重点，着力构建以“通道+枢纽+网络”为依托的物流运行体系，加快打造鄂豫皖省际区域枢纽中心。

1. 推进物流枢纽建设。统筹铁路、公路、内河航运等物流基础设施建设，依托金牛物流产业集聚区片区、大别山铁路货运综合物流园，加快信阳商贸服务型国家物流枢纽建设，力争尽快纳入国家建设名单。提升淮滨县区域物流枢纽内河航运服务能级，强化潢川县区域物流枢纽集散分拨功能，推进固始县区域物流节点建设,打造全市物流骨干设施网络。（责任单位：市发展改革委、市商务局、市交通运输局、相关县区政府）

2. 提升物流园区能级。依托国家和区域物流枢纽、产业开发区和专业市场，建设改造和培育壮大一批综合性、专业性物流园区，重点推进信阳高新技术产业开发区物流中心、潢川经济开发区大别山铁路货运综合物流园、淮滨港物流园、信阳市大别山综合物流港、新时代物流园、息县物流园、固始县现代物流园等物流园区建设，谋划建设新县产业物流园、大别山（潢川）铁路综合物流园分拨中心、罗山县永康农村物流产业园、淮河新区物流园区等项目。（责任单位：市发展改革委、市商务局、市交通运输局、市自然资源局、市邮政管理局、相关县区政府）

3. 完善城乡配送网络。实施城乡高效配送专项行动，高水平建设县级农村物流服务中心、乡镇物流配送站和村级配送网点，实施一批骨干冷链物流基地、农产品产地冷藏保鲜设施项目，加快补齐“最初一公里”和“最后一公里”物流设施短板。（责任单位：市商务局、市交通运输局、市农业农村局、市供销社、市邮政管理局）

- 四、加强城市基础设施建设

（十）实施公共设施补短板工程。系统提升城市道路、供水、燃气、污水处理、公共照明等基础设施水平。完善城市路网，加快实施内环快速路改造、西南环绕城高速等一批结构性交通工程建设，有序推动中心城区骨干路网优化升级，构建中心城区“环+井+放射”的城市交通网络，持续打通中心城区和县城断头路，基本消除现有城区“断头路、卡脖路”现象，力争到2025年城市路网密度达到8公里/平方公里。完善城市管网，统筹生产、生活、生态用水，有效利用好雨水、再生水，逐步实施老城区雨污管网分流改造、混接错接改造、铁路涵洞泵站低洼内涝点整治及再生水利用，继续推进居民供水、供电“一户一表”改造，开展强弱电专项治理，实施燃气管网建设更新行动，增强城市综合承载能力，到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白，实现生活垃圾零填埋。推进城市更新，以“三区一村”（老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村）改造为重点，分年度实施旧城区、城中村、棚户区、旧厂区危旧房改造和既有建筑功能转换，到2025年基本完成中心城区12个片区更新改造任务，棚户区建设11个，改造老旧小区、公共建筑289个以上。加强城市医疗卫生、养老、教育、体育、文化等公共服务设施建设。全面提升医疗服务能力，树立基础教育信阳品牌，拓展公共文化空间，到2025年规划建设1个省级区域医疗中心、20个专业市域区域医疗中心，市级公立“四所医院”全部达到三级水平，县级公立“三所医院”全部达到二级水平。新建、改扩建72所公办幼儿园、120所义务教育学校、10所普通高中，创建国家级校园足球特色学校、幼儿园140所。各县区全部建成“两场三馆”，城市社区“15分钟健身圈”全覆盖，人均体育场地面积达到2.6平方米。逐步完善养老、儿童福利和未成年人保护、公益性公墓、市级精神卫生福利等服务实施，到2025年建成集养治教康和社工服务于一体的市级儿童福利机构，未成年人救助保护机构县区全覆盖，建成市级精神康复院。（责任单位：市住房城乡建设局、市卫生健康委、市城市管理局、市教育体育局、市民政局、市文化广电旅游局、市发展改革委、各县区政府）

（十一）实施韧性城市建设工程。用好地下空间资源，有序推进地下综合管廊建设，建设羊山新区新十一大道（新六街-京广高铁段）城市地下综合管廊项目，到2025年新增廊体20公里以上。加强海绵城市系统化建设，全面推进信阳市系统化全域推进海绵城市建设示范市建设项目，到2025年新增海绵城市达标面积20.85平方公里，新建改造城市排水泵站规模达到16.33立方米/秒，城市行洪排涝河道81公里。依托市传染病医院建设市级重大疫情救治基地，每个县依托1所综合实力较强的县级医院建设公共卫生医学中心,升级改造一批疾控中心,建设市公共卫生应急服务中心,布局建设公共卫生应急物资储备基地，到2025年实现城市紧急医学救援体系服务半径不超过5公里。设置核酸便民采样点，打造15分钟核酸采样圈。（责任单位：市城市管理局、市卫生健康委、市应急管理局、各县区政府）

（十二）实施数字孪生城市建设工程。全面推进城市信息模型平台建设，依托现有智慧水务服务平台，搭建供水云GIS管网地理信息系统，促进供水管网地理信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合，推进节水型城市创建和海绵城市示范市建设。（责任单位：市城市管理局、市生态环境局、市发展改革委、各县区政府）

- 五、加强农业农村基础设施建设

（十三）实施现代农业提升工程。建设优质专用小麦、水稻示范基地、优质茶叶绿色高效生产示范基地等十大优势特色农产品基地。实施农村产业融合发展项目，加快建设1个国家产业强镇和1个国家级农业产业园。实施农村产业融合发展项目，加快建设商城县国家农村产业融合发展试点示范县和新县国家农村产业融合发展示范园，积极开展“十四五”期间国家农村产业融合发展示范园创建工作。（责任单位：市农业农村局、市发展改革委、各县区政府）

（十四）实施高标准农田建设工程。加强农田水利、道路、电力、林网、气象、耕地质量监测等基础设施建设，配合做好全省高标准农田大数据库建设工作，提升高标准农田物联网设施水平，建设一批集中连片、节水高效、技术集成、绿色生态的高效节水灌溉示范区，“十四五”期间累计建成高标准农田957万亩以上，到2025年高效节水灌溉面积达到30万亩。（责任单位：市农业农村局、各县区政府）

（十五）实施农村基础设施提档提质工程。推进“四好农村路”建设，“十四五”期间新改建农村公路3500公里。推进规模化农村供水工程建设和城乡清洁能源体系化建设，实施农村配电网架、生物天然气等工程。推进数字乡村建设，到2025年创建2个以上数字乡村示范县。完善县域信息通信网络基础设施和无线广播电视公共服务基础设施，建设全省农业农村大数据服务平台并推动迁移“上云”，健全县、乡、村三级衔接的农村养老服务网络，推进农村社区综合服务设施、乡镇农村公益性公墓和农村重度残疾人照护服务设施建设。（责任单位：市交通运输局、市水利局、市发展改革委、市文化广电旅游局、市民政局、市通信管理办、市供电公司、市农业农村局、各县区政府）

（十六）实施美丽乡村建设工程。大力推进农村人居环境整治，到2025年新改造农村无害化卫生厕所25万户，农村生活污水治理率达到45%左右，基本实现农村生活垃圾分类、资源化利用全覆盖。积极推动建设10个以上省级康养基地。（责任单位：市农业农村局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市文化广电旅游局、市民政局、各县区政府）

- 六、加强国家安全基础设施建设

（十七）实施战略物资储备设施建设工程。优化粮食仓储布局，建设一批粮食仓储设施项目。着力加强项目谋划、储备、建设等各方面工作。以优化布局、调整结构、提升功能为方向，合理新建和改扩建粮食仓储物流设施。加快推进医疗应急物资储备库建设。（责任单位：市粮食和储备局、市发展改革委、各县区政府）

（十八）实施金融基础设施建设工程。全面落实国家和省关于融资综合信用服务政策，依托信阳市金融综合信用服务平台（信易贷），纵向加强与国家、省中小企业融资综合信用服务平台互联互通，横向联通市级融资平台和金融机构有关平台，鼓励有条件的县区结合实际建设融资信用服务平台并接入市平台，推动涉企信息共享，形成上下联通、贯通行业领域的全市一体化融资信用服务平台网络，全面提升信用赋能金融服务实体经济能力。（责任单位：市发展改革委、市金融工作局、市政务大数据局、信阳银保监局、各县区政府）

- 七、保障措施

（十九）加强组织实施。要按照市委市政府工作要求，发挥全市重大项目协调推进机制作用，落实项目建设月调度和周台账制度，及时通报任务完成情况，动态掌握每个项目进展情况，及时协调解决存在的问题，推动重大基础设施项目早开工、早建成、早见效。

（二十）强化要素保障。结合“三区三线”划定，对列入《信阳市全面加快基础设施建设稳定经济大盘项目清单》的重大基础设施项目，具备条件后全部纳入各级国土空间规划，全力保障清单项目落图落地，优先给予用地支持。增加能耗双控管理弹性，统筹区域能耗指标优先保障重大基础设施项目用能需求。拓宽长期资金筹措渠道，加大各级财政性资金支持力度，积极争取长期建设国债等国家财政金融政策支持，深化重点领域投融资改革，建立完善与金融机构长效合作机制，推动政府和社会资本合作模式规范发展。

（二十一）优化审批程序。各县区各部门要切实增强责任感、使命感、紧迫感，进一步强化责任担当，在确保依法合规履行项目基本建设程序前提下，利用容缺办理、联审联批等方式优化审批程序，加快办理开工前各项手续，抓紧推动前期工作基本成熟、要件具备的重大基础设施项目上马实施，确保项目应开尽开、能开尽开。

（二十二）强化督导考核。按照市委市政府督导考核工作要求，细化工作任务，责任落实到人，对基础设施项目进行全覆盖督导核查，对核查情况及时通报，确保各项任务不折不扣落到实处。

附件：信阳市全面加快基础设施建设稳住经济大盘重点项目清单

附件

信阳市全面加快基础设施建设稳住经济大盘重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目 性质 | 开工年月 | 总投资 （亿元） | 所在县区 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 144个 |  |  |  | 3194.51 |  |  |
| 一、网络型基础设施（71个） |  |  |  |  | 2862.37 |  |  |
| （一）现代综合立体交通网建设工程（42个） |  |  |  |  | 2378.93 |  |  |
| 1.铁路（3个） |  |  |  |  | 590.00 |  |  |
| 1 | 南阳经信阳至合肥高铁信阳段 | 新建高速铁路230公里 | 新开工 | 2022.12 | 375.00 | 平桥区、浉河区、罗山县、息县、光山县、潢川县、商城县、固始县 | 市发改委 |
| 2 | 京港台高铁阜阳至黄冈段 | 新建高速铁路135公里 | 新开工 | 2023.12 | 205.00 | 淮滨县、潢川县、固始县、光山县、新县 | 市发改委 |
| 3 | 淮滨县淮上交通有限公司专用铁路工程 | 全长11.887公里 | 新开工 | 2022.09 | 10.00 | 淮滨县 | 市发改委 |
| 2.机场（3个） |  |  |  |  | 35.01 |  |  |
| 1 | 信阳明港机场改扩建工程 | 新建1座2.5万平方米航站楼，设9个旅客廊桥与站坪相连；共设21个机位 | 新开工 | 2024.05 | 16.60 | 平桥区 | 市民航局 |
| 2 | 潢川机场 | 新建1条2600米跑道，1.08万平方米航站楼面积，7个机位站坪及配套设施 | 新开工 | 2023.12 | 12.36 | 潢川县 | 市民航局 |
| 3 | 商城县通用机场 | 按A2级通用机场标准建设，飞行区等级1B。建设1条长800米宽30米的跑道，同时建设联络道、站坪、机库、综合业务楼（含塔台）以及气象、通信、供水、供电、供油等配套设施 | 新开工 | 2023.06 | 6.05 | 商城县 | 市民航局 |
| 3.公路（22个） |  |  |  |  | 1262.37 |  |  |
| 1 | 许昌至信阳高速公路信阳段 | 高速公路15.8公里 | 续建 | 2020.07 | 16.65 | 平桥区、浉河区 | 市交通运输局 |
| 2 | 安罗高速上蔡至罗山段 | 高速公路20.9公里 | 续建 | 2019.12 | 27.13 | 罗山县 | 市交通运输局 |
| 3 | 淮滨至内乡高速公路豫皖省界至淮滨段 | 高速公路14.676 公里 | 续建 | 2021.03 | 19.71 | 淮滨县 | 市交通运输局 |
| 4 | 沿大别山高速公路明港至鸡公山段 | 高速公路96.461公里 | 续建 | 2021.06 | 131.97 | 平桥区、浉河区、罗山县、鸡公山管理区 | 市交通运输局 |
| 5 | 沿大别山高速鸡公山至商城（豫皖省界）段 | 高速公路123.321公里 | 续建 | 2021.06 | 159.02 | 罗山县、光山县、商城县、新县 | 市交通运输局 |
| 6 | 濮阳至湖北阳新高速公路商城至豫鄂省界段一期工程 | 高速公路37.357公里 | 续建 | 2021.06 | 49.04 | 商城县 | 市交通运输局 |
| 7 | 固始至豫皖省界高速公路 | 高速公路38.614公里 | 续建 | 2021.12 | 47.00 | 固始县 | 市交通运输局 |
| 8 | 信阳至随州（豫鄂界）高速公路 | 高速公路8.254公里 | 续建 | 2021.12 | 12.76 | 浉河区 | 市交通运输局 |
| 9 | 安阳至罗山高速公路罗山至豫鄂省界段 | 高速公路44.109公里 | 续建 | 2021.06 | 51.49 | 罗山县 | 市交通运输局 |
| 10 | 上蔡至淮滨高速公路信阳段 | 高速公路17.5公里 | 新开工 | 2023.12 | 35.00 | 淮滨县 | 市交通运输局 |
| 11 | 沿淮高速公路 | 高速公路150公里 | 新开工 | 2023.12 | 190.00 | 罗山县、潢川县、息县、固始县 | 市交通运输局 |
| 12 | 信阳西南环绕城高速公路 | 高速公路41公里 | 新开工 | 2023.12 | 70.00 | 浉河区、平桥区 | 市交通运输局 |
| 13 | 淮滨至麻城（豫鄂界）高速公路 | 高速公路110公里 | 新开工 | 2025.12 | 110.00 | 淮滨县、新县 | 市交通运输局 |
| 14 | 信阳至襄阳（豫鄂界）高速公路 | 高速公路10公里 | 新开工 | 2025.12 | 10.00 | 浉河区 | 市交通运输局 |
| 15 | 北京至港澳高速公路新增出入口（2个） | S213交叉、黑马石大道2个交叉出入口 | 新开工 | 2025.12 | 3.35 | 平桥区 | 市交通运输局 |
| 16 | 大庆至广州高速公路新增出入口（2个） | S226交叉、S337交叉出入口2个。 | 新开工 | 2025.12 | 3.65 | 息县、光山县 | 市交通运输局 |
| 17 | 上海至西安高速公路新增出入口（5个） | S203交叉、S214交叉、G312交叉、工十六路交叉、S333交叉共5个出入口。 | 新开工 | 2025.12 | 9.70 | 固始县、潢川县、罗山县、高新区、平桥区 | 市交通运输局 |
| 18 | 濮阳至阳新高速公路新增出入口（2个） | 新建高速出入口2个，分别与S205交叉、S534交叉 | 新开工 | 2025.12 | 4.00 | 固始县 | 市交通运输局 |
| 19 | 淮滨至内乡高速公路新增出入口（1个） | 新建高速出入口1个与S336交叉 | 新开工 | 2025.12 | 2.00 | 淮滨县 | 市交通运输局 |
| 20 | 信阳市干线公路建设项目（续建） | G107线绕信阳市区段一级公路新建工程,G230（原S213）线息县境改建工程,G230线新县县城至豫鄂省界段改建工程,S335线淮滨县城至淮息界段公路改建工程,G220线淮滨淮河大桥至王店段公路改建工程,新增国道328固始境陈集至固淮交界段改建工程，共6个项目231.465公里 | 续建 | 2017.06 | 83.90 | 平桥区、浉河区、新县、息县、淮滨县、固始县 | 市交通运输局 |
| 21 | 信阳市干线公路建设项目（2022年新开工） | G312线潢川县城区至大广高速连接线改建工程，大别山一号旅游公路示范路，共2个项目200.1公里 | 新开工 | 2022.12 | 16.40 | 潢川县、浉河区、鸡公山管理区 | 市交通运输局 |
| 22 | 信阳市干线公路建设项目（2023年新开工） | G107线驻信交界至龙井段一级公路（含明港淮河大桥）新建工程,S338线商城县余集镇区段改建工程,S334息县白土店乡至彭店乡段改建工程,新增省道205固始境陈集至县城段改建工程 ,河南固始县三河尖至安徽阜阳（阜南曹集）淮河特大桥及接线新建工程,S204北延工程（安徽S238阜南许堂至王家坝段（淮河特大桥及接线）改建工程,新增省道203固始境陈集至黎集段改建工程,S205泼河至光新县界改建工程,S210线潢光一体化新建工程,S213线洋河至陆庙段改建工程,S335线项店镇至息县县城段改建工程,G220线商城县城至汪岗段新建工程,G230线光山县绕城段改建工程,G106线光山白雀至豫鄂省界段新建工程,G106县潢川县城区至沪陕高速连接线改建工程,S226线商城县城至豫皖省界段新建工程,S214 线淮滨县豫皖界赵集镇至淮潢界改建工程,S336线固淮交界至张庄段改建工程,S333线G107路口至驻信交界段改建工程,G230线光山县泼陂河镇段改建工程,S337线浉河区东双河镇段改建工程,S336线南湾至游河段公路改建工程,S337线浉河区谭庙至豫鄂省界段新建工程,S540线楠杆至子路至彭新镇段改建工程,罗山县“1号旅游公路”灵山至鸡公山风景区段改建工程,G312固始境黎集至马堽集改建工程,S336固始境杨集乡盛小洼西北至泉河辅乡张岗村县界工程,S535固始境石佛店乡双圩子至郭陆滩镇段工程，共28个项目572.152公里 | 新开工 | 2023.12 | 209.60 | 浉河区、平桥区、商城县、息县、固始县、光山县、罗山县、 | 市交通运输局 |
| 4.水运（14个） |  |  |  |  | 491.55 |  |  |
| 1 | 淮河淮滨至息县航运工程息县段 | 按三级航道标准整治航道40公里，改建1座桥梁，新建2个作业区 | 新开工 | 2022.06 | 41.90 | 息县、潢川县 | 市交通运输局 |
| 2 | 淮河淮滨至三河尖航道提升工程 | 按二级航道标准整治航道76公里 | 新开工 | 2022.06 | 27.20 | 淮滨县、固始县 | 市交通运输局 |
| 3 | 信阳淮滨港智慧港口信息化平台项目 | 建设“淮上云”智慧港口信息化平台、综合码头管理系统 | 新开工 | 2022.06 | 0.85 | 淮滨县 | 市交通运输局 |
| 4 | 固始港区中心作业区一期工程 | 建设9个2000吨级泊位 | 新开工 | 2022.12 | 4.90 | 固始县 | 市交通运输局 |
| 5 | 固始港区往流作业区工程 | 建设5个2000吨级泊位 | 新开工 | 2022.12 | 3.40 | 固始县 | 市交通运输局 |
| 6 | 淮河闾河口至饮马港航道提升工程 | 按二级航道标准整治航道46.5公里 | 新开工 | 2023.12 | 11.00 | 淮滨县 | 市交通运输局 |
| 7 | 白露河航运工程 | 按四级航道标准整治航道45公里，建设2座枢纽，改建2座桥梁，新建1个作业区 | 新开工 | 2025.12 | 34.00 | 淮滨县、潢川县 | 市交通运输局 |
| 8 | 竹竿河航运工程 | 按四级航道标准整治航道61公里，建设1座枢纽，改建4座桥梁，新建1个作业区 | 新开工 | 2025.12 | 51.00 | 罗山县 | 市交通运输局 |
| 9 | 洪河新蔡至洪河口航运工程（信阳段） | 按四级航道标准整治航道54公里，改建5座桥梁和1个作业区 | 新开工 | 2023.12 | 32.00 | 淮滨县 | 市交通运输局 |
| 10 | 淮河息县至长台关航运工程 | 按三级航道标准整治航道113公里，建设3座枢纽和1座船闸，新建5个作业区 | 新开工 | 2024.12 | 160.00 | 息县、罗山县、平桥区 | 市交通运输局 |
| 11 | 史灌河三河尖至固始县城段航运工程 | 按四级航道标准整治航道71公里，建设1座枢纽，新建4个作业区 | 新开工 | 2025.12 | 48.00 | 固始县 | 市交通运输局 |
| 12 | 潢河航运工程 | 按四级航道标准整治航道35公里，建设1座船闸，改建3座桥梁，新建1个作业区 | 新开工 | 2025.12 | 12.80 | 潢川县 | 市交通运输局 |
| 13 | 灌河上石桥至城郊作业区航运工程 | 按四级航道标准整治航道59公里，建设2座枢纽，改建4座桥梁，新建2个作业区 | 新开工 | 2025.12 | 24.00 | 固始县、商城县 | 市交通运输局 |
| 14 | 史灌河固始城关至陈淋子段航运工程 | 按四级航道标准整治航道49公里，建设2座枢纽，改建5座桥梁，新建2个作业区 | 新开工 | 2025.12 | 40.50 | 固始县 | 市交通运输局 |
| （二）现代能源保障网建设工程（24个） |  |  |  |  | 394.03 |  |  |
| 1.新能源（11个） |  |  |  |  | 96.36 |  |  |
| 1 | 信阳明骏新能源有限公司明阳罗山100MW风电项目 | 拟建设25台4MW风机，储能配比10%、2小时 | 新开工 | 2022.09 | 8 | 罗山县 | 信阳市发改委、罗山县政府 |
| 2 | 信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目 | 拟建设25台4MW风机，储能配比10%、2小时 | 新开工 | 2022.09 | 8 | 潢川县 | 信阳市发改委、潢川县政府 |
| 3 | 信阳明翼新能源有限公司淮滨龙山200MW风电项目 | 拟建设50台4MW风机，储能配比10%、2小时 | 新开工 | 2022.09 | 16 | 淮滨县 | 信阳市发改委、淮滨县政府 |
| 4 | 中广核固始100MW风电项目 | 拟建设25台4MW风机，储能配比10%、2小时 | 新开工 | 2022.09 | 8 | 固始县 | 信阳市发改委、固始县政府 |
| 5 | 商城县屋顶分布式光伏发电项目 | 32.3万千瓦光伏发电 | 新开工 | 2021.08 | 12.5 | 商城县 | 商城县政府 |
| 6 | 光山县屋顶分布式光伏发电项目 | 25.2万千瓦光伏发电 | 新开工 | 2021.08 | 10.8 | 光山县 | 光山县政府 |
| 7 | 罗山县屋顶分布式光伏发电项目 | 15万千瓦光伏发电 | 新开工 | 2021.08 | 4.95 | 罗山县 | 罗山县政府 |
| 8 | 淮滨屋顶分布式光伏发电项目 | 26.8万千瓦光伏发电 | 新开工 | 2021.08 | 11.58 | 淮滨县 | 淮滨县政府 |
| 9 | 浉河区屋顶分布式光伏发电项目 | 20万千瓦光伏发电 | 新开工 | 2021.08 | 9 | 浉河区 | 浉河区政府 |
| 10 | 上天梯管理区屋顶分布式光伏发电项目 | 6.7万千瓦光伏发电 | 新开工 | 2021.08 | 3.03 | 上天梯管理区 | 上天梯管委会 |
| 11 | 信阳高新区屋顶分布式光伏发电项目 | 10万千瓦光伏发电 | 新开工 | 2021.08 | 4.5 | 高新区 | 信阳高新区管委会 |
| 2.电力（10个） |  |  |  |  | 216.67 |  |  |
| 1 | 驻马店-武汉1000千伏特高压工程（信阳段） | 线路经息县、罗山县、光山县、新县，总长度125公里 | 续建 | 2022.03 | 10.00 | 息县、罗山县、光山县、新县 | 市发展改革委 市供电公司 |
| 2 | 信阳金牛（信阳西）500千伏输变电工程 | 新建线路长度119.3千米，变电容量100万千伏安 | 续建 | 2021.11 | 5.63 | 浉河区 | 市发展改革委 市供电公司 |
| 3 | 信阳春申500千伏变电站主变扩建工程 | 扩建变电容量100万千伏安 | 新开工 | 2022.09 | 0.58 | 潢川县 | 市发展改革委 市供电公司 |
| 4 | 500千伏“十四五”规划项目（打捆） | 新建500千伏变电站1座、扩建500千伏变电站1座、容量200万千伏安、线路177公里 | 新开工 | 2023.09 | 6.80 | 浉河区、潢川县 | 市发展改革委 市供电公司 |
| 5 | 220千伏“十四五”规划项目（打捆） | 新建220千伏市区何寨、商城东等变电站12座 | 新开工 | 2023.09 | 9.00 | 浉河区、商城县 | 市发展改革委 市供电公司 |
| 6 | 220千伏电网完善工程（打捆） | 扩建固始侨乡变、光山江南变等变电站7座，新增变电容量318万千伏安 | 续建 | 2020.01 | 7.00 | 固始县、光山县 | 市发展改革委 市供电公司 |
| 7 | 城乡配电网工程（打捆） | 加快农村区域35千伏电网升级，提升10千伏线路互联互供能力和供电可靠性，完成1000个以上农村配电台区升级改造 | 新开工 | 2022.06 | 30.00 | 各县区 | 市发展改革委 市供电公司 |
| 8 | 五岳抽水蓄能电站项目 | 建设上水库、下水库、引水发电系统和地下厂房等，安装4台单机25万千瓦机组，总装机100万千瓦 | 续建 | 2019.05 | 65.60 | 光山县、罗山县 | 市发展改革委 |
| 9 | 煤电项目节能综合升级改造 | 煤电节能降耗、供热改造、灵活性改造等 | 续建 | 2021.01 | 10.00 | 平桥区 | 市发展改革委 |
| 10 | 信阳清洁高效电源点项目 | 新建2台100万千瓦燃煤机组 | 新开工 | 2023.06 | 72.06 | 平桥区 | 市发展改革委 |
| 3.煤炭（1个） |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
| 1 | 信阳淮滨煤炭储备基地 | 静态储备能力100万吨煤炭储备设施 | 新开工 | 2022.12 | 12.00 | 淮滨县 | 市发展改革委 |
| 4.油气（2个） |  |  |  |  | 69.00 |  |  |
| 1 | 枣阳-合肥-宣城输气管道河南段 | 枣阳合肥宣城联络线项目，投资主体国家管网，信阳境内总长243.5km，信阳境内总投资44亿元 | 新开工 | 2024.12 | 44.00 | 浉河区、平桥区、罗山县、光山县、潢川县、固始县 | 市发展改革委 |
| 2 | 输气管道及储气设施项目（打捆） | 1驻马店-信阳天然气输气管道工程项目，投资主体河南省管网公司，信阳境内总长27.2km，总投资2亿元。2南阳信阳固始天然气管道工程，投资主体河南省管网公司，信阳境内总长367km，总投资23.5亿元 | 续建 | 2019.07 | 25.00 | 浉河区、平桥区、罗山县、光山县、潢川县、固始县 | 市发展改革委 |
| （三）现代水网建设工程（5个） |  |  |  |  | 89.41 |  |  |
| 1.防洪减灾（3个） |  |  |  |  | 70.89 |  |  |
| 1 | 河南省袁湾水库工程 | 建设大坝、溢流堰、泄洪洞、输水洞和电站等 | 续建 | 2021 | 55.20 | 光山县、新县 | 市水利局 |
| 2 | 固始县白果冲水库工程 | 新建水库大坝、管理局、交通道路等 | 续建 | 2021 | 9.46 | 固始县 | 市水利局 |
| 3 | 淮河流域重点平原洼地治理工程 | 河道清淤疏浚，改、扩、新建堤防、水闸、桥涵等建筑物 | 新开工 | 2022.09 | 6.23 | 潢川县、淮滨县、固始县 | 市水利局 |
| 2.灌溉供水（2个） |  |  |  |  | 18.52 |  |  |
| 1 | 商城县城乡供水一体化工程 | 实施商城县农村供水规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化，在具备条件的县（市、区）分类推进水源地表化、城乡供水一体化 | 续建 | 2021.08 | 8.20 | 商城县 | 商城县政府 |
| 2 | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 对鲇鱼山、南湾等2处大型灌区进行续建配套与现代化改造，建设内容包括灌区骨干渠系维修改造、渠系建筑物配套、计量设施建设、安全防护设施建设、信息化系统建设等 | 续建 | 2021 | 10.32 | 商城县、南湾湖风景管理区 | 市水利局 |
| 二、产业升级基础设施（6个） |  |  |  |  | 78.85 |  |  |
| （一）信息基础设施建设工程（5个） |  |  |  |  | 23.95 |  |  |
| 1.通信网络基础设施（3个） |  |  |  |  | 4.95 |  |  |
| 1 | 中国移动河南公司2022年5G建设工程 | 信阳新建5G基站925个 | 续建 | 2022.01 | 2.13 | 各县区 | 市通管办 |
| 2 | 2022年中国联通河南5G网络建设工程 | 信阳新建5G基站1775个 | 续建 | 2022.01 | 2.44 | 各县区 | 市通管办 |
| 3 | 中国铁塔河南分公司移动通信网（含5G网络）铁塔及配套工程 | 信阳新建、改造1800个5G基站配套设施 | 续建 | 2022.01 | 0.38 | 各县区 | 市通管办 |
| 2.算力基础设施（1个） |  |  |  |  | 18.00 |  |  |
| 1 | 国家对地观测科学数据中心（信阳基地）项目 | 建设50PB存储和500万亿次计算能力的新型数据中心和大数据应用基地 | 续建 | 2021.05 | 18.00 | 羊山新区 | 羊山新区管委会 |
| 3.融合基础设施建设工程（1个） |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 1 | 小米科技赋能“一中心六场景”项目 | 主要建设小米集团AIoT物联网系统研发与全场景应用研究实验室及智能生态创新赋能中心，以及智慧人居场景+社区、智慧康养场景、智慧酒店场景、智慧办公场景、智慧书屋场景、智慧景区场景 | 续建 | 2022.03 | 1.00 | 羊山新区 | 羊山新区管委会 |
| （二）物流基础设施建设工程（1个） |  |  |  |  | 54.90 |  |  |
| 1 | 信阳商贸服务型国家物流枢纽 | 包括金牛物流产业集聚区片区（核心功能区），大别山铁路货运综合物流园（互补功能区） | 新开工 | 2022.12 | 54.90 | 羊山新区、潢川经济开发区 | 市发展改革委 |
| 三、城市基础设施（48个） |  |  |  |  | 124.10 |  |  |
| （一）城市公共设施补短板工程（24个） |  |  |  |  | 80.04 |  |  |
| 1 | 信阳市2023年老旧小区改造 | 涉及小区个数186个，户数33327户，小区内楼栋数2328栋，建筑面积403.992万平方米，总投资8.66亿元 | 未开工 | 2023.01 | 8.66 | 各县区 | 市住建局、各县、区政府 |
| 2 | 息县商务中心区棚户区改造项目（三期） | 占地面积87.25亩，建筑面积144255.30平方米，建设安置房800套 | 续建 | 2020.01 | 4.26 | 息县 | 市住建局 |
| 3 | 息县新城社区棚户区改造项目 | 占地面积82.04亩，建筑面积107769.08平方米，其中：地上建筑面积94336.79平方米、地下建筑面积13432.29平方米，建设安置房676套 | 续建 | 2020.01 | 4.52 | 息县 | 市住建局 |
| 4 | 息县科教园区城中村改造项目 | 占地面积127.78亩，建筑面积151304.58平方米，新建安置房987套 | 续建 | 2020.01 | 4.71 | 息县 | 市住建局 |
| 5 | 息县锦湖社区棚户区改造项目 | 建筑面积63740.09平方米，建设安置住宅424套 | 续建 | 2020.01 | 2.81 | 息县 | 市住建局 |
| 6 | 信阳浉河区城市有机更新安置区建设项目 | 总建筑面积49.85万平方米，主要建设平西、三里店、五里墩3个片区安置房 | 续建 | 2021.01 | 23.27 | 浉河区 | 市住建局 |
| 7 | 英才小区保障性租赁住房项目（新建） | 项目规模1000套 | 新开工 | 2022 | 2.16 | 市中心城区 | 市住建局 |
| 8 | 文华苑保障性租赁住房项目（新建） | 项目规模500套 | 新开工 | 2022 | 1.08 | 市中心城区 | 市住建局 |
| 9 | 两庙公租房（新建） | 项目规模450套 | 新开工 | 2022 | 0.97 | 市中心城区 | 市住建局 |
| 10 | 恒大翡翠龙庭保障性住房9#楼（新建） | 项目规模123套 | 新开工 | 2022 | 0.27 | 市中心城区 | 市住建局 |
| 11 | 东明路保障性租赁住房小区（新建） | 项目规模300套 | 新开工 | 2022 | 0.65 | 新县 | 市住建局 |
| 12 | 食品园区保障性租赁住房项目（新建） | 项目规模480套 | 新开工 | 2022 | 1.04 | 潢川县 | 市住建局 |
| 13 | 科创园区保障性租赁住房项目（新建） | 项目规模137套 | 新开工 | 2022 | 0.30 | 潢川县 | 市住建局 |
| 14 | 创业小区二期保障性租赁住房项目（新建） | 项目规模96套 | 新开工 | 2022 | 0.21 | 潢川县 | 市住建局 |
| 15 | 固始县春晖公租房二期（新建） | 项目规模112套 | 新开工 | 2022 | 0.24 | 固始县 | 市住建局 |
| 16 | 信阳市中心城区清污分流改造工程 | 新建及改造污水管道25.7公里，管径DN400-DN800，其中污水主管道21.9公里，污水支管3.7公里 | 新开工 | 2022.06 | 0.98 | 市中心城区 | 市城管局 |
| 17 | 罗山县城区污水管网改扩建工程 | 改扩建县城区污水管网57.52公里 | 续建 | 2021.01 | 1.39 | 罗山县 | 市城管局 |
| 18 | 息县新城区污水管网改扩建工程 | 新建污水管道78.737公里 | 新开工 | 2022.08 | 1.70 | 息县 | 市城管局 |
| 19 | 南湾污水支管网建设项目 | 建设污水支管网20公里 | 新开工 | 2022.01 | 0.51 | 南湾湖风景管理区 | 市城管局 |
| 20 | 信阳市第一污水处理系统污水提质增效工程 | 信应公路、新七大道、107国道、中山路、申城大道、白坡路、胜利街、小树林胡同、白高庙路、新一路、新十六街、新十一大道、新二十街、规划馆区间路、工三路、工七路、工十五路、东环路、G4连接线、工十路、新科大道、新长征路、工十四路等23条市政道路 | 新开工 | 2022.06 | 1.50 | 市中心城区 | 市城管局 |
| 21 | 潢川县乡镇污水处理工程项目 | 新建19个乡镇污水处理厂（站），铺设污水收集管网182.96公里，日处理污水总规模52500吨 | 续建 | 2020.06 | 6.36 | 潢川县 | 市城管局 |
| 22 | 新县城区污水处理设施改造工程 | 包含城区污水管网建设、新县污水厂改造。城区共建设污水管网160.434km。新县污水厂现状老旧设备更换、氧化沟曝气系统提升改造、厂区整体提升改造 | 未开工 | 2022.09 | 2.78 | 新县 | 市城管局 |
| 23 | 息县生活垃圾焚烧发电项目 | 建设一套1*600吨生活垃圾焚烧线及其配套的环保辅助配套设施 | 续建 | 2021.10 | 3.54 | 息县 | 市城管局 |
| 24 | 信阳市中心城区地下综合管廊一期工程 | 建设羊山新区新十一大道（新六街-京广高铁段）城市地下综合管廊7.5公里 | 未开工 | 2022.09 | 6.14 | 中心城区 | 市城管局 |
| （二）公共服务设施建设工程（9个） |  |  |  |  | 29.65 |  |  |
| 1 | 信阳师范学院实验科研综合楼项目 | 信阳市师范学院实验科研综合楼建设 | 新建 | 2022 | 2.30 | 浉河区 | 市教体局 |
| 2 | 国家长征文化公园项目 | 储备推进鄂豫皖苏区首府革命博物馆等四大国家长征文化公园标志性项目7个 | 续建 | 2022 | 17.00 | 市辖区、罗山县、光山县、商城县、新县 | 各县、区政府 |
| 3 | 信阳市中心医院省级区域医疗中心设备购置项目 | 购置医疗设备2614台/套 | 续建 | 2022 | 5.37 | 市辖区 | 市卫健委 市发改委 |
| 4 | 信阳市街道（社区）养老服务设施项目 | 建设4个街道综合养老服务中心和75个社区日间照料中心 | 新开工 | 2022.06 | 0.42 | 罗山县、光山县、淮滨县、息县 | 罗山县、光山县、淮滨县、息县民政局 |
| 5 | 信阳市羊山新区养老服务中心项目 | 新建县级养老机构1个 | 新开工 | 2022 | 0.50 | 羊山新区 | 羊山新区 |
| 6 | 信阳市特殊家庭老年人家庭适老化改造项目 | 在淮滨县开展特殊困难老年人家庭适老化改造 | 新开工 | 2022.06 | 0.01 | 淮滨县 | 淮滨县民政局 |
| 7 | 信阳市智慧养老服务平台 | 建设智慧养老管理和服务平台项目2个 | 新开工 | 2022.06 | 0.04 | 罗山县、淮滨县 | 罗山县、淮滨县民政局 |
| 8 | 信阳市社会足球场地建设项目 | 新建120块社会足球场地，包含11人制标准足球场、7（8）人制足球场、5人制足球场 | 续建 | 2021 | 1.50 | 相关县区 | 各县、区政府 市发改委 市教体局 |
| 9 | 信阳市体育公园建设项目 | 新建改扩建体育公园5个 | 续建 | 2021 | 2.50 | 相关县区 | 各县、区政府 市发改委 市教体局 |
| （三）韧性城市建设工程（15个） |  |  |  |  | 14.42 |  |  |
| 1 | 淮滨县乌龙大道、文化路、民政路供排水管网配套工程 | 改造路段总长10.1公里，其中乌龙大道全长4.9公里，宽50米，北起平安大道，南至北大埂路。文化路全长2.9公里，宽40米，西起楚相大道，东至红云路。民政路全长2.3公里，宽40米，北起淮滨高级中学，南至金谷春大道。工程建设内容包括道路改造、雨水污水管网改造、人行道改造、绿化亮化提升改造、建筑墙体改造等 | 新开工 | 2022.05 | 2.20 | 淮滨县 | 市城管局 |
| 2 | 光山县城区排水防涝项目 | 该项目主要实施西截、中梳、东扩工程 | 续建 | 2021.05 | 3.60 | 光山县 | 市城管局 |
| 3 | 信阳市中心城区老旧排水管网修复改造工程 | 对中心城区部分排水管道进行修复改造，修复改造总长度为13.67公里，其中整体内衬修复长度为3.07公里、局部非开挖修复长度为45米、开挖修复及改造的长度为10.56公里 | 新开工 | 2022.06 | 0.70 | 市中心城区 | 市城管局 |
| 4 | 淮滨县城区低洼易涝区综合治理提升工程 | 治理城区低洼易涝地段7处，配套管设施 | 新开工 | 2022.06 | 1.26 | 淮滨县 | 市城管局 |
| 5 | 潢川县城市排水防涝综合治理工程 | - 本工程将对北城排涝沟治理及改线，建设内容包括河道治理、截污、河道沿线绿化，其中河道治理长度1107m，DN500-DN800截污管道2111m，河道沿线绿化面积5160㎡。 （二）本工程将新建四环路，总长697m，包含配套DN300-DN800雨水管道1709m、DN300给水管道1390m、电力、通信、照明及绿化等内容。 - 将对喻家巷、迎宾路、航空路、草湖路、春申路、跃进路、内环路等道路下现状破损、堵塞等管道进行开挖换管，更换DN300-DN800排水管共计2810m。 - （四）将在西湖和南海湖、灌湖周边新建排涝泵站两座，泵站规模1m3/s，并敷设DN1000配套管网1000m。 | 续建 | 2021.02 | 1.50 | 潢川县 | 市城管局 |
| 6 | 罗山县梅湾泄洪渠防涝治理工程 | 梅湾干渠至小潢河段的渠道清淤、护坡加固等建设内容，渠道断面深4米，宽5米，长约1100米 | 续建 | 2021.12 | 2.16 | 罗山县 | 市城管局 |
| 7 | 信阳市商城县和谐小区等四个棚户区改造保障性安居工程燃气管道等更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.14 | 商城县 | 市城管局 |
| 8 | 信阳市商城县外贸家属院片区等七个老旧小区燃气管道等更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.10 | 商城县 | 市城管局 |
| 9 | 信阳市浉河区2022年中隆花园等186个小区燃气管道更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.40 | 浉河区 | 市城管局 |
| 10 | 信阳市羊山新区2022年府都花园等38个小区燃气管道更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.39 | 羊山新区 | 市城管局 |
| 11 | 信阳市浉河区2022年碧翠佳苑等95个小区燃气管道更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.40 | 浉河区 | 市城管局 |
| 12 | 信阳市浉河区2022年金色水岸等104个小区燃气管道更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.40 | 浉河区 | 市城管局 |
| 13 | 信阳市平桥区2022年府邸花园等152个小区燃气管道更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.39 | 平桥区 | 市城管局 |
| 14 | 潢川县保障安居工程燃气管道更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.40 | 潢川县 | 市城管局 |
| 15 | 信阳市淮滨县春晖小区等5个公稅房小区燃气管道更新改造项目 | 城市燃气管道等老化更新改造 | 新开工 | 2022 | 0.37 | 淮滨县 | 市城管局 |
| 四、农业农村基础设施（14个） |  |  |  |  | 126.66 |  |  |
| （一）高标准农田建设工程（2个） |  |  |  |  | 68.02 |  |  |
| 1 | 高标准农田建设及高效节水灌溉工程（打捆） | 累计建成高标准农田957万亩以上，支持发展一批高效节水灌溉示范区 | 新开工 | 2022.06 | 29.52 | 各县区 | 市农业农村局 |
| 2 | 高标准农田示范区建设（打捆） | 打造110万亩高标准农田示范区 | 新开工 | 2022.10 | 38.50 | 各县区 | 市农业农村局 |
| （二）现代农业提升工程（2个） |  |  |  |  | 37.53 |  |  |
| 1 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程（打捆） | 新建一批农产品产地冷藏保鲜设施 | 新开工 | 2022.09 | 1.00 | 相关县区 | 市农业农村局 |
| 2 | 现代农业载体建设工程（打捆） | 实施现代农业产业园项目，加快建设1个国家现代农业产业园和1个省级现代农业产业园。 | 新开工 | 2022.06 | 36.53 | 浉河区、息县 | 市农业农村局 市发展改革委 |
| （三）农村基础设施提档提质工程（2个） |  |  |  |  | 0.93 |  |  |
| 1 | 信阳市农村重度残疾人照护服务设施 | 支持新建、改扩建农村重度残疾人照护服务机构175个 | 新开工 | 2022.09 | 0.90 | 各县区 | 市民政局 |
| 2 | 数字乡村建设工程（打捆） | 创建一批数字乡村示范县. | 新开工 | 2022.09 | 0.03 | 各县区 | 市农业农村局 |
| （四）美丽乡村建设工程（8个） |  |  |  |  | 20.18 |  |  |
| 1 | 农村厕所改造工程（打捆） | 新改造农村无害化卫生厕所25万户 | 新开工 | 2022.06 | 1.50 | 各县区 | 市农业农村局 |
| 2 | 新县沙窝镇集镇区 生活污水治理项目 | 新建集镇区生活污水处理设施,总处理规模为1008m3/d，服务人口14500人；配套建设DN300污水管（HDPE双壁波纹管）20210 m、DN200污水管（HDPE双壁波纹管）42000 m、DN150接户PVC排水管36600 m,人工湿地2001㎡ | 新开工 | 2023 | 0.61 | 新县 | 市城管局 |
| 3 | 罗山县乡镇政府驻地农村生活污水治理项目 | 共建设23处污水处理设施及1处人工浮岛 | 新开工 | 2022.09 | 0.28 | 罗山县 | 市城管局 |
| 4 | 光山县寨河镇生活污水（含污泥）处理设施建设项目 | 建设规模（1）污水处理近期规模为0.5万m³/d，远期设计规模为1万m³/d；（2）污泥处理规模100吨/日；（3）渗滤液处理规模300吨/日；（4）中水回用处理规模200吨/日 | 新开工 | 2022.09 | 1.36 | 光山县 | 市城管局 |
| 5 | 息县乡镇污水处理工程项目 | 新建污水处理厂16座，污水处理总规模近期目标为11100立方米/天，敷设污水管网251.25公里 | 新开工 | 2022.09 | 4.99 | 息县 | 市城管局 |
| 6 | 息县农村智能一体化污水处理项目 | 新建2个乡镇（曹黄林镇、孙庙乡）污水处理厂和80个行政村新建智能一体化污水处理系统及其污水配套管网 | 新开工 | 2022.01 | 3.50 | 息县 | 市城管局 |
| 7 | 潢川县双柳树、仁和等7个镇污水处理工程项目 | 污水收集管网和污水处理设施 | 新开工 | 2023.02 | 2.67 | 潢川县 | 市城管局 |
| 8 | 商城县农村污水收集处理系统工程项目 | 项目包含9镇（鄢岗镇、双椿铺镇、汪桥镇、余集镇、汪岗镇、观庙镇、丰集镇、达权店镇、金刚台镇）、6乡（李集乡、苏仙石乡、伏山乡、吴河乡、冯店乡、长竹园乡）共15个中心集镇和鄢岗镇（周寨村）、商城县产业集聚区（太平村、团结村、南司村）、上石桥镇（杨寨村、范围孜村、双河村、龙窝居委会、旭光村、刘楼村、白塔集村）、双椿铺镇（顾畈村、蔡店村、金寨村、王店村）、河凤桥乡（辛店村、新桥村）、鲇鱼山办事处（鲇鱼山村、大碑村、欧楼村、闵湾村、马岗村、木头河村）23个行政村的共21座污水处理场站和配套管网工程 | 新开工 | 2022 | 5.27 | 商城县 | 市城管局 |
| 五、国家安全基础设施（5个） |  |  |  |  | 2.53 |  |  |
| （一）战略物资储备设施建设工程（3个） |  |  |  |  | 2.23 |  |  |
| 1 | 潢川冠仓粮业仓储有限公司十万吨标准粮食仓储建设项目 | 项目占地面积33亩，已建成5栋仓房，库容5.5万吨；新建国家标准万吨粮仓4栋，有效仓容4.5万吨，配套散粮接收和发放设备、转运配送成套设备、国内先进的智能仓储测温、仓库管理系统、计算机网络设备 | 续建 | 2020.01 | 0.45 | 潢川县 | 市发展改革委 |
| 2 | 潢川县锦绣粮油贸易有限公司三万吨粮食仓储建设项目 | 项目占地面积17亩，建设总仓容3万吨，其中栋平房仓、2栋浅园仓，配套自动化装卸输送系统、多功能电子测温、输送机械、地磅、一卡通等 | 续建 | 2021.01 | 0.33 | 潢川县 | 市发展改革委 |
| 3 | 信阳市医药（集团）有限责任公司地方应急物资储备库 | 用地面积为：23287.45平方米，约合：34.93亩地。共计：5栋物资储备库、1栋配套管理服务用房； 总建筑面积为：30000平方米；其中物资储备库共计：28314平方米，配套管理服务用房面积为：1686平方米 | 续建 | 2022.04 | 1.45 | 上天梯管理区 | 市发展改革委 |
| （二）金融基础设施建设工程（2个） |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 1 | 信阳市一体化信用平台网站体系（河南省一体化信用信息共享平台体系信阳节点）建设项目 | 信阳市社会信用体系建设的重要基础设施，包括信阳市公共信用信息平台、各县区信用信息平台以及“信用中国（河南信阳）”门户网站群，推动平台实现互联互通，强化创建全国信用示范区基础支撑，打造市县区一体化信用平台网站体系 | 续建 | 2017.12 | 0.20 | 各县区 | 市发展改革委 |
| 2 | 信阳市一体化融资信用服务平台网络 | 信阳市加强信用信息共享应用促进中小微企业融资的重要基础设施，依托信阳市金融综合信用服务平台（即市“信易贷”平台）为载体，纵向加强与全国、河南省中小企业融资综合信用服务平台互联互通，横向联通各市级融资平台和本地金融机构有关平台，推动涉企信息共享公开，鼓励有条件的县区结合实际建设融资信用服务平台并接入市平台，构建形成上下联通、贯通行业领域的全市一体化融资信用服务平台网络。 | 续建 | 2020.12 | 0.10 | 各县区 | 市发展改革委 |