附 件

中央生态环境保护督察整改任务进展情况

一、共性整改任务（24个）

1. 河南省在深入贯彻落实习近平生态文明思想、贯彻新发展理念、推动黄河流域生态保护和高质量发展、满足人民日益增长的优美生态环境需要等方面仍然存在差距。河南省要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展和生态文明建设总体布局，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，督促各级各部门切实履行职责，压紧压实各方责任，深入打好污染防治攻坚战。

整改情况：已经完成

（1）高度重视，不断提高政治站位。市委、市政府坚持把学习贯彻习近平生态文明思想和中央、省委关于生态环境保护的决策部署作为一项重要政治任务，2021年7月份以来市委常委会研究生态环境工作9次，市政府常务会研究生态环境工作16次，安排部署生态环境保护工作，把生态环境保护工作纳入重要议事日程，摆在更加突出位置。

（2）持续推进淮河流域生态保护工作。以《淮河生态经济带发展规划》为关键支撑，深入打好污染防治攻坚战，牢牢守住生态安全屏障，全力打造淮河流域生态经济先行区。2021年，全市环境空气质量7项指标位居全省第一，优良天数达到312天，多于全省平均值56天，创全省有监测记录以来最好水平；17个国省考地表水断面水质均值全部达到Ⅲ类及以上标准；严格管控类受污染耕地、建设用地污染地块安全利用率达到100%；自然生态保护有序推进，全市自然保护地总面积达到331.8万亩，湿地保有量面积达到117.15万亩，国家重点保护野生动植物保护率达到95%；生态文明示范创建成效显著，“国家生态文明建设示范市”创建工作全面启动，浉河区成功创建为“省级生态县”，商城县荣获“中国天然氧吧”称号。

（3）深入开展“万人助万企”和“企业服务日”活动。严格落实“13710”工作制度，采用“一厂一策”“一工序一策”等方式，最大限度指导帮助企业降低治污成本、提高治污效益。活动开展至今共主动服务企业429家，为企业解决实际问题675个，得到企业的广泛认可。扎实开展企业绩效分级，经企业自评、资料审核、现场核验、专家会审，全市有6家企业达到A级标准、59家企业达到B级标准、10家企业达到绩效引领性标准，绿色发展水平明显提升。大力推行“互联网+监管”模式，充分利用在线监控、无人机、大数据分析等科技手段开展非现场检查，最大限度减少了对企业的打扰。

（4）建立碳达峰、碳中和组织机构。2021年7月，市政府印发了《关于成立信阳市碳达峰碳中和工作领导小组的通知》（信政文〔2021〕8号），领导小组由市委书记、市长担任组长，下设办公室在市发展改革委，负责领导小组日常工作，市发展改革委、市生态环境局主要负责同志兼任办公室副主任。

（5）积极开展碳达峰碳中和课题研究工作。2021年7月，成立了碳达峰碳中和工作专班，抽调技术力量并运用专家团队，开展全市碳达峰碳中和课题研究，分析测算了我市碳排放现状及趋势，提出了我市碳达峰的时间、路径、措施等；统一安排各县区及行业部门开展重点行业领域能源消费、碳排放情况专题研究，整理我市重点领域、骨干企业推动节能降碳的典型案例等；组织编制全市碳达峰行动方案。2021年7月底，我市编制完成全市二氧化碳排放达峰行动方案并上报省发展改革委。

2. 控制“两高”态度不坚决。《国家发展改革委办公厅关于请进一步梳理“十四五”拟投产达产“两高”项目的通知》指出，河南省“十四五”能耗双控形势十分严峻。河南省要将不符合要求的高耗能、高排放项目坚决拿下来。

整改情况：已经完成

- 根据河南省淘汰落后产能工作领导小组统一安排，制定了《信阳市2021年度淘汰落后产能工作方案》，对全市范围内钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等行业按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》（豫淘汰落后办〔2020〕4号）规定，进行全面认真核查，2021年我市没有需要淘汰的落后产能。2021年7月，市政府以正式文件向河南省淘汰落后产能领导小组办公室上报了排查结果。

（2）严格落实省生态环境厅《关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》中“两高项目环评审批权限至省级”有关规定，2021年以来我市上报省生态环境厅 “两高”项目环评1件。

（3）2021年6月，市政府印发了《信阳市人民政府关于“三线一单”分区管控意见》，确定全市划定环境管控单元为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元3大类（74个），实施分类管控。2021年11月，印发了《关于发布<信阳市生态环境准入清单（试行）>的函》，以环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止要求，建立我市生态环境准入清单管控体系。强化项目环评审批，2021年以来我市未审批过单纯新增产能的“两高”项目，未审批过耐火材料、陶瓷、砖瓦窑等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。认真贯彻落实《排污许可管理条例》，全面落实排污许可“一证式”管理，制定了《信阳市构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系实施方案》；对全市排污单位发放了《致排污单位的公开信》；通过企业微信群及时将最新政策方针、培训视频及指导意见送达各企业，并进行技术指导及疑问解答，按时高质量地完成河南省生态环境厅举办的第21、22次企业服务日活动，进一步提高了排污单位责任认知，规范了“提交执行报告”“落实自行监测”等排污许可证后落实。

（4）主动服务重点用能企业，全力推进安钢集团信阳钢铁有限责任公司、大唐信阳发电有限责任公司等7家企业重点用能单位能耗在线监测系统建设，2021年12月已建成并通过验收，数据已接入省级能耗在线监测平台，数据传输正常，运行稳定，实时掌握企业能耗数据，分析企业能源消耗情况，指导调控企业用能。

3. 一些部门履职不力。河南省虽印发《河南省委、省政府及有关部门生态环境保护责任清单》，细化明确56个省级部门生态环境保护责任，但部门齐抓共管局面并未全面形成。一些部门履职不到位，省农业农村部门、省统计部门尚未建立有效的化肥、农药施用量统计体系，“双减”工作更无从谈起。

整改情况：已经完成

（1）实施化肥减量。一是开展取土化验。2021年，全市按照每万亩不少于一个土样的要求采集土样1040多个，分析土样共6864项次，同时在全市开展各类肥料试验55个，肥料三区示范92个。二是及时制定发布配方，2021年发布土壤墒情监测报告40次，及时指导全市农业生产。三是组织开展技术培训，邀请河南农大、省土肥站专家对全市新型农业经营主体开展技术培训6场次，培训人员400多人次。四是做好测土配方技术指导服务，全市先后建立完成了104个土壤肥力定位监测点建设，形成国家、省、市、县四级土壤肥力定位监测网络，适时检测地力、肥力，为群众及时提供技术指导。全市已推广测土配方施肥技术面积1485万亩，测土配方施肥技术覆盖率达92%（省定覆盖率为90%），化肥利用率达到41%。五是加强示范区建设，全市共建立村级示范方215个，开展规模化经营主体技术服务65万亩次；在潢川县、新县建立旱作节水技术推广核心示范区5000亩和辐射推广区15000亩，总示范推广面积达到2万亩以上。六是完善统计体系，2021年12月，召开了全市农村统计工作会议，安排部署农药化肥统计工作，开展业务培训。2022年1月，通过村级起报，各乡镇数据汇总，全市完成对2021年度化肥施用量和农药使用量的统计；每年定期开展。

（2）实施农药减量。一是积极推广绿色防控技术示范。以息县、淮滨县、平桥区、光山县、商城县、潢川县、浉河区等部、省级绿色防控或融合示范区为引领，在全市优化推广生态调控、理化诱控、生物防治和合理用药等综合防控措施和绿色防控技术模式。全市主要农作物绿色防控面积达559.11万亩次，绿色防控覆盖率达到44.78%。二是全力做好统防统治工作。对小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾、水稻两迁害虫、稻瘟病等重大病虫害，通过发动专业化统防统治组织和政府购买服务，建立病虫综合防控示范区66个，核心示范面积6.41万亩。全市开展农作物病虫害防治面积2017.81万亩次，其中统防统治面积956.8万亩次，统防统治覆盖率达到47.42%。三是加大推广高效、低毒、低残留农药力度。全市示范推广了氰烯菌酯、戊唑醇、咪鲜胺、苏云金杆菌、核型多角体病毒、甲维盐、茚虫威、苦皮藤素、苦参碱等一大批高效、低毒、低残留的化学农药及生物农药。每年农业病虫害高发季节，在信阳日报、市农业农村局官方网站开设专栏，宣传推广使用高效、低毒、低残留农药。目前示范推广高效低毒低残留农药防治面积238.5万亩，推广农药增效助剂面积25万亩。四是加强现代科技手段应用。在全市推广应用植保遥控无人机、高效远程喷雾机、自走式喷杆式喷雾机等大型、现代植保机械等现代科技手段。全市建立高效施药示范区18个，示范面积1.98万亩。参与防治的专业化防治服务组织300多个；投入植保无人机786架，防治面积460.5万亩次。

4. 一些部门推动工作不力，《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案》提出，对建筑石料矿开采中形成高陡边坡且视觉污染严重的残留山体，通过整体降坡或整体采平等方式实施“开发式治理”，但要坚决防止“治理工程”变成“开采工程”。省自然资源部门疏于监管，导致在实施中严重走样变形。

整改情况：已经完成

（1）信阳市公安局、信阳市自然资源和规划局联合开展了信阳市废弃矿山集中整治百日攻坚行动。经核查，在全市范围内无地方政府组织实施的“开发式治理”项目。

（2）经核查，全市范围内无“开发式治理”项目。

（3）经核查，信阳市范围内无“开发式治理”项目非法采矿行为。

5. 一些部门推动工作不力，省住房城乡建设部门牵头推进全省垃圾填埋场问题整改工作浮于表面，重调度、轻检查，上报声称全省已开展生活垃圾填埋场整治，所有在用填埋场已完成渗滤液处理设施提标改造，但督察发现，新乡等市生活垃圾填埋场渗滤液巨量积存、处理不力，渗漏风险突出。环境基础设施建设滞后，垃圾渗滤液环境风险隐患突出。垃圾填埋场严重超负荷运行、配套污染治理设施能力不足，导致全省垃圾渗滤液积存量超过100万吨。全省98座现役生活垃圾填埋场中，约20座渗滤液实际处理量小于产生量，但现场无渗滤液积存，渗滤液违规处置问题突出。

整改情况：已经完成

（1）全市目前共有11座生活垃圾填埋场，1座完成生态封场（光山）、2座正在进行生态封场（罗山、固始闵融）、7座已停用膜覆盖临时封场（息县、商城、光山、新县、明港、潢川、固始第二垃圾处理厂）、1座计划近期启动封场（淮滨）；11座生活垃圾填埋场全部配套建设有渗滤液处理装置（包括已封场和计划封场的），渗滤液设计总处理能力近1800吨/日，全部正常运转，出水水质达标排放，配套有水质在线监控装置，并与环保部门并线联网。

（2）根据省住建厅统一部署，按照《全省生活垃圾处理基础设施建设专项行动方案》要求，组织各垃圾填埋场开展自查，由市城管部门对自查问题整改情况进行督导。2021年11月份和2022年5月，市城管部门组织技术力量对各县自查情况和制定的整改提升措施进行了核查；对整改提升情况组织了专项督导，查看对标查找问题情况和日常管理动态，确保垃圾填埋场基础设施符合相关技术规范要求。

（3）对排查中发现部分垃圾填埋场分区填埋作业不规范，作业面过大、覆盖不及时，渗滤液处置台账记录不详实等动态问题，进行了现场指导整改。针对排查的动态问题，各县区积极作为，一是增加渗滤液临时处理装置，息县新增了日处理600吨临时处理装置，2021年12月底回归正常水平；罗山新增200吨临时处理装置，由3万方减少到1万多立方；光山新增100吨处理装置，增加渗滤液处理能力。二是加快对裸露垃圾进行膜覆盖，做好雨污分流，尽量减少雨水的渗入。目前全市11座生活垃圾填埋场，10座已完成了生态封场或膜覆盖临时封场。三是疏通倒排沟，减少渗滤液产生量。潢川县对垃圾场周边的截洪沟进行了重新修整贯通，保证雨水顺利外排；光山按设计标准对填埋场进行了生态封场；其它县区渗滤液处在正常水平，每日规范处理，达标排放。

6. 企业超计划用水问题突出，水利部门对此疏于监管。

整改情况：已经完成

（1）组织全市对纳入计划用水的取用水户开展全面排查，经排查，未发现超计划用水现象。

（2）每年采取“双随机一公开”对华新水泥等用水企业开展计划用水监督检查，检查结果在市水利局网站公示接受社会监督，2021年未发现企业超计划用水现象。

（3）积极推进“互联网+监管”模式，不断提高监管水平。依托信阳市节水和水资源综合管理系统，开展年度计划用水指标申报核定，确保按计划用水。

7. 农业超采地下水问题突出。河南省2019年地下水开采量112.5亿立方米中，农业灌溉用水占半数以上。赵口引黄灌区等17个取水灌区存在超量取水行为，2019年下达取水计划共18.4亿立方米，实际取水22.1亿立方米，超计划取水约20%。省农业农村部门和省水利部门推动灌溉用地下水压采不力，应于2020年年底完成的三义寨、漳南2座大型灌区续建配套与节水改造项目仍在建设，安阳市滑县井灌区高效节水改造项目也未完成。目前全省超采区总面积达4.44万平方公里，已形成安阳—鹤壁—濮阳—新乡、武陟—孟州—温县、杞县—通许等三大平原区浅层地下水漏斗区，2019年地下水平均水位较2016年下降0.67米。

整改情况：已经完成

- 积极推进淮滨县、息县等部分地区地下水超采区地下水源地表化项目。目前，淮河干流控制性枢纽河南省大别山引淮供水灌溉工程正在抓紧建设，配套工程淮河水厂设计规模为日供地表水18.5万方（年供水能力6700万方），工程已完成取水头部开挖及砌块防护，年底可建设完成；西石龙灌区、息淮灌区工程设计灌溉面积35.7万亩，正在进行干渠土方开挖、土方回填和各类建筑物施工。息县2023年度地下水超采治理项目正在批复，年底完成190万立方米地下水源置换任务。息县地下水源地表化置换取得显著的成效。

（2）加强地下水动态监测基础设施建设，在全市选取了46个有代表性的地下水观测井开展水位、水质监测，建立健全监测网络。

8. 湿地占补平衡政策落实不到位。2018年以来，全省11个建设项目共占湿地157.35亩，均未按“先补后占、占补平衡”原则恢复或重建湿地，而是缴纳2863万元补偿金了事。

整改情况：已经完成

- 落实占补平衡。对淮滨县谷堆、张庄两个矿建码头占用湿地面积5.7207公倾（85.8亩）调出自然保护区，从生态较好的淮滨县期思镇祁湖增补5.7207公倾（85.8亩）调入自然保护区，确保淮滨淮南湿地自然保护区面积占补平衡。

- 开展生态修复。严格按照省林业局评审批复的占用湿地生态补偿协议开展生态修复，生态修复实施地点主要在兔子湖保护区东侧及北侧、方家湖保护区周边，栽植树种为落羽杉，目前已全部完成。

9. 矿产资源开采破坏生态问题突出。矿山开采生态修复治理不严不实。截至2020年底，全省尚有9.36万亩历史遗留矿山亟待整治，生态恢复任务艰巨。督察发现，河南省矿山生态修复治理统计数据不实。

整改情况：已经完成

- 严格按照省自然资源厅《关于开展全省历史遗留矿山核查工作的通知》要求，完成核查工作。全省9.36万亩历史遗留矿山中，信阳市有1708.4亩，到目前为止已全部完成修复治理，修复完成率100%。

（2）2021年3月22日印发了《信阳市自然资源和规划局办公室关于做好生态修复图斑核查填报工作的通知》（信自然资办明电〔2021〕14号），对全市遗留矿山图斑，各县区组织专业技术人员运用卫片解译手段，将室内解译与野外核查实测相结合，已全面完成生态修复图斑核实工作。

（3）为综合采用自然恢复、转型利用、工程治理等方式，分类推进修复工作，已经将需治理的历史遗留、废弃矿山纳入《信阳市“十四五”国土空间生态修复和森林城市建设规划》。

10. 矿山非法越界开采屡禁不止。

整改情况：已经完成

（1）信阳市公安局、信阳市自然资源和规划局印发了《关于印发信阳市废弃矿山集中整治百日攻坚行动实施方案的通知》（信公通〔2021〕65号），联合开展了信阳市废弃矿山集中整治百日攻坚行动，对全市矿山非法越界采矿行为进行摸排。

（2）河南省自然资源遥感信息监测平台下发信阳市图斑，我市已于2022年2月上旬全部初审完成并上报省自然资源厅，省自然资源厅现已终审通过。

（3）对排查发现的2个越界开采和11个无证开采行为已立案查处。

（4）对上述2个越界开采行为已立案查处并结案，其中1个已经移交公安部门；11个无证开采行为已立案查处，其中4个（因图斑重叠或连接，实际为6个图斑）已经移交公安部门。

11. 环境基础设施建设滞后，污水收集处理能力建设推进迟缓，城镇污水处理能力不足的矛盾日益凸显。全省247座城镇污水处理厂中，有44座长期满负荷或超负荷运行。

整改情况：已经完成

- 全市4座超负荷运行的污水处理厂（信阳市第一污水处理厂、明港绿源污水厂、息县第一污水处理厂、淮滨碧波污水厂）均按照《河南省中央生态环保督察城镇污水处理设施问题整改工作专项方案》要求，通过“一厂一策”整治，已完成降负荷目标。全国城镇污水处理管理信息平台显示，我市2023年各地污水厂负荷率均在100%以下，未发生超负荷运行问题。

- （2）市中心城区启用了第一污水处理厂和第三污水处理厂连通工程，将一污超负荷的污水转输至负荷不足的第三污水处理厂，已经实现一污降负荷。

（3）在已完成中心城区排水管网检测修复及改造工程的基础上，持续谋划实施中心城区老旧排水管网修复改造工程和清污分流改造工程，目前，老旧排水管网修复改造工程现已完成管道安装及修复改造10.921公里，完成率79%；清污分流改造工程现已完成管道安装22.775公里，完成率87%。

12. 管网整治改造滞后。截至2020年年底，全省县级以上城市合流制管网总长5670公里，存在问题管网2594公里。河南省城镇污水处理提质增效三年行动方案明确要求，以排水管网清污分流和雨污混接改造为主要抓手，对全省54座进水生化需氧量年均浓度低于120毫克/升的城市生活污水处理厂进行“一厂一策”整治，实现提质增效。但商丘、信阳等五市政府对此未予重视，未按方案要求开展管网排查和检测，截至2020年年底，仍有17座污水处理厂未达目标，6座污水处理厂进水浓度不升反降。

整改情况：已经完成

（1）已完成信阳市中心城区排水管网检测修复及改造工程，并建成中心城区水环境智慧管理平台，包含排水管网综合查询系统。

（2）依托系统化全域推进海绵城市示范市建设，持续谋划实施管网修复、雨污分流改造项目，逐步消除问题管网。

（3）信阳市污水处理厂2022年平均进水BOD5浓度为113.17mg/L，完成目标。

13. 污泥处置能力有较大缺口。省住房城乡建设部门推进全省污泥安全处理设施建设明显用力不够。全省247座城镇污水处理厂中，有不少污泥长期在厂区堆存。全省现有94个污泥处理项目中21个已经达到或超出设计处理能力，超七成采用离心脱水、石灰干化等工艺简单处理后填埋，环境风险突出。

整改情况：已经完成

完成了全市城镇污水处理厂污泥处置排查工作，信阳市城镇生活污水处理厂污泥处置采用生物堆肥、焚烧和填埋方式处置；中心城区污水处理厂污泥全部运送到华新水泥窑焚烧处置，污泥无害化处置率为100%。

14. 垃圾填埋能力严重不足与焚烧处理“吃不饱”并存。省住房城乡建设部门对“十三五”城市基础设施建设规划不足、目标落实不力，导致垃圾填埋场超负荷运行问题极为突出。全省98座现役生活垃圾填埋场中，有60座超负荷运行，平均负荷率达214%。“十三五”规划应封场的55座填埋场中有21座仍在超期服役。因缺乏区域统筹，部分新建垃圾焚烧发电厂“吃不饱”，全省34座现役生活垃圾焚烧发电厂中，7座运行负荷不足80%。

整改情况：已经完成

（1）经排查，全市11座生活垃圾填埋场，1座完成生态封场（光山）、2座正在进行生态封场（罗山、固始闵融）、7座已停用膜覆盖临时封场（息县、商城、光山、新县、明港、潢川、固始第二垃圾处理厂）、1座计划近期启动封场（淮滨）；11座生活垃圾填埋场全部配套建设有渗滤液处理装置（包括已封场和计划封场的），渗滤液设计总处理能力近1800吨/日，全部正常运转，出水水质达标排放，配套有水质在线监控装置，并与环保部门并线联网。

（2）组织开展自查，对各县自查情况和制定的整改提升措施进行核查，确保符合相关技术规范要求。

（3）我市已建成运营生活垃圾焚烧处理项目6个，分别是华新水泥窑协同处理生活垃圾项目、市中心城区生活垃圾焚烧发电PPP项目，光山县生活垃圾焚烧发电PPP项目、固始县生活垃圾焚烧发电PPP项目、商城县生活垃圾焚烧发电PPP项目、息县生活垃圾发电项目PPP项目。我市已运行的生活垃圾焚烧设施总产能5200吨/日，已经能够完全满足全市近阶段发展需求。

（4）根据潢光一体化、信罗同城发展布局，为防止生活垃圾焚烧项目重复投资产能过剩，制定印发了《信阳市全域生活垃圾焚烧处理统筹方案》，确立全市生活垃圾焚烧处理跨县区统筹全量焚烧，落实省委省政府“零填埋”要求。

15. 垃圾分类推进不力。

整改情况：达到时序进度

（1）制定印发了《信阳市进一步推进垃圾分类实施意见》《信阳市2021年农村生活垃圾分类和资源化利用工作实施意见》，进一步规范开展垃圾分类工作。《信阳市城市生活垃圾管理办法》已列入市政府2023年度立法计划。

（2）市中心城区垃圾焚烧发电项目，已于2021年12月投产运行。

（3）浉河区、平桥区全域推行垃圾分类，其他辖区进一步扩大垃圾分类试点范围。浉河区印发了《浉河区生活垃圾分类处理工作实施方案》，明确职责，细化责任，建立联动工作机制；结合城乡人居环境综合整治行动，在各乡镇办机关办公区及社区（行政村）、背街小巷内合理设置垃圾分类投放点，规划建设分类收集、定点投放、分拣清运和回收利用等其他垃圾分类配套基础设施。平桥区制定《平桥区农村生活垃圾分类省级示范区创建实施方案》，采用“二次四分法”，在明港镇新集村、冯庄村等18个试点村庄建设垃圾分类中心，推进农村生活垃圾分类减量化、资源化、无害化处理。积极争取农村生活垃圾分类示范区项目，光山县入选国家农村生活垃圾分类示范县，实施全县环卫一体化服务，制定了《光山县农村垃圾治理考核办法》《光山县农村环境综合整治工作实施方案》等管理考核机制，定期对全县农村环卫工作现场核查督导。

（4）深化生活垃圾分类和再生资源回收“两网融合”，建立再生资源回收利用体系。市供销社积极开展中心城区废旧纺织物回收体系建设，目前共进驻有物业的小区585个，散片区426个，共投放废旧纺织物回收箱体1100个左右，公司配备专用运输车辆6辆，专项工作人员20人，每天回收废旧纺织物1500斤左右，累计实现垃圾减量1200余吨。

（5）广泛开展垃圾分类宣传活动，2021年总组织垃圾分类宣传25场次，参加志愿者主题宣传活动10场次。2022年组织资源回收日等活动80余场，发放宣传册10余万份。

16. 餐厨垃圾收集处理水平低下，相关地方及部门对此长期疏于管理。按照规划要求，到2020年省辖市全部建成餐厨垃圾处理设施，但截至督察时，仍有9个市未建。全省23座餐厨垃圾处理设施中，超半数负荷率仅为50%左右。

整改情况：达到时序进度

（1）根据省住建厅关于垃圾分类工作实施意见要求，编制了《信阳市推进生活垃圾分类工作实施意见》及相关工作方案，明确“十四五”期间我市垃圾分类工作目标。我市垃圾分类工作分为基础建设和提质增效两个阶段，至2023年底为基础建设阶段，加快餐厨垃圾、厨余垃圾等垃圾分类配套处理设施建设。

（2）印发了《信阳市创建食品安全示范城市餐厨废弃物处置工作实施方案》《信阳市创建食品安全示范城市任务分解》等文件，不断探索餐厨垃圾处理设施规范运行模式和监督模式，改进不达标的设施。

（3）目前，浉河区新建餐厨垃圾处理项目，处理规模96吨/日，正在进行调试和收运体系建设；信阳市协同处置厨余及餐厨垃圾特许经营项目已完成项目备案，实施方案已上报市政府常务会议研究，力争在年底完成项目建设；其他县区正在谋划项目，逐步启动项目建设。

17. 农村环境污染防治任务艰巨。部分地区农村生活污水处理设施闲置问题突出。河南省上报已建成3322座农村污水处理设施，农村生活污水治理率达到30%。经统计分析，其中有311座闲置，39座尚未建成，其中，漯河市、商丘市闲置率超过40%，周口市、驻马店市超过30%，开封市、许昌市超过20%。

整改情况：已经完成

- 全市累计排查出各类集中式农村生活污水处理设施228座，其中正常运行152座（含2019年后新建成的85座），有改造价值的45座（含2019年后新建成的11座），无改造价值的31座，因2021年特大暴雨损毁设施4座。截至2022年6月，全市2019年后新建成的正常运行设施85座，2019年后新建成有改造价值的集中式农村生活污水处理设施11座，已整治11座，2019年后新建成的集中式农村污水处理设施正常运行率达100%。

- 我市对息县、潢川县11座2019年后新建成的有改造价值设施进行现场核验，11座有改造价值设施进行2次出水水质监测，出水水质满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）地标三级标准要求；同时，已出台污水处理设施运维管理制度文件，建立长效管理机制。

18. 畜禽养殖污染问题仍然多见。

整改情况：已经完成

（1）加强培训不断提高养殖企业环保意识，对全市畜禽养殖业主开展2次集中培训，培训人员120余人。

（2）加强对畜禽养殖户的业务指导，推进养殖企业环保设施配套，从源头上控制养殖污染；加强对畜禽养殖企业的监管，在全市各县区建立了畜禽粪污资源化利用台账；通过畜牧业综合信息平台定期收集养殖场数量、养殖规模、产粪量、处理量等情况，及时上报农业农村部。截至2022年12月底，我市规模以上养殖企业环保设施配套率达到99.17%，畜禽粪污资源化利用率达到99.08%，全面完成年度目标任务。

（3）罗山县、潢川县完成了绿色种养循环试点工作，共实施有机肥替代化肥面积21.6万亩，探索出畜禽粪污收集、储存、处理、利用的新模式。

19. 禁煤区燃煤管控存在盲区。河南省划入禁煤区的171家洁净型煤生产企业中，仍有15家企业未关闭到位。

整改情况：已经完成

（1）加大排查力度。加大禁煤区燃煤管控力度，在全市开展自查自纠，“拉网式”排查的基础上，专门成立3个督查组，分赴各县区开展督导，确保实现全市“禁煤区”内洁净型煤“清零”。

（2）加强日常监管。定期对我市4家洁净型煤企业进行检查，对发现的每一项问题，指导企业限期完成，整改到位；特别是针对在检查过程中发现的企业厂区生产环境问题，督促企业储煤、生产、成品堆放均棚化密封，皮带运输机加罩封闭，雾炮、喷淋等环保设施正常运转。

（3）严格产品质量。督促洁净型煤生产企业按照规定，主动接受质监部门对洁净型煤进行抽检，严格产品质量，杜绝劣质煤现象发生。经与省洁净煤生产企业管理部门沟通，河南省划入禁煤区的171家洁净型煤生产企业和15家企业未关闭到位工作均不涉及我市。我市4家洁净型煤生产企业均不在禁煤区内，无未关闭到位问题。

20. 机动车淘汰不到位。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，但河南省直到2020年6月才制定实施方案，滞后近2年。河南省交通运输部门对全省应淘汰的柴油货车底数不清，相关工作未能有效开展。

整改情况：已经完成

（1）认真落实《信阳市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案》，2021年我市圆满完成了省定淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车4298辆（含固始928辆）任务，发放奖补资金2811.3万元。

（2）健全制度，发布了《信阳市人民政府关于对柴油货车实施禁限行的通告》，明确规定“禁止国三以下排放标准重型燃油车燃气车上路行驶，重污染天气预警期间禁止国五以下排放标准的重型燃油燃气货车、燃气公交车上路行驶”，有效的杜绝了国三以下排放标准柴油货车进入禁限行区域。

（3）充分发挥路检路查监管的优势，有效查处国三营运柴油货车，我市依托公路超限站设立了11个路检路查固定点位，2021年全市路检路查检测柴油货车86018辆、超标车辆773辆，处罚金额49727元，查处国三柴油货车118辆，全省排名第三名，并移交相关部门进行处置；建设企业门禁系统，杜绝国三柴油货车进入企业运输作业活动，全市已安装门禁系统企业369家，并与省市平台联网，全时段监控企业车辆进出情况，监控平台对国三以下柴油货车已设置禁止进入企业运输作业。

（4）强化政策宣传，通过广播电视、新闻媒体、互联网、手机客户端等各种媒体加大宣传力度，对淘汰范围、流程、政策和补助标准等群众关注的问题进行广泛宣传。制作淘汰工作各项政策“明白卡”，对货运企业、货车车主逐个发送到位，及时应对舆情，回应群众关切，为淘汰工作顺利推进营造良好社会氛围。

21. 挥发性有机物（VOCs）治理亟待加强。VOCs泄漏检测与修复工作（LDAR）进展缓慢，全省仅155家企业开展LDAR检测。

整改情况：已经完成

（1）组织对涉VOCs企业进行摸排，梳理了21家企业需实施源头替代、13家企业需完成设备升级改造并建立清单台账，并组织相关业务专家对存在的问题进行现场指导帮扶。经指导帮扶后，21家企业已实施源头替代，年VOCs排放替代量595.65吨，13家企业采用集气系统+活性炭吸附浓缩+催化燃烧（CO）等末端治理工艺完成设备升级改造。

（2）利用高时空分辨率走航监测车开展 VOCs 走航监测，主要对重点行业企业、VOCs 排放集中区域工业区进行排放监测和空气质量监测，走航观测摸清 VOCs 空间分布特征和区域来源，锁定了其主要来源是溶剂使用及机动车尾气。

（3）对市中心城区汽修厂进行全面排查，对未按要求加装废气处理装置、处理后废气不能稳定达标、不按要求使用处理设施等违法违规的企业依法严厉查处。

22. 水污染防治仍需发力，产业集聚区污水处理问题突出。部分产业集聚区管理粗放，配套污水处理厂超标排放或“带病运行”。

整改情况：已经完成

（1）持续加强对我市13处产业集聚区污水处理的监督管理，确保产业集聚区污水处理厂处理设施正常运行。

（2）利用重点污染源自动监控与基础数据库系统对全市产业集聚区污水处理厂及重点企业进行实时水质数据监控。自动监控设施，与省市同步联网，实现自动监控全覆盖，督促污水处理厂正常运行。

（3）持续加大对涉水企业的排查力度，督导企业按照要求建设水污染防治设施，污水处理设施正常运行，未发现非法排污现象，污水全部收集处理，并实时监控数据。

（4）督导各县区不定期开展对污水处理厂的监督检查，督促其按照行业规范做好运行工作；同时紧盯监测数据，一发现异常问题，立即处理到位。

23. 医疗废物处置能力不平衡。相当部分地市医疗废物处置设施普遍满负荷或超负荷运行。2020年以来，河南省各地按国家要求加紧建设符合运行要求的医疗废物集中处置设施，共谋划30项医疗废物处置能力新（改、扩）建项目，但截至督察时，尚有12项仍处于前期准备阶段，处置能力缺口较大的焦作市、新乡市仅完成前期手续。同时，现有部分设备老化、工艺落后。全省28座处置设施中有7座仍采用或备用简易石灰干化处理工艺。

整改情况：已经完成

加强对我市正在运行的信阳市中环环境治理有限公司、固始县蓼洁医疗废物处置有限公司、光山县迈克维医疗废物处置有限公司等3家医疗废物处置企业的监管，确保其符合处置标准规范要求。目前我市医疗废物产生量为9~12吨/日，3个企业合计处置能力30吨/日，满足医疗废物处置项目负荷率不超过80%的要求，不存在医疗废物处置设施满负荷或超负荷运行情况。

24. 对督察发现需要开展生态环境损害赔偿工作的或需要提起公益诉讼的，按有关规定办理。

整改情况：已经完成

对中央环保督察交办的信访件进行全面梳理，发现信访件中需要开展生态环境损害赔偿工作的案件1件，为原化工总厂农药厂地块修复治理工程案件，目前，该地块用地性质已调整为绿地，按照绿地标准对该地块进行风险管控，至2023年1月底，已完成总工程量的90%。案件已报送至“国家生态环境损害赔偿改革进展报送系统”，且已结案。

二、个性整改任务（1个）

25. 部分污染地块修复治理推进不力。信阳市原信阳化工总厂农药厂地块修复治理工程自2018年3月启动后一拖再拖，修复施工中环境管控措施不到位，2018年“回头看”期间多次被群众举报异味扰民，此次督察中仍被反复举报。

# 整改情况：正在推进

- 编制实施《原信阳化工总厂农药厂地块治理与修复工程土壤补充修复方案》，方案中明确治理修复任务已全部完成，共外运污染土7.37万吨，修复治理面积10500平方米。

- 污染土开挖整个过程在密闭大棚内实施，安装7套尾气处理设备对大棚内的异味进行处置；在大棚出入口建设缓冲区并安装风幕，减小车辆出入时异味的扩散；在施工时和场区异味较重时加大气味抑制剂喷洒力度，及时采取塑料薄膜对污染土进行覆盖，防止异味挥发。编制《污染土运输专项方案》《突发环境事件应急预案》，整个外运过程按照固定路线进行运输，在运输车辆上加装GPS，建立五联单制度，加强车辆管理，防止二次污染。

- 向周边居民发放《华仪原农药厂土壤修复告知书》《致居民朋友的一封信》，召开群众代表座谈会、组织群众实地参观治理场地，争取群众的理解支持。在厂区四周安装监控摄像头，业主代表可以随时调阅现场施工情况，并对修复的情况和采取的措施进行监督。

（4）在污染土壤处置完后，复查自检中发现已修复范围以外的区域仍存在污染情况，针对新问题，编制实施《原信阳化工总厂农药厂地块土壤污染状况详细调查工作方案》及风险管控任务清单，再次组织开展污染地块详查工作，经调查，污染土方量约9.51万吨（超标土壤和异味土壤）。经市政府批复同意，将该地块用地性质调整为绿地，按照绿地标准对该地块进行风险管控，至2023年1月底，已完成总工程量的90%。