| 附件2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点项目进度安排表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 完成时间 | 投入资金（万元） |
| 1 | 太行街道丁庄社区服务中心 | 建筑面积4630.8㎡，计划设置社区便民服务中心，内含党员活动场所、群众活动场所；设置多功能服务活动室、图书室、谈心谈话、矛盾调解，整体提升会议室，为聚集养老托幼、便民服务、文体娱乐、医疗保障、综治服务、议事协调、创新创业、经济发展等功能于一体的党群服务中心。 | 谋划 | 800 |
| 2 | 崇义镇家和购物中心 | 家和购物中心已建成，正在加强宣传，提高商铺出租率。 | 已完成 | 1600 |
| 3 | 西万镇农贸市场建设（西万村周边） | 占地：5333m2（8亩）；总建筑面积8096m2；农贸交易：7396m2；冷库小保鲜库500m2；配套服务：200m2；同时建设园区大门、围墙、道路硬化等设施。 | 谋划 | 3123.17 |
| 4 | 西向镇便民生活圈道路建设项目 | 将约1200米老旧道路进行白改黑（柏油），方便群众到生活圈购物、消费。 | 2023年底 | 120 |
| 5 | 王召乡便民生活圈试点项目（乡政府所在地周边） | 重点建设便民商业中心等。 | 2023年 | 200 |
| 6 | 王召乡便民生活圈试点项目（木楼村周边） | 重点建设便民商业中心、养老服务中心等。 | 2024年 | 350 |
| 7 | 紫陵镇商贸一条街建设项目（紫陵村周边） | 该项目占地26亩，主要建设有38间33平方米的门面房，硬化道路7500平方米，修建河渠600米及配套的绿化、亮化等。 | 2025年 12月 | 1425 |