华龙区中小学规划建设流程

根据用地及相关标准，初步拿出谋划项目建设规划建议

教育局根据全市规划，实地考察落实用地基本情况

项目谋划阶段

教育局党组会研究项目规划建议，决定实施

立项阶段

项目建议书审批

建设项目选址意见书

土地勘测定界

区国土局土地初审

建设项目用地预审

消防审查

项目可行性研究报告批复

环评手续

节能评估审查

上报省国土资源厅

修建性详细规划总平面图

墙改手续

施工图设计及审查

国有土地使用权证（不动产登记证）

用地规划许可证

用地阶段

规划阶段

工程招投标

办理质量监督及安全监督手续

建设工程规划许可证

文物手续

人防手续

城市基础设施配套手续

建筑工程施工许可证

施工阶段

做总平面图，出设计方案

规划局组织审总平面图、设计方案

竣工验收、备案、结算

教育局党组会研究项目规划建议，决定实施

报经区政府审核批准建设规划