洛宁县人民政府办公室

关于印发2025年洛宁县城市基础设施生命线

安全工程建设实施方案的通知（征求意见稿）

各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处、县人民政府有关部门、各有关单位：

《2025年洛宁县城市基础设施生命线安全工程建设实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2025年3月5日

2025年洛宁县城市基础设施生命线

安全工程建设实施方案

为进一步贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市基础设施生命线安全工程建设三年行动方案（2023—2025年）的通知》（豫政办〔2023〕43号）、《洛阳市城市基础设施生命线安全工程建设三年行动方案2023-2025》的通知，提升我县城市燃气、排水、桥梁、热力、供水等安全运行及风险监测预警能力，结合我县实际，制定本行动方案。

- 总体要求

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，按照“统筹规划、分步实施、突出重点、整体推进，政府主导、社会参与”的原则，加快推进城市生命线工程建设，构建城市安全风险防控体系，为建设安全韧性城市提供坚实保障。

（二）工作目标

2025年底前，在洛宁县中心城区实现“三高”区域燃气、供水、排水、热力安全运行监测的基础上，不断丰富应用场景，并逐步向其他领域拓展延伸；形成城市生命线安全监测预警平台接口标准、数据标准、技术标准等统一的标准规范；实现对城市建成区“三高”区域燃气、供水、排水、热力的安全运行监测。

二、重点任务

（一）夯实城市生命线安全工程数据基础

1.更新汇集城市生命线基础信息。在原有城市生命线数据信息的基础上，按照国家、省相关标准规范开展新一轮的城市生命线数据普查更新，掌握其运行现状、产权、分布、年限等基本情况。明确监测预警数据标准规范，整合各行业城市生命线数据，对各类数据进行统一收集、整理，保证城市生命线基本信息完整、全面。

责任单位：住建局、城管局、自然资源局、应急管理局、工业信息化和商务局、交通局、水利局、供电公司，各乡、镇、街道人民政府。

2.形成城市生命线安全风险清单。在更新汇聚城市生命线基本信息的基础上，综合运用其他单位或部门普查、建设等成果，以标准规范为引领，聚焦城市“三高”区域，开展城市生命线安全风险第三方评估，摸清城市生命线安全风险底数。

责任单位：住建局、城管局、应急管理局、供电公司、工业信息化和商务局、交通局、水利局，各乡、镇、街道人民政府。

3.建立城市生命线安全工程数据库。以城市生命线基础数据、安全风险清单等基础数据为支撑，同时整合各行业管线、梁、综合管廊等数据，对数据进行统一收集、分析、入库、形成完整、详实的城市生命线安全工程数据库。依托省、市、县区级政务数据共享交换平台，汇聚相关专业数据，在严格落实网络安全法律、规范及保证数据安全的前提下，加强数据实时更新和互联共享。

责任单位：住建局、城管局、自然资源局、工业信息化和商务局，各乡、镇、街道人民政府。

（二）搭建城市生命线安全监测预警平台

4.建设完善城市生命线安全工程前端感知系统。对新改扩建的城市基础设施项目中涉及城市生命线的，要按照技术标准要求，以“三高”区域为重点，安装前端物联感知设备；对正在建设的项目，按照原设计方案实施；对于暂未办理完前期手续的项目，要在项目设计阶段将安装前端物联感知设备一并考虑设计，与项目同步设计、同步施工、同步竣工验收，并将物联数据接入市、县城市生命线安全监测预警平台。对已建的城市基础设施项目中涉及城市生命线的，以“三高”区域为重点，按照重点设施优先、安全设施优先的原则，布设前端物联感知设备，形成城市生命线安全工程领域采集、监测、识别、感知“一张网”。各城市生命线设施权属单位及企业，要做好本行业城市生命线物联感知设备布设和与市级城市生命线安全监测预警平台联网对接等工作。

责任单位：住建局、城管局、应急管理局、供电公司，各乡、镇、街道人民政府，洛宁县禹魂自来水有限公司、洛宁华润燃气有限公司、洛阳城燃热力有限公司等单位。

5.建设城市生命线安全运行监测系统。依托城市生命线数据库和前端感知网，综合运用先进信息技术，将城市生命线安全运行监测系统纳入城市运行管理服务平台建设。整合、对接城市生命线安全工程相关设施行业主管部门、权属企业已建成的安全运行监测系统，打通数据壁垒，共享数据资源，真实再现城市生命线位置信息、实时运行状况等信息，实现对城市生命线的感知、分析、监测、预警，保障城市生命线安全运行。

责任单位：住建局、城管局，应急管理局、财政局，各乡、镇、街道人民政府。

（三）完善城市生命线安全工程运行管理体系机制

6.建立健全城市生命线安全工程标准体系及管理机制。根据国家、省城市生命线安全工程建设有关标准规范和我县实际，研究制定城市生命线安全监测预警平台接口标准、数据标准、技术标准等统一的标准规范，指导我县城市生命线安全工程管线普查、系统建设等工作。以政府为主导，各行业监管部门及城市生命线权属单位要落实好主体责任，研究制定相应应急处置预案，并组建相应专业人员队伍，确保面对突发事件能够分级预警、联动响应、部门协同、快速处置。

责任单位：住建局、应急管理局、城管局、交通局、水利局，各乡、镇、街道人民政府，洛宁县禹魂自来水有限公司、洛宁华润燃气有限公司、洛阳城燃热力有限公司。

（四）培育城市生命线安全工程新兴技术产业

7.加大生命线技术研发，培育产业发展。依托高校、企业等高新单位或部门，设立城市生命线安全工程技术研究院（所），深度分析、充分挖掘城市生命线安全监测预警系统汇聚的海量数据价值，实时对城市运行情况进行“诊断”，创新城市安全管理模式，为相关部门进行精细化城市管理提供决策依据。着力研发可用于城市生命线安全工程的新技术、新产品，为城市生命线安全工程建设、运行提供技术支撑。同时联合我市制造业产业优势打造城市生命线安全工程全产业链条，实现“研发－生产－销售－服务”的全周期发展。

责任单位：住建局、工业信息化和商务局、应急管理局、城管局、发改委、教育局、财政局。

（五）加大城市生命线安全工程多渠道资金投入

8.积极争取国家、省级资金，加大财政投入。主动与国家(省）发展改革委、科技部（厅）、住建部（厅）、应急管理部（厅）等国家部委及省直部门对接，争取资金支持。各级政府要加大公共财政支持和投入力度，支持申请并用好地方政府专项资金、专项债券资金。在城市相关基础设施改造升级过程中（尤其是涉及“三高”区域），要预留资金用于城市生命线安全工程建设，按照技术标准加装相关物联感知设备，并确保接入市级城市生命线。安全监测预警平台。

责任单位：住建局、发改委、财政局、城管局、应急管理局，各乡、镇、街道人民政府。

9.鼓励引导社会资本参与，争取金融机构支持。在市本级前期探索特许经营的基础上，总结实践经验和好的做法，积极探索创新建设理念及经营方式，形成可复制、可推广的新模式。各级政府要鼓励引导企业和社会资本以多种方式参与城市生命线安全工程建设，引导金融机构依法合规加大对城市生命线安全工程建设信贷投入。鼓励金融机构创新融资产品和服务模式，更好满足城市生命线安全工程融资需求，鼓励各级投融资公司积极担保承接项目。

责任单位：住建局、财政局、城管局，各乡、镇、街道人民政府

三、保障措施

（一）加强组织领导。各企业要成立工作专班，明确责任分工，保证生命线安全建设工作落实。

（二）加大资金投入。向县财政申请资金，积极向上级申请国债资金。

（三）加强宣传引导。各有关单位要加强城市生命线工程建设的宣传引导，提高社会各界对城市生命线工程建设的认识和支持，形成全社会共同参与的良好氛围。

四、工作安排

（一）部署阶段（2025年3月）

组建组织机构及专班，明确工作目标、任务措施。召开城市生命线工程建设动员部署会议。

（二）实施阶段（2025年4月—7月）

开展城市安全风险辨识评估，建设城市生命线安全工程系统。加强城市生命线工程运行管理，提升城市安全应急处置能力。

（三）总结阶段（2025年8月—10月）|

对城市生命线工程建设工作进行总结评估，形成工作总结报告。完成生命线平台对接，组织专家评审考核。

2025年3月4日

2025年洛宁县城市基础设施生命线

安全工程建设推进工作领导小组成员名单

组	     长：	王  瑞 	县    长

常务副组长：	谢  睿	 	县委常委

执行副组长：	常国强  	县委常委、宣传部部长

成	     员：	亢辉辉		县政府党组成员、政府办主任

黄旭辉  	县住建局局长

吴新江		县财政局局长

武应东		县发改委主任

焦红涛		县教体局局长

冯友良		县应急管理局局长

王红海		县自然资源局局长

祁松波 	县工信息和商务局局长

赵少鹏  	县水利局局长

贺国良  	县交通运输局局长

尚  喆   	县供电公司经理

贺海波  	永宁街道党工委书记

王小飞		回族镇党委书记

曲治国  	凤翼镇党委书记

领导小组办公室设在县住建局，黄旭辉同志兼任办公室主任。