附表1

2018年水质量目标清单

| 序号 | 考核辖区 | 断面名称 | 所在水体 | 2018年度水质目标 | 重点攻坚类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙安区 | 彰武水库 | 洹 河 | 总磷≤0.1mg/L，其它指标为Ⅲ类★ | 保护型 |
| 2 |  | 六孔桥 | 洪 河 | 氨氮≤3mg/L，其它指标为Ⅴ类 | 防控型 |

## 备注：标注★的断面为省政府考核我区断面。

附表2

重点工程项目清单

| 序号 | 所在辖区 | 项 目 名 称 | 项 目 概 况 | 项 目 细 类 | 接纳水体 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马投涧镇、田村办、文昌办、东风乡、龙泉镇 | 南水北调总干渠（龙安辖区） | 南水北调总干渠（安阳段）保护区标识、标志和隔离防护工程建设 | 重要水资源保护 | 南水北调 干渠 | 2018年底 | 区南水北调办 | 区南水北调办 |

注：标注★的项目为省政府考核我区重点项目。

附表3

2018年农村环境整合整治任务清单

| 序号 | 辖 区 | 目 标 数（个） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉镇 | 3 | 区住房城乡建设局、水务局、畜牧服务中心、卫计委、行政执法局、发展改革委、财政局、环保局等部门根据各自职责分别推动实施。 |
| 2 | 马家乡 | 3 |  |
| 3 | 善应镇 | 3 |  |
| 4 | 东风乡 | 3 |  |
| 5 | 马投涧镇 | 3 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

附表4

2018年畜禽规模养殖整合任务清单

| 序号 | 辖 区 | 目 标 数（个） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙安区 | 13 | 区畜牧服务中心 |
| 合计 |  | 13 |  |

附表5

2018年安阳区（县）城区黑臭水体综合整治清单

| 序号 | 辖 区 | 黑臭水体 名 称 | 黑臭等级 | 治 理 内 容 | 完成时限 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙安区 | 还水渠★ | 轻 度 | 清淤、截污、水面漂浮物打捞 | 2018年11月15日 | 区住房城乡建设局 |

注：标注★的水体为省政府考核我区水体。