附件3

安阳市龙安区农村生活污水处理项（一期）地方政府债券存续期信息公开

根据《财政部关于印发地方政府债务信息公开办法的通知》（财预[2018]209号）要求，现将我单位安阳市龙安区农村生活污水处理项目（一期）2022—2023年使用管理的政府债券信息公开如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

安阳市龙安区农村生活污水处理项目位于龙安区行政区内，建设计划共涉及13个行政村。实际实施中马投涧村建设2个处理量为100t/d的污水处理站，潘家安村建设处理量为150t/d的污水处理站，马家乡4个村（贾家村、马家村、赵家村、大桥村）合并到马家村进行建设，处理量为250t/d，龙泉镇东上庄村建设处理量为50t/d的污水处理站，10个村建设通往污水处理站的污水管网。以上，共建设5个污水处理站，处理量共计650t/d，10个行政村污水管网。

（二）项目招投标情况

安阳市龙安区农村生活污水处理项目中标单位为北京高能时代环境技术股份有限公司，中标金额为5309.3万元；新增龙泉镇龙泉村（金线河以西区域）污水工程中标单位为河南永净市政建设工程有限公司，中标金额为2414338.41元；依据安阳市龙安区人民政府常务会议纪要〔2021〕15号农村污水处理设备价格为4060/m3,包括基础设备安装。现已建成的5个污水处理站处理量共计650m3/d,含3年运营维护费共263.9万元。以上3项费用共计58146338.41元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目于2020年2月4日经龙安区发展和改革委员会龙发改审批〔2020〕01号下发了项目建议书批复；2020年2月6日经龙安区发展和改革委员会龙发改审批〔2020〕06号下发了可行性研究报告批复，2020年11月25日经龙安区发展和改革委员会龙发改审批〔2020〕67号下发了初步设计批复。

（二）项目资金实际使用情况

2021年该项目申请债券1亿元，2022年申请发行债券资金6000万。截止目前，2022年12月9日拨付安阳市龙安区农村生活污水处理项目资金3500万元；2024年2月8日拨付龙泉镇龙泉村（金线河以西区域）污水工程资金60万；2024年2月8日拨付安阳市龙安区农村生活污水处理项目设备提供单位36.39万元。共计实际拨付该项目债券资金3596.39万元。剩余资金将在竣工验收后进行支付。

（三）项目资金管理情况

项目资金在实际使用时，严格执行国家法律法规，严格履行审批程序。项目资金严格遵守“专款专用”原则，并单独进行核算，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。

三、项目运营情况

安阳市龙安区农村生活污水处理项目、龙泉镇龙泉村（金线河以西区域）污水工程及配套设备运维自建成后投入使用，目前正在进行竣工验收。

四、绩效评价情况

安阳市龙安区农村生活污水处理项目、龙泉镇龙泉村（金线河以西区域）污水工程及配套设备运维已完成事前绩效评估，开展项目绩效评价，建立项目资金绩效跟踪监测及监控资金预算执行进度等，自评结果为优。

五、其他按规定需要公开的情况

无