附件4

安阳市龙安区老旧小区改造项目地方政府

债券存续期信息公开

根据《财政部关于印发地方政府债务信息公开办法的通知》（财预[2018]209号）要求，现将我单位安阳市龙安区老旧小区改造项目2022—2023年使用管理的政府债券信息公开如下：

一、项目情况

（一）项目概况。

安阳市龙安区2023年老旧小区改造项目建设涉及中州、太行、文昌、文明4个街道办事处，8个小区，709户，33栋楼，建筑面积约5.7073万平方米。其中中州路街道办事处包括：地质队家属院老旧小区；太行小区街道办事处包括：龙兴社区食品厂院、龙兴社区服装厂院；文昌大道街道办事处包括：映日小区、怡心园小区、安运驾校家属院；文明大道街道办事处包括：环卫处家属院、玻璃纸厂家属。

绩效目标。

完成老旧小区改造，解决老旧小区社区道路、雨、污水处理、强弱电入地、社区照明、充电桩、广告等关系到居民民生的问题，为老旧小区居民提供良好的生活环境及相应的配套设施，对老旧小区人居环境有较大提升。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

本项目是通过解决老旧小区配套设施老旧等问题，提供良好的人居环境，其项目评价主要在于改建过程的资金使用情况及后续投入使用后的产出指标，同时也关注老旧小区居民对于改造的满意度。

（二）评价思路方法。

评价重点关注是否符合指标内容，达到指标预期。绩效评价采用定性与定量相结合。1.根据建设过程的跟踪查看对定性指标通过自评及上级部门、群众反馈相结合的方式进行评价。2.根据实际完成量对定性指标以实际情况与指标完成度进行自评。达成指标、符合标准则满分，每降低1%预期则评分随之降低1%。

（三）评价工作情况。

1.资金管理。指标分值30分，评价得分26分。资金使用规范，预算执行率达标，管理制度健全且能有效执行。

2.项目管理。指标分值10分，评价得分10分。树立“质量第一”为用户服务的思想，把好每一道工序的质量关，增强施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中。

3.项目产出。指标分值60分，评价得分50分。老旧小区改造项目已完成90%。该项目主要效益为社会效益，老旧小区改造项目的完工将极大改善老旧小区居民的人居环境，能满足小区居民日常生活相关配套设施的需求。

（四）绩效评价结论。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：龙安区老旧小区改造项目绩效自评价结果为:总得分86分，属于“良”。