附件：

政府专项债券项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会

| 项目 名称 | 安阳市龙安区新型电子材料产业园标准化厂房建设项目 |  |  |  | 项目类型 |  | 产业园区基础设施建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会 |  |  |  | 单位名称 |  | 安阳翔泽实业有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 |  |  | 31239.09万元 | 年度资金总额 |  | 1236万元 |  |  |
|  | 其中：债券资金 |  |  | 6600万元 | 其中：债券资金 |  | 1000万元 |  |  |
|  | 配套资金 |  |  | 6788.65 万元 | 配套资金 |  | 236万元 |  |  |
| 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成地块一建设，并投入使用，地块二完善前期手续，土地平整完成。 |  |  |  | 完成地块一建设完成，并投入使用，地块二前期手续，土地平整已完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 总投资成本控制 | ≦31239.09万元 | 1236 | 5 |  | 1 | 正在加快地块2建设 |
|  |  |  | 运营总成本控制 | ≦19583.79 万元 | 0 | 3 |  | 0 | 工程尚未进入运营期 |
|  | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 项目总用地面积 | ≧128700㎡ | 0 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 总建筑面积 | ≧102100.33 ㎡ | 28089㎡ | 5 |  | 1 | 正在加快地块2建设 |
|  |  | 质量 指标 | 建设内容竣工验收合格 率 | 满足国家相关运营质量标准100% | 满足 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 相关设备购置验收合格率 | 满足国家相关运营质量标准100% | 满足 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 设备运营维护合格率 | 满足国家相关运营质量标准 | 满足 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目开工建设 | 按计划开工建设 | 按计划开工 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 项目建设工期 | 按计划开工建设 | 按计划开工 | 2 |  | 2 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 项目预期净收益 | ≧44390.25万元 | ≧44390.25万元 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 项目预期收支平衡 | 实现项目债券存续期内的收支平衡100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 项目本息覆 盖倍数 | ≧1.28 | 1.28 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会服务基础设施条件 | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 服务社会经济发展能力 | 有效提升 | 有效提升 | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 新增就业机会 | 有效提升 | 有效提升 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 扬尘处理 | 有效处理 | 有效处理 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 施工噪音 | 有效处理 | 有效处理 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | 环境污染 | 不产生 | 不产生 | 1 |  | 1 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90.00% | ≧90.00% | 5 |  | 5 |  |

安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会                            2024年6月18日