附件：

政府专项债券项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会

| 项目 名称 | 安阳市产业集聚区高端装备及新材料产业园项目 |  |  |  | 项目类型 |  | 产业园区基础设施建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会 |  |  |  | 单位名称 |  | 安阳翔泽实业有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 |  |  | 88111.51 万元 | 年度资金总额 |  | 27000万元 |  |  |
|  | 其中：债券资金 |  |  | 47000万元 | 其中：债券资金 |  | 27000万元 |  |  |
|  | 配套资金 |  |  | 41111.51万元 | 配套资金 |  | 0万元 |  |  |
| 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成地块1建设，并投入使用，地块二完善前期手续，土地平整完成。 |  |  |  | 地块1已完成建设，并投入使用 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 建筑面积 | 246922.48㎡ | 99369.48 ㎡ | 5 |  | 2 | 正在加快地块2建设 |
|  |  |  | 园区收入 | 194814.14万元 | 0 | 5 |  | 0 | 还未进入运营期 |
|  |  | 质量 指标 | 项目竣工验收达标 率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 工程安全事故发生率 | 0次 | 0次 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 | 按期完工率 | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 工程速度达标率 | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 基建工程建成成本≤63154.91万元 | ≤63154.91万元 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 增加就业岗位 | 增加 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 改善招商引资质量，提高政府对企业服务水平 | 提高优质企业入园率 | 已入园 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 3-5年实现园区入住企业完成率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优质高端制造业企业 | ≧95.00% | ≧95.00% | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 企业满意度 | ≧95.00% | ≧95.00% | 2 |  | 2 |  |
| 合计分值 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

安阳龙安区先进制造业开发区管理委员会                         2024年6月18日