附件：

政府专项债券项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：安阳市龙安区水利局

| 项目 名称 | 安阳市龙安区西部调水支线管网工程 |  |  |  | 项目类型 |  | 城乡供水一体化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 安阳市龙安区水利局 |  |  |  | 单位名称 |  | 安阳市龙浩生态旅游发展有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 项目资金总额 |  |  | 34654.75 | 年度资金总额 |  | 1000 |  |  |
|  | 其中：债券资金 |  |  | 15000 | 其中：债券资金 |  | 1000 |  |  |
|  | 配套资金 |  |  |  | 配套资金 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成项目初步设计和施工图设计，进行项目前期手续办理和临时占地补偿工作，完成主管线（DN1000涂塑复合钢管）铺设650m、东部主管线（DN800涂塑复合钢管）铺设3.2km、入村管线铺设1.6km。 |  |  |  | 完成项目初步设计和施工图设计，进行项目前期手续办理和临时占地补偿工作，完成主管线（DN1000涂塑复合钢管）铺设650m、东部主管线（DN800涂塑复合钢管）铺设3.2km、入村管线铺设1.6km。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 当年预算控制数 | 1000万元 | 1000万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 主管线铺设 | 650m | 650m | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 东部主管线铺设 | 3.2km | 3.2km | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 入村管线 铺设 | 1.6km | 1.6km | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 2023年完成设计方案编制 | 完成 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 2023年完成彰武街道办事处境内主管网埋设 | 完成 | 完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 为建成现代水利基础设施提供保障 | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 实现城乡供水一体化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 区域地下水超采问题 | 有效缓解 | 有效缓解 | 7.5 |  | 7.5 |  |
|  |  |  | 水资源节约集约利用 | 优化 | 优化 | 7.5 |  | 7.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |

安阳市龙安区水利局

2024年7月10日