关于“新建安阳市置度小学建设项目”

实施情况说明

“新建安阳市置度小学建设项目”经龙发改审批〔2023〕90号文件批准建设，于2024年1月完成招标。项目总投资8981万元，建设用地面积约26500平方米，总建筑面积约18502平方米，分两期建设，其中一期工程主要建设教学楼、综合楼、餐厅、门房、配电室、地下水泵房及消防水池、运动场及室外配套工程，二期工程主要建设地下车库。目前施工进度：教学楼、综合楼、餐厅等建筑物主体竣工，正在进行外墙保温与外墙粉刷施工。

2024年12月18日